2021-02-03 Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr. VP-21-61-05

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2021 m. vasario 03 d.

Mickūnai, Vilniaus r.

Paslaugų teikėjas UAB Kertamedis[image: image1.png]


Miškininkystės paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos [image: image2.png]


Nemenčinės regioniniam padaliniui 2021 metais grafikas:

	Eil.
	Paslaugų
	Mato
	Prelimi-
	
	
	
	
	
	Mėnesiai
	
	
	
	
	

	Nr.
	pavadinimas
	vnt.
	narus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	kiekis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Želdavietės
	ha
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	0,5
	

	
	paruošimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	miško sodmenų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sodinimui
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	šalinant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nepageidaujamus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	medžius, krūmus,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	žolinę augmeniją
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Mickūnų g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Miško želdinių ir
	ha
	130
	
	
	
	
	30
	30
	20
	
	20
	10
	10
	10
	

	
	žėlinių priežiūra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	šalinant žabus ir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	žolinę augmeniją
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Mickūnų g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Miško želdinių ir
	ha
	30
	
	
	
	
	
	
	10
	
	20
	
	
	
	

	
	žėlinių priežiūra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	šalinant žabus ir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	žolinę augmeniją
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Pabradės g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Jaunuolynų
	ha
	75
	
	15
	10
	
	
	
	
	
	10
	15
	10
	10
	5

	
	ugdymas ir/ar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	retinimo kirtimai,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	negaminant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	likvidinės
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	medienos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Mickūnų g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1

	Eil.
	Paslaugų
	Mato
	Prelimi-
	
	
	
	
	
	Mėnesiai
	
	
	
	
	

	Nr.
	pavadinimas
	vnt.
	narus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	kiekis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Jaunuolynų
	ha
	34
	
	10
	
	
	
	
	
	
	6
	6
	6
	6
	

	
	ugdymas ir/ar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	retinimo kirtimai,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	negaminant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	likvidinės
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	medienos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Pabradės g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Griovių šlaitų ir
	ha
	10,5
	
	
	
	
	
	
	5,5
	
	
	
	5
	
	

	
	pagriovių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	priežiūra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Mickūnų g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Kvartalinių ir
	km
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	10
	10
	10
	10

	
	ribinių linijų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	priežiūra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Mickūnų g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Miško atkūrimas
	ha
	42,9
	
	
	20
	22,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ir įveisimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(medžių ir krūmų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sodinimas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Žeimenos g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Miško atkūrimas
	ha
	16,1
	
	
	16,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ir įveisimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(medžių ir krūmų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sodinimas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Meros g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Miško atkūrimas
	ha
	24,1
	
	
	5,1
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ir įveisimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(medžių ir krūmų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sodinimas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Pabradės g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Miško želdinių ar
	ha
	40,7
	
	
	
	10,7
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	žėlinių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	atsodinimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(medžių ir krūmų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sodinimas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Žeimenos,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Meros ir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pabradės g-jose)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2

	Eil.
	Paslaugų
	Mato
	Prelimi-
	
	
	
	
	
	Mėnesiai
	
	
	
	
	

	Nr.
	pavadinimas
	vnt.
	narus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	kiekis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Želdinių, žėlinių
	tūkst.
	380
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	140
	120
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	apsauga nuo
	vnt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kanopinių žvėrių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bei vabzdžių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	daromos žalos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(tepimas,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	purškimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	repelentais ir kt.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Žeimenos g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Želdinių, žėlinių
	tūkst.
	205
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	80
	55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	apsauga nuo
	vnt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kanopinių žvėrių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bei vabzdžių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	daromos žalos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(tepimas,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	purškimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	repelentais ir kt.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Meros g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Želdinių, žėlinių
	tūkst.
	490
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160
	190
	140
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	apsauga nuo
	vnt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kanopinių žvėrių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bei vabzdžių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	daromos žalos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(tepimas,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	purškimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	repelentais ir kt.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Meros g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	PASLAUGŲ GAVĖJAS
	PASLAUGŲ TEIKĖJAS

	VĮ Valstybinių miškų urėdijos
	UAB Kertamedis

	Nemenčinės regioninis padalinys
	Melioratorių g11a-10, Molėtai LT-33117

	Buveinės adresas: Vilniaus g. 22, LT-13116,
	Įmonės kodas:304878450

	Mickūnai
	PVM mokėtojo kodas LT100011766717

	A.s.
	A.s. 

	AB SEB bankas
	

	Įmonės kodas 132340880
	Tel.

	PVM mokėtojo kodas LT323408811
	El. paštas: 

	Tel.
	
	
	

	El. paštas: nemencine@vmu.lt
	
	
	

	Regioninio padalinio vadovė
	Direktorė

	----------------------------------------
	--------------------------------------------
	

	Viktorija Anikevičienė
	Judita Tamulienė


3

	

	

	


