2021-02-03 Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.VP-21-61-04

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2021 m. vasario 03 d.

Mickūnai, Vilniaus r.

## Paslaugų teikėjas  Jono Burkausko pagal individualią veiklą Miškininkystės paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Nemenčinės regioniniam padaliniui 2021 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško atkūrimas ir įveisimas (medžių ir krūmų sodinimas) (Nemenčinės g-joje) | ha | 15,6 |  |  | 10 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Miško atkūrimas ir įveisimas (medžių ir krūmų sodinimas) (Liepynės g-joje) | ha | 4,9 |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Miško atkūrimas ir įveisimas (medžių ir krūmų sodinimas) (Arvydų g-joje) | ha | 15,4 |  |  | 7,7 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miško želdinių ar žėlinių atsodinimas (medžių ir krūmų sodinimas) (Nemenčinės g-joje) | ha | 4,6 |  |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Miško želdinių ar žėlinių atsodinimas (medžių ir krūmų sodinimas) (Liepynės g-joje) | ha | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miško želdinių ar žėlinių atsodinimas (medžių ir krūmų sodinimas) (Arvydų g-joje) | ha | 9 |  |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos (tepimas, purškimas repelentais ir kt.) (Nemenčinės g-joje) | tūkst. vnt. | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 | 120 |  |
|  | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos (tepimas, purškimas repelentais ir kt.) (Liepynės g-joje) | tūkst. vnt. | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |
|  | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos (tepimas, purškimas repelentais ir kt.) (Arvydų g-joje) | tūkst. vnt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 150 |  |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                          PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninis padalinys |  | Jonas Burkauskas pagal ind. veiklą |
| --- | --- | --- |

Nemenčinė, LT-15172

Buveinės adresas: Vilniaus g. 22, LT-13116,                 Individualios veiklos vykdymo

Mickūnai                                                                         pažyma Nr.

A.s.

AB SEB bankas                                                              AB Swedbank

Įmonės kodas 132340880                                              Tel.

PVM mokėtojo kodas LT323408811                              El. paštas:

Tel.

El. paštas: nemencine@vmu.lt

Regioninio padalinio vadovė

----------------------------------------                                      --------------------------------------------

Viktorija Anikevičienė                                                      Jonas Burkauskas