2021-02-03 Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr. VP-21-61-3

4 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

UŽDUOTIS

2021 m. vasario 03  d.

Mickūnai, Vilniaus  r. sav.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos, atstovaujamos [image: image1.png]


Viktorijos Anikevičienės[image: image2.png]


regioninio padalinio vadovo/vės, Miškininkystės paslaugų teikimo užduotis Paslaugų teikėjui

UAB Miškų broliai  :

	Eil
	Girininkija/teritorija
	Paslaugų rūšis
	Prelimi-
	Paslaugų
	Kita

	
	
	
	
	
	

	.
	, kurioje teikiamos
	
	narus
	atlikimo
	

	Nr.
	paslaugos
	
	paslaugų
	terminas
	

	
	
	
	kiekis/
	
	

	
	
	
	apimtis
	
	

	1.
	
	
	
	2021 m.
	

	
	Nemenčinės g-ja
	
	55 ha
	
	

	
	
	
	
	birželio-
	

	
	
	Miško želdinių ir žėlinių  priežiūra
	
	lapkričio mėn.
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Liepynės g-ja
	šalinant žabus ir žolinę augmeniją
	21 ha
	2021 m. liepos-
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	spalio mėn.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Arvydų g-ja
	
	65 ha
	2021 m. liepos-
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	lapkričio mėn.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Nemenčinės g-ja
	
	20,1 ha
	2021 m.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo
	
	vasario-kovo
	

	5.
	Liepynės g-ja
	
	6,1 ha
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	kirtimai, negaminant likvidinės
	
	
	

	
	
	
	
	mėn. ir
	

	6.
	Arvydų g-ja
	
	
	
	

	
	
	medienos
	29 ha
	rugpjūčio-
	

	
	
	
	
	gruodžio mėn.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Arvydų g-ja
	
	
	2021 m.
	

	
	
	Griovių šlaitų ir pagriovių priežiūra
	1,5 ha
	
	

	
	
	
	
	birželio-liepos
	

	
	
	
	
	mėn.
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Nemenčinės g-ja
	
	3 km
	
	

	
	
	
	
	2021 m.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Pakelių priežiūra
	
	rugpjūčio-
	

	9.
	Arvydų g-ja
	
	
	
	

	
	
	
	1 km
	rugsėjo mėn.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Nemenčinės g-ja
	
	4 km
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2021 m.
	

	11.
	Liepynės g-ja
	Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra
	2 km
	
	

	
	
	
	
	rugpjūčio-
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	gruodžio mėn.
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Arvydų g-ja
	
	3 km
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1

	13.
	
	Paežerio g-ja
	
	
	
	
	
	2550 m
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Želdinių, žėlinių apsauga nuo
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	Taurų g-ja
	
	
	
	500 m
	2021 m.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kanopinių žvėrių daromos žalos
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	Mickūnų g-ja
	
	
	
	660 m
	rugsėjo-
	

	
	
	
	
	
	(tveriant vielos tinklo tvorą,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	gruodžio mėn.
	

	16.
	
	
	Meros g-ja
	
	remontuojant, nuardant)
	
	3720 m
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	Pabradės g-ja
	
	
	
	
	
	3200 m
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PASLAUGŲ GAVĖJAS
	
	
	PASLAUGŲ TEIKĖJAS

	VĮ Valstybinių miškų urėdijos
	
	
	UAB Miškų broliai
	
	
	

	Nemenčinės regioninis padalinys
	
	
	
	
	
	
	

	Buveinės adresas: Vilniaus g. 22, LT-13116,
	Imonės kodas:301489853

	Mickūnai
	
	
	
	
	
	PVM kodas LT100005446115

	A.s. 
	
	A.s. 

	AB SEB bankas
	
	AB Swedbank
	
	
	

	Įmonės kodas 132340880
	
	Tel. 
	
	
	

	PVM mokėtojo kodas LT323408811
	
	El. paštas:
	
	
	
	

	Tel. +37052336159
	
	
	

	El. paštas: nemencine@vmu.lt
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Regioninio padalinio vadovė
	
	Direktorius
	
	
	
	

	----------------------------------------
	
	
	
	--------------------------------------------
	

	Viktorija Anikevičienė
	
	Jonas Burkauskas
	
	
	


2

