[image: image1.jpg]RANGOS SUTARTIS Nr. 2020/03/02
2020 m. 03meén. 02 d.

L/D Zemuogélé, , imonés kodas 290011190 esanti adresu Architekty g 108, Vilnius, , toliau
vadinamas ,,UZsakovu*, ir UAB Tvari statyba , jmonés kodas 302908101, esanti adresu A.Vivulskio
g. 41-106, LT-03114 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Robert Puchovi¢ veikianéios pagal jmonés
nuostatus, toliau vadinama ,,Rangovu®, abi kartu Sutartyje vadinamos Salimis, sudare Sig Statybos
rangos sutartj.

1.SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas, vadovaudamasis UZsakovo pateiktu projektu, bei Sia sutartimi, jsipareigoja objekte
Architekty g 108, Vilnius atlikti laiptinés apdailos darbus ir priduoti UZsakovui, o UZsakovas
isipareigoja priimti kokybiskai atliktus darbus ir uZ juos sumokéti $ioje sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Sutartiné darby kaina pagal darby samats.

2.8ALIU JSIPAREIGOJIMAI

2.1. Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. Sutartyje numatytus darbus pradéti 2020-03-02

2.1.2. Pateikti Uzsakovui faktiSkai atlikty darby sgrasg

2.1.3. Darbus vykdyti laikantis visy statybos normy ir taisykliy, keliamy atliekamiems darbams,
reikalavimy.

2.1.4. Rangovas privalo Statybos darbus organizuoti bei vykdyti pagal Projekts, kitus statybinius
normatyvinjus dokumentus bei juose numatytas procediiras bei reikalavimus, laikantis statybg, darbo santykius,
darbo apsauga reglamentuojanciy jstatymy ir kity teisés akty reikalavimy, specialiy valstybinés prieZifiros
institucijy reikalavimy, Techninio priZitrétojo, UZsakovo ir jo jgalioty asmeny nurodymy bei Sutarties nuostaty.

2.1.5. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytais terminais ir kokybi¥kai pradéti, atlikti, uZbaigti visus
Sutartyje nurodytus Statybos darbus, perduoti Objekta ir Objekto Statybos darby rezultatg UZsakovui, savo
saskaita iStaisyti visus defektus ar trikumus, nustatytus iki Baigiamojo akto pasira$ymo dienos ir (ar) per
garantin] laikotarpj.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja:

2.2.1. Perduoti Rangovui statybos darby frontg sutarty darby atlikimui.

2.2.2. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti ir dirbti statybos aiksteléje per visg
sutarties laika.

2.2.3. Teikti Rangovui elektra, vandenj.

2.2.4. Per 3 (tris) kalendorines dienas patikrinti atliktus statybos darbus

2.2.5. Priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus darbus ir laiku uz juos atsiskaityti.

2.2.6. Pastebejus defektus, nedelsiant apie juos pranesti Rangovui.

3. ATSISKAITYMAI IR APMOKEJIMAI

3.1. Darbai aktuojami viena karts.

3.2. Atsiskaitymo uz atliktus etapo darbus suma turi bati i$mokéta vykdytojui, po darby
-pridavimo dienos. Pilnas apmokeéjimas yra vykdomas atskirai uz darbus ir medZiagas , pagal
sgskaita-faktiira.

Direktorius y
Robert Pucho% -~ /

o




[image: image2.jpg]3.3. Jeigu uzsakovas laiku neapmoka uZ jam pateiktas medZiagas ir atliktus darbus, vykdytojas turi
teise reikalauti i3 uzsakovo sumokeéti kaing ir 10% metines paliikanas. Paliikanos pradedamos skai€iuoti
nuo dienos, einan¢ios po datos, kai turéjo biti atliktas mokéjimas pagal Sios sutarties sglygas, iki
faktinio atsiskaitymo dienos.

4. GARANTIJA
4.1. Atliktiems darbams taikomas 5 mety garantinis laikotarpis, pagal Lietuvos respublikos jstatymus.

5. SALIU ATSAKOMYBE
5.1. Uzsakovas, nepagrjstai nutraukgs sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas
pagrijstas objekto i§laidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
5.2. Rangovas nepagristai nutraukes sutartj ne del Uzsakovo kaltés, atlygina UZzsakovui jo turétas
pagristas objekto islaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
5.2.3. UZsakovas, laiku neatsiskaites su Rangovu, moka 0,02% pradinés darby kainos dydzZio
delspinigius uz kiekvieng pavéluotg atsiskaityti diena.
5.2.4. Rangovas, laiku neatlikes sutartyje numatyty darby, moka UZsakovui 0,02% sutartyje numatytos
sumos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.
6. GINCU SPRENDIMAS
6.1. Visi gindai ir nesutarimai dél $ios sutarties sprendZiami tarpusavio derybomis. Salims nesusitarus
gincas sprendZiamas LR ;statqu nustatyta tvarka pagal ieskovo pageldaUJamo miesto teisme.
6.2. Saliy tarpusav1o gmca1 bei Saliy ginéai su tre¢iaisiais asmenimis, susije su $ia sutartimi, neatleid¥ia
Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo.
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Si sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko jsipareigojimy pagal 3ig sutartj
jvykdymo.
8. SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:
L/D Zemu ogélé UAB Tvari statyba
Architekty g 108, Vilnius A.Vivulskio g. 41-106, LT-03114 Vilnius

Juridinio asmens kodas 302908101
Mob. Tel. +370606-01258
r.puchovic@gmail.com

SEB Bankas
Mob.tel LT52 70440 0600 0816 4816
Uzsakovas

Rangovas
L/D Zemuogélé Direktorius

Robert Puc’hgwc': ¥ /





