SUSITARIMAS

DĖL 2020 M. GEDUŽĖS 8 D. ŽENKLINIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PIRKIMO SUTARTYJE NR. S-435 NUMATYTO DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

2020 m. .............................  ..... d. Nr. S-1354

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Gatas“, įmonės kodas 125718917, atstovaujama direktorės Ingridos Aleksonės, (toliau – Pardavėjas),

Pirkėjas ir Pardavėjas, kartu vadinami Šalimis, atsižvelgdami į 2020 m.  gruodžio 11 d. UAB „Gatas“ prašymą Nr. GD-7343 „Dėl 2020 m. gegužės 8 d. ženklinimo infrastruktūros objektų (informacinių stendų ir krypties rodyklių pėstiesiems Kauno rajone) pirkimo sutarties Nr. S-435 termino pratęsimo“ dėl užsitęsusio derinimo su atsakingomis institucijomis ir vadovaudamiesi   2020 m. gegužės 8 d. ženklinimo infrastruktūros objektų pirkimo sutarties Nr. S-435 (toliau – Sutartis) 11 punktu sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

- Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2021 m. kovo 8 d.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Prie šio Susitarimo pridedamas šis priedas, kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis: Pardavėjo UAB „Gatas“ raštas, 3 lapai.

6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią ir interesus.

| Pirkėjas: | Pardavėjas: |
| --- | --- |
| Kauno rajono savivaldybės administracija | UAB „Gatas“ |
| Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas | Dariaus ir Girėno g. 19 145B, LT-02184 Vilnius |
| Įstaigos kodas 188756386 | Įmonės kodas 125718917 |

Administracijos direktorius	Direktorė

Šarūnas Šukevičius	Ingrida Aleksonė

A.V.	A.V.