2021-02-23 Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr. VP-8-21-61-11

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2021 m. vasario 23 d.

Mickūnai, Vilniaus r.

## Paslaugų teikėjas   Irina Maskoliūnienė pagal Individualią veiklą  Miškininkystės paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Nemenčinės regioniniam padaliniui 2021 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją (Magūnų g-joje) | ha | 75 |  |  |  |  | 5 | 12 | 18 | 18 | 12 | 10 |  |  |
| 2. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos (Magūnų g-joje) | ha | 17,6 |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  | 6,6 | 2,5 |  |
| 3. | Griovių šlaitų ir pagriovių priežiūra (Magūnų g-joje) | ha | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pakelių priežiūra (Magūnų g-ja) | km | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra (Magūnų g-joje) | km | 17 |  |  | 9 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 1 |  |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                  PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninis padalinys |  | Irina Maskoliūnienė |
| --- | --- | --- |

Buveinės adresas: Vilniaus g. 22, LT-1311          Individualios veiklos vykdytojo pažyma

Mickūnai

A.s. LT06 7044 0600 0819 3483                               864010051001831275864010051001831275

AB SEB bankas                                                         Bankas

Įmonės kodas 132340880                                         Tel.

PVM mokėtojo kodas LT323408811

Tel. +37052336159

El. paštas: nemencine@vmu.lt

Regioninio padalinio vadovė

----------------------------------------                                      --------------------------------------------

Viktorija Anikevičienė                                                      Irina Maskoliūnienė