	
	
	
	
	
	2021-03-01
	Miškininkystės paslaugų
	

	
	
	
	
	
	sutartis Nr. VP-21-61-14
	
	

	
	
	
	
	
	4 priedas
	
	
	
	
	

	
	
	MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO
	
	

	
	
	
	UŽDUOTIS
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021 m. kovo 01 d.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mickūnai, Vilniaus  r. sav.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VĮ Valstybinių miškų urėdijos, atstovaujamos
	Viktorijos Anikevičienės
	regioninio padalinio
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	vadovo/vės, Miškininkystės paslaugų teikimo užduotis  Paslaugų teikėjui
	UAB Šilo gėlės  :
	

	Eil.
	Girininkija/teritorija,
	Paslaugų rūšis
	
	Prelimi-
	
	Paslaugų
	Kita

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	kurioje
	teikiamos
	
	
	
	
	narus
	
	atlikimo
	

	
	paslaugos
	
	
	
	
	
	paslaugų
	
	terminas
	

	
	
	
	
	
	
	
	kiekis/
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	apimtis
	
	
	

	1.
	
	
	Želdavietės paruošimas miško
	
	
	
	
	
	

	
	Paežerio g-ja
	sodmenų sodinimui šalinant
	
	0,4 ha
	
	2021 m. spalio-
	

	
	
	nepageidaujamus medžius, krūmus,
	
	
	
	lapkričio mėn.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	žolinę augmeniją
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Dūkštų g-ja
	
	
	
	
	50 ha
	
	2021 m. birželio-
	

	
	
	Miško želdinių ir žėlinių priežiūra
	
	
	
	lapkričio mėn.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	šalinant žabus ir žolinę augmeniją
	
	
	
	
	
	

	3.
	Paežerio g-ja
	
	
	50 ha
	
	2021 m. birželio-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	lapkričio mėn.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Dūkštų g-ja
	
	
	
	
	14 ha
	
	2021 m. kovo
	

	
	
	Jaunuolynų ugdymas ir/ar
	
	
	
	mėn. ir spalio-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	gruodžio mėn.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	retinimo kirtimai, negaminant
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	2021 m. vasario-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Paežerio g-ja
	likvidinės medienos
	
	40 ha
	
	kovo mėn. ir
	

	
	
	
	
	
	
	spalio- gruodžio
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	mėn.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Dūkštų g-ja
	
	
	
	
	1 km
	
	2021 m. gegužės
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	mėn.
	

	
	
	
	Pakelių priežiūra
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Paežerio g-ja
	
	
	1 km
	
	2021 m. birželio
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	mėn.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Dūkštų g-ja
	
	
	
	
	15 km
	
	2021 m.
	

	
	
	Kvartalinių ir ribinių linijų
	
	
	
	rugpjūčio-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	gruodžio mėn.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Paežerio g-ja
	priežūra
	
	8 km
	
	2021 m.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	rugpjūčio-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	gruodžio mėn.
	

	
	
	
	
	
	
	

	PASLAUGŲ GAVĖJAS
	PASLAUGŲ TEIKĖJAS
	
	


VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninis padalinys

Buveinės adresas: Vilniaus g. 22, LT-1311 Mickūnai

UAB Šilo gėlės

Karvio km., Maišiagalos sen.,  Vilniaus raj.

Įmonės kodas:286243090

PVM mokėtojo kodas LT862430917 

1

AB SEB bankas

Įmonės kodas 132340880

PVM mokėtojo kodas LT323408811


AB Luminor Bank AS

Regioninio padalinio vadovė


Direktorius

----------------------------------------

Viktorija Anikevičienė



--------------------------------------------

Tadeuš Godvod

2

