VMI INFORMACINIŲ SISTEMŲ MODERNIZAVIMO, SUKURIANT INTEGRACINES SĄSAJAS SU PASLAUGŲ IR GAMINIŲ KONTAKTINIO CENTRO INFORMACINE SISTEMA (KCIS) PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS

2021 m. vasario   d. Nr. (1.10-04-2E)-22-     /2020

Vilnius

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — UŽSAKOVAS), atstovaujama viršininkės Editos Janušienės, veikiančios pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus ir UAB „Novian Systems“ (toliau — TIEKĖJAS), atstovaujama direktorės Elenos Vengrienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau abi vadinamos ŠALIMIS, kiekviena atskirai — ŠALIMI), remdamosi įvykusio viešojo pirkimo konkurso Nr. 524554 „VMI informacinių sistemų modernizavimo, sukuriant integracines sąsajas su paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacine sistema (KCIS) paslaugų pirkimo“ (toliau — KONKURSAS) rezultatais bei vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau — Civilinis kodeksas), sudarė šią sutartį (toliau — SUTARTIS).

KONKURSE TIEKĖJUI pateikti KONKURSO dokumentai, KONKURSO dokumentų paaiškinimai, patikslinimai bei TIEKĖJO KONKURSE pateiktas pasiūlymas toliau yra vadinami KONKURSO DOKUMENTAIS. Jeigu SUTARTIS nenustato kitaip, SUTARTYJE vartojamos sąvokos reiškia tą patį, ką ir KONKURSO DOKUMENTUOSE vartojamos sąvokos.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Sutarties dalykas — VMI informacinių sistemų modernizavimo, sukuriant integracines sąsajas su Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacine sistema (KCIS) paslaugos (toliau — Paslauga). Paslaugos atlikimas detalizuotas Sutartyje.

  - Visa nauda, kurią Tiekėjas suteiks Užsakovui Sutarties galiojimo metu, vykdydamas Sutarties nuostatas, toliau vadinama — Paslaugos rezultatu.

  - Sutartyje, Tiekėjo pasiūlyme, Konkurso dokumentuose ir kituose dokumentuose, į kuriuos daro nuorodą Konkurso dokumentai, nustatyti reikalavimai Paslaugos atlikimui ir Šalims toliau Sutartyje vadinami Reikalavimais.

  - Paslaugos atlikimas turi būti vykdomas pagal Reikalavimus.

  - Įsigaliojus naujiems teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su Paslauga, Tiekėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Kiekviena Reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su Paslauga, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su Paslauga, nuostata.

- KAINA IR ATSISKAITYMAS

  - Užsakovas Tiekėjui avanso nemoka, t. y. iš anksto su Tiekėju neatsiskaito.

  - Paslaugos kaina yra 99 885,45 Eur be PVM (120 861,39 Eur su PVM). Į Paslaugos kainą/įkainius įtraukti visi susiję su Tiekėjo įsipareigojimais pagal Sutartį Tiekėjo mokami mokesčiai, pridėtinės išlaidos, išlaidos susijusios su E. Sąskaita sistema. Paslaugos kainos detalizavimas.

  - Už tinkamai įvykdytą Paslaugą/Paslaugos dalį (patvirtinama perdavimo — priėmimo aktu), Užsakovas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos (kai pasirašomas atitinkamas perdavimo — priėmimo aktas ir Užsakovas gauna PVM sąskaitą faktūrą „E. sąskaita“ informacinėje sistemoje). Apmokant pagal valandinį įkainį (už nenumatytus darbus) Užsakovas ir Tiekėjas atskiru akto priedu arba darbų užduotyje suderina aktuojamų darbų apimtį valandomis pagal Tiekėjo pasiūlyme pateiktą nenumatytų darbų valandinį įkainį. Šią Sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam  reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Užsakovas privalo mokėti Tiekėjui sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

  - Tiekėjas privalo PVM sąskaitą faktūrą pateikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu.

  - Sutartyje nustatytos fiksuotos Paslaugos kainos/įkainiai su peržiūros galimybe. Sutartyje nustatytų kainų/įkainių peržiūra atliekama, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Sutarties galiojimo metu joje nustatytos kainos/įkainiai turi būti koreguojami, taikant naują pasikeitusį PVM dydį. Pakoreguotos kainos/įkainiai įforminami Užsakovo ir Tiekėjo pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakoreguotos kainos/įkainiai taikomi po susitarimo pasirašymo dienos mokamai sumai.

  - Sutarties 2.3 punkte minimas atsiskaitymas įvykdomas atitinkamą sumą pervedus į Sutartyje nurodytą Tiekėjo sąskaitą.

  - Visos Sutartyje numatytos sumos ir mokėjimai yra apskaičiuojami ir atliekami eurais.

- PASLAUGOS VYKDYMAS IR ATLIKIMAS

  - Visi Reikalavimai (visos sąlygos) susiję su Paslaugos atlikimu, Sutartyje tampa Tiekėjo įsipareigojimais.

  - Tiekėjas per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo parengia ir su Užsakovu suderina Paslaugos teikimo tvarkos dokumentus (Projekto valdymo planą; Paslaugos atlikimo grafiką, Rizikų registrą) bei Užsakovo IS išteklių sąrašus būtinus Paslaugos atlikimui,  kitus Paslaugai teikti reikalingus dokumentus.

  - Tiekėjas per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo turi pradėti Paslaugos projekto analizės etapą.

  - Visos Sutartyje išvardintos Paslaugos ar Paslaugų dalys per 7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti įdiegtos į gamybinę aplinką pagal Tiekėjo ir Užsakovo suderintą grafiką ir turi būti realizuota 100 proc. perkamai Paslaugai keliamų reikalavimų.

  - Nenumatytų darbų valandos Užsakovo užsakomos raštu (kiekvieną kartą užsakant ir priimant darbų atlikimą, tai bus įforminama atskiru rašytiniu susitarimu ar kitu dokumentu (protokolu) (toliau atitinkamai — Užsakymas ar Užsakymo priėmimas).

  - Tiekėjas Sutarties vykdymo metu turi turėti ir naudoti projekto valdymo sistemą (pvz., Confluence ar kitą) ir incidentų valdymo sistemą (pvz., JIRA ar kitą). Projekto ir incidentų valdymo sistemos turi turėti sąryšį. Taip pat Užsakovo atstovams turi būti suteikta galimybė naudoti abi sistemas (projekto ir incidentų valdymo). Tiekėjas įsipareigoja projekto valdymo sistemą pradėti naudotis per 5 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo datos, taip pat per šį laikotarpį suteikti prieigas Užsakovo nurodytiems atstovams.

  - Užsakyme privalo būti nurodytos pagrįstos ir suderintos užsakomų valandų apimtys ir priežastys jų užsakymui. Užsakyta darbų atlikimo trukmė privalo būti proporcinga Užsakymo vykdymo rezultatui.

  - Užsakymo priėmime privalo būti nurodytos faktiškai sunaudotas Tiekėjo darbo valandų skaičius ir ar jis atitinka Užsakyme nustatytą darbų atlikimui skirtą laiką ir kokybę.

  - Paslaugos tinkamas atlikimas vykdomas dalimis, atskirai išskiriant ir dokumentuojant kiekvieną Paslaugos dalį (į Paslaugos dalį gali būti įtraukta 1 ar daugiau Sutarties 1 priedo „PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“ 1 punkto „Pirkimo objektas“ lentelėje nurodytų poreikių). Gali būti ne daugiau kaip 3 Paslaugos dalys, kurios suderinamos rengiant ir derinant Paslaugos teikimo tvarkos dokumentą. Paslaugos dalies atlikimas įforminamas atitinkamu perdavimo — priėmimo aktu.

  - Pagrindas pasirašyti perdavimo — priėmimo aktą atsiranda tik tuo atveju, jeigu Paslaugos dalis atlikta tinkamai ir kokybiškai. Pagal Sutarties reikalavimus laikoma, kad kiekvienas Sutartyje įvardintas Tiekėjo įsipareigojimas nėra tinkamai įvykdytas, ir su tokiu įsipareigojimu susijęs Paslaugos rezultato elementas yra netinkamos kokybės, kai toks Paslaugos rezultato elementas neatitinka Paslaugos reikalavimų ir neturi savybių, kurios būtinos tokiam Paslaugos rezultato elementui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę ir specialią paskirtį.

Jeigu Paslaugos dalis atlikta tinkamai ir kokybiškai Paslaugos dalies perdavimo — priėmimo aktas pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio akto gavimo.

  - Kompiuterių programos (pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo naudojamus apibrėžimus) Tiekėjo sukurtos vykdant Sutartį yra Tiekėjo autorinių teisių objektas. Sutartimi Užsakovui suteikiama teisė neatlygintinai valdyti (naudoti pagal tiesioginę paskirtį, adaptuoti ar kitaip perdirbti, ir t.t.) Tiekėjo sukurtas kompiuterių programas, esančias Sutarties vykdymo rezultato sudėtyje, ir perleisti tokią teisę tretiesiems asmenims kartu su nuosavybės teise į Sutarties vykdymo Paslaugą (jos dalį). Šiame punkte numatytas teises Užsakovas turės visoje Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos šalių teritorijoje ir neribotą laiką.

  - Siūlomos Paslaugos kokybė privalo atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, Reikalavimus ir Civilinio kodekso nuostatas.

  - Visiems Paslaugos rezultato elementams (sudėtinėms dalims pagal Civilinį kodeksą), kuriems pagal Civilinį kodeksą būtų galimybė sutartiniu įsipareigojimu suteikti kokybės garantijos terminą, Sutartimi suteikiamas Civiliniame kodekse numatytas, Tiekėjo pasiūlyme nurodytas, tačiau ne mažesnis nei 24 mėnesių kokybės garantijos terminas, kurio pradžia laikoma paskutinio Paslaugos priėmimo—perdavimo akto pasirašymo diena.

  - Tiekėjo atstovai Paslaugos atlikimo klausimais su Užsakovo atstovais bendrauja lietuvių kalba.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo terminą turės pakankamą specialistų ir ekspertų komandą, atitinkančią Konkurso dokumentų reikalavimus ir gebančią tinkamai vykdyti Sutartį.

  - Jei tenka keisti pasiūlyme nurodytą Tiekėjo komandos narį, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį nei nurodyta Konkurso dokumentuose. Kandidatas į Tiekėjo komandos narius gali būti įtrauktas po to, kai Užsakovas įvertina kandidato atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams pagal pateiktą kandidato kvalifikaciją ir patirtį liudijančius dokumentus, Tiekėjui patvirtinus kandidatūrą.

  - Visi Tiekėjo komandos nariai, nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, privalo dalyvauti vykdant Sutartį. Tiekėjas turi teisę pakeisti savo komandą ar jos narį tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi Tiekėjo pasiūlyme nurodyti ekspertai projekto įgyvendinimui bus pasiekiami projekto įgyvendinimo metu. Užsakovui pareikalavus, ekspertai turės teikti paslaugas Užsakovo patalpose.

  - Sutarties vykdymo eigoje Užsakovas gali inicijuoti Tiekėjo komandos nario, kuris netinkamai atlieka Sutartines pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus.

  - Tiekėjas privalo savo iniciatyva siūlyti keisti pasiūlyme nurodytus Tiekėjo komandos narius šiais atvejais:

    - komandos nario mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

    - jei komandos narį keisti būtina dėl kitų, nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių.

  - Sutarties vykdymui Tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, numatyti Konkurso dokumentuose. Sutarties galiojimo metu, Tiekėjas Konkurso pasiūlyme nurodytus subtiekėjus gali keisti tik prieš tai raštu suderinęs su Užsakovu. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) turi turėti ne žemesnę, nei nurodyta Konkurso dokumentuose, kvalifikaciją, jei jo pajėgumais buvo remiamasi tam, kad atitikti Konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Jei Tiekėjas neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę pareikalauti atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu ar netinkamu vykdymu jam padarytus tiesioginius nuostolius, bet ne didesne nei Sutarties verte, išskyrus Civilinio kodekso 6.252 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas išimtis ir pagal Civilinį kodeksą galimus regreso atvejus.

  - Jeigu Tiekėjas vėluoja atlikti Paslaugą ar Paslaugos dalį, Užsakovui pareikalavus, turi sumokėti delspinigius — 0,06 procento, nuo vėluojamos atlikti Paslaugos dalies kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 5 procentai nuo bendros Sutarties vertės.

  - Jeigu Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, vėluoja atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje numatytais terminais, Tiekėjui pareikalavus, turi sumokėti delspinigius — 0,06 procento, nuo vėluojamos apmokėti sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 5 procentai nuo bendros Sutarties vertės.

  - Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą Tiekėjui, jeigu Tiekėjas laiku nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

  - Jeigu naudojimosi Paslaugos rezultatu metu paaiškės, kad Užsakovui atitenkanti Tiekėjo perduota susijusi su Paslauga dokumentacija yra ne visa, ir jos nepakanka, kad būtų galima įvykdyti kokį nors iš Reikalavimuose numatytų Paslaugos tikslų, su tuo susijusius Užsakovo nuostolius atlygina Tiekėjas.

  - Nutraukus Sutartį 6.3.2 punkte nurodytu pagrindu, Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumoka Užsakovui 10 procentų nuo Sutarties vertės dydžio baudą ir Tiekėjas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Užsakovas reikalauja, kad Sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu.

  - Po Sutarties pasirašymo per 5 darbo dienas, Tiekėjas privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje įsteigtos ir veikiančios banko įstaigos arba draudimo įmonės (toliau — Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjas), pagal kurį Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjas įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai per 10 kalendorinių dienų nuo pirmo Užsakovo reikalavimo, gauto kartu su pareiškimu tvirtinančiu, kad Tiekėjas netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, neįvykdė Sutarties, atsisakė vykdyti Sutartį ar Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti Užsakovui 10 procentų nuo bendros Sutarties vertės dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimo išmoką. Užsakovas pranešime Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjui turi nurodyti, dėl kurios iš aplinkybių jam priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, tačiau Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti ne trumpesnė nei Sutarties trukmė.

  - Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, išskyrus atvejus, kai Sutarties užtikrinimu pasinaudojama dėl to, kad nutraukiama Sutartis, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei nei 5.2 punkte nurodytai sumai. Jei Tiekėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, STABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Tiekėjo ir Užsakovo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo momento. Sutarties trukmė — 9 mėnesiai, įskaitant 60 dienų atsiskaitymo terminą.

  - Paslaugų atlikimo terminas bendru šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas iki  2 mėn., tačiau tik tuo atveju, jeigu bus pratęstas ir projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0008 „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“ įgyvendinimo terminas.

  - Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal galiojančius teisės aktus praranda teisę užsiimti ūkine komercine ar kitokia, būtina Paslaugos atlikimui, veikla.

  - Sutartis gali būti nutraukta anksčiau nurodyto termino:

6.4.1.   Šalių rašytiniu susitarimu;

6.4.2.   Užsakovas gali nutraukti Sutartį, prieš 10 kalendorinių dienų įspėjęs raštu Tiekėją, jeigu jis nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar netinkamai juos įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatydamas esminį Sutarties pažeidimą Užsakovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis;

6.4.3. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir jeigu prieš tai ją įspėjus raštu, per rašte nurodytą protingą terminą neištaisė dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo susidariusių trūkumų.

  - Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais.

  - Jeigu Tiekėjas savo iniciatyva anksčiau laiko nori nutraukti Sutartį, Tiekėjas gali ją nutraukti tik raštu įspėjęs Užsakovą prieš 10 kalendorinių dienų. Šiuo atveju Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumoka Užsakovui 10 procentų nuo Sutarties vertės dydžio baudą, Tiekėjas taip pat įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo kompensuoti Užsakovui visus nuostolius, atsiradusius dėl tokio Sutarties nutraukimo, kurių nepadengia bauda.

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytus atvejus.

  - Esant svarbioms priežastims (siekiant nustatyti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos, pažeidimai; taip pat jei Užsakovas negauna tiesiogiai su Sutarties vykdymu susijusių valstybės asignavimų; buvo priimti svarbūs Sutarties vykdymui teisės aktų pakeitimai; vėluojama įdiegti/modernizuoti kitas, tiesiogiai susijusias informacines sistemas (trečiųjų šalių įtaka); užtrukusios tiesiogiai susijusių kitų viešųjų pirkimų procedūros; Šalys daugiau nei 30 kalendorinių dienų neišsprendžia ginčo derybomis; ir pan.), Užsakovas, el. paštu siųstu raštu informavęs Tiekėją ir nurodęs konkrečias priežastis ir/ar aplinkybes, turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą. Šalims, sužinojus, jog išnyko Paslaugų teikimo sustabdymo priežastys ir/ar aplinkybės, bet kuri iš Šalių turi teisę viena kitai el. paštu siųstu raštu pranešti apie šį galimai egzistuojantį faktą. Per 3 darbo dienas nuo tokio pranešimo išsiuntimo dienos Užsakovas, įvertinęs visą turimą informaciją ir dokumentus:

6.8.1.  jeigu nesutinka, kad išnyko Paslaugų teikimo sustabdymo priežastys ir/ar aplinkybės, el. paštu siųstu raštu pateikia Tiekėjui konkrečias priežastis ir/ar aplinkybes;

6.8.2.  jeigu sutinka, kad išnyko Paslaugų teikimo sustabdymo priežastys ir/ar aplinkybės, el. paštu siųstu raštu Tiekėjui praneša apie Paslaugų teikimo atnaujinimą. Tiekėjas privalo tęsti Paslaugų teikimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio Užsakovo pranešimo gavimo dienos arba nuo kitos, Šalių suderintos dienos, kuri negali būti ilgesnė kaip 14 kalendorinių dienų, jeigu Paslaugų teikimo sustabdymas truko ilgiau nei 2 mėnesius.“

  - Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių įgaliotų atstovų parašais. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai tampa sudėtinėmis ir neatskiriamomis Sutarties dalimis.

- KONFIDENCIALUMO REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas galės vykdyti Sutartį tik Tiekėjo specialistams (komandos nariams) pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą.

  - Sutarties sąlygas ir reikalavimus Tiekėjas privalės vykdyti vadovaujantis duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

  - Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina Paslaugai atlikti. Tiekėjas privalo:

    - neskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Užsakovo gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugą, laikyti ją paslaptyje net pasibaigus Sutarties galiojimui;

    - apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams, ar juridiniams asmenims faktą, nedelsiant raštu informuoti Užsakovą ir imtis visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam informacijos paskleidimui;

    - atlyginti informacijos neteisėto paviešinimo nuostolius.

  - Tiekėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad Tiekėjo darbuotojai, kurie atliks Paslaugą, saugos paslaptyje viešai neskelbtiną informaciją tiek Paslaugos atlikimo metu, tiek pasibaigus Sutarčiai, tiek pasibaigus Tiekėjo darbuotojų darbo ar kitokiems santykiams su Tiekėju.

  - Tiekėjui ir jo darbuotojams, pažeidusiems informacijos saugumo (konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo) reikalavimus, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė.

  - Visi Užsakovo IS naudotojų administravimo, informacijos ir duomenų saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo subtiekėjams.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

  - Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

  - Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip vieną mėnesį, bet kuri Šalis, pranešusi kitai Šaliai raštu, turi teisę nutraukti Sutartį.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

- KITOS NUOSTATOS

  - Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

  - Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

  - Sutartis sudaryta Viešųjų pirkimų įstatymo ir Civilinio kodekso pagrindu. Visiems ginčams, kilusiems dėl Sutarties vykdymo, spręsti taikomi Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai.

  - Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties tarp Šalių, sprendžiami Šalių tarpusavio sutarimu, o nesutarus − Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Sutartis turi Pirkimo sąlygų priedą Nr. 1 „PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

- ŠALIŲ REKVIZITAI

10.1. Šalys privalo nedelsdamos raštu pranešti viena kitai apie Sutartyje nurodytųjų rekvizitų pasikeitimą.

10.2. Šalių rekvizitai yra tokie:

Užsakovas                                                          Tiekėjas

| Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | UAB „Novian Systems“ |
| --- | --- |
| Vasario 16-sios g. 14, LT-01107, Vilnius | Adresas: Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius |
| Telefonas: (8 5) 268 7800 | Įmonės kodas: 125774645 |
| Kodas: 188659752 | PVM kodas: LT257746417 |
| Atsiskaitomoji sąskaita: | A. s. Nr. LT407290099011914909 |
| LT68 7300 0100 7573 5365 | AS „Citadele banka“ |
| SWEDBANK AB | Filialo kodas 304940934 |
|  | Tel. 8 5 2734181 |
| Viršininkė Edita Janušienė | Generalinė direktorė Elena Vengrienė |
| (pareigos, vardas, pavardė, parašas) ___________________________ (Sutarties pasirašymo data) | (pareigos, vardas, pavardė, parašas) ___________________________ (Sutarties pasirašymo data) |

Sutarties priedas

priedas Nr. 1.

PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto aprašymas

| Nr. | Poreikis | Sprendimas (reikalavimai) | Reikiami atlikti VMI sistemų pakeitimai | Pirkimo objekto įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Identifikuoti Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinės sistemos (toliau – KCIS) e. paslaugos gavėjus ar jų atstovus (toliau – Naudotojas) Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų informacinės sistemos (toliau – ESKIS) aplinkoje vieningo prisijungimo būdu (angl. Single Sign-On) (toliau – SSO) – turi būti galimybė Naudotojui identifikuotis SSO būdu iš KCIS portalo į ESKIS (nereikalauti Naudotojui identifikuotis ESKIS, jeigu prieš tai identifikavosi KCIS). | - SSO veikimo užtikrinimui turi būti naudojama Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau - VIISP) tapatybės nustatymo paslauga. - KCIS identifikuotų Naudotojų nukreipimas į ESKIS turi būti vykdomas naudojant VIISP tapatybės nustatymo tinklines paslaugas. Į VIISP turi būti perduodamas VIISP išduotas "ticketID" bei nuoroda į ESKIS ar kitos VMI IS Naudotojų sąsajos vietą. Toliau VIISP ir ESKIS naudodamos tapatybės nustatymo tinklines paslaugas atlieka Naudotojų indentifikavimo procesą ir nukreipia Naudotojus į atitinkamą ESKIS ar kitos VMI IS sąsajos vietą. | Turi būti realizuotos VIISP ir VMI IS sąsajos dėl Naudotojų tapatybės nustatymo paslaugos, modernizuojant VMI SSO sprendinį. Sąsajos turi būti realizuotos pagal naujausią VIISP tapatybės nustatymo paslaugos specifikaciją (galiojančios versijos protokolo palaikymas). Užtikrinti VMI IS nesančių asmenų (užsienio fizinių asmenų), Naudotojo tapatybės kūrimą, vadovaujantis iš VIISP gaunamais ir papildomai Naudotojo pateikiamais duomenimis, Naudotojo sąsajos kalbos automatinį parinkimą pagal gautą ir VMI Naudotojo sesijoje esantį parametrą, sudarant galimybę perduoti kitoms VMI IS papildomus su Naudotoju ir jo sesija susijusius parametrus, užtikrinant ir esamo VMI IS SSO integracijų sprendimų veikimą. VMI IS SSO integracijos naujos versijos sukūrimas turi sudaryti galimybę periodiniam VMI IS perėjimui prie naujo SSO sprendinio naudojimo. | 7 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo |
|  | KCIS sudėtinių e. paslaugų „Pradedu verslą" vykdymo metu, turi būti galima Naudotojus nukreipti į šias ESKIS teikiamas e. paslaugas (Mano VMI šioms paslaugoms gali būti kelios nuorodos paslaugų medyje, priklausomai nuo panaudos atvejo ir veiklos registravimo būsenos): 1. Fizinių asmenų veiklos įregistravimas/ išregistravimas/ duomenų keitimas mokesčių mokėtojų registre (toliau – Individualios veiklos pažymos išdavimas). Nuoroda į fizinių asmenų prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą (toliau – MMR) REG812 formą. (2 nuorodos paslaugų medyje). 2. Verslo liudijimų išdavimas/ pratęsimas/ nutraukimas – pildymo forma. (4 nuorodos paslaugų medyje). 3. Mokesčių mokėtojų įregistravimas Pridėtinės vertės mokesčių (toliau – PVM) mokėtojų registre, PVM mokėtojų duomenų keitimas. Nuoroda į prašymo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/ išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų /papildyti/ keisti registrinius duomenis FR0388 formą. (1 nuoroda paslaugų medyje). 4. E. paslaugos pavadinimas: - - Užsienio juridinių asmenų registrinių duomenų keitimas/ išregistravimas iš Mokesčių mokėtojų registro (forma FR0227). (1 nuoroda paslaugų medyje). - Lietuvos juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių (toliau – Juridinio asmens) duomenų keitimas mokesčių mokėtojų registre. Nuorodos į: Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimą mokesčių mokėtojų registre FR0791 forma. (1 nuoroda paslaugų medyje); Juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimo FR0791A forma. (1 nuoroda paslaugų medyje). | - KCIS turi būti administravimo priemonėmis įvestos tiesioginės ESKIS e. paslaugų nuorodos, kurios, Naudotojams vykdant KCIS realizuojamą sudėtinę e. paslaugą "Pradedu verslą", būtų pateikiamos kaip aktyvios nuorodos iš KCIS aplinkos į ESKIS konkrečią e. paslaugos pildymo formą. - Naudotojams, KCIS aplinkoje iniciavus ESKIS e. paslaugos vykdymą, Naudotojai turi būti automatiškai nukreipiami į ESKIS esančią e. paslaugos pildymo formą. - KCIS per tinklines sąsajas turi gauti iš KCIS inicijuotos ESKIS e. paslaugos teikimo būseną bei nuorodą į paslaugos rezultatą. | Reikia realizuoti tiesiogines nuorodas į e. paslaugų pildymo formas. Tiesioginės nuorodos turi veikti ir su paslaugomis (formomis), kurių pateikimas realizuojamas skirsniais (angl. tab) ar vedlio (angl. wizzard) principu. Turi būti realizuotos tinklinės sąsajos, kurios išduotų unikalų iš KCIS inicijuotos ESKIS e. paslaugos ID bei teikiant užklausas pagal e. paslaugos ID - grąžintų e. paslaugos teikimo būseną, bei nuorodą į jos rezultatą Naudotojo nukreipimui į konkrečią vykdomą paslaugą. |  |
|  | Iš ESKIS pagal KCIS užklausas pateikti tam tikros imties (bus derinama analizės etape) Naudotojų ESKIS priemonėmis pateiktų prašymų (užsakytų e. paslaugų) sąrašą, kuris bus atvaizduojamas KCIS sukurtoje „Verslo kortelėje“. | - Turi būti realizuotas Naudotojų pateiktų prašymų (užsakytų e. paslaugų) sąrašo pateikimas iš ESKIS, kai Naudotojai KCIS portale atveria „Verslo kortelę“ ir KCIS pateikia užklausą. - Sąrašą preliminariai turi sudaryti tokie atributai: prašymo tipas, pateikimo data, būsena, nuoroda į ESKIS pateiktų prašymų sąrašo sąsajos langą. | ESKIS pusėje turi būti realizuotos tinklinės sąsajos dėl tokio sąrašo pateikimo, kai iš KCIS pateikiama užklausa (atvėrus „Verslo kortelę“) bei realizuota žiniatinklio paslauga teiktinų prašymų tipų nurodymo galimybė. Pateikiamame sąraše prie prašymo turi būti nurodomas ir unikalus Naudotojų inicijuotos ESKIS e. paslaugos ID ir kiti su paslauga susiję parametrai, padedantis nustatyti e. paslaugos įvykdymo būseną, užsakytų paslaugų sąrašo nuoroda. |  |
|  | Iš ESKIS pagal KCIS užklausas pateikti tam tikros imties (bus derinama analizės etape) Naudotojams ESKIS priemonėmis pateiktų pranešimų ir dokumentų sąrašą (skiltis „Pranešimai" ir „Dokumentai“), kuris bus atvaizduojamas KCIS sukurtoje „Verslo kortelėje“. | - Turi būti realizuotas Naudotojų per ESKIS gautų pranešimų ir dokumentų sąrašo pateikimas iš ESKIS, kai Naudotojai KCIS portale atveria „Verslo kortelę“. | ESKIS pusėje turi būti realizuotos tinklinės sąsajos dėl tokio sąrašo pateikimo, kai iš KCIS pateikiama užklausa (atvėrus „Verslo kortelę“). Turi būti realizuotos unikalios tiesioginės nuorodos į dokumento peržiūros langą bei pranešimo peržiūros langą, kurios pateikiamos KCIS kartu su užklausos rezultatais. |  |
|  | Iš ESKIS pagal KCIS užklausas pateikti mokesčių mokėtojo bendruosius duomenis, kurie bus atvaizduojami KCIS sukurtoje „Verslo kortelėje“. | - Turi būti KCIS „Verslo kortelėje“ pateikiami šie mokesčių mokėtojo (Lietuvos ir užsienio juridinius asmenis, nuolatinius ir nenuolatinius Lietuvos gyventojus, vykdančius individualią veiklą, vykdančius veiklą pagal Verslo liudijimus, asmenis vykdančius individualią žemės ūkio veiklą) duomenys; duomenys pagal mokesčio mokėtojo kodą, PVM kodą, tipą, veiklos rūšis, veiklos formą ir jos duomenis (individualios veiklos pažymėjimo duomenis, verslo liudijimo duomenis ir pan. (išdavimo data ir numeris). - Aukščiau pateikti duomenys turi būti gaunami iš VMI IS per integracines sąsajas, kai KCIS atveriama „Verslo kortelė“. | Planuojama duomenų mainus vykdyti, išnaudojant esamas VMI duomenų mainų sąsajas (integracinius sprendimus), papildant naujomis tinklinėmis paslaugomis mokesčio mokėtojo bendrųjų duomenų gavimui viena užklausa jų panaudojimui „Verslo kortelėje“. |  |
|  | Iš VMI IS pagal KCIS užklausas pateikti mokesčių mokėtojo mokestinių prievolių duomenis, kurie bus atvaizduojami KCIS sukurtoje „Verslo kortelėje“. | - Turi būti KCIS „Verslo kortelėje“ pateikiamos šios mokestinės prievolės ir kiti indikatoriai: - verslo permokos VMI būsenos indikatorius (informacija, ar mokesčių mokėtojas turi permoką arba skolą VMI); - reikalingų sumokėti mokesčių VMI būsenos indikatorius (yra ar nėra reikalingų sumokėti mokesčių); - reikalingų pateikti ar patikslinti deklaracijų sąrašas. - .Aukščiau pateikti indikatoriai turi būti gaunami (pateikiami) iš VMI IS per integracines sąsajas, kai KCIS atveriama „Verslo kortelė“. - Turi būti galimybė Naudotojo nukreipimui į ESKIS sąsajos vietą, kurioje pateikiama informacija susijusi su mokestinių prievolių indikatoriumi. | Turi būti realizuotos tinklinės sąsajos būtinų duomenų teikimui iš VMI IS į KCIS: - permokų (remiantis ESKIS turimais mokesčių apskaitos duomenimis); - mokėtinų mokesčių (remiantis ESKIS turimais mokesčių apskaitos duomenimis); - reikalingų pateikti ar patikslinti deklaracijų (turi naudotis, remiantis EDS turimais duomenimis). Atitinkami duomenys yra tvarkomi ir MMR su atnaujinimo uždelsimu. |  |
|  | ESKIS teikiamas e. paslaugas pateikti anglų ir lietuvių kalbomis. | - Iš KCIS turi perduoti, o ESKIS turi atvaizduoti Naudotojų sąsają ta kalba, kurią Naudotojai pasirinko KCIS (anglų arba lietuvių). | ESKIS sąsają vartoti anglų ir lietuvių kalbomis pasirinktinai. Turi būti atliktas ESKIS sąsajos vertimas į anglų kalbą. |  |
|  | Iš ESKIS į KCIS pateikti ESKIS skelbiamą informaciją apie naujienas, renginius, seminarus (bus derinama analizės etape), kuri bus atvaizduojama KCIS sukurtoje „Verslo kortelėje“. | - Turi būti KCIS „Verslo kortelėje“ pateikiama informacija apie ESKIS aplinkoje skelbiamas naujienas. - VMI teikiama informacija apie renginius, seminarus ir registraciją į juos yra skelbiama išorinių paslaugų teikėjų, todėl nuorodų į šias paslaugas VMI IS teikti negali. | ESKIS pusėje turi būti sukurtos iš KCIS prieigos prie naujienų duomenų bazės. |  |

Integracinės sąsajos su VMI IS specifikacija (priedas Nr. 1.1.) yra sudėtinė šios Paslaugos techninės specifikacijos dalis. Integracinės sąsajos

su VMI IS specifikacija ir joje aprašyti sprendimai gali būti keičiami juos suderinus su VMI, KCIS tvarkytoju ir KCIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėju.

- Teisės aktų sąrašas

Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinė sistema (toliau – KCIS) steigiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo (toliau – Paslaugų įstatymas) 18 straipsnio 3 dalimi, 20 straipsnio ir 21 straipsnio 1 dalimi.

  - Teisės aktai, kuriais reglamentuojama kompiuterizuojama veiklos sritis:

    - Kontaktinių centrų Chartija, patvirtinta 2013 m. birželio 3 d. Konkurencingumo tarybos Aukšto lygio grupės susitikimo metu.

    - Europos Komisijos komunikatas „Dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo. Partnerystė siekiant augimo paslaugų sektoriuje 2012–2015 m.“.

    - 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.

    - 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1724 kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

    - 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008.

    - Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas.

    - Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas.

    - Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.

    - Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas.

    - Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymas.

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1702 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimas Nr. 1252 „Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo.

    - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 373 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių“.

    - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl gyventojų registravimo Mokesčių mokėtojų registre tvarkos aprašo“.

    - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo".

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“.

    - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 333 „Dėl verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“.

    - Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 8 d. įsakymas  Nr. V-110 „Dėl juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

    - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189 „Dėl juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą)“.

    - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. VA-95 „Dėl Mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

    - Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 178 „Dėl įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/ išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių“.

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“.

    - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 333 „Dėl verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“.

    - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“.

    - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415 „Dėl Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo (Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo)“.

    - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 379 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

    - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

  - Valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

    - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas.

    - Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.

    - Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas.

    - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo pat-virtinimo“.

    - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.

    - Elektroninių paslaugų kūrimo metodika patvirtinta, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“.

    - Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“.

    - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65.

    - Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“.

    - Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių išteklių steigimo, kūrimo, diegimo, priežiūros ir likvidavimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-216 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių išteklių steigimo, kūrimo, diegimo, priežiūros ir likvidavimo taisyklių patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-443 redakcija).

  - Duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai:

    - Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002, LST ISO/IEC 27001.

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas.

    - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sis-temų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“.

    - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo objektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo pakeitimo“.

    - Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“.

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

    - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

    - Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-57 redakcija).

    - kitais duomenų saugą reglamentuojančiais Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos bei VMI prie FM teisės aktais.

- Esama VMI IS infrastruktūra

3.1. ESKIS ir susijusių VMI prie FM informacinių sistemų infrastruktūra:

Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistema (ESKIS):

- RDBVS: Oracle 11g R2;

-   Aplikacijų serveris Oracle WebLogic Server 11g Release (10.3.6), Oracle Service Bus 11g, Oracle SOA Suite 11g, IIS 7.5 web server, Apache Tomcat 6.0.35;

- Vidinių ir išorinių naudotojų autentifikavimui naudojami Central authentification service (CAS) sprendimai.

Mokesčių mokėtojų registras (MMR):

−    RDBVS: RDBVS: Oracle 12c; RDBMS_12.1.0.2.0WINDBBP_WINDOWS.X64_170125;

−    Aplikacijų serveris: Oracle WebLogic server 11g (10.3.6);

−    Oracle Forms and Reports 11g;

−    Oracle BI Publisher 11g.

Elektroninio deklaravimo informacinė sistema (EDS):

−      RDBVS: MS SQL 2008 SP4;

−      Aplikacijų serveris: IIS 7/7.5 web server;

−      Aplikacijų serveris: Oracle GlassFish Server 3.1.2.2;

−      Aplikacijų serveris: Tomcat 6.0.32;

−      Apache HTTP Server 2.2.21.

Naudotojo sąsajos, pagrįstos web principu, suderinamos interneto naršyklių versijomis ir jų versijomis mobiliems įrenginiams ( versijos palaikomos  gamintojų):

- Microsoft Edge;

- Mozila Firefox;

- Apple Safari;

- Google Chrome;

- Opera Browser.

−      Kita sisteminė programinė įranga reikalinga VMI IS veikimo užtikrinimui.

VMI prie FM ir AVMI funkcijoms vykdyti reikalingų informacinių sistemų funkcionavimo užtikrinimui naudojami tokie kompiuterių tinklai:

−      Vietiniai (lokalūs) kompiuterių tinklai (LAN);

−      Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinis kompiuterių tinklas (WAN);

−     Žiniatinklis (Internet);

−      Tinklo naudotojų aprašymo ir valymo katalogai - Microsoft Active directory.

Paslaugos Tiekėjams, esant poreikiui, bus suteikta galimybė susipažinti su esamais sprendimais, apibrėžiančiais architektūrą ir sprendinius, kurie nėra viešai platinami. Galima susipažinti atvykus į Užsakovo patalpas ir pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą. Atvykimo laiką prašome suderinti su kontaktiniu asmeniu: VMI prie FM Informacinių išteklių valdymo departamento Informacinių išteklių administravimo skyriaus vedėju Raimondu Puodžiūnu (tel.: 85 2687 860, el. paštas: raimondas.puodziunas@vmi.lt).

4. Techniniai REIKALAVIMAI

4.1 Reikalavimai VMI IS struktūrai ir realizavimo principams:

    - VMI IS turi būti išlaikomi ir naudojami į paslaugas orientuotos architektūros sprendimai (angl. Service oriented architecture (SOA)).

    - VMI IS turi būti realizuotas pagal trijų lygmenų daugiasluoksnės architektūros reikalavimus. Sistemos funkcinę struktūrą turi sudaryti:

- naudotojo sąsajos lygmuo;

- funkcinis (veiklos) ir duomenų prieigos lygmuo;

- duomenų lygmuo.

    - Siūlomas sprendinys turi perpanaudoti esamus bendruosius VMI IS administravimo funkcionalumus:

- naudotojų administravimui (apimant papildomas naudotojų rolės procesus, papildomas teises);

- procesų valdymui (apimant papildomus procesus, papildomas užduotis naudotojams);

- turinio valdymui;

- pranešimų valdymui (apimant pranešimus išoriniams ir vidiniams naudotojams);

- kitus administravimo funkcionalumus, išvengiant jau naudojamų funkcionalumų dubliavimo.

    - Tiekėjas įsipareigoja, kad atliekant modifikavimo darbus, bus naudojama vieninga, tarptautinius metaduomenų ir skaitmeninio turinio standartus atitinkanti objektų duomenų saugykla, programos lygmens realizacija ir JSON ir/arba XML protokolai, kas užtikrins galimybę naudoti tuos pačius objektus sistemoje, keistis duomenimis su kitomis VMI sistemomis.

    - Tiekėjas turi užtikrinti, kad duomenų saugojimas, prieinamumas ir naudojimas atitiktų galiojančius teisės aktus, techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos ir VMI prie FM taisyklių reikalavimus.

    - VMI IS komponentai turi būti tarpusavyje integruoti. Visi informacijos pakeitimai viename iš komponentų turi atsispindėti susijusiuose komponentuose be papildomų VMI IS naudotojo veiksmų. Naudotojams neturi būti keliami jokie papildomi darbai, susiję su rankiniu duomenų tvarkymu (pvz. procesų integracinėms sąsajoms nepavykus atlikti funkcijos, sistema turi fiksuoti neatitikimą ir pati pakartoti veiksmą, nereikalaudama papildomų administratoriaus veiksmų sistemoje).

    - Po VMI IS modifikavimo VMI prie FM turi turėti priemones ir teises modifikuoti programinės įrangos kodą.

    - Turi palaikyti Unicode UTF-8 standartą.

    - Visos reikalavimuose nurodytos integracinės sąsajos turi būti realizuotos tokia apimtimi, kokia yra reikalinga proceso vykdymui ir duomenų, kurie yra naudojami, gavimui. Jos turi būti realizuotos taip, kad duomenų paėmimas iš VMI IS būtų atliekamas optimaliu laiku užtikrinant būtinų duomenų aktualumą, jų nustatymas ir valdymas turi būti integruotas su jau esančiais sprendiniais.

    - Realizuojant sprendimus, turi būti užtikrintas tvarkomų duomenų registravimas. Registruojami duomenų tvarkymai, juos atlikę naudotojai ir susiję duomenys (pvz. IP adresai, t.y. derinama analizės etape), atlikimo data bei laikas.

  - Atitikimo tarptautiniams ir geros praktikos standartams reikalavimai:

    - Tinklinių paslaugų funkcionalumai turi būti aprašyti WSDL.

    - Tinklinės paslaugos turi būti realizuotos laikantis interoperabilumo standarto WS-I ir saugos standarto WS-S.

    - Taikomosios programinės įrangos programavimo sąsaja prisijungimui prie duomenų bazių turi būti realizuota laikantis ODBC (angl. Open Database Connectivity) arba JDBC (angl. Java Database Connectivity) arba lygiavertės sąsajos principų.

    - Visi kūrimo sprendimai turi būti realizuoti atsižvelgiant į kūrimui naudojamos programinės įrangos licencijavimo taisykles, nereikalauti iš VMI prie FM papildomų investicijų ir pateikti su programinės įrangos palaikymu, kuris turi būti ne trumpesnis nei kokybės garantija. Jų galiojimas neturi būti apribotas nepriklausomai nuo to, ar pirkėjas įsigyja programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugas ar ne.

    - Tiekėjas privalo naudoti programinę įrangą, kuri turi gamyklinį palaikymą. Šis reikalavimas neriboja atviro kodo programinės įrangos naudojimo. Pabrėžtina, kad, vykdant Projektą, turi būti laikomasi ir įgyvendinti visi tokio produkto licencijavimo taisyklių reikalavimai. Teisiniu požiūriu atvirasis kodas – tai programiniai produktai, kurių naudojimas, platinimas ir modifikavimas yra nustatytas atvirojo kodo licencijomis bei jų sąlygomis, su kuriomis sutinkantis naudotojas produktu gali disponuoti tiek, kiek jam suteikia licencija.

  - Reikalavimai techninei ir kitai dokumentacijai:

    - Jei naudojantis Paslauga paaiškės, kad VMI prie FM atitenkanti Tiekėjo perduota susijusi su Paslaugos dokumentacija yra nepilna, ir jos nepakanka tam, kad būtų galima įvykdyti kokį nors iš Sutartyje numatytų Paslaugos tikslų, uždavinių, visus su tuo susijusius VMI prie FM nuostolius (įskaitant dokumentacijos sutvarkymo išlaidas) padengia Tiekėjas.

    - Paslaugos teikimo ar kokybės garantijos metu modifikavus VMI IS, Tiekėjas, suderinęs su VMI prie FM, pateikia (arba atitinkamai pakeičia esamus) atnaujintus/sukurtus dokumentus:

      - Proceso eigos ir pagrindinių funkcijų aprašas;

      - Funkcinių reikalavimų dokumentas (bendras visoms Paslaugoms);

      - Panaudos atvejų specifikacija (rengiama atskirai kiekvienai Paslaugai);

      - Sistemos techninė architektūra;

      - Duomenų struktūrų aprašymas;

      - Sistemos modulių aprašymas;

      - Sistemos integracijų aprašymas;

      - Interaktyvi sistemos pagalba („on-line-help“);

      - Naudotojo vadovas;

      - Sistemos administratoriaus vadovas;

      - Mokymų medžiaga (naudotojams), jei yra poreikis;

      - Mokymų medžiaga (administratoriams);

      - Programinės įrangos išeities tekstai;

      - Diegimo planas;

      - Instaliavimo instrukcija;

      - Instaliacinis paketas;

      - Modernizuotos VMI IS specifikacijos pakeitimo projektas;

      - Testavimo planas ir/ar metodika;

      - Testavimo scenarijai;

      - Testavimo ataskaitos (Tiekėjo vidinio testavimo, našumo ir apkrovos, ergonomiškumo, priėmimo);

      - Kitus Projekto valdymo plane išvardintus su VMI prie FM suderintus dokumentus;

      - Tiekėjas, rengdamas dokumentus, turi vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis;

      - Visa su VMI IS modifikavimu ir diegimu susijusi medžiaga ir dokumentai turi būti teikiami lietuvių kalba, o naudotojams skirti dokumentai – Projekto metu suderintomis kalbomis;

      - Tiekėjas su VMI prie FM privalo suderinti visų pateikiamų rezultatų turinį ir formą prieš pateikdamas dokumentus VMI prie FM;

      - Tiekėjas turi pateikti parengtus su Projekto valdymu ir įgyvendinimu susijusius dokumentų projektus, tame tarpe ir susitikimų protokolus VMI prie FM derinti. Dokumentų projektai pristatomi ir aptariami VMI prie FM ar / ir Tiekėjo susitikimuose;

      - Visi dokumentai pateikiami elektroninėje formoje, laikmenoje;

      - VMI IS instaliaciniai paketai, kartu su programiniu kodu bei diegimo instrukcija, pateikiami ir aktualizuojami vadovaujantis VMI prie FM ir Tiekėjo aprašyta tvarka ir taisyklėmis, naudojantis rinkinių versijavimo saugykla (SVN) ir jos struktūra. Kartu su priėmimo-perdavimo aktu turi būti pateikta kompiuterinė laikmena su visa Paslaugos teikimo metu pateikta dokumentacija (po suderinimo su VMI darbuotojais), instaliaciniais paketais ir lydraštis, kuriame bus nurodytas kompiuterinės laikmenos turinys: versija, sukūrimo data, aprašyti žinomi defektai bei įdiegimo instrukcija.

  - Testavimui taikomi reikalavimai:

    - Testavimas negali būti vykdomas su realiais duomenimis, išskyrus būtinus atvejus, suderintus su VMI prie FM, kurių metu naudojamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios realių duomenų saugumą.

    - Tiekėjas turi modifikuotą VMI IS ar atskiras jo dalis (Paslaugų dalis) pateikti VMI prie FM diegimui tik pilnai išbandytą, užtikrinant, kad diegiama programinė įranga yra be kenksmingo programinio kodo ir/ar neautorizuotos prieigos galimybių. Tai turi būti patvirtinta Tiekėjo atsakingų asmenų.

    - Testavimo metu turi būti atlikti šie bandymai (testai):

- VMI IS vidinis Tiekėjo testavimas, apimantis visų lygių (modulinis, sisteminis, integracinis) ir skirtingų tipų (funkcinis, nefunkcinis, struktūrinis) testavimus, įskaitant Tiekėjo vidinius testavimus Užsakovo testinėje aplinkoje;

- VMI IS integruotas testavimas, apimantis žiniatinklio paslaugų (angl. web service) ir integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis testavimą (atliekamas Tiekėjo kartu su Užsakovu);

- VMI IS ergonomikos testavimas (atliekamas Tiekėjo remiantis LST EN ISO 9241-151:2008 (Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika; Žiniatinklio vartotojo sietuvų rekomendacijos (ISO 9241-151:2008) arba lygiaverčiu standartu ir įvertinant šiuos objektus: išorinio naudotojo sąsają, administratoriaus sąsają, ekranines formas, ekraninių formų loginio tikrinimo laukus ir jų veikimo logiką, taip pat remiantis W3C pateikiamomis ergonomikos testavimo arba analogiškomis priemonėmis);

      - VMI IS priėmimo testavimas (atliekamas Užsakovo, Tiekėjas turi dalyvauti priėmimo testavimo metu ir ištaisyti Užsakovo identifikuotas klaidas).

    - Kiekvieno testavimo atveju Tiekėjas parengia ir su Užsakovu suderina testavimo ataskaitą, kurioje būtų nurodyta fiksuotų incidentų informacija (aprašas, kritiškumas, numatoma ištaisymo data).

    - Tiekėjas turi sukonfigūruoti Užsakovo testavimui skirtą testavimo aplinką. Testavimo aplinka sukuriama, t. y.:

- Tiekėjas dokumentuoja reikalavimus Užsakovo testinei aplinkai nurodydamas reikalingas integracijas su kitomis informacinėmis sistemomis bei registrais;

- Tiekėjas pateikia testavimo aplinkos instaliacijos paketą;

- Tiekėjas paruošia testavimo duomenis. Esant poreikiui, Tiekėjas atlieka konfigūracinius nustatymus ir testavimo aplinkoje bei užtikrina kitas būtinas sąlygas testavimams atlikti.

    - Testavimo pradžios sąlygos:

- Turi būti Tiekėjo parengtas, su Užsakovu suderintas ir Užsakovo patvirtintas testavimo planas/metodika, testavimo scenarijai. Testavimo scenarijai turi būti aiškūs ir išsamūs, t. y. parengti taip, kad juos galima būtų įvykdyti be papildomų dokumentų pagalbos ar veiklos specialistų konsultacijų;

- Turi būti paruošti testinių duomenų rinkiniai;

- Turi būti parengta Užsakovo testavimui skirta testavimo aplinka.

    - Testavimo pabaigos ir VMI IS perdavimo į bandomąją eksploataciją sąlygos:

- Turi būti atlikti visi nurodyti VMI IS bandymai (testai) pagal visus suderintus testavimo scenarijus;

- Testavimas pagal atitinkamą scenarijų laikomas sėkmingai užbaigtu, jei to scenarijaus visi žingsniai įvykdyti sėkmingai ir tenkina nustatytus vertinimo kriterijus, t. y. kiekvieno atlikto scenarijaus žingsnio laukiamas rezultatas atitinka VMI IS gautą rezultatą. Kitu atveju fiksuojamos klaidos;

- Visos kritinės ir svarbios klaidos turi būti išspręstos;

- Turi būti sutarta, kad likusios nekritinės klaidos, kurios neturi įtakos testavimo rezultatų priėmimui, bus išspręstos Tiekėjo iki bandomosios eksploatacijos etapo pabaigos;

- Turi būti pateiktos atskirų testavimų ataskaitos.

    - Testavimo principai ir procedūros turi būti apibrėžtos ir suderintos su VMI prie FM Projekto valdymo plane arba testavimo plane / metodikoje, kur turi būti numatyta, kad testavimo metu Tiekėjas privalo:

- dalyvauti testavime;

- vesti klaidų registrą;

- šalinti testavimo metu identifikuotas klaidas ir trūkumus;

- informuoti VMI prie FM apie klaidų šalinimo planus ir eigą;

- pildyti pakeitimų registrą bei dokumentuoti pakeitimus.

    - VMI prie FM veiklos darbo grupių nariai testavime dalyvauja pagal savo kompetencijas. Priėmimo testavime turi dalyvauti tiek VMI prie FM, tiek Tiekėjo atstovai. Testuojant integracines sąsajas su KCIS testavime gali dalyvauti ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovai.

  - Bandomajai eksploatacijai taikomi reikalavimai:

    - Visiems priimamiems VMI IS rezultatams taikoma bandomoji eksploatacija, kuri trunka ne mažiau nei 1 mėnesį ir kuri skaičiuojama nuo Paslaugos rezultato elemento ar glaudžiai susijusio Paslaugos rezultato elemento įdiegimo į gamybinę aplinką. Tiekėjo ir VMI prie FM sutarimu bandomosios eksploatacijos laikas gali būti pailgintas. Į bandomosios eksploatacijos trukmę neįskaičiuojamas laikas, kai dėl VMI IS  esminių klaidų ir / ar trikdžių nebuvo galima atlikti Paslaugos rezultato elemento bandomosios eksploatacijos. Bandomoji eksploatacija negali būti laikoma baigta, jei Tiekėjas neištaisė visų bandomosios eksploatacijos metu identifikuotų klaidų.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti VMI IS veikimo priežiūrą visos bandomosios eksploatacijos metu.

    - Tiekėjas bandomosios eksploatacijos metu privalo šalinti visus pastebėtus trūkumus ir tobulinti VMI IS, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus trūkumus. Susidarius tokiai situacijai, kai neįmanoma ištaisyti VMI IS trūkumų iki bandomosios eksploatacijos pabaigos, bandomosios eksploatacijos terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus ištaisyti VMI prie FM trūkumai ir VMI IS visa apimtimi atitiks nustatytus reikalavimams.

    - Bandomosios eksploatacijos metu nustačius trūkumus, kilusius dėl to, kad projektavimo ir programavimo metu Tiekėjas jų nenumatė, Tiekėjas reikalingus taisymus turės atlikti nemokamai.

    - Tiekėjas privalo, prieš perduodamas VMI IS, VMI prie FM pateikti galutines dokumentacijos ir VMI IS išeities kodo versijas.

  - Kokybės garantijai taikomi reikalavimai:

4.6.1.	Bendri reikalavimai:

4.6.1.1. Tiek VMI prie FM, tiek Tiekėjas pasitvirtina „Kokybės garantijos“ dokumentą.

4.6.1.2. Paslaugos turi būti inicijuojamos, apskaitomos ir analizuojamos tik VMI prie FM Pagalbos tarnybos programinėmis priemonėmis.

4.6.1.3. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja išspręsti visus po pirkimo sutarties įsigaliojimo VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos nukreiptas triktis ir / ar klaidas. Triktys ir / ar klaidos sprendžiamos pagal jų kritiškumą (pirmiausiai kritinės klaidos, po to svarbios klaidos, po to kitos klaidos) ir registravimo tvarką (pirmiausia sprendžiamos anksčiausiai užregistruotos triktys ir / ar klaidos). Esant būtinybei VMI prie FM, suderinusi su Tiekėju, gali pakeisti trikties ir / ar klaidos sprendimo prioritetą.

4.6.1.4. VMI IS turi sklandžiai veikti,  būti greitai atstatomas po trikčių. Visi veiksmai su VMI  IS bei duomenimis turi būti fiksuojami.

4.6.1.5. VMI IS dokumentacija, kartu su programiniu kodu bei diegimo instrukcijomis, pateikiami pagal VMI prie FM ir Tiekėjo tarpusavyje suderintame kokybės garantijos dokumente aprašytą tvarką, patalpinant į SVN ir išlaikant VMI IS diegimo proceso principus, atsižvelgiant į Reikalavimų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos kokybės garantijai ir priežiūros paslaugoms, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų saugos reikalavimų ir reikalavimų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos kokybės garantijai ir priežiūros paslaugoms“ (2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V–20 redakcija), nuostatas.

4.6.1.6. Paslaugos priėmimo-perdavimo akte turi būti įvardinta visa Paslaugos teikimo metu pateikta dokumentacija (suderinus su VMI prie FM), instaliavimo paketai bei programinis kodas, aprašyti žinomi defektai bei įdiegimo instrukcijos.

4.6.1.7. Paslaugos turi būti teikiamos taip, kad sukurta ir (ar) modifikuota programinė įranga (Paslaugos rezultatai) galėtų funkcionuoti realaus laiko režimu, tiek vykdant tokios programinės įrangos bandomąją eksploataciją, tiek jai taikant kokybės garantiją.

4.6.1.8. Tiekėjo darbuotojams draudžiama savavališkai atlikti VMI prie FM IS diegimus bei kitokius VMI prie FM IS konfigūravimo darbus.

4.6.1.9. Visos Sutartyje išvardintos Paslaugos ar Paslaugos dalys turi būti įdiegtos į gamybinę aplinką per 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo ir turi būti realizuota 100 proc. perkamai Paslaugai keliamų reikalavimų.

4.6.2.	Privalomi pagrindiniai reikalavimai paslaugų kokybei:

4.6.2.1. Jeigu Paslaugos sudėtyje esanti programinė įranga negalės tinkamai veikti dėl to, kad Tiekėjas neįtraukė į Paslaugos kainą visų reikalingų su taikomosios programinės įrangos eksploatacija susijusių išlaidų už laikotarpį nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos iki Paslaugos rezultato elementų kokybės garantijos pabaigos, programinės įrangos veikimas bus atstatomas Tiekėjo sąskaita.

4.6.2.2. Jei Paslaugos rezultato elementų, kurių kokybės garantinius įsipareigojimus pagal pirkimo sutartį vykdo vienas Tiekėjas, modifikavimą ir / ar plėtrą atliko kitas Tiekėjas, Paslaugos techninėje specifikacijoje numatyti, kad pastarajam pereina visi funkciškai glaudžiai tarpusavyje susijusių Paslaugos rezultato elementų kokybės garantiniai įsipareigojimai.

4.6.2.3. Tuo atveju, jeigu Tiekėjas atlieka bendrųjų VMI IS ir/ar kitų VMI prie FM IS dalių modifikavimą, Tiekėjas privalo perimti modifikuotų VMI IS ir/ar kitų VMI prie FM IS komponentų kokybės užtikrinimo garantiją ir klaidų taisymą bei savo sąskaita ištaisyti visas jo modifikuotų VMI IS ir/ar kitų VMI prie FM informacinių sistemų dalių klaidas, o jeigu dėl tokių klaidų būtų pažeistas VMI IS ir/ar kitų VMI prie FM IS saugumas, jam būtų taikomos sankcijos proporcingos patirtai žalai.

4.6.3.	Privalomi pagrindiniai reikalavimai kokybės garantijai:

4.6.3.1. Visiems Paslaugos rezultato elementams (sudėtinėms dalims pagal Civilinį kodeksą), kuriems pagal Civilinį kodeksą būtų galimybė sutartiniu įsipareigojimu suteikti kokybės garantijos terminą, pirkimo sutartimi suteikiamas Civiliniame kodekse numatytas, Tiekėjo pasiūlyme nurodytas, tačiau ne mažesnis nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantijos terminas, kurio pradžia laikoma paskutinio Paslaugos dalies priėmimo—perdavimo akto pasirašymo diena.

4.6.3.2. Kokybės garantijos objektas yra visi Paslaugos rezultato elementai.

4.6.3.3. Kokybės garantiniai įsipareigojimai negali būti skaidomi į atskirus garantinius įsipareigojimus atskiriems funkciškai glaudžiai tarpusavyje susijusiems Paslaugos rezultato elementams (pvz., programinės įrangos moduliams), tai taip pat reiškia, kad:

• baziniam funkcionalumui (moduliams, užtikrinantiems kitų modulių sąveiką, aprūpinantiems pastaruosius reikiama informacija, leidžiantiems valdyti kitų modulių funkcionavimą ir pan.) garantiniai įsipareigojimai taikomi ne trumpiau nei vėliausiai pasibaigiantys garantiniai įsipareigojimai priklausomiems moduliams;

•   atlikus vieno susijusio Paslaugos rezultato elemento modifikavimus ar sukūrus naują glaudžiai susijusį Paslaugos rezultato elementą, kokybės garantija pratęsiama visiems glaudžiai susijusiems Paslaugos rezultato elementams.

4.6.3.4. Jei Tiekėjas nesilaiko Paslaugos atlikimo terminų, kokybės garantijos termino eiga sustabdoma laikotarpiui nuo pranešimo per VMI prie FM Pagalbos tarnybą nukreipimo Tiekėjui apie Paslaugos rezultato elemento trūkumą (klaidą / triktį) iki tokio Paslaugos rezultato elemento trūkumo pašalinimo momento, kai VMI prie FM patvirtina tokio trūkumo (klaidos / trikties) pašalinimą.

4.6.4.	Privalomi pagrindiniai reikalavimai kokybės garantijos Paslaugos atlikimo terminams:

4.6.4.1. Teikdamas Paslaugą, Tiekėjas privalo kaip įmanoma greičiau patikslinti informaciją apie trikties ir / ar klaidos rimtumą bei apie preliminarų numatomą trikties ir / ar klaidos pašalinimo terminą.

4.6.4.2.  Klaidos ir / ar triktys klasifikuojamos:

a. kritinė klaida (VMI prie FM Pagalbos tarnyboje incidento prioritetas „Labai skubus“) — kai nustatyta triktis ir / ar klaida, dėl kurios IS naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus šios funkcijos vykdymas, kai PĮ darbas blokuojamas arba nutrūksta, jei klaida ir / ar triktis susijęs su duomenų sauga, taip pat jei klaida ir / ar triktis susijęs su įstaigos reputacija;

b. svarbi klaida (VMI prie FM Pagalbos tarnyboje incidento prioritetas „Skubus“) — tai nuolat pasikartojanti IS veikimo triktis ir / ar klaida, dėl kurios IS veikimas tampa nestabilus ir (ar) nesaugus ir kuri kliudo IS naudotojui vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas;

c. kita klaida (VMI prie FM Pagalbos tarnyboje incidento prioritetas „Neskubus“) — IS veikimo triktis ir / ar klaida, dėl kurios IS naudotojas funkcijų vykdymą atlieka, tačiau jos atliekamos kitokiu nei įprastas nuoseklumu arba gautas rezultatas yra nevisas, arba gautas rezultatas nesutampa su rezultatu, gautu kitais būdais, arba galimi kai kurių parametrų reikšmių nukrypimai nuo nurodytų IS dokumentuose, arba pastebėti dokumentacijos netikslumai, arba sulėtėja IS veikimas, arba gali susidaryti grėsmė elektroninės informacijos saugai;

d. konsultacija dėl trikties — IS naudotojas pageidauja konsultacijos.

4.6.4.3.  Trikties ir / ar klaidos bei IS smulkaus modifikavimo atvejams numatomi tokie įvykdymo terminai, skaičiuojant nuo klaidos ir / ar trikties, IS smulkaus modifikavimo nukreipimo per VMI prie FM Pagalbos tarnybą Tiekėjui momento iki klaidos ir / ar trikties pašalinimo, IS smulkaus modifikavimo (bei pakeičiant VMI prie FM Pagalbos tarnyboje incidento statusą į „Išspręstas“):

a. kritinės klaidos atveju — ne daugiau kaip 3 darbo valandos. Jei per 3 darbo valandas kritinės klaidos atvejo pašalinti nepavyksta, Tiekėjas VMI prie FM padeda įvykdyti reikiamas funkcijas alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Tiekėjas kritinę klaidą įsipareigoja pašalinti per 8 darbo valandas, skaičiuojant nuo kritinės klaidos pirminio nukreipimo per VMI prie FM Pagalbos tarnybą Tiekėjui momento;

b. svarbios klaidos atveju — ne daugiau kaip 16 darbo valandų. Jei per 16 darbo valandų didelės klaidos atvejo pašalinti nepavyksta, Tiekėjas VMI prie FM padeda įvykdyti reikiamą funkciją alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Tiekėjas didelės klaidos atvejį įsipareigoja pašalinti per 40 darbo valandų, skaičiuojant nuo didelės klaidos pirminio nukreipimo per VMI prie FM Pagalbos tarnybą Tiekėjui momento;

c. kitos klaidos atveju — ne daugiau kaip 40 darbo valandų. Jei per 40 darbo valandų klaidos atvejo pašalinti nepavyksta, Tiekėjas VMI prie FM padeda įvykdyti reikiamą funkciją alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Tiekėjas klaidos atvejį įsipareigoja pašalinti per 80 darbo valandų, skaičiuojant nuo kitos klaidos pirminio nukreipimo per VMI prie FM Pagalbos tarnybą Tiekėjui momento;

d. konsultacijos dėl trikties atveju — Tiekėjas labai skubios konsultacijos dėl trikties atveju įsipareigoja suteikti konsultaciją per 4 darbo valandas, skubios konsultacijos atveju įsipareigoja konsultaciją suteikti per 8 darbo valandas.

4.6.4.4. Konkretūs terminai, apibrėžti 4.6.4.3. papunktyje, nustatomi sutartiniu įsipareigojimu kiekvienai IS pagal IS eksploatavimo poreikius ir sprendimo galimybes. Šie terminai skaičiuojami pagal oficialiai nustatytas IS darbo valandas.

4.6.4.5. Tiekėjas už kiekvieną pavėluotą valandą, suėjusią pasibaigus 4.6.4.3 papunktyje nurodytam Tiekėjo įsipareigojimų terminui, šalinant klaidą ir/ ar triktį ar suteikiant konsultaciją, moka VMI prie FM 0,005 proc., o kritinės klaidos atveju už kiekvieną pavėluotą darbo valandą — 0,006 proc. pirkimo sutarties kainos be PVM dydžio baudą. Bauda negali būti mažesnė nei 4 Eurus už darbo valandą, kritinės klaidos atveju — mažesnė nei 30 Eurų už darbo valandą. Baudų suma negali viršyti 5 procentų visos pirkimo sutarties kainos be PVM. Klaidos ir/ ar trikties sprendimo vėlavimo terminai fiksuojami akte, kurį pasirašo Tiekėjo ir VMI prie FM atstovai. Jeigu Tiekėjo atstovas nepagrįstai atsisako pasirašyti aktą, laikoma, kad Tiekėjas pripažįsta VMI prie FM užfiksuotą klaidos ir / ar trikties sprendimo vėlavimo termino teisingumą.

4.6.4.6.   Jei klaida nepašalinama per Reikalavimų 4.6.4.3 papunktyje nurodytą terminą, baudą Tiekėjas sumoka VMI prie FM mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo VMI prie FM raštu pateikto reikalavimo gavimo dienos.

4.6.4.7.  Tiekėjui pagal pirkimo sutartį pritaikytų sankcijų sumos gali būti dengiamos iš TIEKĖJUI pagal pirkimo sutartį priklausančių gauti sumų.

4.6.4.8.  Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos pašalinti klaidą ir / ar triktį;

4.6.4.9.  Tiekėjas privalo nedelsdamas atstatyti IS veikimą, įvykus triktims, susijusioms su naujai diegiamais funkcionalumais. Tokios triktys klasifikuojamos kaip kritinės klaidos.

  - Duomenų saugos ir informacijos konfidencialumo reikalavimai:

4.7.1.   Paslaugos vykdymui Tiekėjo darbuotojams prieiga suteikiama tik iš Užsakovo tam tikslui paruoštų darbo vietų per VMI įdiegtą Administratorių veiksmų kontrolės sistemą (AVKS), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-455 (2018 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. V-403 redakcija), nuostatomis (toliau — Naudotojų administravimo taisyklės). Nuotoliniai prisijungimai gali būti leidžiami tik atitinkamais teisės aktais bei Naudotojų administravimo taisyklėmis nustatyta tvarka.

4.7.2. Turi būti įgyvendintos kontrolės priemonės, užtikrinančios perduodamų ar gaunamų duomenų vientisumą ir konfidencialumą, kad duomenys nebuvo iškraipyti ar neleistinai atskleisti jų perdavimo metu.

4.7.3. Tiekėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad Tiekėjo darbuotojai, kurie atliks Paslaugą, saugos VMI IS esančių duomenų paslaptį tiek Paslaugos teikimo metu, tiek pasibaigus Paslaugos sutarčiai, tiek pasibaigus Paslaugos Tiekėjo darbuotojų darbo ar kitokiems santykiams su Tiekėjui.

4.7.4. Tiekėjas galės vykdyti pirkimo sutartį tik Tiekėjo specialistams (komandos nariams) pasirašiusius Konfidencialumo pasižadėjimo formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl duomenų tvarkymo sutarties ir konfidencialumo pasižadėjimo“.

4.7.5. Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina Paslaugai atlikti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių gautai informacijai apsaugoti, todėl Tiekėjui nustatomi tokie pagrindiniai reikalavimai:

4.7.5.1. neatskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Užsakovo gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugą, laikyti ją paslaptyje net pasibaigus sutarties galiojimui;

4.7.5.2. apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą, nedelsiant raštu informuoti Užsakovą ir imtis visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam informacijos paskleidimui;

4.7.5.3. atlyginti informacijos neteisėto paviešinimo nuostolius.

4.7.6. Tiekėjas nedelsdamas ir, jei įmanoma praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo duomenų saugumo incidento nustatymo, privalo apie įvykusį ar galimai įvykusį duomenų saugumo incidentą informuoti Užsakovą el. paštu duomenu_sauga@vmi.lt.

4.7.7. VMI IS turi būti apsaugotas nuo pagrindinių per tinklą vykdomų atakų: SQL įskverbties (angl. SQL injection), įterptinių instrukcijų atakų (angl. Cross-site scripting), atkirtimo nuo Paslaugos (angl. DOS), paskirstyto atsisakymo aptarnauti (angl. DDOS). Pagrindinių per tinklą vykdomų atakų sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP)) interneto svetainėje www.owasp.org.

4.7.8. Atlikus esminį sukurto VMI IS komponentų keitimą, po kurio šių komponentų kokybės garantija pereina Tiekėjui, Tiekėjas turi užtikrinti VMI IS komponentų atsparumą įsilaužimui. Tiekėjas tokiu atveju privalo atlikti atsparumo įsilaužimui vertinimą ir jo rezultatų ataskaitą pateikti Užsakovui. Tiekėjas privalo pašalinti visus trūkumus, kuriuos nustatė pats, taip pat, kuriuos nustatė Užsakovas ar nepriklausomas atsparumo įsilaužimui vertinimo paslaugų tiekėjas.

4.7.9. Jeigu Paslaugos vykdymo metu Tiekėjui bus būtina tvarkyti realius duomenis, Tiekėjas ir Užsakovas turės pasirašyti Užsakovo Duomenų tvarkymo sutartį. Tiekėjui bus sudarytos sąlygos susipažinti su Duomenų tvarkymo sutarties tekstu ir teikti pasiūlymus dėl šios sutarties sąlygų.

4.7.10.  Visi VMI IS naudotojų administravimo, informacijos ir duomenų  saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo subrangovams.

4.7.11. Paslaugos vykdymo metu modifikuojant VMI IS ir /ar atskiras jos dalis ir atlikus pakeitimus, kurie turi įtakos naudotojų vykdomiems veiksmams su duomenimis, naudotojų ar jų grupių bei administratorių teisių naudotis sistemos ištekliais pakeitimams, sistemos parametrų, laiko ir / ar datos pakeitimams ir kitiems veiksmams, turi būti papildytas esamas VMI IS auditavimo sprendimas.

  - Projekto valdymo reikalavimai:

4.8.1. Projekto valdymas ir vykdymas turės būti vykdomas pagal:

4.8.1.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos projektų valdymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2007 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos projektų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-123 redakcija).

4.8.1.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės informacinių išteklių steigimo, kūrimo, diegimo, priežiūros ir likvidavimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-216 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos kūrimo, diegimo ir techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-443 redakcija).

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1.1 „Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinė sistema „KCIS“ Integracinės sąsajos su VMI IS specifikacija“.

Paslaugos techninės specifikacijos priedas Nr. 1.1.

Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinė sistema „KCIS“ Integracinės sąsajos su VMI IS specifikacija 23 lapai Versija 1.5

Turinys

1.	Įvadas	3

1.1.	Dokumento paskirtis	3

2.	Sąvokos ir susiję dokumentai	4

3.	Vieningo prisijungimo tarp VMI ir KCIS sąsaja	5

3.1.	Vieningo prisijungimo objektai	5

3.1.1.	Naudotojo sąsajos kalbos nustatymas	5

3.2.	Atstovavimo atvejai	5

3.3.	Vieningo prisijungimo tarp ESKIS IR KCIS per VIISP veikimo principai	6

3.4.	„correlationId“ parametro formatas	8

3.5.	Užsienio šalių piliečių be LR asmens kodo darbas su VMI IS	9

3.6.	Reikalingi pakeitimai VMI IS	9

4.	VMI pateiktų prašymų sąrašo gavimo sąsaja	11

5.	VMI pateiktų pranešimų sąrašo gavimo sąsaja	13

6.	VMI pateiktų užduočių sąrašo gavimo sąsaja	15

7.	VMI pateiktų dokumentų sąrašo gavimo sąsaja	17

8.	Mokesčių mokėtojo vykdomos veiklos (išskyrus individualią veiklą) MMR duomenų gavimo sąsaja	19

8.1.	EVRKCode struktūra	19

9.	Individualios veiklos pažymų gavimo sąsaja	20

10.	Verslo liudijimų gavimo sąsaja	21

11.	Asmens pateiktų deklaracijų gavimo sąsaja	22

12.	Prievolės indikatoriaus gavimo sąsaja	23

# Įvadas

## Dokumento paskirtis

Šiame dokumente pateikiami reikalavimai VMI informacinių sistemų teikiamoms integracinėms sąsajoms, kad būtų galima realizuoti KCIS projekte numatytą sistemos funkcionalumą. Dokumente detalizuotos integracijų apimtys ir duomenų grupės, realizavimo principai ir tikslai. Detalios techninės specifikacijos bus parengtos ir suderintos vykdant VMI IS modernizavimo projektą (us).

# Sąvokos ir susiję dokumentai

Žemiau esančioje lentelėje pateiktas dokumente naudojamų sąvokų ir terminų sąrašas.

Sąvokų ir terminų sąrašas

| Sąvoka, terminas | Aprašymas |
| --- | --- |
| IS / sistema | Informacinė sistema |
| KCIS | Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinės sistema |
| EDS | Elektroninė deklaravimo sistema |
| ESKIS | Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistema |
| VMI | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
| MM | Mokesčių mokėtojas |
| MMR | Mokesčių mokėtojų registras |
| RC | Valstybės įmonė „Registrų centras“ |
| Projektas | Projektas „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“ |

# Vieningo prisijungimo tarp VMI ir KCIS sąsaja

Turi būti realizuota vieningo prisijungimo sąsaja, leidžianti autentifikuotam KCIS naudotojui pereiti į VMI IS, nereikalaujant iš naujo patvirtinti savo tapatybės. Ši sąsaja turi veikti VIISP vieningo prisijungimo komponento pagrindu.

## Vieningo prisijungimo objektai

Turi būti galima naudotoją tiesiogiai nukreipti į šias VMI IS vietas:

ESKIS paslaugų užsakymo puslapius:

  - Fizinio asmens prašymo įregistruoti individualią veiklą paslaugos:

    - Verslo liudijimų išdavimo / pratęsimo / nutraukimo / pakeitimo paslauga.

    - Individualios veiklos registravimo / keitimo / nutraukimo paslauga (REG812).

  - Mokesčių mokėtojų įregistravimo / papildymo / keitimo / išregistravimo Pridėtinės vertės mokesčių (toliau – PVM) mokėtojų registre paslauga (FR0388).

  - Užsienio juridinių asmenų, filialų ir atstovybių įregistravimo / duomenų keitimo mokesčių mokėtojų registre paslauga (forma FR0227).

  - Lietuvos juridinio asmens duomenų ir juridinio asmens struktūrinių padalinių duomenų tvarkymas (papildymas / keitimas) mokesčių mokėtojų registre (atitinkamai FR0791 ir FR0791A).

ESKIS užsakytų asmens paslaugų būsenos peržiūros kortelę.

ESKIS sistemoje asmeniui pateiktų pranešimų, užduočių (atliktinų veiksmų) ir dokumentų peržiūros korteles.

Mokestinės prievolės indikatoriaus aprašomąją dalį ESKIS portale.

### Naudotojo sąsajos kalbos nustatymas

Vykdant vieningą prisijungimą, KCIS turi perduoti, o ESKIS turi atvaizduoti naudotojo sąsają ta kalba, kokią naudotojas pasirinko KCIS sistemoje. Kalbos parametras turi būti perduotas iš KCIS į ESKIS kaip aprašyta skyriuje „3.3 Vieningo prisijungimo tarp ESKIS IR KCIS per VIISP veikimo principai“. Jei iš KCIS nurodyta kalba puslapio ESKIS nėra, rodoma kalba nustatoma taip:

Jei naudotojas anksčiau buvo prisijungęs, nustatoma ta kalba, kuria jis paskutinį kartą dirbo

Jei naudotojas yra naujas, nustatoma anglų k.

Jei nėra puslapio anglų k., nustatoma lietuvių k.

## Atstovavimo atvejai

KCIS, tikrindama prisijungusio naudotojo (fizinio asmens) atstovavimo kitiems asmenims teises, naudos šiuos duomenis:

RC juridinių asmenų registro (toliau – JAR) duomenis – kai asmuo yra juridinio asmens vadovas;

VIISP perduotus duomenis – kai asmuo prisijungė per VIISP už kitą, juridinį asmenį.

Pirmu atveju ESKIS galės patikrinti atstovavimo teises per integraciją su JAR. Taip pat tinkamas sprendimas, jei šiuo atveju ESKIS tiesiog atliktų standartinį, šiuo metu realizuotą ir taikomą atstovavimo tikrinimą, nes jis apima ir vadovo pagal JAR duomenis atstovavimą.

Antru atveju ESKIS privalės pasitikėti iš VIISP (per SSO sprendimą) gautais atstovavimo duomenimis. Šiuos atstovavimo duomenis reiktų įrašyti į VMI atstovavimo teisių komponentą (esantį ESKIS), kad toliau naudotojui dirbant nekiltų problemų dėl teisių. Kokias konkrečiai teises atstovauti suteikti turi būti suderinta rengiant techninio sprendimo specifikaciją.

Svarbu: kadangi naudotojas gali atstovauti JA pagal RC JAR duomenis (yra JA vadovas), tai galima situacija, kai naudotojas prisijungė prie VIISP kaip fizinis asmuo ir tik vėliau pasirinko atstovauti jo vadovaujamą JA. Tokiu atveju ESKIS iš VIISP informacijos apie atstovavimą negaus, bet šią informaciją perduos KCIS. Dėl to svarbu, kad ESKIS atstovavimo informaciją imtų iš KCIS perduodamų duomenų, kartu atlikdama patikrinimą, ar tikrai asmuo gali atstovauti nurodytą JA pagal 2 šaltinius: arba FA yra JA vadovas, arba nurodytas atstovavimas iš VIISP gautoje autentifikacijos informacijoje.

## Vieningo prisijungimo tarp ESKIS IR KCIS per VIISP veikimo principai

Vykdant prisijungimą per VIISP, reikia išskirti naudotojų apibrėžimus:

- Autentifikuotas naudotojas – tai naudotojas, kurio tapatybę patvirtino VIISP. Tai gali būti:

  - Fizinis asmuo – LR pilietis.

  - Fizinis asmuo – ne LR pilietis (jo tapatybę patvirtina užsienio valstybės IS ar kiti autentifikavimą užtikrinantys šaltiniai / sprendimai).

- Veikiantis naudotojas – tai naudotojas, kurio vardu atliekami veiksmai IS. Tai gali būti:

  - Fizinis asmuo – tas pats, kuris buvo autentifikuotas.

  - LR registruotas juridinis asmuo, kurio vadovas (pagal JAR duomenis) yra autentifikuotas fizinis asmuo.

  - LR registruotas juridinis asmuo – kurio atstovavimo teises patvirtino VIISP (autentifikuotas fizinis asmuo per VIISP prisijungė kaip juridinio asmens atstovas).

Pasinaudojant VIISP vieningo prisijungimo komponentu, reikia KCIS ir ESKIS realizuoti tokią darbų seką:

- Autentifikuotas naudotojas prisijungia per VIISP prie KCIS sistemos (ir galimai joje atlieka jam reikiamus veiksmus).

- Naudotojas KCIS gali pasirinkti, ar veiks atstovaudamas save, ar atstovaudamas juridinį asmenį, kurio vadovas pagal JAR duomenis jis yra. Taip pat KCIS palaikys atstovavimo duomenis, gautus iš VIISP, jei autentifikuotas naudotojas VIISP jungėsi su JA atstovavimu.

Atsiradus poreikiui naudotojui pasinaudoti VMI IS paslaugomis ir funkcijomis, KCIS inicijuoja VIISP vieningo prisijungimo funkciją - peradresuoja naudotoją į VIISP vieningo prisijungimo sistemą, perduodama šiuos duomenis:

  - 1. punkte gautą VIISP sesijos ID;

  - IS, į kurią nukreipia naudotoją, ID – VMI ESKIS PID;

  - Papildomus duomenis parametre „correlationId“

VIISP vieningo prisijungimo sistema gauna naudotojo sesijos ID ir automatiškai identifikuoja naudotoją (jam nereikia pakartotinai tvirtinti tapatybės).

VIISP pagal pateiktą ID (PID) nukreipia naudotoją į ESKIS esantį prisijungimo per VIISP puslapį („landing page“). Šiuo atveju ESKIS gauna autentifikuoto naudotojo informaciją tokiu pat būdu, kaip kad naudotojui atlikus tapatybės patvirtinimo funkciją VIISP. VIISP į ESKIS perduoda šią informaciją:

  - Autentifikuoto naudotojo (fizinio asmens) kodą arba ID (ne LR piliečio atveju):

    - Jungiantis per LR veikiančias IS (pvz. bankus) ir turint LR suteiktą asmens kodą, perduodamas šis kodas

    - Jungiantis per LR veikiančias IS ir neturint suteikto LR asmens kodo (EU piliečiai), perduodamas neapibrėžta informacija (pvz. gimimo data) – tokių atvejų KCIS nepalaikys ir į ESKIS tokių naudotojų nenukreips.

    - Jungiantis per užsienio šalių IS (pvz. e-IDAS), perduodamas specialus kodas, kurį sudaro šalies kodas bei unikalus toje šalyje asmens ID.

  - Autentifikuoto naudotojo vardą ir pavardę

  - Atstovaujamo (veikiančio) JA kodą, jei autentifikuotas naudotojas per VIISP prisijungė kaip atstovaujatis asmuo arba pagal JAR duomenis yra JA vadovas. Kadangi KCIS palaikys tik JA atstovavimą, tai čia galės būti perduodamas tik LR registruoto JA kodas.

ESKIS interpretuoja informaciją, perduotą parametre „correlationId“:

  - Puslapio, į kurį turi būti nukreiptas naudotojas, pilnas URL

  - Naudotojo sąsajos kalbos kodas

  - Atstovaujamo asmens kodas (sutampa su autentifikuoto naudotojo kodu arba būna LR registruoto juridinio asmens, kurį atstovauja autentifikuotas FA, kodas)

Pagal šią informaciją ESKIS patikrina, ar naudotojas gali atstovauti nurodytą asmenį, detalesnė informacija pateikta skyriuje „3.2 Atstovavimo atvejai“.

Jei patikrinimas teigiamas, ESKIS peradresuoja naudotoją į reikiamą puslapį bei nustato vieningo prisijungimo sesijoje naudotojo pasirinktą kalbą (detaliai aprašyta skyriuje „3.1.1 Naudotojo sąsajos kalbos nustatymas“) ir atstovavimo duomenis bei teises (detaliai aprašyta skyriuje „3.2 Atstovavimo atvejai“).

Naudotojas nukreipiamas į pasirinktą šiame skyriuje nustatytų paslaugų ESKIS puslapį.

Žemiau pateikta šio proceso schema:

Vieningo prisijungimo darbų sekos schema

## „correlationId“ parametro formatas

„correlationId“ parametrą sudaro JSON formato žinutė, sudaryta iš parametrų pavadinimų ir jų reikšmių porų. Numatomi 3 parametrai:

„targetUrl“ – nuorodą į VMI IS puslapį, į kurį reikia peradresuoti naudotoją

„lang“ – naudotojo sąsajos kalbos kodas (galimos reikšmės: „lt“, „en“, „ru“. „ru“ kalbos ESKIS šiuo metu nepalaikys ir pagal 3.1.1 skyriuje nurodytas taisykles nustatys kitą, palaikomą kalbą)

„actingFor“ – atstovaujamo asmens kodas (perduodamas arba atstovaujamo JA kodas, arba jo paties asmens kodas, jei jis veikia už save)

„correlationId“ parametro pavyzdys:

{ targetUrl: "http://www.vmi.lt/cms/", lang: "lt", actingFor: "123456789" }

JSON formatas pasirinktas dėl galimybių ateityje jį plėsti (pridėti naujų parametrų), kartu išlaikant suderinamumą su esamomis integruotomis IS.

Žemiau pateikta lentelė, kurioje parodomi galimi ‚actingFor‘ parametro ir VIISP autentifikuoto naudotojo sąryšiai.

| VIISP autentifikuotas naudotojas | VIISP atstovaujamas asmuo | KCIS pasirinktas atstovavimas pagal JAR | ‚actingFor‘ nurodytas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| nurodytas | nenurodytas | nepasirinktas | VIISP autentifikuotas naudotojas |
| nurodytas | nurodytas | nepasirinktas | VIISP atstovaujamas asmuo (JA kodas) |
| nurodytas | nurodytas | pasirinktas | KCIS pasirinktas atstovaujamas asmuo pagal JAR (JA kodas) |
| nurodytas | nenurodytas | pasirinktas | KCIS pasirinktas atstovaujamas asmuo pagal JAR (JA kodas) |

## Užsienio šalių piliečių be LR asmens kodo darbas su VMI IS

Užsienio šalių piliečiai, kurie turi LR asmens kodą (yra LR rezidentai arba „turintys interesų LR“) ir jungiasi per LR esančias IS, bus autentifikuojami lygiai taip pat, kaip LR piliečiai ir toks atvejis šiame skyriuje nenagrinėjamas.

Šiuo metu užsienio šalių piliečiai, neturintys LR asmens kodo, (toliau šiame skyriuje vadinamo tiesiog „užsienio šalių piliečiais“) gali dirbti su VMI IS, bet jiems reikia fiziškai ateiti į VMI ir pateikti dokumentus, kad jiems būtų sukurtas naudotojas ESKIS sistemoje.

KCIS vienas iš tikslų yra įgalinti užsienio šalių piliečius atlikti veiksmus tik internetu. Šiuo metu tokios galimybės VMI IS nėra.

Sudarant galimybę užsienio šalių piliečiams atlikti veiksmus tik per internetą, reikia išplėsti VMI IS realizuojant scenarijų, kai užsienietis veikia kaip fizinis asmuo ir atstovauja save:

- Užsienietis autentifikuojasi per VIISP (identifikuojamas pagal užsienio šalies suteiktą ID, kuriame yra ir šalies kodas).

- Jam per VIISP vieningo prisijungimo paslaugą iš KCIS autentifikuojantis ESKIS sistemoje (žr. skyrių 3.3 „Vieningo prisijungimo tarp ESKIS IR KCIS per VIISP veikimo principai“), ESKIS turėtų būti kuriamas naudotojas, pagal gautus ir papildomai naudotojo pateikiamus duomenis būtinus MANO VMI naudotojo sukūrimui.

- Toliau šiam naudotojui turi būti pasiūloma užsiregistruoti klientu MMR sistemoje.

- Po šio žingsnio, užsienietis gali užsakyti VMI teikiamas elektronines paslaugas ir atlikti kitus veiksmus, kurie nurodyti skyriuje 3.1 „Vieningo prisijungimo objektai“.

Kitas scenarijus, kai užsienio šalies pilietis prisijungė per VIISP ir nurodė atstovavimo JA duomenis yra negalimas, nes nei VIISP (kai autentifikuojama per užsienio šalių IS), nei RC (JAR) nepalaiko JA kodo gavimo pagal užsienio IS išduotą ID.

## Reikalingi pakeitimai VMI IS

- Išplėsti ESKIS:

  - Realizuoti VIISP vieningo prisijungimo 2-os versijos protokolo palaikymą

  - Realizuoti „correlationId“ interpretavimą:

    - ‚actingFor‘ (atstovaujamo asmens kodo) patikrą pagal ESKIS turimą informaciją: jei ESKIS nemato, kad autentifikuotas asmuo gali atstovauti nurodytą asmenį – rodoma klaida ir neleidžiama toliau dirbti.

    - ‚targetUrl‘ (galutinio puslapio) parametrą: peradresuoti į nurodytą VMI IS puslapį, jei jis nenurodytas ar nurodytas klaidingas – naudotojui rodyti klaidą.

    - ‚lang‘ (kalbos) parametro apdorojimą: automatiškai parinkti nurodytą puslapio kalbą. Jei puslapio tokia kalba nėra – rodyti anglišką arba lietuvišką (tokia prioriteto tvarka) puslapį.

  - Realizuoti naudotojo pasirinktos kalbos išsaugojimą VMI naudotojo sesijoje.

  - Realizuoti atstovaujamo asmens nustatymą VMI naudotojo sesijoje pagal duomenis, pateiktus „correlationId“ parametre.

  - Realizuoti naudotojo nukreipimą „correlationId“ nurodytu adresu.

- Išplėsti VMI IS, į kurias bus nukreipiamas naudotojas iš KCIS, kad palaikytų naudotojo sąsajos kalbos automatinį parinkimą pagal VMI naudotojo sesijoje esantį parametrą. Konkrečių VMI IS ar jų komponentų sąrašas turi būti specifikuotas vykdant pakeitimų analizės ir/arba projektavimo darbus pagal skyriuose 3.1. „Vieningo prisijungimo objektai“ bei 3.3 „Vieningo prisijungimo tarp ESKIS IR KCIS per VIISP veikimo principai“ nurodytus reikalavimus. Preliminariai pakeitimų reikės šioje VMI IS:

  - ESKIS

- Išplėsti ESKIS (ir, esant poreikiui, kitas VMI IS), kad būtų galima suformuoti URL, kuris pateikia reikiamą langą (reikalinga, tik jei dabar tokios galimybės nėra). Puslapių, į kuriuos reikia nukreipti naudotoją, sąrašas pateiktas skyriuje 3.1. „Vieningo prisijungimo objektai“.

- Išplėsti ESKIS, realizuojant galimybę prisijungti užsienio šalies piliečiui:

  - Galimybę sukurti naudotoją ESKIS pagal iš VIISP gautą užsienio šalies piliečio ID. Pakartotinai jungiantis ESKIS turi identifikuoti sukurtą naudotoją ir automatiškai susieti sesiją su jo profiliu.

  - Galimybę sukurti klientą MMR.

  - Sukurti naudotojų profiliai turi leisti užsakyti paslaugas ir atlikti kitus veiksmus, išvardintus skyriuje 3.1. „Vieningo prisijungimo objektai“.

# VMI pateiktų prašymų sąrašo gavimo sąsaja

Sąsaja pagal pateiktus užklausos parametrus grąžina mokesčių mokėtojo ESKIS sistemoje esančių užsakytų  paslaugų sąrašą.

Užklausos parametrai:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| personCode | Tekstas (privalomas) | Asmens, kuris prašo duomenų, kodas (galimas tik fizinio asmens kodas arba užsieniečio ID). |
| actingFor | Tekstas (privalomas) | Asmens, kurio duomenų prašoma, kodas (MM kodas). Jei atstovavimo nėra (prašoma savo duomenų), tai personCode ir actingFor reikšmės sutampa. |
| dateFrom | Data | Filtravimo kriterijus: pateikimo data nuo – grąžinti pateiktus ne anksčiau nei nurodyta data |
| dateTo | Data | Filtravimo kriterijus: pateikimo data iki – grąžinti pateiktus ne vėliau nei nurodyta data |
| serviceCode | Tekstas (privalomas, keletas reikšmių) | Paslaugos tipas |
| serviceStatus | Tekstas (keletas reikšmių) | Paslaugos būsena |
| limit | Sveikas skaičius | Kiek įrašų grąžinti. Jei nurodyta, rezultatų aibę riboti iki nurodyto skaičiaus. |

Užklausos rezultatas – sąrašas pateiktų prašymų. Vieno prašymo duomenų modelis:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| personCode | Tekstas (privalomas) | Asmens, kuris prašo duomenų, kodas (galimas tik fizinio asmens kodas arba užsieniečio ID). Grąžinama ta pati reikšmė, kuri buvo perduota užklausoje. |
| actingFor | Tekstas (privalomas) | Asmens, kurio duomenų prašoma, kodas (MM kodas). Grąžinama ta pati reikšmė, kuri buvo perduota užklausoje. |
| serviceCode | Tekstas (privalomas) | Užsakytos ESKIS paslaugos kodas (pagal ESKIS paslaugų potipių klasifikavimą) |
| serviceTitle | Tekstas (privalomas) | Užsakytos ESKIS paslaugos pavadinimas |
| orderNo | Tekstas (privalomas) | Užsakymo (su paslauga susijusio užsakymo dokumento) numeris |
| orderDate | Data (privalomas) | Užsakymo data |
| statusChangeDate | Data ir laikas (privalomas) | Paslaugos aktualios būsenos data |
| serviceStatus | Tekstas (privalomas) | Paslaugos būsena. Tikslus galimų reikšmių sąrašas bus suderintas vykdant ESKIS pakeitimų analizę. |
| viewUrl | Tekstas (privalomas) | Pilna nuoroda į užsakymo peržiūros langą VMI IS (turi veikti per 3.3 skyriuje aprašytą mechanizmą). |
| serviceId | Tekstas (privalomas) | VMI užsakytos paslaugos ID |

Pateikiamas sąrašas turi būti surūšiuotas pagal paslaugos pateikimo datą, mažėjimo tvarka. Rūšiavimas turi būti atliktas prieš ribojant rezultatų aibę.

# VMI pateiktų pranešimų sąrašo gavimo sąsaja

Sąsaja pagal pateiktus asmens duomenis grąžina iš VMI gautų asmens pranešimų sąrašą.

Užklausos parametrai:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| personCode | Tekstas (privalomas) | Asmens, kuris prašo duomenų, kodas (galimas tik fizinio asmens kodas arba užsieniečio ID). |
| actingFor | Tekstas (privalomas) | Asmens, kurio duomenų prašoma, kodas (MM kodas). Jei atstovavimo nėra (prašoma savo duomenų), tai personCode ir actingFor reikšmės sutampa. |
| dateFrom | Data | Filtravimo kriterijus: pateikimo data nuo – gražinti pateiktus ne anksčiau nei nurodyta data |
| dateTo | Data | Filtravimo kriterijus: pateikimo data iki – gražinti pateiktus ne vėliau nei nurodyta data |
| serviceCode | Tekstas (privalomas, keletas reikšmių) | Su pranešimu susijusios paslaugos tipas |
| notificationType | Tekstas (keletas reikšmių) | Pranešimų, kuriuos grąžinti, tipai. Tikslus galimų reikšmių sąrašas bus suderintas vykdant ESKIS pakeitimų analizę. |
| notificationStatus | Tekstas (keletas reikšmių) | Filtravimo kriterijus: būsena – kokių būsenų įrašus grąžinti. Tikslus galimų reikšmių sąrašas bus suderintas vykdant ESKIS pakeitimų analizę. |
| limit | Sveikas skaičius | Kiek įrašų grąžinti. Jei nurodyta, rezultatų aibę riboti iki nurodyto skaičiaus. |

Užklausos rezultatas – sąrašas gautų pranešimų. Vieno pranešimo duomenų modelis:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| personCode | Tekstas (privalomas) | Asmens, kuris prašo duomenų, kodas (galimas tik fizinio asmens kodas arba užsieniečio ID). Grąžinama ta pati reikšmė, kuri buvo perduota užklausoje. |
| actingFor | Tekstas (privalomas) | Asmens, kurio duomenų prašoma, kodas (MM kodas). Grąžinama ta pati reikšmė, kuri buvo perduota užklausoje. |
| notificationNo | Tekstas (privalomas) | Pranešimo numeris |
| notificationTitle | Tekstas (privalomas) | Pranešimo antraštė |
| notificationDate | Data (privalomas) | Pranešimo pateikimo data |
| notificationStatus | Tekstas (privalomas) | Pranešimo būsena. Tikslus galimų reikšmių sąrašas bus suderintas vykdant ESKIS pakeitimų analizę. |
| viewUrl | Tekstas (privalomas) | Pilna nuoroda į pranešimo peržiūros langą VMI IS (turi veikti per 3.3 skyriuje aprašytą mechanizmą). |
| notificationId | Tekstas (privalomas) | VMI pranešimo ID |
| serviceId | Tekstas (privalomas) | Su pranešimu susijusios paslaugos ID |
| serviceCode | Tekstas (privalomas) | Su pranešimu susijusios paslaugos kodas (pagal ESKIS paslaugų tipų klasifikavimą) |
| serviceTitle | Tekstas (privalomas) | Su pranešimu susijusios paslaugos pavadinimas |

Pateikiamas sąrašas turi būti surūšiuotas pagal pranešimo pateikimo datą, mažėjimo tvarka. Rūšiavimas turi būti atliktas prieš ribojant rezultatų aibę.

# VMI pateiktų užduočių sąrašo gavimo sąsaja

Sąsaja pagal pateiktus MM duomenis grąžina iš VMI gautų užduočių sąrašą.

Užklausos parametrai:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| personCode | Tekstas (privalomas) | Asmens, kuris prašo duomenų, kodas (galimas tik fizinio asmens kodas arba užsieniečio ID). |
| actingFor | Tekstas (privalomas) | Asmens, kurio duomenų prašoma, kodas (MM kodas). Jei atstovavimo nėra (prašoma savo duomenų), tai personCode ir actingFor reikšmės sutampa. |
| dateFrom | Data | Filtravimo kriterijus: pateikimo data nuo – gražinti pateiktus ne anksčiau nei nurodyta data |
| dateTo | Data | Filtravimo kriterijus: pateikimo data iki – gražinti pateiktus ne vėliau nei nurodyta data |
| serviceCode | Tekstas (privalomas, keletas reikšmių) | Susijusios paslaugos tipas |
| jobType | Tekstas ( keletas reikšmių) | Užduočių, kurias grąžinti, tipai. Galimos keletas reikšmių, bent viena reikšmė yra privaloma. Tikslus galimų reikšmių sąrašas bus suderintas vykdant ESKIS pakeitimų analizę. |
| jobStatus | Tekstas (keletas reikšmių) | Filtravimo kriterijus: būsena – kokių būsenų įrašus grąžinti. Tikslus galimų reikšmių sąrašas bus suderintas vykdant ESKIS pakeitimų analizę. |
| limit | Sveikas skaičius | Kiek įrašų grąžinti. Jei nurodyta, rezultatų aibę riboti iki nurodyto skaičiaus. |

Užklausos rezultatas – sąrašas gautų užduočių. Vienos užduoties duomenų modelis:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| personCode | Tekstas (privalomas) | Asmens, kuris prašo duomenų, kodas (galimas tik fizinio asmens kodas arba užsieniečio ID). Grąžinama ta pati reikšmė, kuri buvo perduota užklausoje. |
| actingFor | Tekstas (privalomas) | Asmens, kurio duomenų prašoma, kodas (MM kodas). Grąžinama ta pati reikšmė, kuri buvo perduota užklausoje. |
| jobType | Tekstas (privalomas) | Užduoties veiksmo tipas |
| jobTitle | Tekstas (privalomas) | Užduoties antraštė |
| jobDate | Data (privalomas) | Užduoties pateikimo data |
| jobDueDate | Data (privalomas) | Iki kada reikia atlikti užduotį |
| jobStatus | Tekstas (privalomas) | Užduoties būsena |
| viewUrl | Tekstas (privalomas) | Pilna nuoroda į užduoties peržiūros langą VMI IS (turi veikti per 3.3 skyriuje aprašytą mechanizmą). |
| jobId | Tekstas (privalomas) | VMI užduoties (MM atliktino veiksmo) ID |
| serviceId | Tekstas (privalomas) | Su užduotimi susijusios paslaugos ID |
| serviceCode | Tekstas (privalomas) | Su užduotimi susijusios paslaugos kodas (pagal ESKIS paslaugų tipų klasifikavimą) |
| serviceTitle | Tekstas (privalomas) | Su užduotimi susijusios paslaugos pavadinimas |

Pateikiamas sąrašas turi būti surūšiuotas pagal užduoties pateikimo datą, mažėjimo tvarka. Rūšiavimas turi būti atliktas prieš ribojant rezultatų aibę.

# VMI pateiktų dokumentų sąrašo gavimo sąsaja

Sąsaja pagal pateiktus MM duomenis grąžina iš VMI gautų dokumentų (suderintos aibės būtinos KCIS paslaugoms) sąrašą.

Užklausos parametrai:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| personCode | Tekstas (privalomas) | Asmens, kuris prašo duomenų, kodas (galimas tik fizinio asmens kodas arba užsieniečio ID). |
| actingFor | Tekstas (privalomas) | Asmens, kurio duomenų prašoma, kodas (MM kodas). Jei atstovavimo nėra (prašoma savo duomenų), tai personCode ir actingFor reikšmės sutampa. |
| dateFrom | Data | Filtravimo kriterijus: pateikimo data nuo – gražinti pateiktus ne anksčiau nei nurodyta data |
| dateTo | Data | Filtravimo kriterijus: pateikimo data iki – gražinti pateiktus ne vėliau nei nurodyta data |
| serviceCode | Tekstas (privalomas, keletas reikšmių) | Susijusios paslaugos tipas |
| docType | Tekstas (keletas reikšmių) | Dokumentų, kuriuos grąžinti, tipai. Galimos keletas reikšmių, bent viena reikšmė yra privaloma. Tikslus galimų reikšmių sąrašas bus suderintas vykdant ESKIS pakeitimų analizę. |
| docStatus | Tekstas (keletas reikšmių) | Filtravimo kriterijus: būsena – kokių būsenų įrašus grąžinti. Tikslus galimų reikšmių sąrašas bus suderintas vykdant ESKIS pakeitimų analizę. |
| limit | Sveikas skaičius | Kiek įrašų grąžinti. Jei nurodyta, rezultatų aibę riboti iki nurodyto skaičiaus. |

Užklausos rezultatas – sąrašas gautų dokumentų aprašymų. Vieno aprašymo duomenų modelis:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| personCode | Tekstas (privalomas) | Asmens, kuris prašo duomenų, kodas (galimas tik fizinio asmens kodas arba užsieniečio ID). Grąžinama ta pati reikšmė, kuri buvo perduota užklausoje. |
| actingFor | Tekstas (privalomas) | Asmens, kurio duomenų prašoma, kodas (MM kodas). Grąžinama ta pati reikšmė, kuri buvo perduota užklausoje. |
| person | PersonData (privalomas) | Asmens duomenys, kuriam pateiktas dokumentas. |
| docNo | Tekstas (privalomas) | Dokumento numeris |
| docTitle | Tekstas (privalomas) | Dokumento antraštė |
| docDate | Data (privalomas) | Dokumento pateikimo data |
| docStatus | Tekstas (privalomas) | Dokumento būsena (TODO: suderinti galimas, turėtų būti dokumento susipažinimo būsena) |
| viewUrl | Tekstas (privalomas) | Pilna nuoroda į dokumento peržiūros langą VMI IS (turi veikti per 3.3 skyriuje aprašytą mechanizmą). |
| docId | Tekstas (privalomas) | VMI dokumento ID |
| serviceId | Tekstas (privalomas) | Su dokumentu susijusios paslaugos ID |
| serviceCode | Tekstas (privalomas) | Su dokumentu susijusios paslaugos kodas (pagal ESKIS paslaugų tipų klasifikavimą) |
| serviceTitle | Tekstas (privalomas) | Su dokumentu susijusios paslaugos pavadinimas |

Pateikiamas sąrašas turi būti surūšiuotas pagal dokumento pateikimo datą, mažėjimo tvarka. Rūšiavimas turi būti atliktas prieš ribojant rezultatų aibę.

# Mokesčių mokėtojo vykdomos veiklos (išskyrus individualią veiklą) MMR duomenų gavimo sąsaja

Sąsaja pagal pateiktus asmens duomenis grąžina VMI turimus užklausos datai aktualius MMR duomenis.

Užklausos parametrai:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| personCode | Tekstas (privalomas) | Asmens, kuris prašo duomenų, kodas (galimas tik fizinio asmens kodas arba užsieniečio ID). |
| actingFor | Tekstas (privalomas) | Asmens, kurio duomenų prašoma, kodas (MM kodas). Jei atstovavimo nėra (prašoma savo duomenų), tai personCode ir actingFor reikšmės sutampa. |

Užklausos rezultatas – MM duomenys:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| personCode | Tekstas (privalomas) | Asmens, kuris prašo duomenų, kodas (galimas tik fizinio asmens kodas arba užsieniečio ID). Grąžinama ta pati reikšmė, kuri buvo perduota užklausoje. |
| actingFor | Tekstas (privalomas) | Asmens, kurio duomenų prašoma, kodas (MM kodas). Jei atstovavimo nėra (prašoma savo duomenų), tai personCode ir actingFor reikšmės sutampa. |
| vatCode | Tekstas | PVM mokėtojo kodas |
| type | Tekstas (privalomas) | MM tipas |
| evrkCodes | EVRKCode (sąrašas) | Sąrašas EVRK kodų (grąžinama tik JA atveju) |
| activityForm | Tekstas | Teisinė forma (JAR klasifikatoriaus kodas). |

## EVRKCode struktūra

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| code | Tekstas (privalomas) | EVRK įrašo kodas |
| title | Tekstas (privalomas) | EVRK kodo pavadinimas |
| validFrom | Data (privalomas) | Galioja nuo |
| validUntil | Data | Galioja iki |
| isMain | Dvejetainis (privalomas) | Ar tai pagrindinė veikla |

# Individualios veiklos pažymų gavimo sąsaja

Sąsaja pagal pateiktus fizinio asmens duomenis grąžina FA turimas užklausos datai aktualias individualios veiklos pažymas.

Šiai sąsajai realizuoti KCIS, bus naudojama esama MMR IS tinklinė paslauga „VersloLiudTeikimas.getindveiklpazduom()“. Jokių pakeitimų MMR IS daryti nereikia.

# Verslo liudijimų gavimo sąsaja

Sąsaja pagal pateiktus fizinio asmens duomenis grąžina FA turimus užklausos datai aktualius verslo liudijimus.

Šiai sąsajai realizuoti KCIS, bus naudojama esama MMR IS tinklinė paslauga „VersloLiudTeikimas.getversloliudduom()“.

# Asmens pateiktų deklaracijų gavimo sąsaja

Sąsaja pagal pateiktus asmens duomenis grąžina asmens nepateiktų / nepatikslintų, bet pagal VMI duomenis privalomų pateikti / patikslinti  deklaracijų sąrašą.

Siūloma realizuoti ESKIS.

Užklausos parametrai:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| personCode | Tekstas (privalomas) | Asmens, kuris prašo duomenų, kodas (galimas tik fizinio asmens kodas arba užsieniečio ID). |
| actingFor | Tekstas (privalomas) | Asmens, kurio duomenų prašoma, kodas (MM kodas). Jei atstovavimo nėra (prašoma savo duomenų), tai personCode ir actingFor reikšmės sutampa. |
| dateFrom | Data | Filtravimo kriterijus: pateikimo data nuo – gražinti pateiktas ne anksčiau nei nurodyta data |
| dateTo | Data | Filtravimo kriterijus: pateikimo data iki – gražinti pateiktas ne vėliau nei nurodyta data |
| status | Tekstas (keletas reikšmių) | Filtravimo kriterijus: būsena – kokių būsenų įrašus grąžinti (TODO: suderinti galimas). |
| limit | Sveikas skaičius | Kiek įrašų grąžinti. Jei nurodyta, rezultatų aibę riboti iki nurodyto skaičiaus. |

Užklausos rezultatas – sąrašas pateiktų deklaracijų, kurio kiekvienas elementas turi tokią struktūrą:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| no | Tekstas (privalomas) | Deklaracijos formos numeris |
| title | Tekstas (privalomas) | Deklaracijos pavadinimas |
| annualPeriod | Sveikas skaičius (privalomas) | Mokestinis laikotarpis |
| status | Tekstas (privalomas) | Deklaracijos būsena. |

# Prievolės indikatoriaus gavimo sąsaja

Sąsaja pagal pateiktus asmens duomenis grąžina to asmens užklausos datai aktualių mokestinių prievolių sąrašą.

Siūloma realizuoti ESKIS.

Užklausos parametrai:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| personCode | Tekstas (privalomas) | Asmens, kuris prašo duomenų, kodas (galimas tik fizinio asmens kodas arba užsieniečio ID). |
| actingFor | Tekstas (privalomas) | Asmens, kurio duomenų prašoma, kodas (MM kodas). Jei atstovavimo nėra (prašoma savo duomenų), tai personCode ir actingFor reikšmės sutampa. |

Užklausos rezultatas –  mokestinių prievolių sąrašas, kurio kiekvienas elementas turi tokią struktūrą:

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| obligationTitle | Tekstas (privalomas) | Prievolės tipo pavadinimas |
| obligationDueDate | Date (privalomas) | Prievolės mokėjimo terminas arba permokos data |
| obligationAmount | Skaičius (privalomas) | Prievolės mokėtina suma arba permokos suma |
| obligationStatusDateTime | Data ir laikas | Prievolės duomenų būklės data ir laikas (kokiai datai buvo aktualūs pateikti duomenys). |
| viewUrl | Tekstas (privalomas) | Pilna nuoroda į prievolių sąrašo langą ESKIS (turi veikti per 3.3 skyriuje aprašytą mechanizmą). |