AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“

RYŠIŲ SU KLIENTAIS VALDYMO (CRM)

ĮRANKIO LICENCIJŲ NUOMA, PALAIKYMO, DIEGIMO, MOKYMŲ, INTEGRACIJŲ ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1. 	ĮVADAS	- 3 -

1.1.	 Informacija apie įmonę	- 3 -

2.	 SĄVOKOS	- 4 -

3.	 PIRKIMO OBJEKTAS	- 4 -

4. 	PROJEKTO APŽVALGA	- 7 -

4.1.	 Esama situacija	- 8 -

4.2.	 Tikslai	- 8 -

4.3. 	Pagrindiniai uždaviniai	- 8 -

4.4.	 Projekto apimtis	- 8 -

4.5. 	Organizacinė Apimtis	- 9 -

4.6. 	Privalomi reikalavimai	- 9 -

4.7. 	Funkciniai reikalavimai	- 10 -

4.8.	 Techniniai reikalavimai	- 10 -

4.9.	 Projekto įgyvendinimas	- 10 -

4.10.	Projekto įgyvendinimo rezultatai	- 11 -

4.11.	Projekto valdymo struktūra	- 15 -

# ĮVADAS

# Informacija apie įmonę

    - AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LG) yra valstybės valdoma įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Pagrindinė LG buveinė yra Vilniuje. LG didžiuojasi 150 metų siekiančia veiklos istorija. Šiandien LG yra laikoma stambia transporto įmone Vidurio ir Rytų Europoje, užimanti antra vietą Europos Sąjungoje pagal krovinių vežimo geležinkelių transportu dalį bei intensyvumą, taip pat aptarnauja reikšmingus tarptautinius krovinių srautus. LG valdo šalies geležinkelių eismą, užtikrina keleivių bei krovinių pervežimą, geležinkelių infrastruktūros statybą ir priežiūrą, riedmenų parko techninį aptarnavimą bei remontą. LG įmonių grupei priklausančios įmonės:

- AB „LG Cargo“;

- UAB „LG Keleiviams“;

- AB „LG Infrastruktūra“;

- UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“;

- UAB „Geležinkelio tiesimo centras“.

    - 2019 m. I pusm. duomenimis LG pervežė 26,9 mln. tonų krovinių ir 2,8 mln. keleivių, pajamos siekė 243,2 mln. Eur. LG įmonių grupėje dirbo 9 351 darbuotojai.

    - Nuo 2018 m. pradžios LG įmonių grupė pradėjo vykdyti strateginę transformacijos programą, susidedančią iš 7 strateginių krypčių:

- Vertės akcininkui ir visuomenei kūrimas;

- Pirmaujantis krovinių vežėjas;

- Pirminis pasirinkimas keleiviams;

- Saugi ir pakankama infrastruktūra;

- Dukterinių įmonių verslų vertės augimas;

- Veiklos efektyvumas ir korporatyvinis valdymas;

- Pagarbi ir rūpestinga organizacija aplinkai, visuomenei ir vieni kitiems.

    - LG įmonių grupė yra šių tarptautinių organizacijų narė:

- Europos geležinkelių ir infrastruktūros įmonių bendrija (CER);

- Tarptautinė geležinkelių sąjunga (UIC);

- Tarptautinis geležinkelių transporto komitetas (CIT);

- Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA);

- Geležinkelių bendradarbiavimo organizacija (OSJD);

- NVS ir Baltijos valstybių geležinkelių transporto taryba.

# SĄVOKOS

  - Pirkėjas - AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LG).

  - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis - Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Sistema - Ryšių su klientais valdymo sistema (angl. Customer relationship management - CRM) platforma veikianti debesų kompiuterijos programinės įrangos paslaugos (angl. Software as a Service - SaaS) principu.

  - Prekės - Sistemos programinė įranga su visomis jai funkcionuoti reikalingomis licencijomis.

  - Paslaugos - gamintojo techninio palaikymo ir garantijos, diegimo ir duomenų įkėlimo iš esamų sistemų į naują Sistemą, Sistemos pritaikymas pirkėjo poreikiams konfigūruojant, Sistemos papildomo vystymo, mokymų paslaugos.

  - Licencijos nuoma su palaikymu - apima licencijų nuomą, palaikymą ir priežiūrą.

  - Garantija - diegimo metu atliktų darbų klaidų šalinimas tiekėjo sąskaita.

  - Užsakymas - Pirkėjo užsakymas tam tikroms Sutartyje numatytoms Prekėms ir/arba Paslaugoms.

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pagal šią techninę specifikaciją LG siekia įsigyti - ryšių su klientais valdymo (toliau  - CRM) įrankio licencijų nuomą ir aukštos kvalifikacijos įrankio palaikymo, diegimo įskaitant mokymus, integracijas, duomenų užkėlimo paslaugas.

  - Pirkimo objektas susideda iš:

    - Debesijos programinio sprendimo (angl. software as a service) CRM įrankio licencijų nuomos (angl. licence subscription), įskaitant jų palaikymo, tiekimo, priežiūros ir garantijos paslaugas.

      - CRM vartotojų grupės ir pagrindinės funkcijos:

| Vartotojų grupės | Pagrindinės funkcijos |
| --- | --- |
| Pardavimų projektų vadovai | - Vykdo naujų klientų paiešką ir esamų klientų išlaikymą (Lietuvoje ir užsienyje); - Užtikrina tvirtus santykius su klientais, planuoja, vykdo vizitus; - Analizuoja, prognozuoja pardavimus; - Užtikrina keliamų pardavimų tikslų įgyvendinimą; - Užtikrina sklandų pardavimų procesą per visą jų gyvavimo ciklą; - Rengia pardavimų sutartis, užtikrina jų įgyvendinimą; - Analizuoja klientų poreikius, parenka optimaliausius sprendimus; - Rengia pasiūlymus, konsultuoja klientus, veda derybas; - Pristato ir parduoda įmonės teikiamas paslaugas; - Analizuoja konkurencinę aplinką; - Analizuoja prarastus pardavimus bei jų priežastis; - Kontroliuoja pardavimų agentų veiklą; - Pardavimo procese glaudžiai bendradarbiauja su kt. įmonės padaliniais (užduočių delegavimas, vykdymo eigos stebėjimas, kt.). |
| Klientų aptarnavimo vadybininkai | - Rengia, administruoja sutartis, sutarčių atnaujinimus, užtikrina jų įgyvendinimą; - Užtikrina sklandų pretenzijų nagrinėjimo procesą per visą jų gyvavimo ciklą; - ​Analizuoja sutarčių, pretenzijų, užklausų, kreipinių duomenis, statusus; - Rengia informacinius raštus klientams, vykdo masinę komunikaciją; - ​​Analizuoja sutarčių informaciją - nevykdymą/netinkamą vykdymą, įsiskolinimus; - Teikia pasiūlymus dėl sutarčių pakeitimų, papildymų, nutraukimų; - Registruoja klientų kreipinius, užsakymus, koordinuoja jų vykdymą; - Vykdo pardavimus (įskaitant papildomus) mažiems ir vidutiniams klientams; - Klientų aptarnavimo procesuose glaudžiai bendradarbiauja su kt. įmonės padaliniais (užduočių perdavimas, delegavimas, vykdymo eigos stebėjimas, kt.). |
| Rinkodaros specialistai | - Analizuoja konkurencinę aplinką, teikia įžvalgas pardavimams; - Vykdo klientų apklausas, masinę komunikaciją; - Rengia, analizuoja, vykdo rinkodaros kampanijas, analizuoja jų efektyvumą; - Organizuoja, koordinuoja renginius, analizuoja jų efektyvumą; - Analizuoja klientų duomenis pagal tikslinius segmentus, teikia įžvalgas; - Analizuoja klientų lojalumo duomenis, teikia įžvalgas; - Generuoja iniciatyvas pardavimams. |
| Vadovai | Pardavimų, klientų aptarnavimo departamentų, skyrių grupių vadovai: - Kuria ir valdo pardavimų/klientų aptarnavimo strategiją; - Vykdo veiklos planavimą, kontrolę; - Nustato tikslus bei užtikrina jų įgyvendinimą; - Kontroliuoja, analizuoja komandos darbą, veiklos rezultatus; - Deleguoja, paskirsto užduotis, nustato prioritetus; - Užtikrina nuolatinį pardavimų/klientų aptarnavimo procesų tobulinimą. |
| Pardavimų agentai | Parduoda tiekėjo paslaugas ir gauna komisinius. Didžiausias dėmesys naujų klientų suradimui bei pardavimai jau esamiems klientams. Pagrindinis jų poreikis yra vykdyti darbus kiek įmanoma savarankiškai. |
| Komandos nariai | Vartotojai dalyvaujantys pardavimų, klientų aptarnavimo procesuose kaip užduočių vykdytojai arba vartotojai kuriems reikia, pasižiūrėti tam tikrus duomenis, parengti ataskaitas. |
| Sistemos administratoriai | Administruoja vartotojus, priskiria jiems teises, roles. Administruoja, planuoja, kontroliuoja sistemos darbą. Konsultuoja techniniais sistemos klausimai, atlieka sistemos konfigūracijas. |

      - CRM vartotojų skaičius pagal tikslines grupes ir etapus:

| Vartotojų skaičius pagal tikslines grupes | I-as etapas | II-as etapas | III-ias etapas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vartotojų skačius | Vartotojų skaičius | Vartotojų skaičius |
| Tiksliniai vartotojai: |  |  |  |
| Pardavimų projektų vadovai | 24 | 50 | 70 |
| Klientų aptarnavimo vadybininkai | 24 | 50 | 80 |
| Rinkodaros specialistai | 3 | 5 | 10 |
| Vadovai | 9 | 15 | 20 |
| Pardavimų agentai | 10 | 10 | 30 |
| Sistemos administratoriai | 2 | 5 | 10 |
| Susiję vartotojai (komandos nariai) | 50 | 160 | 260 |
| Viso: | 122 | 295 | 480 |

Pasiūlytų licencijų tipai, kiekiai ir jų palaikymo kaina turi būti aiški pasiūlymo pateikimo metu nurodytai funkcinei apimčiai. Jeigu licencijos yra ribotos laike, Tiekėjas pateikia licencijas, leidžiančias naudoti Programinę įrangą ne trumpiau kaip 5 metus.

I -ame etape įsipareigojama nupirkti licencijų 72-iems tiksliniams sistemos vartotojams (pardavimų projektų vadovai, klientų aptarnavimo vadybininkai, rinkodaros specialistai, pardavimų agentai, vadovai, sistemos administratoriai) ir 50-čiai susijusių sistemos vartotojų (komandos nariai).

II-ame ir III-iame etapuose pateiktam maksimaliam vartotojų skaičiui – 220 (pardavimų projektų vadovai, klientų aptarnavimo vadybininkai, rinkodaros specialistai, pardavimų agentai, vadovai, sistemos administratoriai) ir maksimaliam susijusių vartotojų skaičiui - 260 (komandos nariai) nėra Užsakovo įsipareigojimas viso Sutarties galiojimo laikotarpiu išpirkti  licencijas nurodytam maksimaliam vartotojų skaičiui.

      - Garantinio aptarnavimo paslaugų. Gamintojo pateikiami atnaujinimai ir klaidų taisymai turi būti įtraukti į garantinio laikotarpio sąlygas.

    - CRM įrankio diegimo darbų paslaugų, kurios turi apimti (įskaitant, bet neapsiribojant) šiuos pagrindinius diegimo etapus bei reikalingas integracijas tarp diegimo sričių ir / arba funkcinių komponentų ir kitų informacinių sistemų:

      - Reikalavimų, tikslinių ir susijusių veiklos procesų analizę;

      - Projekto planavimą;

      - Projektavimą;

      - Programavimą ir konfigūravimą;

      - Testavimą;

      - Mokymų medžiagą, įskaitant instrukcijų parengimą;

      - Mokymus sistemos vartotojams, ambasadoriams, sistemos administratoriams;

      - Diegimą;

      - Bandomąją eksploataciją;

      - Tiekėjo projekto valdymą;

      - Duomenų migravimą (įskaitant ir migravimo plano parengimą);

      - Integracijų konfigūravimą ir diegimą (įskaitant programavimą, bet juo neapsiribojant);

      - Techninės priežiūros paslaugas (apie 75 val. per mėn.) kurios bus užsakomos     atskiru Pirkėjo užsakymu  sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Nurodytas pirkimo objektas 3.1. punkte nėra skaidomas į dalis, visų pirkimo objekto dalių įgyvendinimui reikia sistemingo, nuoseklaus, tą patį kontekstą atitinkančio turinio, kurio nepavyktų užtikrinti skaidant pirkimą į atskiras dalis, sudaromas atskiras sutartis.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai.

  - Paslaugų teikimo vieta – Tiekėjo, Pirkėjo ir LG įmonių grupės patalpose. Paslaugos gali būti teikiamos nuotoliniu būdu, jei tai suderinta su Pirkėju. Konkretūs adresai Paslaugoms teikti ir teikimas nuotoliniu būdu bus suderinti su Pirkėju Paslaugų teikimo grafiko derinimo metu.

# PROJEKTO APŽVALGA

# Esama situacija

Turimi ryšių su klientais valdymo įrankiai netenkina minimalių reikalavimų informacinei CRM sistemai: ribotas funkcionalumas, nekokybiškos konfigūracijos, nėra įgyvendintos integracijos su kitomis LG sistemomis ir ribotos galimybės jas plėsti, sudėtingas sistemos pritaikymas prie besikeičiančių verslo poreikių. Nors klientai užima svarbią vietą įmonės verslo tęstinumui užtikrinti, ryšiai su klientais valdomi pavieniais, verslo poreikių netenkinančiais įrankiais. Nėra vieningos duomenų bazės, kurioje centralizuotai būtų kaupiama, valdoma tikslinė informacija apie klientus.

# Tikslai

Užtikrinti, kad LG įmonių grupės veikla būtų efektyvesnė kuriant santykius su klientais, sudarant realius pardavimų planus, užtikrinant jų įgyvendinimą, generuojant papildomas pajamas iš sąveikų su klientais. Tobulinti pardavimų, klientų aptarnavimo procesus remiantis gerosiomis ryšių su klientais valdymo praktikomis ir padidinti verslo procesų, vykstančių tarp įmonės ir išorinio pasaulio efektyvumą, klientų pritraukimą bei išlaikymą.

# Pagrindiniai uždaviniai

- Pardavimų, klientų priežiūros ir aptarnavimo veiklos efektyvinimas;

- Pardavimų didinimas;

- Klientų, darbuotojų pasitenkinimo didinimas;

- Klientų lojalumo, išlaikymo didinimas;

- Informacijos apie klientus valdymo efektyvinimas.

# Projekto apimtis

    - CRM įrankio licencijų nuomos įsigijimas kartu su įrankio palaikymo, diegimo (įskaitant mokymų ir integracijų), vystymo paslaugomis, sudaryta sutartis 5 metams nuo sistemos priėmimo dienos su galimybe pratęsti. Pirkimo objektas detalizuotas 3. skyriuje.

    - Tiekėjas turi susipažinti su esamais LG įmonių grupės ryšių su klientais valdymo tikslininiais ir susijusiais procesais, teikti konsultacijas siekiant efektyviai išnaudoti CRM įrankio funkcionalumą.

    - CRM įrankio licencijavimo modelis turi tenkinti šiuos reikalavimus:

- Licencijos turi būti nuomos pagrindu su palaikymu;

- Pasiūlytų licencijų ir jų palaikymo kaina turi būti aiški pasiūlymo pateikimo metu nurodytai pirkimo apimčiai ir privaloma, kad ateityje kistų priklausomai nuo vartotojų skaičiaus;

- Sutarties galiojimo laikotarpiu licencijų skaičius bus nustatomas remiantis identifikuotu vartotojų skaičiumi;

- Mokestis už licencijas turi kisti tarp nustatytos minimalios ir maksimalios kiekių ribos:

- minimalus vartotojų skaičius – 72 tiksliniai vartotojai (pardavimų projektų vadovai, klientų aptarnavimo vadybininkai, rinkodaros specialistai, pardavimų agentai, vadovai, sistemos administratoriai) ir 50 susijusių sistemos vartotojų (komandos nariai).

- maksimalus vartotojų skaičius – 220 tiksliniai vartotojai (pardavimų projektų vadovai, klientų aptarnavimo vadybininkai, rinkodaros specialistai, pardavimų agentai, vadovai, sistemos administratoriai) ir 260 susiję vartotojai (komandos nariai).

- Pirkėjas įsipareigoja esant mažesniam nei  72 tikslinių vartotojų (pardavimų projektų vadovai, klientų aptarnavimo vadybininkai, rinkodaros specialistai, pardavimų agentai, vadovai, sistemos administratoriai) ir 50 susijusių sistemos vartotojų (komandos nariai)  skaičiui sumokėti kaip už 72 tikslinių vartotojų (pardavimų projektų vadovai, klientų aptarnavimo vadybininkai, rinkodaros specialistai, pardavimų agentai, vadovai, sistemos administratoriai) ir 50 susijusių sistemos vartotojų (komandos nariai) licencijų kiekį.

- Skaičiuojant taikomą kainą naudojamas 2 (dviejų) skaičių po kablelio apvalinimas.

# Organizacinė Apimtis

Projektas apims LG grupės įmonių veiklos vienetus:

- AB „LG Cargo“;

- UAB „LG Keleiviams“;

- AB „LG Infrastruktūra“;

- UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas”;

- UAB „Geležinkelių tiesimo centras”;

- AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centras.

# Privalomi reikalavimai

    - CRM įrankis turi turėti šias funkcines sritis arba lygiavertes, kaip jos yra detalizuojamos šio dokumento Priedas Nr. 1 – Funkciniai reikalavimai:

- Rezultatų valdymas(KPI-S ir ataskaitos);

- Pardavimų valdymas;

- Sutarčių valdymas;

- Pardavimų account'ų valdymas;

- Informacijos apie klientus valdymas;

- Klientų aptarnavimo atstovų (CSRs) priemonių rinkinys;

- Klientų problemų valdymas;

- Užduočių valdymas;

- Pagalbinės priemonės pardavimams;

- Įžvalgų apie klientus valdymas;

- Operatyvinės ataskaitos.

# Funkciniai reikalavimai

    - CRM įrankio Funkciniai reikalavimai detalizuoti dokumento Priede Nr. 1 – Funkciniai reikalavimai.

# Techniniai reikalavimai

    - CRM įrankio Nefunkciniai reikalavimai detalizuoti dokumento Priede Nr. 2 – Nefunkciniai reikalavimai.

    - CRM įrankis turi turėti integracijas su kitomis sistemomis, atsižvelgiant į techninius reikalavimus aprašomus Priedas Nr. 2 – Nefunkciniai reikalavimai.

# Projekto įgyvendinimas

    - Projekto įgyvendinimą siūloma vykdyti tokiais etapais pagal verslo vienetus:

- I - as etapas:

- AB „LG Cargo“.

- II - as etapas:

- AB „LG Infrastruktūra“;

- UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas”.

- III - ias etapas:

- UAB „LG Keleiviams“;

- UAB „Geležinkelių tiesimo centras“;

- AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centras.

    - I -o etapo projekto įgyvendinamas rekomenduojamais tokiais etapais ir terminais kaip nurodyta lentelėje:

|  | Projekto veiklos | Terminas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekto planavimas | iki 30 k.d. |
| 2. | Konfigūravimo ir diegimo projektavimas | Iki 30 k.d. |
| 3. | Konfigūravimas ir diegimas | Iki 60 k.d. |
| 4. | Integracijų įgyvendinimas | Iki 60 k.d. |
| 5. | Duomenų migravimas, importavimas | Iki 60 k.d. |
| 6. | Mokymų medžiagos parengimas ir mokymai | Iki 60 k.d. |
| 7. | Testavimas | Iki 30 k.d. |
| 8. | Bandomoji eksploatacija | Iki 30 k.d. |

- Tiekėjas, remdamasis savo patirtimi ir gerąja praktika per 30 k. d. turi pasiūlyti ir suderinti detalų projekto įgyvendinimo planą.

- Nurodytos projekto įgyvendinimo veiklos ir terminai pritaikomi pirmam CRM įrankio paleidimui. Konkrečios apimtys bus apibrėžtos ir suderintos vykdant Projekto planavimo etapą. Įvykdžius testavimo ir bandomosios eksploatacijos etapus, bus migruojami kiti LG įmonių grupės veiklos vienetai, kurie nebus sutartoje Pirmojo  projekto etapo apimtyje.

- Pirmo etapo CRM įrankio funkcionalumo paleidimas numatomas per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos.

# Projekto įgyvendinimo rezultatai

    - Reikalingi Tiekėjo parengti dokumentai ir rezultatai pateikiami lentelėje apačioje. Galutinių rezultatų sąrašas, jų aprašymas, datos turi būti suderinti vykdant projekto planavimo veiklas.

    - Lentelėje įvardintas rezultatų eiliškumas CRM įrankio diegimo metu gali būti neišlaikytas. Rengdamas CRM įrankio diegimo planą Tiekėjas, remdamasis savo patirtimi ir gerąja praktika, turės pasiūlyti tinkamiausią darbų eiliškumą.

    - Tiekėjas rengdamas ir derindamas CRM įrankio diegimo planą, turi suderinti lentelėje pateiktų rezultatų patvirtinimo matricą su kiekvieną rezultatą patvirtinančiomis rolėmis, padaliniais, subjektais.

    - Visi Tiekėjo pateikiami rezultatai turi būti suderinami su Microsoft Office programinės įrangos formatais (XLS(X), DOC(X), PPT(X), MPP, VSD). Jei Tiekėjas rezultatus pateikia kitu formatu, kuriam reikalinga atskira programinė įranga, Tiekėjas yra atsakingas už reikalingos programinės įrangos įdiegimą pas Pirkėją, mokymus, licencijas ir visus kitus su programine įranga susijusius darbus bei kaštus. Visi Tiekėjo pateikiami rezultatai turi būti suderinti su Pirkėju. Visi Tiekėjo rezultatai (pateikiami dokumentai) turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis.

| Projekto veiklos / Aprašymas |  | Rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 1. Projekto planavimas |  |  |
| 1.1. | - CRM įrankio diegimo (jeigu įrankis bus diegiamas dalimis – įrankio diegimo atskiromis dalimis) detalus darbų grafikas. - Įvardintos CRM įrankio dalių tarpusavio priklausomybės tinkamai funkcionuoti neįdiegus kitos įrankio dalies bei nurodytos laikinos sąsajos (jeigu reikalinga). | Detalus CRM įrankio diegimo darbų grafikas. |
| 1.2. | - Detalizuoti funkciniai ir techniniai CRM įrankio reikalavimai, aprašymas; - CRM duomenų mainų sąsajų aprašymas; - Ataskaitų ir dokumentų sąrašas, formos; - CRM įrankio atitikties techninės užduoties reikalavimams ir procesams (angl. „Gap–Fit“) analizė detalizuojant modifikuojamo funkcionalumo funkcinį aprašymą. | Detalios analizės dokumentas |
| 1.3. | Jeigu atskiriems CRM įrankio komponentams ar funkcijoms (pvz., integracijoms su vidinėmis Pirkėjo sistemomis ar kt.) reikalinga techninė Pirkėjo infrastruktūra: - Reikalavimų techninei infrastruktūrai sąrašas; - Techninė architektūra ir techninės infrastuktūros specifikacija turi užtikrinti numatytus paslaugų lygio reikalavimus (angl. Service Level Agreement). | Architektūros aprašymo ir reikalavimų infrastruktūrai dokumentas |
| 2. Konfigūravimo ir diegimo dizainas |  |  |
| 2.1. | Konfigūravimo ir diegimo dizainas turi aprašyti detalios analizės dokumente aprašytų reikalavimų realizaciją CRM įrankyje. Dokumentas turi apimti, bet neapsiriboti: - CRM įrankio parametrų, procesų, dokumentų, ataskaitų, modifikuojamų funkcijų technine specifikacija; - Sąsajomis tarp IS (integracijomis) ir jų valdymo bei funkcinių komponentų ir jų sričių technine specifikacija (įskaitant ir laikinąsias duomenų mainų sąsajas, reikalingas CRM įrankio diegimo metu / pereinamuoju periodu); - Loginės architektūros aprašymas; - Informacija ar reikalavimų realizavimas yra įgyvendinimas standartinio CRM įrankio sprendimo apimtyje, ar yra atliekama CRM įrankio sprendimo modifikacija; - Modifikuojamo funkcionalumo techninė specifikacija įskaitant numatomas grafines naudotojo sąsajas. | Konfigūravimo ir diegimo dizaino dokumentas |
| 2.2. | CRM įrankio nustatymų dokumentas turi apimti, bet neapsiriboti: - Konfigūracinių elementų, kurie yra aktualūs LG verslo procesams, aprašymą (pvz., procesai, priminimai, skaičiavimo taisyklės).; - CRM įrankio nustatymų parametrų (taisyklių, nustatymų) apibrėžimas; - CRM įrankio nustatymų pakeitimų tvarkos (taisyklių ir apribojimų) aprašymas. | CRM įrankio nustatymų dokumentas |
| 2.3. | Jeigu atskiroms CRM įrankio funkcijoms įgyventi vykdomi programavimo (ne konfigūravimo) darbai, turi būti pateiktas papildomo sprendimo funkcionalumo aprašymas, apimantis, bet neapsiribojantis: - Funkcionalumo programinio kodo aprašymu visuose architektūros modelio lygmenyse; - Išeities tekstais ir jų veikimo loginėmis schemomis. | Papildomo sprendimo funkcionalumo aprašymas |
| 2.4. | Duomenų importavimo planas turi apimti, bet neapsiriboti: - Duomenų importavimo darbų eigos planu; - Duomenų importavimo apimties įvertinimu; - Sistemos paruošimo darbui eiga bei principais; - Sistemos darbui būtina informacija ir ištekliais; - Duomenų importavimo pradžios ir pabaigos fiksavimo sąlygomis; - Duomenų konvertavimo ir importavimo priemonių aprašymu; - Duomenų perkėlimo formatais; - Sistemos diegimo projekto dalyvių atsakomybėmis. | Duomenų importavimo planas ir aprašymas |
| 3. Konfigūravimas ir diegimas |  |  |
| 3.1. | Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita turi apimti, bet neapsiriboti: - Tiekėjo atlikto CRM įrankio funkcinio (vidinio) testavimo rezultatų aprašymu (pateikiant informaciją apie sritis, į kurias būtina atkreipti papildomą dėmesį integracinio testavimo metu). - Atlikęs funkcinį (vidinį) testavimą, Tiekėjas iki priėmimo testavimo pradžios turės pateikti Pirkėjui pasirašytą dokumentą, deklaruojantį, kad CRM įrankis atitinka sutartyje numatytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus ir yra pilnai paruošta priėmimo testavimui. - Parengta testavimo aplinka turi užtikrinti galimybę visapusiškai ištestuoti CRM įrankio atitikimą sutartyje numatytiems funkciniams ir nefunkciniams reikalavimams. Testinėje aplinkoje turi būti parengti pradiniai CRM įrankio nustatymai, reikalingi sklandžiam testavimui atlikti. | Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita ir parengta testavimo aplinka |
| 4. Integracijų įgyvendinimas |  |  |
| 4.1. | Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita turi apimti, bet neapsiriboti: - Tiekėjo atlikto CRM įrankio funkcinio (vidinio) testavimo rezultatų aprašymu (pateikiant informaciją apie sritis, į kurias būtina atkreipti papildomą dėmesį integracinio testavimo metu). - Atlikęs funkcinį (vidinį) testavimą, Tiekėjas iki priėmimo testavimo pradžios turės pateikti Pirkėjui pasirašytą dokumentą, deklaruojantį, kad CRM įrankis atitinka sutartyje numatytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus ir yra pilnai paruošta priėmimo testavimui. - Parengta testavimo aplinka turi užtikrinti galimybę visapusiškai ištestuoti CRM įrankio atitikimą sutartyje numatytiems funkciniams ir nefunkciniams reikalavimams. Testinėje aplinkoje turi būti parengti pradiniai CRM įrankio nustatymai, reikalingi sklandžiam testavimui atlikti. | Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita ir parengta testavimo aplinka |
| 5. Mokymų medžiagos parengimas ir mokymai |  |  |
| 5.1. | Vartotojų mokymo planas turi apimti, bet neapsiriboti mokymų organizavimo principais ir tvarka: detalizuotu mokymų grafiku, pasirengimo mokymams aprašymu, mokymų eigos procedūra, reikalingais ištekliais, atsakingais asmenimis. | Vartotojų mokymų planas |
| 5.2. | Vartotojų mokymų medžiaga turi būti sudaryta iš iliustruotos CRM įrankio naudotojo sąsajos paveikslėliais / video pamokos; , papildyta praktiniais uždaviniais. | Vartotojų mokymo medžiaga |
| 5.3. | Suorganizuoti detalūs CRM įrankio mokymai įrankio ambasadoriams (mokytojams), pristatomas aktualus sistemos funkcionalumas, supažindama ir ištestuojama CRM įrankio naudotojo sąsaja, pateikiami kiekvieno proceso valdymo pavyzdžiai. | Apmokyti CRM įrankio ambasadoriai, procesų ekspertai |
| 5.4. | Naudotojų instrukcijos turi būti parengtos pagal CRM įrankio funkcinius komponentus. Instrukcijos turi būti detalios ir išsamios. Instrukcijos turi būti iliustruotos CRM įrankio naudotojo sąsajos paveikslėliais / video instrukcijos. | Vartotojų ir administratorių instrukcijos |
| 5.5. | Suorganizuoti detalūs CRM įrankio mokymai, pristatomas visas sistemos funkcionalumas, supažindama ir ištestuojama CRM įrankio naudotojo sąsaja, pateikiami kiekvieno proceso valdymo pavyzdžiai. | Apmokyti CRM įrankio IT administratoriai |
| 6. Testavimas |  |  |
| 6.1. | Testavimo priėmimo planas turi apimti, bet neapsiriboti: - Testavimo priėmimo planavimo (pasirengimo testavimui), vykdymo (įvertinant ir pakartotinį testavimą), rezultatų priėmimo (apibrėžiant įvertinimo kriterijus), klaidų šalinimo procesų aprašymais; - Testavimo principų aprašymu; - Testavimui reikalingų išteklių aprašymu; - Testavimo dalyvių atsakomybių aprašymais; - Testavimo scenarijų aprašymo šabloną. Iki testavimo priėmimo, tiekėjas turi parengti pirmines naudotojų instrukcijų versijas. | Testavimo priėmimo planas |
| 6.2. | Klaidų šalinimo planas turi apimti, bet neapsiriboti: - Klaidos šalinimo terminais; - Už klaidos šalinimą atsakingais asmenis bei kita susijusia informacija. | Klaidų šalinimo planas |
| 6.3. | Testo ir perdavimo į eksploataciją scenarijaus dokumentas turi būti sudarytas iš būtinos dokumentacijos sąrašo ir pasirengimo perduoti į bandomąją eksploatacija: - Konfigūravimo ir diegimo dizaino dokumentas; - CRM įrankio nustatymų dokumentas; - Papildomo sprendimo funkcionalumo aprašymas; - Vartotojų ir administratorių instrukcijos; - Vartotojų ir administratorių mokymai; - Našumo testavimo ataskaita; - Testavimo ataskaita. | Testo ir perdavimo į eksploataciją dokumentas |
| 6.4. | Našumo testavimo ataskaita turi apimti, bet neapsiriboti: - Našumo testavimo parametrų aprašymu; - Tiekėjo atlikto CRM įrankio našumo testavimo rezultatų aprašymu (pateikiant tikslias rekomendacijas apie tai, kokie infrastruktūros bei CRM įrankio parametrai turi būti užtikrinami, kad tenkintų iškeltus reikalavimus). Parengta testavimo ataskaita ir pašalintos visos (pagal suderintą klaidų šalinimo planą) testavimo etapo metu aptiktos ir užregistruotos klaidos bei neatitikimai CRM įrankio keliamiems reikalavimams. | Našumo testavimo ataskaita ir testavimo ataskaita |
| 6.5. | Duomenų įkėlimo ataskaita turi apimti, bet neapsiriboti: - Kiek ir kokių duomenų buvo įkelta; - Duomenų įkėlimo rezultatais; - Išvadomis ir (ar) rekomendacijomis (susijusiomis su įkeltų duomenų tolimesniu naudojimu). Pastaba: duomenų importas į naują CRM įrankį atliekamas pagal Tiekėjo pateiktus ir su Pirkėju suderintus šablonus. Klientas atsakingas už duomenų, kurie turėtų būti perkelti į naują CRM įrankį, eksportą iš esamų sistemų ir pateikimą Tiekėjui suderintu formatu. | Parengta duomenų įkėlimo ataskaita |
| 6.6. | Parengta gamybinė aplinka, kuri užtikrina tinkamą pasirengimą CRM įrankio bandomajai eksploatacijai. Testo ir perdavimo į eksploataciją scenarijus yra patvirtintas ir suderintas. | Parengta gamybinė aplinka |
| 7. Bandomoji eksploatacija |  |  |
| 7.1. | Baigiama bandomoji eksploatacija, kuri įforminama CRM įrankio Tiekėjo pateiktu ir suderintu CRM įrankio arba jos dalies perdavimo –priėmimo aktu. Įrankio arba jos dalis priimama tik tada, kai bandomoji eksploatacija yra atlikta sėkmingai. | CRM įrankio perdavimo –priėmimo aktas |
| 8. Eksploatacija ir garantinė priežiūra |  |  |
| 8.1. | Tiekėjas turės parengti ir suderinti su Pirkėju garantinio aptarnavimo ir priežiūros reglamentą. Garantinio aptarnavimo ir priežiūros reglamente turi būti detaliai įvardintos Tiekėjo atsakomybės ir darbai, klaidų šalinimo terminai, kokybės valdymo planas, pokyčių, rizikų, problemų valdymo tvarkos bei pateiktas optimalus komunikacijos planas. | Garantinio aptarnavimo ir priežiūros reglamentas |

# Projekto valdymo struktūra

    - Ne ilgiau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti suorganizuotas Tiekėjo susitikimas su LG atstovais. Tikslas - susipažinti, aptarti bendro darbo organizavimą, dokumentus ir jų formą, susiderinti lūkesčius ir aptarti kitus svarbius klausimus.

    - Projekto tikslams pasiekti bus sukurta projektinė komanda, kurią sudarys LG ir Tiekėjo atstovai. Šiai komandai vadovaus LG projekto vadovas.

    - Projekto metu vykdomi susitikimai ir dokumentacija gali būti rengiami lietuvių arba anglų kalbomis.

    - Siekiant šioje techninėje specifikacijoje išvardintų rezultatų, Tiekėjas turės užtikrinti apimties, laiko bei resursų valdymą.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad kiekvienas jo siūlomas ir paslaugų teikimui skiriamas komandos narys turėtų reikalingą kompetenciją, žinias arba gebėjimus laiku ir tinkamai įsisavinti informaciją.

    - Siekiant šioje techninėje specifikacijoje išvardintų rezultatų, Tiekėjas turi užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą, paskirti Projektų vadovą, kuris vadovauja Tiekėjo komandai ir:

- Teikia projekto eigos ataskaitas (ne rečiau nei 1 k./sav. pagal šalių sutartą formą).

- Teikia projektų pakeitimo prašymus, atsiradus nuokrypiams nuo patvirtinto projekto apimties, laiko bei resursų (pagal šalių sutartą formą).

- Teikia rezultatų tvirtinimo ataskaitas įvykdžius tarpinį rezultatą pagal nustatytus kriterijus planavimo dokumente (pagal šalių sutartą formą).

- Teikia projekto uždarymo ataskaitą su identifikuotom išmoktom pamokom ir galutiniais tvirtinamais rezultatais (pagal šalių sutartą formą).

- Dalyvauja susitikimuose:

- Ne rečiau nei 2 kartus per mėnesį Projekto komandos susitikime, kuriame pristatoma projekto eiga, sprendžiamos problemos, formuluojamos eskalacijos, įtraukia kitus Tiekėjo komandos narius pagal poreikį.

- Ne rečiau nei 1 kartą per mėnesį Projekto valdymo komiteto susitikime, kuriame pristatomas:

- Projekto eiga;

- Projekto planas;

- Projekto biudžetas;

- Projekto problemos ir rizikos;

- Pakeitimų prašymai;

- Rezultatų tvirtinimo ataskaitos;

- Reikalingų sprendimų priėmimas.

- ad hoc komandos ir suinteresuotų šalių susitikimuose, įtraukia kitus Tiekėjo komandos narius pagal poreikį.

    - LG atstovams paprašius, tiekėjas turės pateikti tarpinius/juodraštinius rezultatus, pagal suderintą detalų diegimo darbų grafiką.

    - Tiekėjas turės atlikti rezultatų korekcijas pagal LG atstovų pateiktas pastabas, jeigu tokių bus.

    - Visa projekto metu sukurta arba perduota dokumentacija (planavimo dokumentai, projekto eigos ataskaita, projekto pakeitimo prašymai, rezultatų įgyvendinimą pagrindžiantys dokumentai, priėmimo perdavimo aktai, susitarimai, projekto uždarymo ataskaita, susitikimų protokolai ir kita) turi būti pateikta elektroninėse formose su galimybe redaguoti (.pptx, .docx, .xlsx ir kiti formatai). Visos teisės į tokius dokumentus (įskaitant ir intelektinės nuosavybės teisės) priklausys LG ir bus saugojamos pagal LG dokumentų saugojimo tvarką.