Dalinai finansuojama Vidaus saugumo fondo dalies „Veiklos parama Specialiai tranzito schemai vykdyti“ finansinės paramos lėšomis

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2021 m.                      d.  Nr.

Vilnius

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Tomo Stankevičiaus ir UAB „NT Service“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Šilansko, toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo organizatoriaus 2021 m. kovo 8 d. sprendimu dėl laimėtojo Nr. OS-19, sudarė šią darbų viešojo pirkimo–pardavimo (rangos) sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Sutartyje vartojamų sąvokų reikšmė:

1.1. Sutartis –  radijo ryšio įrangos (toliau – RRĮ) išmontavimo darbų rangos sutarties tekstas su priedais ir pakeitimais, jei tokių būtų;

1.2. Darbai – RRĮ, nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties priede), išmontavimo darbai;

1.3. Objektas – objektas, kuriame įrengta išmontuotina RRĮ ir kuris nurodytas Techninėje specifikacijoje (Sutarties priede);

1.4. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nurodyti techniniai reikalavimai darbams, Užsakovo ir Rangovo sutartiniai įsipareigojimai ir pateikiama kita informacija, būtina Sutarties tinkamam įvykdymui (toliau – Sutarties priedas).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas įsipareigoja  Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis pagal Užsakovo faktinį poreikį atlikti ir perduoti objekto darbus bei ištaisyti po darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbus, atitinkančius Sutartyje ir Sutarties priede nustatytus reikalavimus, ir sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina – iki 4 481,84 Eur (keturių tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro aštuoniasdešimt keturių centų), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).

3.2. Detalios darbų kainos (įkainiai):

| Eil. Nr. | Objekto, kuriame įrengta įranga, pavadinimas ir adresas | Išmontuojamos vidinės įrangos pavadinimas/tipas | Aukštuminis objektas, ant kurio sumontuota išorinė įranga, montavimo aukštis (m) | Išorinės sumontuotos įrangos pavadinimas/tipas, dydis (m), svoris (kg) | Kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AB LRTC bokštas, Taikos g. 1, Visaginas | Vidinė įranga patalpinta 22U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas. | Išorinė įranga sumontuota ant AB LRTC bokšto tvirtinamų laikiklių 50 m aukštyje. Prie anteninio vamzdžio pritvirtinta antena. Antenos kryptis 98˚. | Ceragon FA4800 ODU su integruota 21-23dBi antena (305x305x58) Bendras išorinės įrangos svoris ~1,5 kg. | 326,00 |
| 2. | VST, Elektrinės g. 16, Drūkšinių k., LT-31146 Visagino m. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas | Išorinė įranga sumontuota ant ~ 60 m atstumu nuo pastato esančios apžvalginės aikštelės 25 m aukštyje. Prie bokštelio pritvirtintas laikiklis su antena. Antenos kryptis 278˚. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486009 (600x600x51 mm) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~6 kg. | 199,00 |
| 3. | Pagėgių PR Šilgalių PU, Rukšniai 4, Rukšnų k., Slavikų sen., LT-71364 Šakių raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas | Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokšto ~35 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 346˚. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm) Bendras išorinės įrangos svoris ~6 kg | 175,00 |
| 4. | Pagėgių PR Rociškių PU, Pukniai 3, Puknių k., Sudargo sen., LT-71395 Šakių raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas | Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokštelio ~19 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis su kietomis atotampomis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis 33˚. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 antena (600x600x50mm) Bendras išorinės įrangos svoris ~10 kg. | 175,00 |
| 5. | Jurbarko kaminas, Statybininkų g. 2, Jurbarkas | Vidinė įranga patalpinta šalia kamino sumontuotoje lauko tipo 15U įrangos 19“ spintoje: FA4800 maitinimo įterpėjas (2 vnt.) | Išorinė įranga sumontuota ant kamino tvirtinamų laikiklių 80 m aukštyje. Antenų kryptis – 213˚ (Rociškių U), 166˚ (Šilgalių U ir 262˚ (Ramoniškių PKP) | Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 antena (600x600x50mm) ir Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm) Ceragon FA2000 ODU su integruota antena Bendras išorinės įrangos svoris ~20 kg. | 504,00 |
| 6. | Pagėgių PR Rociškių PU Ramoniškių PKP, Ramoniškiai 2 , Ramoniškių k. , Sudargo sen., LT-71391 Šakių raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12 U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas. | Išorinė įranga sumontuota ant ryšių stiebo 20 m aukštyje, Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis 82o | Ceragon FA2000 ODU su integruota antena Bendras išorinės antenos svoris ~ 1,5 kg | 175,00 |
| 7. | Telia Lietuva, AB bokštas, Dariaus ir Girėno g. 56, Kybartai | Vidinė įranga patalpinta 16 U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. Ceragon 1500P 34 Mbps IDU su maitinimo bloku; 2. FA4800 maitinimo įterpėjas; 3. Komutatorius Cisco Catalyst 2960; 4. Nepertraukimo maitinimo šaltinis; 5. Elektros apskaitos skaitiklis; 6. Telekomunikacinė spinta. | Išorinė įranga sumontuota ant bokšto 86 m aukštyje. Prie bokšto konstrukcijos pritvirtinamo vamzdinio laikiklio sumontuotos antenos. Antenų kryptis 26˚, 222˚. | Ceragon FA1500 ODU su VHLP1-220 (Ø 0,3 m) antena. Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm). Bendras išorinės įrangos svoris ~14 kg. | 510,00 |
| 8. | Pagėgių PR Kybartų PU Kybartų automagistralės PKP, J. Basanavičiaus g. 3, Kybartai, Vilkaviškio raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12 U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. Ceragon 1500P 34Mbps IDU su maitinimo blokų. | Išorinė įranga sumontuota ant pastato sienos 10 m aukštyje. Prie sienos pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 42˚. | Ceragon FA1500 ODU su VHLP1-220 (Ø 0,3 m) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~15 kg. | 205,00 |
| 9. | Pagėgių PR Kudirkos Naumiesčio PU, P.Mašioto g. 90, Kudirkos Naumiestis, Šakių raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas. | Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokštelio 16,5 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 206˚. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm). Bendras išorinės įrangos svoris ~6 kg. | 295,00 |
| 10. | Jurbarko kaminas, Statybininkų g. 2, Jurbarkas | Vidinė įranga patalpinta šalia kamino sumontuotoje lauko tipo 15U įrangos 19“ spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas | Išorinė įranga sumontuota ant kamino tvirtinamų laikiklių 80 m aukštyje. Antenos kryptis – 271˚. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486009 antena (600x600x51mm) Bendras išorinės įrangos svoris ~22 kg. | 175,00 |
| 11. | UAB „Bitė Lietuva“ stiebas, Viešvilės k., Jurbarko raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta šalia UAB „Bitė Lietuva“ įrangos konteinerio lauko tipo 15U aukščio 19“ spintoje: 1. du FA4800 maitinimo įterpėjai; 2. Nepertraukimo maitinimo šaltinis; 3. Telekomunikacinė spinta; 4. Elektros apskaitos skaitiklis. | Išorinė įranga sumontuota ant UAB „Bitė Lietuva“ stiebo tvirtinamų laikiklių 35 m bei 39 m aukštyje. Antenų kryptys yra: 91˚ ir 263˚. | Ceragon FA4800 ODU su integruota 21-23dBi antena (305x305x58) ir Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N (600x600x51) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~7,5 kg. | 330,00 |
| 12. | Pagėgių PR Viešvilės PU, Ridelkalnio g. 18, Ridelkalnio k., Viešvilės sen., LT-74231 Jurbarko raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas. | Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokštelio 16,5 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis 83˚ | Ceragon FA4800 ODU su integruota 21-23dBi antena (305x305x58) Bendras išorinės įrangos svoris ~1,5 kg. | 130,00 |
| 13. | UAB „Bitė Lietuva“ stiebas, Adutiškis, Adutiškio sen., 18289 Švenčionių raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta šalia UAB „Bitė Lietuva“ įrangos konteinerio lauko tipo 15U aukščio 19“ spintoje: 1. FA4800 IDU | Išorinė įranga sumontuota ant UAB „Bitė Lietuva“ stiebo tvirtinamų laikiklių 35 m aukštyje. Antenos kryptis133°. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 (600x600x50) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~10 kg. | 270,00 |
| 14. | Vilniaus PR Adutiškio PU Adutiškio PKP, Postavų g. 79, LT-18290 Adutiškis, Adutiškio sen., Švenčionių raj. sav. | Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 IDU. | Išorinė įranga sumontuota ant pastato sienos 5 m aukštyje. Prie sienos pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 313˚. | Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 (600x600x50 mm) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~ 10 kg | 235,00 |
| Iš viso kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 3 704,00 |
| PVM suma |  |  |  |  | 777,84 |
| Sutarties kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 4 481,84 |

Nurodytas RRĮ kiekis maksimalus. Užsakovas darbus pirks pagal poreikį.

Sutrumpinimai:

AVPK – apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

PK – policijos komisariatas

PU – užkarda

PKP – pasienio kontrolės punktas

3.3. Į darbų kainą įskaitomas PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, (transporto, taip pat ir sąskaitų faktūrų / PVM sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidos), reikalingos Sutarčiai tinkamai įvykdyti.

3.4. Sutarties kaina ir darbų kainos negali būti keičiamos per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus Sutarties 3.5 papunktyje nurodytą atvejį.

3.5. Sutarties kaina/darbų įkainiai jos galiojimo laikotarpiu perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties kainai/darbų įkainiams. Raštiškai susitarus Rangovui ir Užsakovui ne vėliau kaip iki paskutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos/darbų įkainių  perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai/darbų įkainiams. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos/darbų įkainių  perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM. Sutarties kainos/darbų įkainių  perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota Sutarties kaina/darbų įkainiai bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos/darbų įkainių perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo ir (ar) bendro kainų lygio kitimo nebus atliekamas.

3.7. Jeigu einamaisiais biudžetiniais metais teisės aktais bus apribotas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, Užsakovas turi teisę einamaisiais biudžetiniais metais atsisakyti tam tikrų sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų ir privalo raštu apie tai informuoti Rangovą. Esant valstybės piniginių išteklių išdavimo ribojimo situacijai ir Užsakovui atsisakius dar neatliktų darbų, Užsakovui nėra taikomos jokios sankcijos, kylančios iš sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

3.8. Sutarties kainai apskaičiuoti taikomas kainodaros būdas: fiksuotas įkainis su peržiūra.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS

4.1. Darbai turi būti atliekami Sutarties galiojimo metu pagal Užsakovo faktinį poreikį. Atskiras užsakymas turi būti įvykdytas per Sutarties 4.2  papunktyje nurodytą terminą. Darbai priimami Šalių atstovams apžiūrėjus atliktus darbus ir įsitikinus, kad jie atitinka Sutarties bei Sutarties priede nustatytus reikalavimus, pasirašant atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą. Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. Šalių pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas yra pagrindas PVM sąskaitai faktūrai išrašyti.

4.2. Užsakovui raštu ar el. paštu pateikus RRĮ išmontavimo užsakymą, darbai turi būti atlikti per 10 (dešimt) darbo dienų, vadovaujantis iš anksto, bet ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas po užsakymo pateikimo, suderintu su Užsakovu grafiku, kuriame nurodomi išmontavimo darbus atliksiantys asmenys ir jų kontaktiniai duomenys, konkretūs užsakymo vykdymo terminai.

5. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

5.1. Už atliktus darbus atsiskaitoma taikant Sutarties 3.2 papunktyje nurodytus įkainius už faktiškai išmontuotą ir pristatytą į Užsakovo sandėlį, esantį Vivulskio g. 43, Vilniuje, RRĮ.

5.2. Už tinkamai atliktus visus Sutartyje ir Sutarties priede numatytus darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Rangovo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo baigtų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros turi būti teikiamos elektroniniu būdu, kaip numatyta Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21.4.7 papunktyje. Rangovui nepateikus PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros elektroniniu būdu, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo.

6. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

# 6.1.1. raštu ar el. paštu pateikti Rangovui darbų užsakymą;

# 6.1.2. po RRĮ pristatymo į sandėlį, esantį Vivulskio g. 43, Vilnius, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pasirašyto darbų perdavimo–priėmimo akto pateikimo dienos priimti tinkamai atliktus darbus, pasirašydamas darbų perdavimo–priėmimo aktą, arba raštu informuodamas Rangovą apie atsisakymą priimti darbus, nurodydamas pašalinti trūkumus per 3 (tris) darbo dienas nuo raštiškų pastabų gavimo dienos;

6.1.3. priimti iš Rangovo baigtus darbus, atitinkančius Sutarties ir Sutarties priedo reikalavimus, ir sumokėti už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;

6.1.4. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu (Rangovo sutartyje nurodytu faksu arba elektroniniu paštu) pranešti Rangovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą;

6.1.5. kilus Šalių ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos deleguoti atstovą spręsti ginčo.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir laiku perduoti atliktus darbus Užsakovui;

6.2.2. per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti asmenį, atsakingą už darbų vykdymą Užsakovui ir ryšiams su Užsakovu palaikyti ir apie jį raštu (Užsakovo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu) informuoti Užsakovą;

6.2.3. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu (Užsakovo Sutartyje nurodytu faksu arba elektroniniu paštu) pranešti Užsakovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą;

6.2.4. kilus Šalių ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos deleguoti atstovą spręsti ginčo;

6.2.5. savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pranešimo apie nustatytus defektus gavimo dienos ištaisyti defektus, nustatytus garantinio laikotarpio metu, arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas.

6.2.6. laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Rangovas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją;

6.2.7. vykdydamas darbus, laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimų, aplinkosaugos, darbų saugumo reikalavimų, užtikrinti objekte materialinių vertybių ir priešgaisrinę apsaugą;

6.2.8. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti statybos atliekas ir jas išvežti iš teritorijos;

6.2.9. Užsakovui paprašius, raštu Užsakovo nurodytu protingu terminu informuoti jį apie darbų eigą, teikti kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa su darbais susijusia dokumentacija;

6.2.10. kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, kurie turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 6.2.10.1 | Rangovas Sutarties vykdymui privalo turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą specialistą, kuris turi turėti pažymėjimą suteikiantį teisę dirbti aukštuose statiniuose. | Specialistų sąrašą ir dokumentus, patvirtinančius, kad šie specialistai turi galiojančius pažymėjimus ar lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys tiekėjo specialistų teisę dirbti aukštuose statiniuose. |
| 6.2.10.2 | Rangovas Sutarties vykdymui privalo turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą specialistą, kuris turi turėti vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją (VK). | Specialistų sąrašas ir dokumentai, patvirtinantys, kad šie specialistai turi vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją (VK) galiojančius pažymėjimus ar lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys rangovo specialistų teisę dirbti su elektros įrenginiais. |

7. ŠALIŲ TEISĖS

7.1. Užsakovas turi teisę:

7.1.1. pareikšti reikalavimą dėl atliktų darbų trūkumų pašalinimo, jeigu išaiškėja, kad darbai atlikti nekokybiškai arba darbų kiekiai neatitinka Sutartyje bei Sutarties priede nustatytų reikalavimų;

7.1.2. nemokėti už atliktus darbus:

7.1.2.1. tol, kol Rangovas nepašalina atliktų darbų defektų pagal Užsakovo pareikštą reikalavimą;

7.1.2.2. jei pateikta neteisinga PVM sąskaita faktūra (kol bus išsiaiškinta su Rangovu ir bus pateikta teisinga PVM sąskaita faktūra);

7.1.3. Rangovui nukrypus nuo Sutartyje bei Sutarties priede nustatytų reikalavimų arba nesilaikant teisės aktuose nustatytų statybos normų ir taisyklių, reikalauti pašalinti defektus, nemokėti už netinkamai atliktus darbus arba, prireikus, reikalauti sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti;

7.1.4. kontroliuoti atliekamų darbų kiekius ir kokybę, pastebėjus neatitikimų ar defektų, nedelsiant apie tai informuoti Rangovą;

7.1.5. priskaičiuotų netesybų sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Rangovui.

7.2. Rangovas turi teisę:

7.2.1. raštu suderinęs su Užsakovu pasitelkti savo sutartinėms prievolėms vykdyti subrangovus, kaip numatyta Sutarties 9 skyriuje;

7.2.2. reikalauti sumokėti už kokybiškai atliktus, Sutarties bei Sutarties priede nustatytus reikalavimus atitinkančius darbus, Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;

7.2.3. suderinęs su Užsakovu, atlikti darbus anksčiau, nei numatyta Sutartyje.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Už įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.

8.2. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys (subrangovai).

8.3. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbus nuo darbo pradžios iki kol pagal Sutartį numatytiems darbams bus išduotas ir pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu darbams ar medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai ar medžiagos atitiktų Sutartį. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.

8.4. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (force majeure). Tokiu atveju Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tuomet prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimą jėgą lemiančias aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.

8.5. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą. Tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, kita Šalis turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį, pranešusi kitai Šaliai apie tai raštu.

9. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA)

9.1. Rangovas Sutarties vykdymui gali pasitelkti:

9.1.1. savo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija;

9.1.2. kitus subrangovus, jeigu pasiūlymo pateikimo metu jie buvo žinomi.

9.2. Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu Rangovui nebuvo žinomi kiti subrangovai, Rangovas po Sutarties įsigaliojimo įsipareigoja ne vėliau kaip likus 2 (dvi) darbo dienoms iki Sutarties ar Sutarties etapo, kurio veiklas vykdys numatomas pasitelkti subrangovas, vykdymo pradžios Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

9.3. Rangovas gali pakeisti subrangovus, jeigu Sutarties vykdymo metu jie netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų.

9.4. Apie subrangovų keitimą Rangovas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų pakeitimo priežastis ir būsimus subrangovus, kitus ūkio subjektus. Pasitelkdamas ir vėliau keisdamas subrangovus Rangovas turi užtikrinti, kad subrangovai yra pajėgūs ir kompetentingi tinkamam jiems pavestų užduočių vykdymui. Subrangovai, kurie buvo nurodyti Rangovo pasiūlyme, gali būti keičiami tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą. Jeigu keičiami, Rangovo pasiūlyme nurodyti subrangovai, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, Rangovas privalo pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti. Prieš duodamas sutikimą keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, Užsakovas privalo patikrinti naujų, Rangovo pasiūlyme nenurodytų, subrangovų, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, kvalifikacijos atitiktį.

9.5. Subrangovai gali būti keičiami tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą.

9.6. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovais nenumatomas.

10. DARBŲ GARANTIJOS IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai bus kokybiški, be trūkumų ir klaidų, atitiks Sutartyje ir Sutarties priede nustatytus reikalavimus.

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus, kaip numatyta šioje Sutartyje. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

10.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Sutarties 4.2 papunktyje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,04 procentų dydžio delspinigius nuo nustatytais terminais neatliktų darbų kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų delspinigių suma mažinti savo piniginę prievolę Rangovui.

10.4. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų apmokėti už darbus Sutartyje numatytais terminais, Užsakovas, Rangovo pareikalavimu, moka 0,04 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

10.5. Užsakovas negali reikalauti iš Rangovo kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę, išskyrus atvejus, kai Rangovas praleidžia prievolės įvykdymo terminą.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 36 mėnesius arba iki kol ji nėra nutraukiama teisės aktuose ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

11.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, jeigu šios nuostatos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai pranešęs Rangovui raštu prieš 20 (dvidešimt) dienų. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Rangovui kainos dalį, proporcingą atliktiems darbams, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Rangovas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, apie tai pranešęs Užsakovui raštu prieš 20 (dvidešimt) dienų. Šiuo atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius.

11.4. Jei viena iš Šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi kitą Šalį raštu prieš 10 (dešimt) dienų ir pateikusi pagrįstus motyvus. Esminis Sutarties pažeidimas turi būti suprantamas ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal Sutartį (kai Šalys susitaria, ką laikys esminiu Sutarties pažeidimu). Esminiais Sutarties pažeidimais pagal Sutartį laikomi:

11.4.1. Užsakovo mokėjimo prievolės termino praleidimas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų;

11.4.2. Rangovo darbų atlikimo termino praleidimas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų.

11.5. Sutartis bet kada gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu, VPĮ 90 straipsnio nustatytais atvejais ir tvarka bei kitų teisės aktų numatytais atvejais.

12. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSTABDYMAS

# 12.1.	Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas  negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teises aktui, kuris turi įtakos šios pirkimo sutarties vykdymui; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu su kuriomis susidurtų bet kuri kitas Užsakovas), Užsakovas turi teisę sustabdyti darbų atlikimo termino (-ų) eigą.

# 12.2.	Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančią nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytas darbų atlikimo terminas (-ai) atnaujinamas.

# 12.3.	Sutartinių įsipareigojimų Rangovas Sutarties 12.1 ar 12.2 papunktyje nurodytu atveju pasirašo susitarimą dėl Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo, jame nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

# 12.4.	Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos mažiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

# 12.5.	Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos daugiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, paslaugų teikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

# 12.6. Maksimalus Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas – 30 (trisdešimt) dienų.

13. KITOS  SĄLYGOS

13.1. Sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje sutartyje ir VPĮ 89 straipsnyje numatytais atvejais ir tvarka. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų.

13.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis CK ir VPĮ, šio pirkimo sąlygų ir pasiūlymo, pripažinto laimėjusiu, nuostatomis.

13.3. Užsakovas atsakingu už Sutarties vykdymą asmeniu skiria Donatą Kondrotą, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Telekomunikacijų administravimo skyriaus radijo ryšio inžinierių (el. paštas donatas.kondrotas@vrm.lt, tel. (8 5) 271 8585). Asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje yra Karolis Klusevičius, Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (el. paštas karolis.klusevicius@vrm.lt, tel. (8 5) 271 7242) arba jo paskirtas asmuo.

13.4. Sutartyje nurodyti Šalių rekvizitai, atsakingi asmenys ir jų kontaktiniai duomenys gali būti keičiami informuojant kitą Sutarties Šalį Sutartyje numatytu būdu per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių duomenų pasikeitimo, nepasirašant atskiro susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, tokį raštą laikant neatskiriama Sutarties dalimi.

13.5. Sutartis vykdoma vadovaujantis CK, Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

13.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

13.7. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme.

13.8. Jeigu abejojama dėl Sutarties sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į šios Sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė.

13.9. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami CK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

13.10. Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.11. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

13.12. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami gera valia ir bendru Šalių susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

13.13. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai;

PRIDEDAMA. Sutarties priedas – Techninė specifikacija, 4 lapai.

14. ŠALIŲ  REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822 Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius Tel. (8 5) 271 7177 Faks. (8 5) 271 8921 El. paštas: ird@vrm.lt A. s. LT77 4010 0510 0497 3946 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Direktorius A.V. Tomas Stankevičius | RANGOVAS UAB „NT Service“ Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135188876 PVM mokėtojo kodas LT351888716 Ateities pl. 34, 52165, Kaunas Tel. (8 5) 268 5222 El. paštas: info@rtp.lt A. s. LT26 7044 0600 0320 8002 SEB bankas Banko kodas 70440 Generalinis direktorius A.V. Egidijus Šilanskas |
| --- | --- |