## SUSITARIMAS Nr. 3

DĖL 2024 M. LIEPOS 22 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS

VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-542

SUSTABDYMO

2025 m. lapkričio 5 d. Nr. U-746

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mjr. Rimo Macutkevičiaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas)

ir UAB ,,Versiculus“, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Gudyno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2024 m. liepos 22 d. sudarė Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo – pardavimo

sutartį Nr. U-542 (toliau – Sutartis),

b) Atsirado poreikis stabdyti darbus dėl trečiųjų šalių įtakos;

c) Vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 18.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, darbų vykdymas gali būti stabdomas esant ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negali būti atliekami darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės.

Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį, racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, užtikrinti darbų vykdymą, Šalys susitarė:

- Sustabdyti darbų vykdymą nuo 2025 m. lapkričio 17 d. iki 2025 m. gruodžio mėn. 31 d.

- Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

- Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

- Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1 egzemplioriumi.

| Užsakovas: LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03226 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. +370 5 278 53 43 Lietuvos kariuomenė Juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT887326716 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Banko kodas 40400 A.s LT62 40400 63610 001175 Užsakovo vardu Vadas mjr. Rimas Macutkevičius A.V. | Rangovas UAB „Versiculus“ Įmonės kodas 126262167 PVM mokėtojo kodas LT262621610 Daugėliškio g. 32, LT-09308 Vilnius Tel. +370 675 67028 El. paštas info@versiculus.lt A.s. LT454010049500270073 Luminor bank A/S Lietuvos filialas, Banko kodas 40100 Rangovo vardu Direktorius Paulius Gudynas A.V. |
| --- | --- |