Konkurso sąlygų 2 priedas

PROJEKTO „VALSTYBĖS DEBESIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS“

REZERVINIO DUOMENŲ KOPIJAVIMO IR ATSTATYMO SPRENDIMO ĮSIGIJIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Šiuo metu Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – IVPK arba Perkančioji organizacija) vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (aktuali redakcija), įgyvendina 2014 –2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ lėšomis finansuojamą investicijų projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ (toliau – Projektas arba Investicijų projektas), su kuriuo galima susipažinti adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/file/e11229f7-33f0-456e-8e0f-c1dfaf1912ee. Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti valstybės debesijos paslaugų teikimo veiklai reikalingą informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą ir suformuoti žmogiškuosius išteklius, reikalingus valstybės debesijos paslaugoms teikti. Projektui keliami šie pagrindiniai uždaviniai:

    - Parengti detalią loginę debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūros architektūrą, apimant virtualizuotų tarnybinių stočių, virtualizuotų duomenų talpyklų, duomenų perdavimo tinklų topologijos architektūrų ir rezervinio kopijavimo sistemų veiklos modelius;

    - Įsigyti ir parengti techninę įrangą bei saugos sprendimo technines priemones debesijos paslaugų teikimui;

    - Sukurti ir įdiegti debesijos paslaugų teikimo valdymo platformą ir debesijos paslaugų teikimui reikalingas priemones;

    - Parengti / atnaujinti valstybės debesijos paslaugų tiekėjo organizacijos (toliau – VDPT arba VITC) siekiamo IT veiklos valdymo bei veiklos planavimo ir valdymo reglamentavimą ir jo įgyvendinimo priemones (politikas, procesus, procedūras), būtinas sėkmingam Valstybės informacinių išteklių VII infrastruktūros konsolidavimui ir numatytiems rezultatams pasiekti;

    - Talpinti Valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą VITC debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūroje, įgalinant jų veikimą ir tvarkymą naudojant debesijos paslaugas;

    - Suteikti ir sustiprinti VITC institucinių ir žmogiškųjų išteklių žinias,  gebėjimus bei kompetencijas, reikalingas teikti Debesijos paslaugas ir valdyti VITC vadovaujantis pasaulyje pripažintomis metodikomis ir gerosiomis praktikomis;

    - Parengti priemones Projekto įgyvendinimui ir tęstinumui užtikrinti.

  - Įgyvendinant Projektą, Perkančioji organizacija jau įvykdė viešąjį pirkimą ir pasirašė sutartį su paslaugų tiekėju, kuris bendradarbiaudamas su Perkančiosios organizacijos atstovais parengė detalią VDPT loginę debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūros architektūrą (toliau – Detali architektūra arba Architektūra), kuri buvo suderinta su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru ir patvirtinta Perkančiosios organizacijos. Su dokumentu galima susipažinti adresu: https://ivpk.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/veikla/VII%20konsolidavimas/Login%C4%97_Debesijos_paslaug%C5%B3_teikimo_IT_infrastrukt%C5%ABros_architekt%C5%ABra.pdf.

  - Vadovaujantis Detalios architektūros dokumentu, jame suprojektuotu ir patvirtintu  sprendimu, Perkančioji organizacija vykdo VDPT techninės ir sisteminės programinės įrangos (toliau – Įranga) įsigijimą, diegimą ir konfigūravimą.

  - Siekdama užtikrinti rinkos konkurenciją, Perkančioji organizacija numato Detalioje architektūroje suprojektuoto sprendimo įgyvendinimui būtiną Įrangą įsigyti atskirais pirkimais / pirkimų dalimis. Atsižvelgiant į tai, kad Detalioje architektūroje suprojektuotas sprendimas turės veikti kaip viena visuma, o Įranga bus perkama atskirais pirkimais / pirkimų dalimis (t.y. potencialiai galimi skirtingi Įrangos tiekėjai / gamintojai), Perkančioji organizacija  atskiru viešuoju pirkimu atrinko tiekėją, kuris teikia Įrangos įdiegimo bei integravimo paslaugas (toliau – Diegėjas). Diegėjas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Įrangos tiekėjais / gamintojais  (toliau – Įrangos tiekėjai) bei Perkančiosios organizacijos atstovais, privalo pilna apimtimi užtikrinti korektišką ir galutinį Detalioje architektūroje suprojektuoto sprendimo įdiegimą, integravimą bei pridavimą Perkančiajai organizacijai eksploatacijai, o kiekvienas Įrangos tiekėjas, laimėjęs viešąjį pirkimą, privalės ne tik laiku pristatyti Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančią Įrangą, bet glaudžiai bendradarbiaudamas su Diegėju, Perkančiosios organizacijos atstovais bei kitais potencialiais Įrangos tiekėjas (kitų šio Projekto pirkimų / pirkimų dalių dalyviais) atlikti Pirkimo dokumentuose numatytus įrangos montavimo, instaliavimo, pradinio konfigūravimo ir kitus darbus, užtikrinančius Detalios architektūros dokumente aprašytos infrastruktūros veikimą (konkrečios atsakomybių ribos tarp Įrangos tiekėjų, Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos aprašytos atsakomybių matricoje – pridedama).

  - Projekto įgyvendinimo metu vykdomi/įvykdyti žemiau išvardinti pirkimai:

    - Sprendimo diegimo ir integravimo paslaugų pirkimas - atlikta;

    - A, B, C tipo tarnybinių stočių pirkimas - atlikta;

    - Duomenų saugyklų ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimas - atlikta;

    - Tinklo įrangos pirkimas - atlikta;

    - Saugos sprendimo pirkimas - vykdoma;

    - Centralizuoto monitoringo sprendimo pirkimas;

    - Rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sprendimo pirkimas (šio pirkimo objektas);

    - Tarnybinių stočių ir tinklo virtualizacijos licencijų pirkimas - atlikta;

    - Microsoft (operacinių sistemų  ir  DBVS) arba lygiaverčių licencijų pirkimas - atlikta;

    - Oracle (DBVS) arba lygiaverčių licencijų pirkimas – atlikta;

    - Optinių signalų tankinimo (DWDM) įrangos pirkimas – atlikta.

- PIRKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

  - Šio viešojo pirkimo tikslas – įsigyti Detalios architektūros dokumente aprašyto rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sprendimo įgyvendinimui reikalingą techninę ir programinę įrangą:

    - I PIRKIMO DALIS – Rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sprendimo programinė įranga;

    - II PIRKIMO DALIS – Rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sprendimo techninė įranga.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI IR PASLAUGOMS

  - Bendrieji reikalavimai siūlomos įrangos tiekėjui:

    - Įrangos tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises. Pasiūlyme turi būti pateiktos Įrangos gamintojo pažymos, patvirtinančios, kad Įrangos tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises (turi būti pateikta skaitmeninė kopija).

    - Įrangos tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotas serviso centras arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu centru dėl siūlomos Įrangos garantinio aptarnavimo. Pasiūlyme turi būti pateiktos Įrangos gamintojo pažymos, patvirtinančios, kad Įrangos tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo autorizuotas serviso centras arba yra sudaręs sutartį su tokiu centru dėl siūlomos Įrangos garantinio aptarnavimo (turi būti pateikta skaitmeninė kopija).

  - Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai ir licencijoms:

    - Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos Įrangos reikalaujamoms funkcijoms vykdyti ir palaikyti.

    - Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių.

    - Reikalavimai siūlomai įrangai:

      - Visa siūloma Įranga turi būti licencijuojama per procesorius arba kopijuojamų duomenų kiekį, t.y. kiti resursai (pavyzdžiui operatyvioji atmintis, virtualių serverių kiekis ar pan.) neturi būti ribojami, licencijos turi būti nuolatinio galiojimo arba galioti ne trumpiau negu perkamas gamintojo techninis palaikymas, licencijos turi leisti naudoti perkamus produktus be ribojimų (angl. full use), nepažeidžiant gamintojo licencinių sąlygų.

      - Visos siūlomos Įrangos licencijos turi būti pateikiamos su ne mažiau kaip 60 mėnesių siūlomos programinės įrangos gamintojo techniniu palaikymu.

      - Siūlomos programinės įrangos gamintojo techninis palaikymas (Software Update License & Support) turi apimti ne mažiau kaip:

        - Suteikti perkančiajai organizacijai galimybę naudotis naujausiomis siūlomos programinės įrangos versijomis be papildomo mokesčio;

        - Programinės įrangos naujų versijų ir dokumentacijos atsisiuntimą iš programinės įrangos gamintojo internetinio tinklapio be papildomo mokesčio;

        - Informacijos apie naujausią programinę įrangą gavimą;

        - Turi būti užtikrinta galimybė gauti nemokamas technines konsultacijas Perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose Vilniuje, Lietuvoje.

      - Programinės įrangos palaikymas turi atitikti ir apimti siūlomos programinės įrangos gamintojo viešai skelbiamas licencijų techninio palaikymo standartines sąlygas. Pasiūlyme būtina pateikti nuorodą į siūlomos programinės įrangos gamintojo licencijų techninio palaikymo standartinių sąlygų aprašymą (reikalavimas taikomas I pirkimo daliai);

      - Turi būti sudaryta galimybė tiesiogiai kreiptis į siūlomos programinės įrangos gamintoją ir nemokamai gauti jo techninį palaikymą.

    - Įrangos tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti tai, kad įsigyta Įranga bus naudojama Valstybės debesijos paslaugų teikimui, todėl turi būti siūlomos tokio tipo licencijos, kurios leistų Perkančiajai organizacijai be apribojimų teikti Valstybės debesijos paslaugas kitoms valstybės įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms.

    - Įrangos tiekėjui pristačius Techninės specifikacijoje numatytą įrangą bus pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas. Taip pat, teikdamas pasiūlymą, Įrangos tiekėjas turi įvertinti tai, kad turės toliau glaudžiai bendradarbiauti su Diegėju bei Perkančiąja organizacija ir prireikus teikti visas būtinas konsultacijas pasiūlytos įrangos konfigūravimo, eksploatavimo ir kitais klausimais. Konsultacijos turės būti teikiamos tol, kol Perkančioji organizacija ir Diegėjas nepatvirtins, kad Detalioje architektūroje numatytas sprendimas pilna apimtimi įdiegtas ir priduotas eksploatacijai gamybiniu režimu (įskaitant sprendimo bandomąją eksploataciją).

    - Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą Įrangos tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka techninio palaikymo paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai.

    - Perkančiajai organizacijai turi būti užtikrinta teisė į programinės įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (techninio palaikymo laikotarpiu).

    - Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).

    - Pasiūlyme Įrangos tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, prekių kodai, kiekiai, pavadinimai ir kita standartiškai gamintojų konfigūratoriuose pateikiama informacija.

    - Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai, t. y. kiekvieno konkretaus punkto iš nurodytų specifikacijoje žemiau atitikimas negali būti užtikrintas vertinant skirtingas įrangos konfigūracijas (dėl ko galimai būtų netenkinami kitų punktų reikalavimai). Taip pat turi būti pateikta pažyma, kad visa siūloma Įranga sukonfigūruota ir sukomplektuota Perkančiajai organizacijai.

  - Bendrieji reikalavimai II pirkimo dalies siūlomos įrangos montavimui ir diegimui:

    - Įrangos tiekėjas, laimėjęs viešąjį pirkimą, privalės ne tik laiku pristatyti Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančią Įrangą, bet glaudžiai bendradarbiaudamas su Diegėju, Perkančiosios organizacijos atstovais bei kitais Įrangos tiekėjas (kitų pirkimų / pirkimų dalių) atlikti siūlomos Įrangos montavimo, diegimo bei pradinio konfigūravimo darbus, užtikrinančius Detalios architektūros dokumente aprašytos infrastruktūros vientisą veikimą (konkrečios atsakomybių ribos tarp Įrangos tiekėjų, Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos aprašytos atsakomybių matricoje – 1 priedas).

    - Visą diegimo proceso planą ir jo įgyvendinimui reikalingą informaciją (pvz. įrangos diegimo planas, įrangos montavimo ir sujungimo schemos, IP adresavimo taisyklės ir pan.) pateiks Diegėjas suderinus su Perkančiosios organizacijos atstovais.

    - Įrangos tiekėjas turės suteikti ne mažiau kaip žemiau išvardintus paslaugas:

      - Įrangos montavimą – visa siūloma įranga turi būti sumontuota pagal Detalios architektūros reikalavimus, Perkančiosios organizacijos nurodytose duomenų centrų patalpose (DC1, DC2 ), esančiose tarnybinių stočių montavimui skirtose spintose. Duomenų centrų patalpos įrengtos Lietuvos Respublikos teritorijoje, tikslius diegimo patalpų adresus Perkančioji organizacija nurodys užsakyme;

      - Įrangos sujungimą – visa siūloma įranga turi būti prijungta prie elektros, LAN bei SAN tinklų (sujungimai turi būti užtikrinti visuose duomenų centruose DC1, DC2). Turi būti atliktas būtinas Įrangos kabeliavimas, kabelių žymėjimas bei parengta techninė dokumentacija;

      - Įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimą – visai siūlomai įrangai turi būti atliktas vidinės programinės įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimas ir Įrangos parengimas eksploatacijai;

      - Techninės dokumentacijos parengimą – turi būti pateikta įdiegtos įrangos atliktų darbų techninė dokumentacija (įrangos montavimo schemos, elektros, LAN bei SAN tinklų sujungimo schemos, kabelių žymėjimo aprašymai bei kiti duomenys, reikalingi tolimesniam įrangos konfigūravimui ir eksploatavimui (IP adresai, valdymo programų vardai, prisijungimų vardai, slaptažodžiai ir pan.) Dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir pateikta popieriniu ir elektroniniu formatu;

      - Įrangos testavimą – pabaigus diegimo darbus Įrangos tiekėjas, kartu su Diegėju ir Perkančiosios organizacijos atstovais, pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus, turės atlikti Įrangos veikimo testavimus (aukšto patikimumo, našumo savybių ir pan.) ir pateikti testų rezultatus popieriniu bei elektroniniu formatu.

  - Bendrieji reikalavimai siūlomos įrangos pristatymui:

    - Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, Perkančioji organizacija pasilieka teisę pareikalauti galimo pirkimo laimėtojo pristatyti siūlomos Įrangos pavyzdžius (Įranga turi būti Įrangos tiekėjo pristatyta patikrinimui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Perkančiosios organizacijos prašymo) tam, kad būtų praktiškai išmatuotas gamintojo ir/arba Įrangos tiekėjo siūlomos Įrangos charakteristikų atitikimas Techninės specifikacijos bei Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo keliamiems reikalavimams. Tam tikslui pasiekti, Perkančioji organizacija pasilieka teisę perduoti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui (arba kitoms įgaliotoms įstaigoms) gautą Įrangą patikrinimui bei išvadų pateikimui. Nustačius, kad Įrangos tiekėjo siūloma Įranga realiai neatitinka Įrangos tiekėjo pateiktame pasiūlyme deklaruojamų Įrangos charakteristikų ir/arba Techninės specifikacijos ir/arba Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo reikalavimų – Įrangos tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.

    - Įrangos tiekėjas įsipareigoja:

      - Visą I – oje pirkimo dalyje nurodytą įrangą pristatyti per 20 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

      - Visą II – oje  pirkimo dalyje nurodytą įrangą pristatyti ir įdiegti per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI IR PASLAUGOMS

I PIRKIMO DALIS

REZERVINIO DUOMENŲ KOPIJAVIMO IR ATSTATYMO SPRENDIMO

PROGRAMINĖ ĮRANGA (PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS SU 60 MĖNESIŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS GAMINTOJO TEIKIAMU TECHNINIU PALAIKYMU)

    - Visi funkciniai reikalavimai turi būti pagrįsti tiksliomis nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją, nurodant dokumentą ir puslapio numerį.

    - Visi našumo reikalavimai turi būti pagrįsti nuorodomis į gamintojo techninę informaciją (angl. data sheets) arba kitus gamintojo našumą deklaruojančius dokumentus.

1 lentelė. Reikalavimai rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo programinės įrangos licencijoms su 60 mėnesių programinės įrangos gamintojo teikiamu techniniu palaikymu – 132 vnt. procesorių

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |
|  | Siūlomos programinės įrangos pavadinimas | Pasiūlyme būtina nurodyti siūlomos programinės įrangos komponentus, jų kiekius, pavadinimus, gamintoją ir produktų kodus. |  |
|  | Siūlomos programinės įrangos suderinamumas | Siūloma programinė įranga turi leisti atstatyti šiuo metu perkančiosios organizacijos klientų saugomas Veeam programine įranga sukurtas rezervines duomenų kopijas. Pasiūlyme būtina pateikti: sprendimo, įgalinančio atstatyti Veeam programine įranga sukurtas rezervines duomenų kopijas, aprašymą; bei esant poreikiui, sąrašą papildomų komponentų, būtinų šio funkcionalumo realizavimui. Visi įvardinti komponentai turi būti įtraukti į pasiūlymo apimtį.“ |  |
|  | Siūloma programinė įranga turi atitikti ne mažiau kaip šiuos esminius reikalavimus: |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | Siūloma programinė įranga turi atitikti ne mažiau kaip šiuos esminius bendruosius reikalavimus: - Siūloma programinė įranga turi būti įtraukta į Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Reocvery Solutions. Papildomai siūloma programinė įranga turi būti įtraukta į Gartner rekomenduojamų rezervinio duomenų kopijavimo sprendimų sąrašą https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions su ne mažesniu kaip 4.2 vertinimu; - Siūloma programinė įranga turi būti pilnai suderinama su VMware ESXi 6.7 ir 7.x versijomis; - Siūloma programinė įranga turi leisti kurti rezervines kopijas (ir atstatyti virtualius serverius iš rezervinių kopijų) visų operacinių sistemų kurias palaiko virtualizacijos platforma VMware; - Siūloma programinė įranga turi leisti kurti rezervines kopijas katalogų/failų patalpintų „file shares“ tipo kataloguose prijungtuose iš NAS tipo įrenginių naudojant SMB/CIFS arba lygiaverčius protokolus; - Siūloma programinė įranga turi būti sertifikuota kaip „VMware ready“. |  |
|  | Reikalavimai architektūrai | Siūloma programinė įranga privalo ne mažiau kaip: - Būti nepriklausoma nuo fizinės įrangos ir veikti bet kokio gamintojo x86 architektūros fiziniuose serveriuose ir saugyklose; - Leisti kurti rezervinių kopijų archyvinius failus, kuriuos, esant poreikiui, būtų galima laisvai perkelti. Siūloma programinė įranga turi leisti atskirus failus kurti pagal rezervinio kopijavimo užduotį arba pagal kopijuojamą virtualų serverį; - Leisti kurti rezervines duomenų kopijas šiais metodais: pilnas, sintetinis pilnas, pasikeitimų (angl. incremental) ir atvirkštinių pasikeitimų (anlg. reverse incremental); - Turėti kopijuojamų duomenų deduplikacijos ir suspaudimo funkcionalumus. Deduplikacijos ir/arba suspaudimo funkcionalumo įjungimas negali įtakoti kitų siūlomos programinės įrangos funkcionalumų veikimo t.y. visi siūlomos programinės įrangos funkcionalumai turi veikti nepriklausomai nuo to ar deduplikacijos ir/arba kompresijos funkcionalumas įjungtas; - Leisti sukurti virtualią saugyklą skirtą rezervinių duomenų kopijų saugojimui. Esant poreikiui turi būti galimybė šią saugyklą išplėsti įtraukiant papildomų įrenginių resursus. Įrenginių, jungiamų į virtualią saugyklą, kiekis negali būti ribojamas; - Leisti išplėsti rezervinių kopijų talpinimui skirtą saugyklą integruojantis su Microsoft Azure Blob, Amazon S3 ir kitomis S3 arba lygiavertį protokolą palaikančiomis saugyklomis sklandžiai rezervinių duomenų kopijų migracijai tarp pirminės ir papildomos rezervinių duomenų kopijų saugyklų. Siekiant taupyti tinklo resursus turi būti kopijuojami tik unikalūs duomenų blokai. Duomenų kopijavimas į papildomą saugyklą negali įtakoti duomenų atstatymo iš pradinės saugyklos; - Visa duomenų atstatymui iš rezervinės kopijos reikalinga informacija turi būti saugoma rezervinių kopijų failuose net ir tuo atveju kai naudojama duomenų deduplikacija t. y. praradus centrinę duomenų bazę su metaduomenimis turi būti galimybė atstatyti duomenis iš rezervinių kopijų failų. - Virtualaus serverio lygio rezervinių kopijų kūrimui ir atstatymui iš jų siūloma programinė įranga negali reikalauti agentų diegimo į virtualius serverius t.y. rezervinės duomenų kopijos turi būti kuriamos hypervizoriaus lygyje; - Leisti vykdyti bet kokį skriptą prieš arba po rezervinės kopijos užduoties atlikimo arba prieš arba po virtualaus serverio momentinės kopijos (angl. snapshot) sukūrimo; - Turėti galimybes integruotis su kitomis sistemomis per REST API arba lygiavertę sąsają. Pasiūlyme būtina pateikti nuorodą į siūlomos programinės įrangos REST API arba lygiavertės sąsajos aprašymą; - Leisti šifruoti duomenis tinklo lygyje tarp visų komponentų įskaitant „at rest“ lygio duomenų šifravimą saugyklose. Šifravimo naudojimas neturi įtakoti kitų siūlomos programinės įrangos funkcionalumų veikimo t.y. visi siūlomos programinės įrangos funkcionalumai turi veikti nepriklausomai nuo to ar duomenų šifravimo funkcionalumas įjungtas. |  |
|  | Funkciniai reikalavimai | Siūloma programinė įranga privalo: - Naudoti „Change Block Tracking“ arba lygiavertį mechanizmą; - Pasiūlyti sprendimus naudojamų resursų optimizavimui siekiant minimizuoti rezervinio kopijavimo proceso įtaką produkcinėms sistemoms; - Automatiškai aptikti pamestas (angl. orphaned) momentines serverių kopijas (angl. snapshots) ir esant poreikiui jas apjungti be administratorių įsikišimo; - Leisti kurti rezervines kopijas naudojant saugyklos lygio momentines kopijas (angl. snapshots) ir atstatyti pasirinktus virtualius serverius arba failus iš šių momentinių kopijų. Rezervinių kopijų kūrimo procesas negali naudoti perkančiosios organizacijos turimų tarpinių laikinų serverių momentinių kopijų prijungimui (esant poreikiui Tiekėjas turi pasiūlyme įtraukti visą techninę ir programinę įrangą reikalingą šio poreikio įgyvendinimui. Pasiūlyta įranga turi būti pilnai suderinama su kitais šiuo metu perkančiosios organizacijos naudojamais įrenginiais). Šis funkcionalumas turi veikti VMware vSphere platformoje naudojančioje ne mažiau kaip šių gamintojų saugyklas: HPE, Dell EMC, NetApp, Cisco, IBM, Lenovo, Fujitsu, INFINIDAT, Pure Storage; - Naudoti NDMP arba lygiavertį protokolą; - Rezervines kopijas kurti ir valdyti naudojant GFS (Grandfather-father-son) arba lygiavertį metodą; - Naudoti DDBOOST arba lygiavertį protokolą kai rezervinės kopijos saugomos Dell EMC DataDomain įrenginiuose; - Naudoti Catalyst arba lygiavertį protokolą kai rezervinės kopijos saugomos HPE StoreOnce įrenginiuose; - Naudoti BlockClone API arba lygiavertį funkcionalumą kai kopijos saugomos Windows Server 2016 arba 2019 operacines sistemas naudojančiuose įrenginiuose ReFS failinėje sistemoje; - Leisti kopijuoti norimas duomenų atsargines kopijas ir virtualių serverių replikas į nutolusį duomenų centrą naudojant technologijas leidžiančias efektyviau išnaudoti WAN tinklo resursus (angl. WAN acceleration); - Leisti konfigūruojant replikaciją nurodyti kopijų kiekį iš kurių bus norima atstatyti virtualų serverį; - Leisti sukurti virtualaus serverio repliką veikiančiam virtualiam serveriui; - Leisti kurti rezervines virtualių serverių kopijas naudojant siūlomos programinės įrangos valdymo konsolę ir/arba vSphere valdymo konsolę; - Leisti įjungti kelis virtualius serverius vienu metu tiesiogiai iš rezervinių kopijų saugyklos neatstatant jo į produkcinę duomenų saugyklą; - Pagal poreikį leisti atstatyti visą virtualų serverį, virtualaus serverio failus arba virtualaus serverio diskus; - Leisti atstatyti virtualų serverį tiesiogiai į Microsoft Azure, Azure Stack ir Amazon EC2 arba lygiavertę platformą; - Leisti atstatyti failus iš rezervinės kopijos į administratoriaus kompiuterį arba kitą veikiantį virtualų serverį nediegiant agentų. Funkcionalumas negali būti ribojamas failų kiekiu ir/ar dydžiu; - Leisti atstatyti failus iš ne mažiau kaip šių failinių sistemų: - Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs, - BSD: UFS, UFS2, - Solaris: ZFS, UFS, - Mac: HFS, HSF+, - Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS, - Novell OES: NSS; - Leisti atstatyti failus ne mažiau kaip iš Linux LVM ir Windows Storage Space; - Leisti pageidaujamų objektų ir jų atributų atstatymą ne mažiau kaip iš Microsoft Active Directory įskaitant konfigūraciją, slaptažodžius, GPO, DNS įrašus, sertifikatų informaciją; - Leisti pageidaujamų objektų atstatymą ne mažiau kaip iš Microsoft SQL 2005 ar vėlesnių versijų duomenų bazių įskaitant duomenų bazių, lentelių ir schemų atstatymą į pageidaujamą laiko momentą; - Leisti pageidaujamų objektų atstatymą ne mažiau kaip iš Oracle duomenų bazių įskaitant duomenų bazių, lentelių ir schemų atstatymą į pageidaujamą laiko momentą. Sprendimas turi veikti naudojant ne mažiau kaip Linux ir Windows operacines sistemas; - Turėti priemones reikalingas integracijai su Oracle RMAN; - Leisti prijungti ne mažiau kaip Microsoft SQL ir Oracle duomenų bazes tiesiogiai iš rezervinės kopijos failo (nenaudojant tarpinių serverių duomenų bazės atstatymui iš rezervinės kopijos) prie veikiančio duomenų bazių serverio. |  |
|  | Saugumo reikalavimai | Siūloma programinė įranga privalo: - Leisti sukurti testinę (izoliuotą) aplinką VMware infrastruktūroje naudojant virtualius serverius veikiančius tiesiogiai iš rezervinių duomenų kopijų saugyklos; - Turėti rezervinių duomenų kopijų atstatymo tikrinimo mechanizmą leidžiantį testuoti virtualių serverių atstatymą izoliuotame tinkle VMware infrastruktūroje. Tikrinimo mechanizmas turi leisti testuoti virtualių serverių atstatymą su iš anksto paruoštais skriptais; - Integruotis su antivirusine programine įranga. Integracija turi leisti patikrinti rezervines duomenų kopijas nuo virusų prieš atstatant duomenis iš jų. Virusų paieška turi vykti rezervinių duomenų kopijų failų lygyje t. y. virusų paieška neturi reikalauti duomenų atstatymo iš rezervinės kopijos tam, kad patikrinti ar nėra virusų. Siūloma programinė įranga turi integruotis nemažiau kaip su Windows Defender, Symantec Protection Engine ir ESET NOD32; - Turėti funkcionalumą leidžiantį virtualų serverį atstatyti dviem etapais. Šis funkcionalumas turi leisti atlikti reikalingus virtualaus serverio pakeitimus prieš pabaigiant atstatymo procesą. |  |
|  | Stebėjimo ir ataskaitų reikalavimai | Siūloma programinė įranga privalo ne mažiau kaip: - Leisti kategorizuoti infrastruktūros objektus nepriklausomai nuo naudojamų technologijų; - Leisti kurti pranešimus (angl. alarms) individualiems virtualiems serveriams ir/arba grupėms virtualių serverių; - Leisti sukonfigūruoti automatinį ataskaitų siuntimą el. paštu pageidaujamu periodiškumu; - Turėti gamintojo paruoštus rekomenduojamus stebėjimo parametrus/šablonus, leisti juos koreguoti ir/arba kurti naujus/papildomus; - Turėti žinių bazę kurioje būtų aprašyti visi gamintojo sukurti stebėjimo parametrai/šablonai; - Turėti centralizuotą stebėjimo konsolę (angl. dashboards) visų stebimų objektų stebėjimui; - Leisti stebėti ne mažiau kaip rezervinio duomenų kopijavimo serverių apkrovas, saugomų duomenų kiekius, kopijavimo užduočių statusus, replikavimo užduočių statusus ir virtualių serverių atstatymo patikrinimo užduočių statusus; - Turėti išmanius diagnostinius įrankius, kurie tikrindami rezervinio kopijavimo sprendimo žurnalinių failų įrašus lygintų juos su žinomomis problemomis, tikrintų konfigūracijos klaidas bei informuotų apie potencialias problemas; - Turėti integraciją su VMware vCloud Director; - Nereikalauti agentų diegimo į stebimus fizinius ar virtualius serverius; - Leisti eksportuoti ataskaitas ne mažiau kaip į Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio ir Adobe PDF formatus; - Leisti nustatyti duomenų rinkimą pasirinktais intervalais ir atrinkti duomenis iš norimo intervalo; - Leisti sukonfigūruoti periodinį ataskaitų generavimą ir siuntimą elektroniniu paštu; - Leisti sukonfigūruoti ataskaitą, kurioje būtų atvaizduojami pasikeitimai virtualioje infrastruktūroje; - Leisti generuoti ataskaitas nurodytam laiko momentui; - Turėti gamintojo siūlomas standartines ataskaitas ir esant poreikiui leisti jas modifikuoti; - Leisti generuoti ataskaitas paremtas siūlomos programinės įrangos gamintojo surinktais duomenimis; - Leisti sugeneruoti ataskaitą apie saugomus virtualius serverius, nustatytas virtualių serverių saugojimo taisykles ir užduotis, replikavimo užduotis ir rezerviniam duomenų kopijavimui naudojamų serverių išnaudojamumo parametrus; - Turėti talpos planavimo ataskaitas paremtas scenarijais „kas jeigu“; - Leisti sukurti suasmenintas ataskaitas. |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 60 mėnesių 24x7 siūlomos programinės įrangos gamintojo teikiama garantija. Būtina pateikti nuorodą į siūlomos programinės įrangos gamintojo garantijų teikimo taisyklių aprašymą. |  |

II PIRKIMO DALIS

REZERVINIO DUOMENŲ KOPIJAVIMO IR ATSTATYMO SPRENDIMO

TECHNINĖ ĮRANGA

    - Visi funkciniai reikalavimai turi būti pagrįsti tiksliomis nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją, nurodant dokumentą ir puslapio numerį.

    - Visi našumo reikalavimai turi būti pagrįsti nuorodomis į gamintojo techninę informaciją (angl. data sheets) arba kitus gamintojo našumą deklaruojančius dokumentus.

1 lentelė. Reikalavimai techninei įrangai skirtai rezervinėms duomenų kopijoms saugoti DC1 ir DC2 – 1 komplektas

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
|  | Rezervinio duomenų kopijavimo sistema | Rezervinio kopijavimo sistema sudaryta iš aparatinės ir programinės įrangos, paskirstyta per du duomenų centrus, užtikrinanti žemiau įvardintus reikalavimus. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į gamintojo viešojo interneto puslapį, kuriame pateikiama detali informacija apie siūlomą įrangą. |  |
|  | Rezervinių kopijų saugojimo įrenginių aparatinė įranga | Kiekvienam duomenų centrui turi būti pateikta ne mažiau kaip viena specializuota monolitinės architektūros diskinė duomenų saugykla arba paskirstytos architektūros pagrindu veikiančių specializuotų duomenų saugyklų klasteris, skirtas rezervinio kopijavimo duomenų saugojimui, atstatymui ir replikavimui į kitame duomenų centre esančią įrangą, gamintojo viešame interneto puslapyje aiškiai įvardinta kaip tokia. Kiekvienas rezervinių kopijų saugojimo įrenginys ar įrenginių klasteris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. procesorių ir ne mažiau kaip 768 GB operatyvios atminties. Visi siūlomi rezervinių kopijų saugojimo įrenginiai turi būti vienodi ir vienodai sukomplektuoti. |  |
|  | Rezervinių kopijų saugojimo įrenginio programinė įranga | Rezervinio kopijavimo sprendimo programinė įranga turi užtikrinti žemiau išvardintus reikalavimus. - Turi užtikrinti duomenų išdubliavimą. Turi būti galima atlikti duomenų išdubliavimą rezervinio kopijavimo įrenginyje. - Duomenų išdubliavimas (angl. „deduplication“) ir suspaudimas (angl. „compression“) turi būti atliekami kopijavimo metu (angl. „in-line“), neįrašant pasikartojančios informacijos arba paraleliai kopijavimo procesui panaudojant laisvus sistemos resursus (angl. „adaptive“). Atidėtas (angl. „post-processing“) išdubliavimas ir suspaudimas nėra galimi. - Turi užtikrinti duomenų replikavimą. Turi būti replikuojami duomenys tarp dviejų duomenų centrų rezervinių kopijų saugojimo įrenginių. Replikuojant duomenis turi būti perduodami tik pasikeitę duomenys. - Turi būti palaikomi CIFS, NFS, Veeam Data Mover arba lygiaverčiai protokolai. - Turi leisti stebėti atsarginio kopijavimo sistemos komponentų darbingumą. Turi būti galimybė naudoti SNMP arba lygiavertį protokolą. - Turi būti užtikrintas įrašytų duomenų šifravimo funkcionalumas (angl. „data@rest encryption”). - Kiekvienas rezervinių kopijų saugojimo įrenginys/įrenginių klasteris turi palaikyti ne mažiau kaip 1000 kopijavimo srautų vienu metu. - Turi būti palaikomas rezervinių kopijų kopijavimas į viešas debesijos platformas pvz. Amazon AWS, Microsoft Azure ir pan. Jeigu toks funkcionalumas reikalauja licencijų arba papildomos aparatinės įrangos, turi būti pateikta ne mažiau kaip 10 TB kopijavimo licencija kiekvienam rezervinių kopijų įrenginiui bei visa reikalinga papildoma aparatinė įranga. Debesijų platformos talpa neturi būti įtraukta į pasiūlymą. - Turi būti pateikta vieninga stebėjimo ir valdymo konsolė skirta visai siūlomai įrangai paskirstytai tarp abiejų duomenų centrų. Rezervinių kopijų saugojimo sprendimo įrenginių programinė įranga turi būti pilnai suderinama su Veeam rezervinio kopijavimo programine įranga. Rezervinių kopijų saugojimo sprendimo įrenginių programinė įranga turi būti konfigūruojama kaip Veeam Deduplicating Storage Appliance tipo saugykla (angl. „repository“) ir turi būti aprašyta Veeam techninėje dokumentacijoje (Veeam KB2660 technote, https://www.veeam.com/kb2660) Turi būti pateikiamos visos reikalingos licencijos ir komponentai, užtikrinantys aukščiau nurodytą funkcionalumą visai siūlomai talpai. |  |
|  | Rezervinių kopijų saugojimo įrenginių naudinga talpa | Rezervinių kopijų saugojimo įrenginiai/įrenginių klasteriai per du duomenų centrus turi sudaryti ne mažiau kaip 3 PiB naudingos erdvės (t.y. kiekvieno duomenų centro įrenginiai/įrenginių klasteriai turi sudaryti ne mažiau kaip 1,5 PiB naudingos talpos). Į šią talpą turi būti neįtraukta talpa reikalinga metaduomenų saugojimui, failų sistemos formavimui, buferinės zonos (angl. „landing zone“) erdvei realizuoti ir visa naudinga talpa turi būti pasiekiama rezervinio kopijavimo programinei įrangai. Naudinga talpa turi būti apsaugota nuo dviejų diskų gedimų per kiekvieną rezervinių kopijų saugojimo įrenginį vienu metu. Turi būti pateikti rezerviniai diskai sugedusių diskų, kurie formuoja naudingą erdvę rezerviniams duomenims saugoti, duomenų atstatymui gedimo atveju. Rezervinių diskų kiekis turi būti ne mažesnis nei 4% nuo visų pateiktų diskų kiekio. Talpa turi būti sudaryta ne mažesnės kaip 6 TB talpos diskais. Privaloma nurodyti pateikiamų disku kiekius ir jų talpą. |  |
|  | Integracija su infrastruktūros komponentais | Turi būti pateikta programinė įranga, galinti tiesiogiai talpinti atsargines kopijas naudojant Oracle RMAN atsarginių kopijų mechanizmus be papildomos trečių šalių programinės įrangos. |  |
|  | Įrenginio našumas | Kiekvieno duomenų centro rezervinių kopijų saugojimo įrenginių/įrenginių klasterių maksimalus suminis galimas nededuplikuotų ir nesuspaustų duomenų rašymo greitis turi būti ne mažiau 70 TB/val. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo viešai skelbiamą dokumentaciją, patvirtinantį reikalaujamą spartą (informacija turi būti pateikiama viešai). |  |
|  | Jungtys | Kiekvienas rezervinių kopijų įrenginys/įrenginių klasteris turi turėti: - Pakankamą jungčių skaičių užtikrinantį ne mažesnį nei 150 Gbps pralaidumą (ne mažesnį nei 300 Gbps pralaidumą įrenginių klasterio atveju) rezervinių kopijų duomenų įrašymui. Turi būti naudojamos ne mažesnės kaip 10 Gbps greitaveikos LAN MM LC tipo jungtys ir ne mažesnės kaip 16 Gbps greitaveikos SAN MM LC tipo jungtys. Ne mažiau kaip 75 Gbps (ne mažiau nei 150 Gbps pralaidumą įrenginių klasterio atveju) duomenų srauto turi būti kopijuojama naudojant SAN tinklą. Ne mažiau kaip 75 Gbps (ne mažiau nei 150 Gbps pralaidumą įrenginių klasterio atveju) duomenų srauto turi būti kopijuojama naudojant LAN tinklą. Kiekvienas įrenginys privalo turėti: - ne mažiau kaip 1 vnt. valdymo jungčių pilnai suderinamų su ne mažiau kaip 1 Gbps spartos RJ-45 LAN jungtimis. Turi būti pateikti reikiami optiniai moduliai (pilnai suderinami su naudojamais Cisco gamintojo LAN komutatoriais ir Cisco MDS 9710 SAN komutatoriais) ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai. |  |
|  | Rezervinių kopijų saugojimo įrenginių talpos plėtimo galimybės | Kiekviename duomenų centre siūlomų rezervinių kopijų įrenginių talpą turi būti galima išplėsti ne mažiau kaip iki 3 PiB nededuplikuotos ir nesuspaustos duomenų lokalios naudingos talpos, nedidinant siūlomų įrenginių kiekio. Plečiant naudingą talpą turi būti tenkinami „Rezervinių kopijų saugojimo įrenginių naudinga talpa“ punkte nurodytus reikalavimus. |  |
|  | Įrenginių korpuso tipas | Turi būti Rack tipo, komplektuojama su visomis reikalingomis priemonėmis montavimui serverinėje 19" spintoje. Pasiūlyme būtina nurodyti kiek RU užima siūlomi įrenginiai bei kiek maksimaliai elektros energijos galios reikia norint užtikrinti korektišką siūlomų įrenginių veikimą. |  |
|  | Būtinos patikimumą užtikrinančios savybės | Kiekvienas rezervinių kopijų saugojimo įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. maitinimo šaltinių ir perteklinius aušinimo ventiliatorius. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 60 mėn. gamintojo garantinis aptarnavimas įrangos eksploatavimo vietoje 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę, į gedimą reaguojant ne ilgiau kaip per 4 valandas. Turi būti užtikrintas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Turi būti užtikrinta diskų negražinimo garantija serviso centrui esant jų gedimui. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas raštiškas siūlomos įrangos gamintojo arba gamintojo oficialios atstovybės patvirtintas dokumentas (su nurodytais komplektuojamų garantinio aptarnavimo paslaugos pavadinimais ir kodais), kad siūlomai įrangai bus užtikrintas reikalaujamas garantinis aptarnavimas įrangos eksploatavimo vietoje ir kad siūloma įranga yra skirta Perkančiajai organizacijai. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. |  |
|  | Diegimas | Rezervinio kopijavimo įranga turi būti įdiegta bei sukonfigūruota suderinus diegimo planą ir konfigūravimo datą bei laiką su Perkančiąja organizacija. Diegiant rezervinių kopijų saugojimo sistemą turi būti atliekama: - Sistemai taikomų reikalavimų ir sprendimo apimties nustatymas, reikalavimų parengimas. - Informacijos surinkimas ir surinktos informacijos analizė. - Diegiamo sprendimo projektavimas. - Įrangos montavimas, kabelių pajungimas ir žymėjimas. - Įrangos pajungimas prie valdymo tinklo ir pradinis konfigūravimas (valdymo tinklo parametrai, pranešimų sistemos, vartotojai, integracija su autentifikavimo sistema). - Reikalavimų SAN ir LAN tinklų konfigūravimui parengimas ir pateikimas atsakingai šaliai. - Talpos konfigūravimas ir prieigos suteikimas pagal suderintus protokolus. - Serverių, kurie turės prieigą, konfigūravimas. - Sprendimo talpos konfigūravimo reikalavimų rezervinio kopijavimo programinėje įrangoje nustatymas ir pateikimas atsakingai šaliai. - Rezervinių kopijų saugojimo sistemos testavimas ir optimizavimas. - Techninės dokumentacijos parengimas. - Sprendimo pristatymas Perkančiosios organizacijos atstovams. |  |

2 lentelė. Reikalavimai techninei įrangai skirtai rezervinėms duomenų kopijoms saugoti NATO DC – 1 komplektas

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
|  | Rezervinio duomenų kopijavimo sistema | Rezervinio kopijavimo sistema sudaryta iš aparatinės ir programinės įrangos, užtikrinanti žemiau įvardintus reikalavimus. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į gamintojo viešojo interneto puslapį, kuriame pateikiama detali informacija apie siūlomą įrangą. |  |
|  | Rezervinių kopijų saugojimo įrenginių aparatinė įranga | Turi būti pateikta ne mažiau kaip viena specializuota monolitinės architektūros diskinė duomenų saugykla arba paskirstytos architektūros pagrindu veikiančių specializuotų duomenų saugyklų klasteris, skirtas rezervinio kopijavimo duomenų saugojimui, atstatymui ir replikavimui iš DC1 ir DC2 duomenų centruose esančios įrangos, gamintojo viešame interneto puslapyje aiškiai įvardinta kaip tokia. Kiekvienas rezervinių kopijų saugojimo įrenginys ar įrenginių klasteris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. procesorių ir ne mažiau kaip 512 GB operatyvios atminties. Visi siūlomi rezervinių kopijų saugojimo įrenginiai turi būti vienodi ir vienodai sukomplektuoti. |  |
|  | Rezervinių kopijų saugojimo įrenginio programinė įranga | Rezervinio kopijavimo sprendimo programinė įranga turi užtikrinti žemiau išvardintus reikalavimus. - Turi užtikrinti duomenų išdubliavimą. Turi būti galima atlikti duomenų išdubliavimą rezervinio kopijavimo įrenginyje. - Duomenų išdubliavimas (angl. „deduplication“) ir suspaudimas (angl. „compression“) turi būti atliekami kopijavimo metu (angl. „in-line“), neįrašant pasikartojančios informacijos arba paraleliai kopijavimo procesui panaudojant laisvus sistemos resursus (angl. „adaptive“). Atidėtas (angl. „post-processing“) išdubliavimas ir suspaudimas nėra galimi. - Turi užtikrinti duomenų replikavimą. Turi būti replikuojami duomenys tarp dviejų duomenų centrų rezervinių kopijų saugojimo įrenginių. Replikuojant duomenis turi būti perduodami tik pasikeitę duomenys. - Turi būti palaikomi CIFS, NFS, Veeam Data Mover arba lygiaverčiai protokolai. - Turi leisti stebėti atsarginio kopijavimo sistemos komponentų darbingumą. Turi būti galimybė naudoti SNMP arba lygiavertį protokolą. - Turi būti užtikrintas įrašytų duomenų šifravimo funkcionalumas (angl. „data@rest encryption”). - Kiekvienas rezervinių kopijų saugojimo įrenginys/įrenginių klasteris turi palaikyti ne mažiau kaip 500 kopijavimo srautų vienu metu. - Turi būti palaikomas rezervinių kopijų kopijavimas į viešas debesijos platformas pvz. Amazon AWS, Microsoft Azure ir pan. Jeigu toks funkcionalumas reikalauja licencijų arba papildomos aparatinės įrangos, turi būti pateikta ne mažiau kaip 10 TB kopijavimo licencija kiekvienam rezervinių kopijų įrenginiui bei visa reikalinga papildoma aparatinė įranga. Debesijų platformos talpa neturi būti įtraukta į pasiūlymą. - Turi būti pateikta vieninga stebėjimo ir valdymo konsolė skirta visai siūlomai įrangai paskirstytai tarp abiejų duomenų centrų. Rezervinių kopijų saugojimo sprendimo įrenginių programinė įranga turi būti pilnai suderinama su Veeam rezervinio kopijavimo programine įranga. Rezervinių kopijų saugojimo sprendimo įrenginių programinė įranga turi būti konfigūruojama kaip Veeam Deduplicating Storage Appliance tipo saugykla (angl. „repository“) ir turi būti aprašyta Veeam techninėje dokumentacijoje (Veeam KB2660 technote, https://www.veeam.com/kb2660) Turi būti pateikiamos visos reikalingos licencijos ir komponentai, užtikrinantys aukščiau nurodytą funkcionalumą visai siūlomai talpai. |  |
|  | Rezervinių kopijų saugojimo įrenginių naudinga talpa | Rezervinių kopijų saugojimo įrenginys/įrenginių klasteriai šiame duomenų centre turi sudaryti ne mažiau kaip 0.5 PiB naudingos erdvės. Į šią talpą turi būti neįtraukta talpa reikalinga metaduomenų saugojimui, failų sistemos formavimui, buferinės zonos (angl. „landing zone“) erdvei realizuoti ir visa naudinga talpa turi būti pasiekiama rezervinio kopijavimo programinei įrangai. Naudinga talpa turi būti apsaugota nuo dviejų diskų gedimų per kiekvieną rezervinių kopijų saugojimo įrenginį vienu metu. Turi būti pateikti rezerviniai diskai sugedusių diskų, kurie formuoja naudingą erdvę rezerviniams duomenims saugoti, duomenų atstatymui gedimo atveju. Rezervinių diskų kiekis turi būti ne mažesnis nei 4% nuo visų pateiktų diskų kiekio. Talpa turi būti sudaryta ne mažesnės kaip 6 TB talpos diskais. Privaloma nurodyti pateikiamų disku kiekius ir jų talpą. |  |
|  | Integracija su infrastruktūros komponentais | Turi būti pateikta programinė įranga, galinti tiesiogiai talpinti atsargines kopijas naudojant Oracle RMAN atsarginių kopijų mechanizmus be papildomos trečių šalių programinės įrangos. |  |
|  | Įrenginio našumas | Kiekvieno rezervinių kopijų saugojimo įrenginiui/įrenginių klasteriui maksimalus suminis galimas nededuplikuotų ir nesuspaustų duomenų rašymo greitis turi būti ne mažiau 25 TB/val. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo viešai skelbiamą dokumentaciją, patvirtinantį reikalaujamą spartą (informacija turi būti pateikiama viešai). |  |
|  | Jungtys | Kiekvienas rezervinių kopijų įrenginys/įrenginių klasteris turi turėti: - Pakankamą jungčių skaičių užtikrinantį ne mažesnį nei 50 Gbps pralaidumą rezervinių kopijų duomenų įrašymui. Turi būti naudojamos ne mažesnės kaip 10 Gbps greitaveikos LAN MM LC tipo jungtys ir ne mažesnės kaip 16 Gbps greitaveikos SAN MM LC tipo jungtys. Ne mažiau kaip 25 Gbps duomenų srauto turi būti kopijuojama naudojant SAN tinklą. Ne mažiau kaip 25 Gbps duomenų srauto turi būti kopijuojama naudojant LAN tinklą. - Kiekvienas įrenginys privalo turėti: - ne mažiau kaip 1 vnt. valdymo jungčių pilnai suderinamų su ne mažiau kaip 1 Gbps spartos RJ-45 LAN jungtimis. Turės būti pateikti reikiami optiniai moduliai ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai. |  |
|  | Rezervinių kopijų saugojimo įrenginių talpos plėtimo galimybės | Siūlomų rezervinių kopijų įrenginių talpą turi būti galima išplėsti ne mažiau kaip iki 0.75 PiB nededuplikuotos ir nesuspaustos duomenų lokalios naudingos talpos, nedidinant siūlomų įrenginių kiekio. Plečiant naudingą talpą turi būti tenkinami „Rezervinių kopijų saugojimo įrenginių naudinga talpa“ punkte nurodytus reikalavimus. |  |
|  | Įrenginių korpuso tipas | Turi būti Rack tipo, komplektuojama su visomis reikalingomis priemonėmis montavimui serverinėje 19" spintoje. Pasiūlyme būtina nurodyti kiek RU užima siūlomi įrenginiai bei kiek elektros energijos galios reikia norint užtikrinti korektišką siūlomų įrenginių veikimą. |  |
|  | Būtinos patikimumą užtikrinančios savybės | Kiekvienas rezervinių kopijų saugojimo įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. maitinimo šaltinių ir perteklinius aušinimo ventiliatorius. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 60 mėn. gamintojo garantinis aptarnavimas įrangos eksploatavimo vietoje (vienoje iš NATO valstybių) 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę, į gedimą reaguojant ne ilgiau kaip per 4 valandas. Turi būti užtikrintas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Turi būti užtikrinta diskų negražinimo garantija serviso centrui esant jų gedimui. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas raštiškas siūlomos įrangos gamintojo arba gamintojo oficialios atstovybės patvirtintas dokumentas (su nurodytais komplektuojamų garantinio aptarnavimo paslaugos pavadinimais ir kodais), kad siūlomai įrangai bus užtikrintas reikalaujamas garantinis aptarnavimas įrangos eksploatavimo vietoje ir kad siūloma įranga yra skirta Perkančiajai organizacijai. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. |  |
|  | Diegimas | Rezervinio kopijavimo įranga turi būti įdiegta bei sukonfigūruota suderinus diegimo planą ir konfigūravimo datą bei laiką su Perkančiąja organizacija. Diegiant rezervinių kopijų saugojimo sistemą turi būti atliekama: - Sistemai taikomų reikalavimų ir sprendimo apimties nustatymas, reikalavimų parengimas. - Informacijos surinkimas ir surinktos informacijos analizė. - Diegiamo sprendimo projektavimas. - Įrangos montavimas, kabelių pajungimas ir žymėjimas. - Įrangos pajungimas prie valdymo tinklo ir pradinis konfigūravimas (valdymo tinklo parametrai, pranešimų sistemos, vartotojai, integracija su autentifikavimo sistema). - Reikalavimų SAN ir LAN tinklų konfigūravimui parengimas ir pateikimas atsakingai šaliai. - Talpos konfigūravimas ir prieigos suteikimas pagal suderintus protokolus. - Serverių, kurie turės prieigą, konfigūravimas. - Sprendimo talpos konfigūravimo reikalavimų rezervinio kopijavimo programinėje įrangoje nustatymas ir pateikimas atsakingai šaliai. - Rezervinių kopijų saugojimo sistemos testavimas ir optimizavimas. - Techninės dokumentacijos parengimas. - Sprendimo pristatymas Perkančiosios organizacijos atstovams. |  |

______________________________

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1 PRIEDAS

ATSAKOMYBIŲ MATRICA

Diegėjas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Įrangos tiekėjais / gamintojais  bei Perkančiosios organizacijos atstovais, privalės pilna apimtimi užtikrinti korektišką ir galutinį Detalioje architektūroje suprojektuoto sprendimo (toliau – Sprendimas) įdiegimą, integravimą bei pridavimą Perkančiajai organizacijai eksploatacijai (bandomajai ir gamybinei). Žemiau pateikiama Sprendimo diegimo (toliau – Diegimas) atsakomybių matrica, apibrėžianti konkrečias atsakomybių ribas tarp Diegėjo, Įrangos tiekėjų ir Perkančiosios organizacijos.

- 1 lentelė. Atsakomybių matrica

| Eil. nr. | Veiksmas | Įrangos tiekėjas | Diegėjas | Perkančioji organizacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Diegimo planavimas ir reikalavimų ruošimas |  |  |  |  |
|  | Parengti ir suderinti Diegimo įgyvendinimo planą ir kitą Diegimo dokumentaciją, apibrėžiančią ne mažiau kaip: - tikslus, apimtį, prielaidas bei apribojimus; - valdymo struktūrą ir dalyvių atsakomybes; - komunikavimo procedūrą; - kokybės valdymo procedūrą; - rizikų valdymo procedūrą; - pokyčių valdymo procedūrą; - dokumentų ir rezultatų derinimo bei galutinio priėmimo procedūrą; - veiklų grafiką (etapai, veiklos, trukmės, tarpusavio priklausomybės, rezultatų pateikimo terminai). |  | R | A |
|  | Parengti ir suderinti reikalavimus / standartus Įrangos montavimui, diegimui, pradiniam konfigūravimui, kabeliavimui, žymėjimui, testavimo vykdymui bei rezultatų pateikimo dokumentų šablonus. |  | R | A |
|  | Parengti ir suderinti Įrangos tiekėjų pristatytos Įrangos testavimo scenarijus bei viso Sprendimo galutinio testavimo scenarijus. |  | R | A |
|  | Parengti ir suderinti techninės dokumentacijos šablonus. |  | R | A |
|  | Parengti ir suderinti bandomosios eksploatacijos reglamentą. |  | R | A |
| - Įrangos pristatymas, montavimas ir pradinis konfigūravimas |  |  |  |  |
|  | Parengti duomenų centro patalpas ir spintas Įrangos montavimui įskaitant el. tiekimą, vėdinimą, fizinę apsaugą, el. rozečių (PDU) montavimą spintose. |  |  | R |
|  | Realizuoti duomenų centrų sujungimus pagal Detalios architektūros dokumente apibrėžtus reikalavimus, duomenų perdavimo tinklui. |  |  | R |
|  | Pristatyti Įrangą. | R |  | A |
|  | Pristatyti elementus, reikalingus Įrangos montavimui ir prijungimui duomenų centrų patalpose (reikiamų parametrų kabeliai, tvirtinimo elementai ir pan.).* | R |  | A |
|  | Parengti ir pateikti Įrangos tiekėjams Įrangos diegimui / konfigūravimui reikalingą informaciją (pvz. Įrangos diegimo planas, Įrangos montavimo ir sujungimo schemos, IP adresavimo taisyklės, ir pan.). |  | R | A |
|  | Atlikti Įrangos montavimo, prijungimo prie elektros, LAN bei SAN tinklų (sujungimai turi būti užtikrinti visuose duomenų centruose DC1, DC2 ir DC3), kabeliavimo, kabelių žymėjimo, diegimo bei pradinio konfigūravimo darbus ir techninės dokumentacijos paruošimą pagal apibrėžtus reikalavimus ir standartus.* | R | A |  |
|  | Atlikti pateikiamos programinės ir techninės Įrangos bei jos vidinės programinės Įrangos (mikrokodo angl. firmware) atnaujinimą ir pilną parengimą eksploatacijai, pateikti darbų sekas ir kitus reikalingus duomenis bei dokumentus Įrangai eksploatuoti elektroniniame pavidale.* | R | A |  |
|  | Parengti ir suderinti techninę dokumentaciją, kurioje būtų pateikta: Įrangos montavimo schemos, elektros, LAN bei SAN tinklų sujungimo schemos, kabelių žymėjimo aprašymai bei kiti duomenys, reikalingi tolimesniam Įrangos konfigūravimui ir eksploatavimui (IP adresai, valdymo programų vardai, prisijungimų vardai, slaptažodžiai ir pan.).* | R | A |  |
|  | Užregistruoti techninę ir programinę Įrangą Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui ir registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai. | R |  | A |
|  | Įvertinti ar Įranga pristatyta ir sumontuota pagal apibrėžtus reikalavimus ir standartus. |  | R | A |
|  | Įvertinti ar Įranga įdiegta ir paruošta tolimesniam Sprendimo konfigūravimui pagal apibrėžtus reikalavimus ir standartus. |  | R | A |
|  | Atlikti įdiegtos Įrangos veikimo testavimus pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus (aukšto patikimumo, našumo savybių ir pan.) ir pateikti testų rezultatus popieriniu bei elektroniniu formatu pagal apibrėžtus reikalavimus / standartus.* | R | A |  |
|  | Įvertinti, ar Įrangos veikimo testavimai atlikti pagal patvirtintus testavimo scenarijus, apibrėžtus reikalavimus ir standartus. |  | R | A |
|  | Perduoti – priimti pristatytą, sumontuotą ir įdiegtą Įrangą bei pateiktą dokumentaciją. | R |  | A |
| - Sprendimo diegimas ir galutinis konfigūravimas |  |  |  |  |
|  | Įdiegti ir pilna apimtimi sukonfigūruoti Detalioje architektūroje numatytą Sprendimą. |  | R | A |
|  | Parengti ir/arba atnaujinti bei suderinti įdiegto Sprendimo dokumentaciją. |  | R | A |
|  | Dalyvauti Sprendimo diegimo procese ir glaudžiai bendradarbiauti su Diegėju bei Perkančiąja organizacija, teikti visas būtinas konsultacijas pasiūlytos Įrangos konfigūravimo, komutavimo, eksploatavimo ir kitais klausimais. | R | A |  |
|  | Įvertinti ar įdiegtas Sprendimas atitinka Detalioje architektūroje numatytą Sprendimą. |  |  | A |
|  | Atlikti Sprendimo veikimo testavimus pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus ir pateikti testų rezultatus popieriniu bei elektroniniu formatu pagal apibrėžtus standartus |  | R | A |
|  | Įvertinti, ar Sprendimo veikimo testavimai atlikti pagal patvirtintus testavimo scenarijus, apibrėžtus reikalavimus ir standartus. |  |  | R |
|  | Perduoti – priimti bandomajai eksploatacijai įdiegtą, sukonfigūruotą ir ištestuotą Sprendimą. |  | R | A |
| - Bandomoji eksploatacija |  |  |  |  |
|  | Vykdyti Sprendimo bandomąją eksploataciją pagal suderintą bandomosios eksploatacijos reglamentą. Fiksuoti klaidas, gedimus, trūkumus ir kt., informuoti apie pastebėtus neatitikimus. |  |  | R |
|  | Vykdyti Sprendimo bandomąją eksploataciją pagal suderintą bandomosios eksploatacijos reglamentą. Vykdyti techninės ir programinės Įrangos veikimo nuolatinį stebėjimą, fiksuoti klaidas, gedimus, trūkumus ir kt., informuoti apie pastebėtus neatitikimus. |  | R | A |
|  | Šalinti visas Sprendimo techninės ir programinės Įrangos veikimo klaidas, gedimus, trūkumus ir neatitikimus. |  | R | A |
|  | Teikti visas būtinas konsultacijas pasiūlytos Įrangos konfigūravimo, komutavimo, eksploatavimo ir kitais klausimais. | R | A |  |
|  | Vykdyti visus būtinus Sprendimo techninės ir programinės Įrangos atnaujinimus. |  | R | A |
|  | Konsultuoti Perkančiosios organizacijos atstovus įdiegto Sprendimo naudojimo, administravimo, konfigūravimo, priežiūros ir kitais klausimais. |  | R | A |
|  | Atnaujinti ir derinti įdiegto Sprendimo dokumentaciją. |  | R | A |
|  | Atlikti galutinius Sprendimo veikimo testavimus pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus. |  | R | A |
|  | Parengti ir suderinti bandomosios eksploatacijos rezultatus pagal bandomosios eksploatacijos reglamentą. |  | R | A |
|  | Perduoti – priimti gamybinei eksploatacijai pilnai įdiegtą, sukonfigūruotą ir ištestuotą Sprendimą. |  | R | A |
| - Gamybinė eksploatacija ir garantinis aptarnavimas |  |  |  |  |
|  | Naudoti Sprendimą gamybiniu režimu. |  |  | R |
|  | Teikti Įrangos garantinį aptarnavimą. | R |  | A |
|  | Teikti įdiegto Sprendimo ir Įrangos konfigūracijos garantinį aptarnavimą. |  | R | A |

* -  netaikoma programinės įrangos tiekėjams

VDPT - Valstybės debesijos paslaugų teikėjas, VITC - Valstybės informacinių technologijų centras

Perkančioji organizacija taip pat įgyvendina susijusį investicijų projektą „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas”, finansuojamą iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 (galima susipažinti adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/file/2cbef3ec-9cce-41e9-bf8d-b5d85edf527c), kurio uždaviniai ir rezultatai yra tiesiogiai susiję su Projekto uždaviniais ir rezultatais, todėl, siekiant bendrų tikslų ir rezultatų įgyvendinimo, visi Projekte dalyvaujantys įrangos/paslaugų tiekėjai (tame tarpe ir šio viešojo pirkimo laimėtojas), privalės glaudžiai bendradarbiauti su 10 prioriteto projekte dalyvaujančiais įrangos/paslaugų tiekėjais (prireikus).

Informaciją apie viešąjį pirkimą galima rasti adresu: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-699454

Kai kurie pirkimai bus skaidomi į atskiras pirkimų dalis. Atsiradus poreikiui, Perkančioji organizacija gali keisti pirkimų ir/arba jų dalių sąrašą.

Reikalavimas galioja tik Įrangos tiekėjo rengiamai dokumentacijai, o Įrangos gamintojų standartinė dokumentacija

(gamintojų instrukcijos, aprašymai ir t.t.), gali būti pateikiami anglų kalba.

80% pilotinių įstaigų dalyvaujančių Valstybės IT konsolidavimo ir valdymo pertvarkos programoje šiuo metu naudoja Veeam rezervinio kopijavimo programinę įrangą.

80% pilotinių įstaigų dalyvaujančių Valstybės IT konsolidavimo ir valdymo pertvarkos programoje šiuo metu naudoja Veeam rezervinio kopijavimo programinę įrangą.

R (Responsible) - vykdo darbus

A (Accountable) - priima darbų rezultatus