SUSITARIMAS

PRIE 2025 m. LIEPOS 11 D. NERINGOS PASIENIO UŽKARDOS STATINIŲ VIDAUS PATALPŲ IR FASADŲ REMONTO DARBŲ pirkimo – pardavimo sutartiES

NR. 21-16-929 PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2025 m.  lapkričio 14 d. Nr. (21)-16-1471

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas, Tarnyba), atstovaujama Tarnybos vado pavaduotojo Sauliaus Nekraševičiaus, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1V-223 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir Tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį, ir UAB „Simonta“, atstovaujama Egidijaus Stonio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis,

vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 2025 m. liepos 11 d. Neringos pasienio užkardos statinių vidaus patalpų ir fasadų remonto darbų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 21-16-929 (toliau – Sutartis) 12 punktu ir 13.1 papunkčiu, bei atsižvelgdamos į UAB „Simonta“ pateiktas papildomų darbų ir nedaromų darbų sąmatas, susitaria:

1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti (toliau – Papildomi darbai).  Šalių susitarimu nustatoma fiksuota Papildomų darbų kaina yra 25 800,52 Eur be PVM, PVM sudaro 5 418,11 Eur, kaina iš viso su PVM yra 31 218,63 Eur. Nevykdomų darbų kaina yra 14 579,20 Eur be PVM, PVM sudaro 3 061,63 Eur, kaina iš viso su PVM yra 17 640,83 Eur. Skirtumas 11 221,32 Eur be PVM, PVM sudaro 2 356,48 Eur. Papildomų darbų kaina iš viso su PVM yra 13 577,80 Eur.

3. Pakeisti Sutarties 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1, 34 punkte) yra 111 294,98 Eur (šimtas vienuolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt keturi eurai 98 ct.), su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 91 979,32 (devyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 32 ct),

21 proc. PVM yra 19 315,66 Eur (devyniolika tūkstančių trys šimtai penkiolika eurų 15 ct).“.

4. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam susitarimui, galioja visa apimtimi ir yra taikomos šiam susitarimui.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Simonta“ Papildomų darbų sąmata“, 5 lapai;

2. UAB „Simonta“ Nedaromų darbų sąmata“, 5 lapai.

| # UŽSAKOVAS Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252 PVM mokėtojo kodas LT 886082515 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel.: +370 5 7079305 El. p. dvks@vsat.vrm.lt Atsisk. sąsk. LT614040063610001096 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas 40400 # Tarnybos vado pavaduotojas # Saulius Nekraševičius |  | # VYKDYTOJAS # UAB „Simonta“ # Įmonės kodas 241934160 # PVM mokėtojo kodas LT419341610 # Dubysos g. 60, Klaipėda # Tel.: +370 620 64110 # Faksas: +370 462 35828 # Atsisk. sąsk.: LT35 7044 0600 0059 5242 # SEB bankas, 7044 # Direktorius # Egidijus Stonys |
| --- | --- | --- |