DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PARENGTI TREČIUOSIUS NEMUNO, LIELUPĖS, VENTOS IR DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ VALDYMO PLANUS/ PRIEMONIŲ PROGRAMAS IR ATASKAITAS EUROPOS KOMISIJAI, ĮSIGIJIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO

SUTARTIS NR.

2021  m.                                               d.

Vilnius

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0012 „Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/priemonių programas ir antrąją priemonių programą gerai Baltijos jūros būklei pasiekti, įsigijimas“ (toliau – Projektas), kuris finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“.

Sutartis sudaroma vadovaujantis dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/priemonių ir ataskaitas Europos Komisijai, įsigijimo paslaugų atviro konkurso būdu CVP IS elektroninėmis priemonėmis pirkimo Nr. 517736 rezultatais.

Aplinkos apsaugos agentūra, juridinio asmens kodas 188784898, kurios registruota buveinė A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rimgaudo Špoko, veikiančio pagal Aplinkos apsaugos agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Užsakovas),

ir

VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centras,  juridinio asmens kodas 223823870, kurio registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 9-409, LT-09311  09310 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Daivos Semėnienės, VšĮ Klaipėdos universitetas, juridinio asmens kodas 211951150, kurio registruota buveinė yra H.Manto 84, 92294 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rektoriaus Artūro Razbadausko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, veikiantys pagal 2020-11-18 Jungtinės veiklos sutartį, atstovaujami pirmojo partnerio direktorės Daivos Semėnienės, veikiančios 2020-11-18 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau – Teikėjas),

toliau kartu šioje paslaugų teikimo viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

sudarė šią paslaugų teikimo viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

## 1. SUTARTIES DALYKAS

  - Šia Sutartimi perkamos dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/priemonių ir ataskaitas Europos Komisijai, atnaujinimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkamų Paslaugų apimtys, reikalavimai, Paslaugų teikimo terminai nurodyti Paslaugų Techninėje specifikacijoje, pateiktoje sutarties 1 priede.

## 2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Sutartis, abiem Šalims ją pasirašius, įsigalioja tik tada, kai bus išpildytos šios sąlygos:

2.1.1.  Įsigaliojus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymui dėl finansavimo skyrimo Projektui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“.

2.1.2. Teikėjui pateikus Užsakovui galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą per 10 darbo dienų nuo rašytinio Užsakovo pranešimo apie 2.1.1 papunktyje nurodyto sprendimo įsigaliojimą gavimo dienos ir galioja, kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai) arba kol Šalys susitaria ją nutraukti, arba nutraukiama įstatymų nustatytais pagrindais ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.1.3. Jeigu 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nurodytos sąlygos  nebus išpildytos, ši viešojo pirkimo Sutartis neįsigalios ir viešojo pirkimo laimėtojas dėl to negali turėti jokių pretenzijų.

2.2. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena.

2.3. Teikėjas Paslaugas turi suteikti Techninėje specifikacijoje nurodytais terminais ir apimtimis.

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe (įskaitant atsakomybę dėl padarytos žalos (nuostolių)) bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

2.5. Sutarties trukmė 20 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis esant objektyvioms priežastims ir pateikus Teikėjui prašymą dėl paslaugų suteikimo termino pratęsimo. Sutarties trukmė su galimais pratęsimais negali būti ilgesnė negu 32 mėnesiai.

## 3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Į Sutarties kainą įskaičiuota Paslaugų kaina, darbuotojų darbo užmokestis, su Paslaugų teikimu susijusios visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Sutarties kaina apima visas Paslaugas, nurodytas Techninėje specifikacijoje. Teikėjas sudarydamas Sutartį įvertina visas paslaugų apimtis bei priima riziką dėl išlaidų dydžio svyravimo.

3.2. Pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio Teikėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų prekių ir (ar) paslaugų kiekį ir (ar) apimtį.

3.3. Maksimali Sutarties kaina:

| Sutarties kaina be PVM | 318100,00 Eur Trys šimtai aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas eurų |
| --- | --- |
| PVM | 21% 66801,00 Eur Šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai vienas euras |
| Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM) | 384901,00 Eur Trys šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai vienas euras |

3.3.1. Už Sutartyje numatytas Paslaugas mokama etapais: avansinis, pirmasis tarpinis, antrasis tarpinis ir galutinis mokėjimas:

3.3.1.1. avansinis mokėjimas – 10 procentų nuo visos Sutarties kainos atliekamas, Teikėjui pateikus įvadinę ataskaitą ir Užsakovui priėmus lėšų, reikalingų pradėti vykdyti viešojo pirkimo paslaugų sutartį, pagrindimą, kuriame būtų nurodomas reikalingų lėšų dydis ir lėšų panaudojimo tikslas, Teikėjui pateikus avansinio apmokėjimo sąskaitą faktūrą kartu su avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimu. Avansas įskaitomas už Teikėjo suteiktas paslaugas, Užsakovui priėmus Teikėjo galutinę ataskaitą pagal paslaugų perdavimo priėmimo aktą ir jį pasirašius;

3.3.1.2. pirmasis tarpinis mokėjimas – 50 procentų nuo visos Sutarties kainos atliekamas, Teikėjui pateikus pirmąją tarpinę ataskaitą ir Užsakovui priėmus nurodytą ataskaitą pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktą;

3.3.1.3. antrasis tarpinis mokėjimas – 25 procentų nuo viso Sutarties kainos atliekamas, Teikėjui pateikus antrąją tarpinę ataskaitą ir Užsakovui priėmus nurodytą ataskaitą pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktą;

3.3.1.4. galutinis mokėjimas – 15 procentų nuo visos Sutarties kainos atliekamas, Teikėjui pateikus galutinę ataskaitą ir Užsakovui priėmus nurodytą ataskaitą pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

3.4. Jei 3.2 papunktyje nurodyta Sutarties suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.5. Šios Sutarties 3.2 papunktyje nurodyta bendra Sutarties kaina yra vienintelis Užsakovo mokėtinas maksimalus atlyginimas Teikėjui pagal Sutartį.

3.6. Mokėjimo tvarka:

3.6.1. Teikėjas, suteikęs Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas ar jų dalį, pateikia Užsakovui pasirašytą (-us) paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (-us) už suteiktas Techninės specifikacijos 13.2.4.2, 13.2.4.4; 13.2.4.5 papunkčiuose nurodytas  Paslaugas;

3.6.2. Užsakovas per 15 (penkiolika) darbo dienų pasirašo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (-us) arba motyvuotai atsisako jį (juos) pasirašyti. Tuo atveju, jeigu Užsakovas atsisako pasirašyti paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (-us), Užsakovas parengia raštą Teikėjui, nurodydamas konkrečius Paslaugų trūkumus ir priežastis dėl ko atsisakoma pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą (-us) ir nustatydamas terminus jų ištaisymui. Parengtą raštą kartu su pridėtais paslaugų perdavimo-priėmimo akto (-ų) egzemplioriais Užsakovas grąžina Teikėjui. Tuo atveju, jeigu Teikėjas neištaiso Paslaugų trūkumų, Užsakovas turi teisę teikti siūlymą dėl Sutarties nutraukimo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyta tvarka;

3.6.3. Tuo atveju, jeigu Sutartis yra nutraukiama Sutarties 9.6 papunktyje nurodyta tvarka, tačiau Užsakovas priima dalį tinkamai perduotų Paslaugų, Užsakovas gali atsiskaityti Teikėjui už faktiškai perduotas tinkamas ir kokybiškas Paslaugas;

3.6.4. Abiems Šalims pasirašius paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (-us), Teikėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas Užsakovui pateikia sąskaitą (-as) faktūrą (-as) už perduotas Paslaugas ar jų dalį;

3.6.5. Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo dienos už Paslaugas Teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Teikėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą, Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai lėšos nurašomos nuo Užsakovo sąskaitos.

3.6.6. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, avansinės sąskaitos teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

3.7. Užsakovas už Paslaugas Teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Teikėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT577044060001225443

Bankas AB SEB bankas

Kodas 70440

3.8. Sutartyje numatyta Paslaugų kaina per visą šios Sutarties galiojimo laiką negali būti keičiama.

3.9. Jei Sutarties vykdymo metu teisės aktais pakeičiamas taikomas PVM tarifas, Sutarties kaina perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM. Pasikeitus kitiems mokesčiams, šios Sutarties Paslaugų kaina nebus perskaičiuojama. Perskaičiavimas įforminamas šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuotas įkainis taikomas už tas Paslaugas, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM.

## 4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Teikėjas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą, pateikdamas šiuos užtikrinimus:

| Užtikrinimo būdas | Užtikrinimo pateikimo terminas | Užtikrinimo suma ir valiuta | Užtikrinimo galiojimo terminas (nurodyti datą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas). Pateikiamas dokumento originalas. | Teikėjas galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinio Užsakovo pranešimo apie 2.1.1 papunktyje sprendimo įsigaliojimą Sutarties pasirašymo dienos. Jei Teikėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovui nepateikia, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. | Ne mažiau kaip 10 % dešimt procentų nuo Sutarties kainos, Eur su PVM | Įsigalioja Sutarties įvykdymo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja 20 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 2. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas). Pateikiamas dokumento originalas. | Pateikiamas Užsakovui kartu su avansinio mokėjimo sąskaita ir avanso poreikio pagrindimu. | Visai avansinio mokėjimo sumai, Eur su PVM | Įsigalioja avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo išdavimo dieną ir galioja 20 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |

4.2. Jeigu Teikėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija.

4.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodytos šios sąlygos:

4.2.1.1. Naudos gavėjas – Aplinkos apsaugos agentūra;

4.2.1.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagrindas – įsipareigojimai pagal šią Sutartį;

4.2.1.3. Garanto/draudiko neatšaukiamas įsipareigojimas per 7 darbo dienas sumokėti garantijoje/draudimo rašte nurodytą sumą, gavus raštišką reikalavimą, kuriame nurodyta, kad draudėjas/skolininkas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, jeigu:

- draudėjas/skolininkas atsisakys suteikti Sutartyje numatytas paslaugas ir (ar)

- draudėjas/skolininkas praleis Sutartyje numatytus terminus paslaugų teikimui ir (ar)

- draudėjas/skolininkas suteiks paslaugas, neatitinkančias Sutarties reikalavimų.

4.2.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neperleistinas ir neįkeistinas;

4.2.1.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė;

4.2.1.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas baigiasi, kai:

- draudikas/garantas sumoka naudos gavėjui laidavimo draudimo rašte/garantijoje nurodytą sumą;

- sueina laidavimo draudimo rašte/garantijoje nustatytas galiojimo terminas;

- naudos gavėjas atsisako savo teisių pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį draudikui/garantui arba raštu apie atsisakymą praneša draudikui/garantui;

4.2.1.7. Draudėjui/skolininkui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus ar pasibaigus sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimui, Naudos gavėjas grąžina sutarties įvykdymo užtikrinimą Draudikui/garantui.

4.3. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas, tik tada kai Užsakovui pateikiamas pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimas arba pateikiamas(-i) naujas(-i) nurodytas (-i) sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (-ai) tai pačiai sumai.

4.4. Pasibaigus 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodyto užtikrinimo galiojimo terminui, Užsakovas per 10 (dešimt) dienų nuo Teikėjo prašymo gavimo dienos grąžina Teikėjui banko, kredito unijos arba draudimo kompanijos laidavimą, jį išsiųsdamas registruotu paštu arba įteikia Teikėjui ar jo atstovui jam atvykus į Užsakovo buveinę.

## 5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Teikėjo pareigos:

5.1.1. teikti paslaugas laiku, kokybiškas ir atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus;

5.1.2. vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus tinkamam Sutarties įvykdymui ir (ar) jos trūkumų pašalinimui;

5.1.3. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

5.1.4. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Teikėjui teikti Paslaugas;

5.1.5. per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti Paslaugų teikimo trūkumus;

5.1.6. apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl Teikėjo veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį, tame tarpe dėl bet kokių teisės aktų pažeidimo, neteisėto patentų, prekių ženklų, kitų intelektinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimo.

5.2. Teikėjo teisės:

5.2.1. gauti šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas;

5.2.2. kitos teisės, nustatytos Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

5.3. Užsakovo pareigos:

5.3.1. teikti Teikėjui pagal kompetenciją informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms suteikti;

5.3.2. paslaugų perdavimo–priėmimo aktu priimti iš Teikėjo pagal šios sutarties ir Techninės specifikacijos reikalavimus tinkamai ir nustatytu laiku suteiktas Paslaugas ir apmokėti už jas pagal Sutarties sąlygas;

5.3.3. paskirti atstovą, kuris bus atsakingas už visų Sutarties galiojimo metu kylančių klausimų koordinavimą;

5.3.4. neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, kurią Teikėjas nurodė kaip konfidencialią (konfidencialios informacijos samprata apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 str.).

5.3.5. vykdyti kitus savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.4. Užsakovo teisės:

5.4.1. teikti pretenzijas Teikėjui dėl Paslaugų kokybės;

5.4.2. teikti pastabas Teikėjui bei nurodymus, pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas ir reikalauti, kad į jas būtų atsižvelgta, jei tai būtina tinkamai įvykdyti Sutartį ir (ar) jos įgyvendinimo metu iškilusiems trūkumams pašalinti;

5.5. kitos teisės, numatytos Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

## 6. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1 Susitarimas, pagal kurį Teikėjas dalies įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiąjį asmenį, yra laikomas subteikimu. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas raštu.

6.2. Teikėjas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subteikėjus, kurie numatyti Teikėjo pasiūlyme.

6.3. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subteikėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, gali reikalauti Teikėjo nedelsiant pakeisti subteikėją arba reikalauti, kad Teikėjas pats vykdytų subteikėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

6.4. Sutarties vykdymo metu, jei subteikėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus arba sustabdo savo veiklą, taip pat tuo atveju, kai subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, restruktūrizavimo, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, arba esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, Teikėjas gali pakeisti subteikėją. Apie tai Teikėjas iš anksto ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subteikėjų pakeitimo priežastis ir būsimus subteikėjus bei pateikdamas jų kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Teikėjo pasirinktas subteikėjas galės būti keičiamas, jei bus gautas Užsakovo sutikimas ir jei naujai siūlomo subteikėjo kvalifikacija bus ne žemesnė, nei kvalifikacija tų subjektų, kurie bus nurodyti Teikėjo pasiūlyme.

6.5. Užsakovas per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą keisti subteikėją bei jo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos turi pranešti Teikėjui apie savo sprendimą, o jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.6. Subteikėjo keitimas įforminamas Sutarties šalių pasirašytu papildomu susitarimu prie Sutarties.

6.7. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus bei nedelsiant pranešti apie tokios informacijos pasikeitimą visos sutarties vykdymo metu. Teikėjas taip pat įsipareigoja pranešti atitinkamą informaciją ir apie naujus subteikėjus, kuriuos Teikėjas ketina pasitelkti vėliau vykdydamas sutartį.

6.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais, jei šie pareiškia tokį prašymą raštu. Subteikėjui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Teikėjo ir subteikėjo. Subteikėjams galioja ta pati atsiskaitymo tvarka, kuri nustatyta Teikėjui. Su subteikėjais atsiskaitoma tik už tinkamai Teikėjo perduotus ir priimtus darbus. Teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subteikėjui tiesiogiai sumokėtų sumų dalimi mažinama Teikėjui mokėtina suma.

6.9. Užsakovas turi teisę reikalauti, jog esmines užduotis, susijusias su teikiamomis paslaugomis, atliktų pats Teikėjas, neperduodamas šių užduočių subteikėjams.

## 7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Teikėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Užsakovo sąskaitos (ši diena įskaitoma). Teikėjui pateikus reikalavimą sumokėti delspinigius, Užsakovas  sumoka delspinigius per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo.

7.2. Jeigu Teikėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų Paslaugų mokėtinos dalies sumos pagal Sutarties sąlygas už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos. Teikėjas delspinigius sumoka pervesdamas Užsakovui delspinigių sumą į Užsakovo banko sąskaitą per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos.

7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos arba Teikėjas Užsakovui nesumoka pagal pateiktą reikalavimą delspinigių ilgiau kaip 35 dienas, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Teikėją:

7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Teikėjui mokėtinų sumų;

7.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu visai sumai;

7.3.3. nutraukti Sutartį.

7.4. Jeigu Teikėjas nevykdo, netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę:

7.4.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka;

7.4.2. nutraukti Sutartį.

7.5. Delspinigių ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

7.6.Sutartį nutraukus dėl Teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai suteiktas Paslaugas, Teikėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

7.7. Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

## 8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

8.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

8.2. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai šaliai. Šios pareigos neįvykdžiusi šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius kitos šalies nuostolius. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Tai patvirtinama rašytiniu šalių susitarimu.

### 9. Sutarties KEITIMAS ir nutraukimas

9.1.Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias galima keisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatytų principų bei tikslų.

9.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant viešojo pirkimo konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti:

9.3.1.atliekami techninio pobūdžio pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo (pvz. Sutarties šalių rekvizitai, techninės klaidos, taisomos Sutarties nuostatos, kurios prieštarauja imperatyviems teisės aktų reikalavimams);

9.3.2. keičiama kaina pagal kainodaros taisykles, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis;

9.3.3. keičiami Teikėjo pasiūlyme nurodyti ekspertai, tik tuo atveju jeigu jie suserga ar atsisako eiti eksperto pareigas. Keičiami ekspertai turi atitikti konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kaip nustatyta konkurso sąlygose;

9.3.4. jei keičiamas subteikėjas, kuris netinkamai vykdo įsipareigojimus arba sustabdo savo veiklą, taip pat tuo atveju, kai subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, restruktūrizavimo, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, arba esant kitoms objektyvioms aplinkybėms (Sutarties vykdymo metu pasinaudojus galimybe keisti pasitelktą subteikėją kitu, naujas subteikėjas turi atitikti tuos kvalifikacijos reikalavimus, kurie buvo nustatyti pasitelkiamam subteikėjui pirkimo dokumentuose) (jei taikoma);

9.3.5. keičiami paslaugų teikimo terminai.

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų dėl esminių sutarties nuostatų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo šie keitimai įforminami ir tampa Sutarties dalimi.

9.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nuo to momento, kai sužino, kad:

9.5.1. Teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.5.2. keičiasi Teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kad dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

9.6. Jeigu viena Šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai pranešusi Sutartį pažeidusiai šaliai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9.7. Sutartis gali būti nutraukta esant pagrindams nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje bei laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos.

9.8. Sutartis nutraukiama nesuėjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Užsakovas nebevykdo funkcijų, kurioms atlikti buvo sudaryta Sutartis.

9.9. Sutarties nutraukimas įforminamas Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo.

9.10. Visiškai pagal Sutartį atsiskaičiusi Šalis siunčia kitai Šaliai pranešimą apie tinkamą savo įsipareigojimų įvykdymą.

## 10. GINČŲ SPRENDIMAS

## 10.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti, vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaujantis pirkimo dokumentais, Teikėjo pasiūlymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) darbo dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Šiai sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

## 11. SUSIRAŠINĖJIMAS

11.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą už sutartį atsakingam asmeniui:

|  | Užsakovo vardu | Teikėjo vardu |
| --- | --- | --- |
| Už Sutartį atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (arba) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## 12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.2. Sutarties priedai:

1 priedas: Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/ priemonių programas ir ataskaitas Europos Komisijai, įsigijimo paslaugų techninė specifikacija, 18  lapų;

2 priedas: Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/ priemonių programas ir ataskaitas Europos Komisijai, įsigijimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, 1 lapas.

13. kiti dokumentai, SUDARANTYS NEATSIEJAMĄ ŠIOS SUTARTIES DALĮ

13.1. Viešojo pirkimo dalyvio laimėjęs pasiūlymas, 5 lapai.

13.2. Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/ priemonių programas ir ataskaitas Europos Komisijai, įsigijimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentai.

(nurodomas perkamų paslaugų pavadinimas)

| Užsakovo vardu |  | Teikėjo vardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė: | Rimgaudas Špokas | Vardas, pavardė: | Daiva Semėnienė |
| Pareigos: | Direktorius | Pareigos: | Direktorė |
| Adresas | A.Juozapavičiaus g. 9, 09331, Vilnius | Adresas: | A. Juozapavičiaus g. 6/2, 09310, Vilnius |
| Įmonės kodas | 188784898 | Įmonės kodas | 223823870 |
| Banko pavadinimas ir kodas | AB Luminor Bank 40100 | Banko pavadinimas ir kodas: | AB SEB bankas 70440 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT594010042401912932 | Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT577044060001225443 |
| Ne PVM mokėtojas |  | PVM kodas | LT238238716 |
| Parašas: |  | Parašas: |  |
| Data: A.V. |  | Data: A.V. |  |

Sutarties 1 priedas

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PARENGTI TREČIUOSIUS NEMUNO, LIELUPĖS, VENTOS IR DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ VALDYMO PLANUS IR PRIEMONIŲ PROGRAMAS IR ATASKAITAS EUROPOS KOMISIJAI, ĮSIGIJIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Perkančioji organizacija).

Paslaugų pavadinimas – Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus ir priemonių programas (toliau – UBR valdymo planai ir priemonių programos) ir ataskaitas Europos Komisijai, įsigijimas.

Paslaugų tikslas – įsigyti dokumentus, kurie yra reikalingi Perkančiajai organizacijai vykdant trečiųjų UBR valdymo planų ir priemonių programų parengimą.

Paslaugos suteikiamos pagal veiklas, kurios sugrupuotos pagal atitinkamus uždavinius, kuriuos reikia įgyvendinti.

1 uždavinys. Parengti arba patikslinti upių ir ežerų kategorijų vandens telkinių tipų ekologinės būklės rodiklių nustatymo aprašus ir kriterijus

1 uždavinio veiklos:

1.1. Parengti biologinio kokybės elemento – upių fitoplanktono rodiklio Upės fitoplanktono indekso (toliau – UFPI), naudojamo upių ekologinei būklei pagal fitoplanktoną vertinti pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (toliau – Būklės nustatymo metodika), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“, apskaičiavimo aprašą, remiantis Vokietijos multimetriniu vertinimo metodu PhytoFluss (https://circabc.europa.eu/sd/a/c760ffd7-ab89-403e-a5ea-f565b88cd7d0/VLR_PHP_Milestone6_report_rivers_phytoplankton_2016Nov30th.pdf).

1.2. Parengti labai didelių upių fitobentoso ir žuvų tyrimų metodų ir ekologinės būklės vertinimo kriterijų aprašus pagal Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB (toliau – BVPD) bendrosios įgyvendinimo strategijos (toliau – CIS) technines rekomendacijas Nr. 14 „Guidance document on the intercalibration process 2008-2011“, Nr. 30 „Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration exercise“ https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp ir 2018 m. vasario 12 d. Komisijos sprendimą (ES) 2018/229, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos atlikus bendrą kalibravimą gautos valstybių narių monitoringo sistemų klasių vertės ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2013/480/ES (toliau – Interkalibracijos sprendimas) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=OJ:L:2018:047:TOC. Aprašus  suderinti su Europos Komisijos paskirtais ekspertais, kurie atlieka metodų ir kriterijų tarp šalių interkalibravimą, atsakant į ekspertų pastabas ir pagal jas pakoreguojant aprašus.

1.3. Nustatyti upių ir ežerų kategorijų, nurodytų Upių baseinų rajono apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 472 „Dėl Upių baseinų rajono apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo“, vandens telkinių tipų ekologinės būklės klasių maistmedžiagių (bendro azoto (mg/l) ir bendro fosforo (mg/l)) koncentracijų ribines vertes naudojant ežerų fitoplanktono ir upių fitobentoso valstybinio monitoringo 2014-2018 m. duomenis (duomenis pateiks Perkančioji organizacija) ir statistinės duomenų analizės programos „R“ („R Development Core Team“) skriptus arba RStudio („Shiny“) programinį paketą pagal BVPD CIS rekomendacinį dokumentą (https://circabc.europa.eu/sd/a/5aa80709-9ce8-411d-94e8-f0577f3632fa/CIS_Guidance_for_Ecostat_Oct18.pdf) ir statistinių priemonių rinkinio naudojimosi instrukciją (https://circabc.europa.eu/sd/a/bd4ac1b0-19e2-4b3e-8e07-3a2c109a73fb/Nutrient_standard_Guidance_Toolkit_Instructions_Nov2018_Final.pdf):

1.3.1. nustatyti upių ir ežerų kategorijų vandens telkinių tipų, nurodytų Paviršinių vandens telkinių tipų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. D1-256 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo ir Paviršinių vandens telkinių tipų etaloninių sąlygų aprašo patvirtinimo” ir Interkalibracijos sprendime priskirtų bendriesiems ES vandens telkinių tipams, ekologinės būklės klasių maistmedžiagių koncentracijų ribines vertes naudojant statistinius duomenų analizės metodus:

1.3.1.1. regresinės analizės metodą, paremtą dviejų kintamųjų (ežerų kategorijos vandens telkiniams – bendro azoto ir fitoplanktono, bendro fosforo ir fitoplanktono, upių kategorijos vandens telkiniams – bendro azoto ir fitobentoso, bendro fosforo ir fitobentoso) tarpusavio priklausomybe;

1.3.1.2. kategorinės analizės metodą, leidžiantį nustatyti maistmedžiagių koncentracijų ribines vertes skirtingose ekologinės būklės klasėse;

1.3.1.3. neatitikčių minimizavimo metodą, leidžiantį sumažinti ekologinės būklės klasifikavimo, paremto biologiniu elementu ir maistmedžiagėmis, neatitiktis;

1.3.1.4. daugiaparametrinės regresijos metodą, paremtą bendro azoto ir bendro fosforo suminiu poveikiu biologiniams elementams.

1.3.2. remiantis gautais statistinės duomenų analizės rezultatais (1 uždavinio 1.3.1.1-1.3.1.4 papunkčiuose nurodytų veiklų), pasitelkus ekspertinį vertinimą nustatyti patikimas ekologinės būklės klasių maistmedžiagių koncentracijų ribines vertes, atsižvelgus į konkrečius vandens telkinių tipologijos, hidromorfologinių sąlygų ypatumus ir galimų kitų aplinkos veiksnių įtaką maistmedžiagių koncentracijų ribinių verčių pasiskirstymui. Parengti ekologinės būklės klasių maistmedžiagių koncentracijų ribinių verčių nustatymo aprašą.

1.4. Peržiūrėti ir patikslinti upių ir ežerų kategorijų vandens telkinių, priskirtų labai pakeistiems ir dirbtiniams vandens telkiniams, kurių priskyrimas nurodytas Vandensaugos tiksluose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-1045 „Dėl Vandensaugos tikslų patvirtinimo“, ekologinio potencialo apibūdinimą ir kriterijus, nurodytus Būklės nustatymo metodikoje, atsižvelgiant į BVPD CIS rekomendacinio dokumento Nr. 37 „Steps for defining and assessing ecological potential for improving comparability of Heavily Modified Water Bodies“ projektą https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/d1d6c347-b528-4819-aa10-6819e6b80876/details. Parengti upių ir ežerų kategorijų vandens telkinių ekologinio potencialo apibūdinimo ir kriterijų nustatymo aprašą. Atsižvelgiant į ekologinio potencialo apibūdinimo ir kriterijų patikslinimą, parengti pasiūlymus dėl upių ir ežerų kategorijų vandens telkinių, kurie priskirti prie labai pakeistų ir dirbtinių vandens telkinių, stebėsenos, nustatytos 2-uosiuose Upių baseinų rajonų valdymo planuose (http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=ac0b650a-77c8-4d43-b453-42a0cb916a38), pakeitimo.

1.5. Pagal 1 uždavinio 1.2, 1.3, 1.4 papunkčiuose nurodytų veiklų rezultatus, įvertinti Būklės nustatymo metodikos keitimo poreikį, parengti keitimo pasiūlymus ir pagrindimą.

1.6. Vykdant šį uždavinį turi būti vadovaujamasi esamais (turimais ar prieinamais) duomenimis, papildomų tyrimų atlikti nereikia.

2 uždavinys. Atlikti ekspertinį upių ir ežerų kategorijų vandens telkinių ekologinės būklės įvertinimą

2 uždavinio veiklos:

2.1. Įvertinti upių kategorijos vandens telkinių ne mažiau kaip 189 upių vietų (vietų sąrašą pateiks Perkančioji organizacija), kuriose nėra hidromorfologinių kokybės elementų monitoringo duomenų, hidromorfologines sąlygas:

2.1.1. apibūdinti upių tyrimų vietų nuotėkio dydį ir pobūdį, upės vientisumą, upės vagos pobūdį, pakrančių augmenijos būklę, grunto sudėtį;

2.1.2. pagal 2.1.1 papunktyje nurodytos veiklos rezultatus įvertinti upių tyrimų vietų hidromorfologines sąlygas pagal upės hidromorfologinį indeksą (toliau – UHMI), priskiriant vandens telkinį atitinkamai upių ekologinės būklės arba upių, kurios priskiriamos prie labai pakeistų ar dirbtinių vandens telkinių (kanalų), ekologinio potencialo klasei vadovaujantis Perkančiosios organizacijos pateiktu UHMI apskaičiavimo tvarkos aprašu, Būklės nustatymo metodika, standartu LST EN 14614:2005 ,,Vandens kokybė. Vadovas upių hidromorfologinėms charakteristikoms įvertinti“ arba lygiaverčio standarto reikalavimams.

2.2. Įvertinti ežerų kategorijos vandens telkinių ne mažiau kaip 218 ežerų ir tvenkinių (vandens telkinių sąrašą pateiks Perkančioji organizacija), hidromorfologines sąlygas:

2.2.1. apibūdinti 136 ežerų ir tvenkinių (vandens telkinių sąrašą pateiks Perkančioji organizacija), kuriuose nėra hidromorfologinių kokybės elementų monitoringo duomenų, tyrimų vietose vandens lygį ir apykaitą, kranto linijos pakeitimus, kranto eroziją, pakrančių augmeniją, grunto sudėtį;

2.2.2. pagal 2.2.1 papunktyje nurodytos veiklos rezultatus ir pagal Perkančiosios organizacijos pateiktų 86  ežerų ir/arba tvenkinių hidromorfologinių sąlygų tyrimų rezultatus įvertinti 218  ežerų ir tvenkinių tyrimų vietų hidromorfologines sąlygas pagal ežero hidromorfologinį indeksą (toliau – EHMI), priskiriant vandens telkinį atitinkamai ežerų ekologinės būklės arba ežerų, tvenkinių ir karjerų, kurie priskiriami prie dirbtinių ir labai pakeistų vandens telkinių, ekologinio potencialo klasei vadovaujantis Perkančiosios organizacijos Paslaugų teikėjui pateiktu EHMI apskaičiavimo tvarkos aprašu, Būklės nustatymo metodika, standartu LST EN 16039:2011 ,,Vandens kokybė. Ežerų hidromorfologinių charakteristikų įvertinimo vadovas“  arba lygiaverčio standarto reikalavimams.

2.3. Įvertinti ekspertiškai ne mažiau kaip 822 upių kategorijos vandens telkinių ir ne mažiau kaip 357 ežerų kategorijos vandens telkinių (pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą vandens telkinių sąrašą) ekologinę būklę (labai pakeistų ir dirbtinių vandens telkinių ekologinį potencialą) ir jų įvertinimo pasikliovimo lygį pagal Būklės nustatymo metodikos nuostatas:

2.3.1. peržiūrėti ne mažiau kaip 525 upių kategorijos vandens telkinių ir ne mažiau kaip 290 ežerų kategorijos vandens telkinių Perkančiosios organizacijos pateiktus ekologinės būklės ir ekologinio potencialo preliminarius įvertinimus, atliktus pagal valstybinio monitoringo 2014-2018 m. rezultatus ir pateikti galutinę ekspertinę išvadą dėl būklės įvertinimo rodiklių verčių, nurodant būklės įverčių pakeitimo priežastis, ir įvertinimo pasikliovimo lygį, atsižvelgiant į Būklės nustatymo metodikos nuostatas, 1 uždavinio 1.5 papunktyje nurodytos veiklos ir 2 uždavinio 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytų veiklų rezultatus;

2.3.2. įvertinti ne mažiau kaip 297 upių kategorijos vandens telkinių ir ne mažiau kaip 67 ežerų kategorijos vandens telkinių (pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą vandens telkinių sąrašą), kuriuose 2014-2018 m. nebuvo atliekamas valstybinis monitoringas, ekologinę būklę, ekologinį potencialą ir jų įvertinimo pasikliovimo lygį, atsižvelgiant į matematinio modeliavimo upėms pagal maistmedžiages rezultatus ir žmogaus veiklos poveikio ežerams vertinimo informaciją (duomenis ir informaciją pateiks Perkančioji organizacija) ir/arba taikant analogų metodą upių kategorijos labai pakeistiems vandens telkiniams, esantiems tame pačiame pabaseinyje, ir/arba kitą turimą informaciją;

2.4. Palyginti bendrų Lietuvos-Lenkijos ir Lietuvos-Latvijos tarpvalstybinių upių ir ežerų kategorijų vandens telkinių, esančių abipus sienos, ekologinės būklės ir ekologinio potencialo įvertinimus. Esant skirtingiems įvertinimams (kai skiriasi vandens telkinio būklės klasės) parengti pasiūlymus dėl įvertinimo harmonizavimo ir, tarpininkaujant Perkančiajai organizacijai, suderinti juos su Lenkijos ir Latvijos ekspertais, pateikti suderintus būklės įvertinimo rezultatus. Parengti aprašą, kuriame būtų aprašyti tarpvalstybinių vandens telkinių ekologinės būklės ir ekologinio potencialo įvertinimų suderinimo eiga ir rezultatai.

2.5. Palyginti upių ir ežerų kategorijų vandens telkinių ekologinės būklės, ekologinio potencialo ir jų įvertinimo pasikliovimo lygio įvertinimus, pateiktus 1-uosiuose ir 2-uosiuose UBR valdymo planuose (duomenis pateiks Perkančioji organizacija) su 2 uždavinio 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nurodytų veiklų ir 6 uždavinio 6.5 papunktyje nurodytos veiklos rezultatais, pateikti pokyčių įvertinimą, nurodyti galimas pokyčių priežastis.

2.6. Pateikti pasiūlymus dėl upių ir ežerų kategorijų vandens telkinių būklės stebėsenos programų, nurodytų 2-uosiuose Upių baseinų rajonų valdymo planuose (http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=ac0b650a-77c8-4d43-b453-42a0cb916a38), atnaujinimo ir optimizavimo, atsižvelgiant į Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“, nuostatas ir įvertinus 1 uždavinio 1.5 papunktyje nurodytos veiklos, 2 uždavinio 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nurodytų veiklų ir 6 uždavinio 6.5 papunktyje nurodytos veiklos rezultatus.

2.7. Vykdant šį uždavinį turi būti vadovaujamasi esamais (turimais ar prieinamais) duomenimis, išskyrus atskirus atvejus, kai reikia atnaujinti informaciją, atliekant hidromorfologinių sąlygų patikslinimo stebėseną.

3 uždavinys. Parengti arba patikslinti tarpinių ir priekrantės vandenų kategorijų vandens telkinių tipų hidromorfologinių ir biologinių kokybės elementų rodiklius ir ekologinės būklės kriterijus.

3 uždavinio veiklos:

3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 457 „Dėl vandensaugos tikslų nustatymo tvarkos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. D1-256 “Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo ir paviršinių vandens telkinių tipų etaloninių sąlygų aprašo patvirtinimo”, pasiūlyti hidromorfologinius rodiklius tarpinių ir priekrantės vandenų kategorijos vandens telkinių tipų ekologinės būklės (ir ekologinio potencialo) vertinimo metodikai ir kriterijus:

3.1.1. išanalizuoti su Baltijos jūra besiribojančių šalių pateiktus antruosius Upių baseinų rajonų valdymo planus ir susijusią informaciją (http://cdr.eionet.europa.eu/) ir įvertinti naudojamų hidromorfologinių kokybės elementų rodiklių tarpinių ir priekrantės vandenų ekologinei būklei vertinti pritaikymo galimybes Lietuvos vandenims. Pateikti siūlomų hidromorfologinių rodiklių tyrimo, apskaičiavimo tvarką ir kriterijus. Pateikti pagrindimą, jei hidromorfologinių kokybės elementų  rodikliai nėra tinkami Lietuvos tarpinių ir priekrantės vandenų kategorijos vandens telkinių ekologinei būklei  (potencialui) vertinti.

3.1.2. įvertinti ežerų ir tvenkinių ekologinei būklei pagal hidromorfologines sąlygas naudojamo hidromorfologinio indekso (toliau – EHMI) pritaikymo tarpinių vandenų ekologinei būklei (ir ekologiniam potencialui) vertinti galimybes. Įvertinti rodiklio ryšį su biologinių vandens kokybės elementų rodikliais ir nustatyti EHMI kriterijus. Pagrįsti, jei rodiklis netinkamas tarpinių vandenų kategorijos vandens telkinių ekologinei būklei (potencialui) vertinti.

3.2. Patikslinti tarpinių ir priekrantės vandenų kategorijų vandens telkinių tipų ekologinės būklės klasių maistingųjų medžiagų (bendro azoto (mg/l) ir bendro fosforo (mg/l)) koncentracijų ribines vertes naudojant valstybinio monitoringo ir/arba mokslinių tyrimų metu surinktus biologinių rodiklių (fitoplanktono (ar chlorofilo „a“) duomenis. Rekomenduojama maistmedžiagių ribines vertes nustatyti naudojant statistinės duomenų analizės programos „R“ („R Development Core Team“) specialiai tam tikslui parengtais skriptais bei R programos paketu „Shiny“ specialiai šiam tikslui sukurtą „Shiny“ aplikaciją pagal BVPD CIS rekomendacinį dokumentą (https://circabc.europa.eu/sd/a/5aa80709-9ce8-411d-94e8-f0577f3632fa/CIS_Guidance_for_Ecostat_Oct18.pdf) ir statistinių priemonių rinkinio naudojimosi instrukciją (https://circabc.europa.eu/sd/a/bd4ac1b0-19e2-4b3e-8e07-3a2c109a73fb/Nutrient_standard_Guidance_Toolkit_Instructions_Nov2018_Final.pdf).

3.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Būklės nustatymo metodika), peržiūrėti ir patikslinti tarpinių vandenų (Klaipėdos sąsiauris ir Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zonos) ekologinės būklės (ekologinio potencialo) kriterijų taikymą druskingumo atžvilgiu.

3.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 457 „Dėl vandensaugos tikslų nustatymo tvarkos patvirtinimo“ ir Būklės nustatymo metodika, nustatyti tarpinių vandenų kategorijos vandens telkinių ekologinės būklės pagal biologinių kokybės elementų rodiklių kriterijus:

3.4.1. nustatyti tarpinių vandenų kategorijos (Kuršių marių) ekologinės būklės kriterijus pagal biologinių kokybės elementų rodiklius: makrodumblių ir gaubtasėklių taksonominė sudėtis ir gausa; makrobestuburių taksonominė sudėtis ir gausa.

3.4.2. atsižvelgiant į 3.6.1. veiklą, suderinti Kuršių marių biologinių kokybės elementų (makrodumblių ir gaubtasėklių taksonominė sudėtis ir gausa; makrobestuburių taksonominė sudėtis ir gausa) rodiklių labai geros ir geros būklės, taip pat geros ir vidutiniškos būklės klasių ribų vertes su nustatytomis Lenkijos tarpiniams vandenims (atsakingų specialistų kontaktus pateiks Perkančioji organizacija), parengti interkalibracijos ataskaitas. Interkalibracijos procese vadovautis BVPD bendrosios įgyvendinimo strategijos (toliau – CIS) rekomendacijomis Nr. 14 „Guidance document on the intercalibration process 2008-2011“ ir Nr. 30 „Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration exercise“ taip pat 2018 m. vasario 12 d. Komisijos sprendimu (ES) 2018/229, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos atlikus bendrą kalibravimą gautos valstybių narių monitoringo sistemų klasių vertės ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2013/480/ES (toliau - Interkalibracijos sprendimas) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=OJ:L:2018:047:TOC.

3.5. Pateikti pasiūlymus tarpinių vandenų (Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zonos) ekologinės būklės nustatymo metodikai pagal biologinį kokybės elementą - ichtiofaunos taksonominė sudėtis ir gausa.

3.6. Vykdant šį uždavinį turi būti vadovaujamasi esamais (turimais ar prieinamais) duomenimis, papildomų tyrimų atlikti nereikia.

4 uždavinys. Atlikti ekspertinį tarpinių ir priekrantės vandenų kategorijų vandens telkinių ekologinės būklės įvertinimą ir pateikti pasiūlymus naujų rodiklių monitoringui

4 uždavinio veiklos:

4.1. Atsižvelgiant į 3 uždavinio veiklas, ir vadovaujantis Būklės nustatymo metodika, įvertinti tarpinių ir priekrantės vandenų kategorijų vandens telkinių tipų ekologinę būklę, ekologinį potencialą ir pasikliovimo lygį pagal naujai pasiūlytus hidromorfologinių ir biologinių kokybės elementų rodiklius.

4.2. Atsižvelgiant į 3-4 ir 5 uždavinių veiklas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 726 „Dėl bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“, pateikti pasiūlymus tarpinių ir priekrantės vandenų kategorijų vandens telkinių naujų hidromorfologinių ir biologinių kokybės elementų rodiklių monitoringui.  Pateikti pagrindimą, jeigu tam tikrus kokybės elementus ir jų rodiklius siūloma tirti kitokiu dažnumu nei nurodyta aukščiau minėtame teisės akte.

4.3. Vykdant šį uždavinį turi būti vadovaujamasi esamais (turimais ar prieinamais) duomenimis, papildomų tyrimų atlikti nereikia.

5 uždavinys. Įvertinti hidromorfologinių vandens telkinių charakteristikų pakeitimų poveikį paviršiniams vandens telkiniams.

5 uždavinio veiklos:

5.1. Peržiūrėti ir atnaujinti hidromorfologinių poveikių tipus ir jų reikšmingumo kriterijus.

5.2. Pagal atnaujintus reikšmingumo kriterijus atnaujinti žmogaus veiklos hidromorfologinių poveikių reikšmingumo vertinimą ir identifikuoti šių poveikių reikšmingai paveiktus paviršinio vandens telkinius. Reikšmingumo kriterijų parinkimas ir jo vertinimas turi būti pagrįstas naujausiais prieinamais monitoringo duomenimis. Hidromorfologinių poveikių reikšmingai paveiktus vandens telkinius suskirstyti į tris grupes: a) vandens telkinius, kuriuose dėl reikšmingo hidromorfologinio poveikio yra rizika nepasiekti geros būklės (toliau – rizikos vandens telkinius); b) dėl reikšmingo hidromorfologinio poveikio labai pakeistus vandens telkinius (toliau – LPVT); c) dirbtinius vandens telkinius.

5.3. Įgyvendinant 5.1-5.2 veiklas, turi būti laikomasi šių sąlygų:

5.3.1. Įvertinta morfologinių poveikių vertinimo, LPVT išskyrimo, GEP nustatymo praktika kaimyninėje Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje, po paskutinio UBR valdymo planavimo ciklo atsiradusius ES rekomendacinius dokumentus ir kitokią informacinę medžiagą, naujausias Europos Komisijos ir ES šalių politines kryptis šiais klausimais ir į visą tai atsižvelgta vykdant veiklas projekte. Įvertintinų dokumentų nebaigtinis sąrašas:

5.3.1.1. Peer review report on Lithuanian RBMPs (2nd cycle). Final report;

5.3.1.2.  Guidance No. 37 „Steps for defining and assessing ecological potential for improving comparability of Heavily Modified Water Bodies“;

5.3.1.3. No. 31 ,,Ecological flows“;

5.3.1.4. JRC Technical Report: Water storage (2016);

5.3.1.5. WFD Article 4(7) Guidance (2017);

5.3.1.6. Rubrika „ICPDR Hydropower Guiding Principles“;

5.3.1.7. No. 34 “On the application of water balances for supporting the implementation of the WFD”. WFD CIS working group ECOSTAT on Common understanding of using mitigation measures for reaching good ecological potential for heavily modified water bodies impacted by water storage.

5.3.1.8.  No. 37 ,,Mitigation Measures Library“.

5.3.2. GEP nustatomas individualizuotas kiekvienam LPVT, atsižvelgiant į konkretaus vandens telkinio specifines sąlygas, pritaikytinų hidromorfologinio poveikio švelninimo priemonių (angl. mitigation measures) teigiamą efektą, esamus monitoringo duomenis ir ekspertinį vertinimą. Vertinant individualų kiekvienam LPVT neigiamo poveikio švelninimo priemonių rinkinį turi būti įvertintas EK parengtas priemonių, skirtų sušvelninti hidromorfologinių pakitimų daromą neigiamą poveikį, sąrašas, atsižvelgiant į sąraše esančių priemonių reikalingumą, aktualumą ir pritaikomumą Lietuvoje. Švelninimo priemonės parenkamos iš dokumento „Appendix to Guidance Document No. 4 „Steps for defining and assessing ecological potential for improving comparability of Heavily Modified Water Bodies“, No. 37 ,,Mitigation Measures Library“ ar kitų papildomų šaltinių, apžvelgiant kuo didesnę įmanomų priemonių imtį ir jų tinkamumą konkrečioje vietoje ir situacijoje. Svarbiausios jų turi užtikrinti kaip galimą natūralesnį hidrologinį režimą (vandens praleidimą pagal tranzitinio debito sampratą t.y. kad per užtvankas praleidžiamas upės debitas būtų artimas atitekančiam vandens debitui, ir jo kitimas priklausytų tik nuo gamtinių sąlygų), vientisumą (žuvų migraciją pirmyn ir atgal, kitų organizmų migracijos galimybes) ir kt. Švelninančių priemonių turi reikšmingai nepaveikti vandens naudojimo, susijusio su atlikta modifikacija, tačiau maksimaliai pagerinti vandens telkinio būklę.

5.3.3. LPVT nustatymo pagrindas – konkretaus vandens telkinio realiai fiksuojamas neatitikimas gerai ekologinei būklei dėl hidromorfologinio poveikio, kur jį galima atskirti išskirti (jeigu nėra kitų poveikių arba kiti poveikiai netrukdo atskirti hidromorfologinio poveikio);

5.3.4. Hidromorfologinio poveikio vandens telkiniams vertinimo procesas turi atsižvelgti tiek į lokalius, tiek ir baseino lygmens bei kumuliatyvius poveikius;

5.3.5. Vertinant hidromorfologinius poveikius būtina atsižvelgti į poveikius upių išilginiam bei horizontaliam (su salpomis) vientisumui. Išilginio vientisumo kontekste turi būti vertinamos žuvų migracijos galimybės tiek „į viršų“, tiek ir „žemyn“, bei migracijos galimybės dugno bestuburių, makrofitų ir kitų biologinių kokybės elementų atžvilgiu. Horizontalaus vientisumo vertinimo pagrindas – galimybės upių vandeniui natūraliai išsilieti savo slėniuose.

5.3.6. Vandens telkinio priskyrimo LPVT pagrįstumo procese turi būti įvertintos vandens telkinio restauravimo priemonių (pašalinant atliktas hidromorfologines modifikacijas) pritaikymo galimybės, hidromorfologinių modifikacijų tvarumas, sukuriami kaštai (žala), modifikacijų pašalinimo poveikis jų teikiamai naudai, dabartiniam vandens naudojimui, platesnei aplinkai bei tos pačios naudos sukūrimo palankesnėmis aplinkai priemonėmis galimybės. Šiame procese modifikacijų svarba ir jų panaikinimo poveikis turi būti įvertinti ne tik lokaliu, bet regioniniu-nacionaliniu lygmeniu, taip pat atsižvelgiant ne į poveikį konkrečiam ekonominiam vienetui, bet į poveikį vietinėms bendruomenėms ir vietinei ekonomikai (lokalus lygmuo) bei visam atitinkamam nacionaliniam-regioniniam sektoriui, visuomenei (nacionalinis-regioninis lygmuo). Hidromorfologinių modifikacijų tvarumas turi būti įvertintas pagal tvarios raidos nuostatas, vyravusias modifikacijų planavimo metu, jeigu jos vyko iki 2003 m. Nuo 2003 m. vykdytam modifikacijų planavimui ir vykdymui taikytina pagal BVPD principus apibrėžta tvarumo koncepcija. Alternatyvų techninis-ekonominis proporcingumas suteikti tą pačią naudą, kurią sukuria modifikacijos, turi būti įvertintos ir pagrįstos atsižvelgiant į naujausius technologinius pasiekimus, jų paplitimą ir prieinamumą užsienyje ir Lietuvoje, pavyzdžiui, alternatyvas hidroenergijai (vėjo, biomasės, saulės).

5.3.7. Atsižvelgiant į šio uždavinio vykdymo metu nustatytas skirtingas tipines situacijas, parengti rekomendacijas dėl hidromorfologinį poveikį švelninančių priemonių parinkimo užtvankoms ir HE bei tranzitinio debito praleidimo užtikrinimo, nurodant gaires kaip atitekantį tranzitinį debitą mažiausiomis išlaidomis bet pakankamai tiksliai nustatyti, jį praleisti ir jo praleidimo užtikrinimą sukontroliuoti.

5.3.8. Visos šio uždavinio veiklos turi būti vykdomos vadovaujantis esamais surinktais duomenimis, todėl papildomų tikslinių tyrimų atlikti nereikia.

6 uždavinys. Išsiaiškinti geros būklės neatitikimo priežastis ežerų ir tvenkinių, tarpinių, priekrantės bei, atskirais atvejais, upių kategorijos vandens telkiniuose ir jų baseinuose

6 uždavinio veiklos:

6.1. Ekspertiškai nustatyti ežerų ir tvenkinių, kurie pagal 2.3 ir 2.5 veiklų, vykdytų įgyvendinant 2 uždavinį, rezultatus neatitinka geros būklės, geros būklės neatitikimo priežastis. Vykdant šią veiklą turi būti įvertinta Perkančiosios organizacijos pateikta informacija apie: a) jos atliktą geros būklės neatitikimo priežasčių preliminarų vertinimą, kiek tai siejasi su tarša ir padidintomis teršiančių medžiagų koncentracijomis ežerų ar tvenkinių vandenyje; b) sutelktosios ir pasklidosios taršos patekimą į geros būklės neatitinkančius vandens telkinius iš jų surinkimo baseinų; c) šiuose baseinuose esančią žemėnaudą ir pasėlius; d) sumodeliuotas preliminarias biogeninių azoto ir fosforo junginių koncentracijas į šiuos vandens telkinius įtekančiose upėse; e) kitą galimai pateiktą kontekstinę su poveikio vertinimu susijusią informaciją.

6.2. Ekspertiškai nustatyti pagal upių kategorijos vandens telkinių, kuriuose 2.3 ir 2.5 veiklų, vykdytų įgyvendinant 2 uždavinį, rezultatus gera būklė nepasiekiama dėl geros būklės neatitinkančių biologinių kokybės elementų, geros būklės neatitikimo priežastis. Vykdant šią veiklą turi būti įvertinta Perkančiosios organizacijos pateikta informacija apie: a) Perkančiosios organizacijos atliktą geros būklės neatitikimo priežasčių preliminarų vertinimą, kiek tai siejasi su tarša ir padidintomis teršiančių medžiagų koncentracijomis upių vandenyje; b) sutelktosios ir pasklidosios taršos patekimą į geros būklės neatitinkančius vandens telkinius iš jų surinkimo baseinų; c) šiuose baseinuose esančią žemėnaudą ir pasėlius; d) sumodeliuotas preliminarias biogeninių azoto ir fosforo junginių koncentracijas upėse; e) kitą galimai pateiktą su poveikio vertinimu susijusią informaciją.

6.3. Vadovaujantis 2 uždavinyje atliktu integruotu ežerų ekologinės būklės vertinimu,  Perkančiosios organizacijos pateikta žmogaus veiklos poveikio vertinimo informacija ir ekspertinėmis žiniomis apie ežerų ekosistemų funkcionavimą, pateikti ekspertines išvadas dėl priežasčių, kurios lėmė geros būklės neatitikimą ežeruose.

6.4. Pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus duomenis ir informaciją, Paslaugų teikėjui prieinamą mokslinių institucijų turimą iki šiol įvykdytų mokslinių tyrimų ir atliktų studijų informaciją, nustatyti pagrindines geros būklės neatitikimo tarpiniuose ir priekrantės vandenyse priežastis – kiek lemia prietaka iš baseino; kiek susikaupę teršalai vandens telkinio dugno nuosėdose ir kiti vidiniai procesai vandens ekosistemose; nusėdimas iš atmosferos; azoto fiksavimas; azoto, fosforo ir silicio santykis; tarptautinė tarša ar kitos priežastys.

6.5. Atsižvelgiant į atnaujintą informaciją apie vandens telkinių būklę ir poveikius jiems bei monitoringo programos atnaujinimo poreikius atlikti vandens telkinių pergrupavimą (išskyrimo atnaujinimą) pagal vandens telkinio tipą, žmogaus veiklos poveikio pobūdį ir intensyvumą.

6.6. Visos šio uždavinio veiklos turi būti vykdomos vadovaujantis esamais surinktais duomenimis, todėl papildomų tikslinių tyrimų atlikti nereikia.

7 uždavinys. Atlikti vandens naudojimo ir sąnaudų susigrąžinimo už vandens paslaugų teikimą Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos UBR analizę

7 uždavinio veiklos:

7.1. Įvertinti kaimyninių šalių (Latvijos, Estijos ir Lenkijos) metodikas, taikomas atliekant vandens naudojimo ekonominę analizę ir vertinant sąnaudų, patirtų teikiant vandens paslaugas, susigrąžinimą, ir pateikti išvadas dėl šių metodikų aspektų, tinkamų ir tikslingų pritaikyti Lietuvos atveju;

7.2. Įvertinti Komisijos atliktą šalių narių antrojo ciklo UBR valdymo planų ekonominės dalies įvertinimą, jeigu toks iki šios veiklos vykdymo pradžios jau bus atliktas, ir pateikti išvadas dėl reikalingų pokyčių Lietuvos naudotoje metodikoje;

7.3. Atlikti vandens naudojimo ir sąnaudų susigrąžinimo už vandens paslaugų teikimą situacijos upių baseinų rajonuose analizę. Nebaigtinis dokumentų, šaltinių, į kuriuos turi būti atsižvelgta atliekant vandens naudojimo ir sąnaudų susigrąžinimo už vandens paslaugų teikimą vertinimą, sąrašas:

7.3.1. Šio uždavinio 7.1-7.2 veiklų punktų rezultatai;

7.3.2. Aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 472 „Dėl Upių baseinų rajonų apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta tvarka;

7.3.3. Economics and the environment, The implementation challenge of the Water Framework Directive. Guidance document no. 1 prepared by Working Group 2.6 – WATECO Common Implementation Strategy. 2003;

7.3.4. CIS guidance No.3. Analysis pressures and impacts;

7.3.5. Information Sheet on Assessment of the Recovery of Costs for Water Services for the 2004 River Basin Characterisation Report (Art 9). Information sheet prepared by Drafting Group ECO1 Common Implementation Strategy, Working Group 2B. May 2004;

7.3.6. Assessment of Environmental and Resource Costs in the Water Framework Directive. Information sheet prepared by Drafting Group ECO2 Common Implementation Strategy, Working Group 2B. June 2004;

7.3.7. Assessment of cost recovery through water pricing, Technical report No16/2013 prepared by European Environment Agency, 2013;

7.3.8. Draft guidance for assessing the recovery of environmental and resource costs in the context of the WFD, April 2015.

7.4. Sąnaudų susigrąžinimo įvertinimas bei vandens naudojimo ekonominė analizė turi būti atliekama atskirai žemės ūkio, pramonės, buities, rekreacijos, žuvininkystės, energetikos bei kitiems galimai poveikį darantiems sektoriams upių baseinų rajonų lygmenyje;

7.5. Atliekant vandens naudojimo ekonominę analizę žemės ūkio, pramonės, buities, rekreacijos, žuvininkystės, energetikos ir kituose galimai poveikį darančiuose ekonominiuose sektoriuose būtina atlikti šių sektorių atnešamos ekonominės ir socialinės naudos (sukuriamas BVP, darbo vietų skaičius, sumokami mokesčiai ir kt.) palyginimą su visuminiu jų poveikiu vandens telkiniams, šių sektorių poveikio mastu ir reikšmingumu regioniniu ir šalies mastu, ir pateiktos išvados dėl sektorių tvarumo (darnumo, perspektyvumo);

7.6. Vertinant sąnaudų susigrąžinimo lygį turi būti nustatytos vandens paslaugos, nustatyti vandens tiekėjai, naudotojai ir teršėjai, įvertintas finansinis sąnaudų susigrąžinimo lygis, nustatytos aplinkos (ang. environmental costs) ir išteklių (angl. resource costs) sąnaudos, nustatytas sąnaudų susigrąžinimo mechanizmas, apskaičiuotas sąnaudų susigrąžinimo lygis, nustatyti sąnaudų paskirstymą naudotajams ir teršėjams;

7.7. Vertinant sąnaudų susigrąžinimą už vandens naudojimą ir vandens tiekimo/nuotekų valymo paslaugų teikimą, be kitų vandens naudotojų kategorijų atskirai įvertinti sąnaudų susigrąžinimą dėl ūkininkų naudojamo paviršinių ir požeminių (gręžinių) vandenų, taip pat hidroelektrinių naudojamo vandens veiklos vykdymui;

7.8. Aprašyti metodiką, pagal kurią vykdant šio uždavinio veiklas buvo atlikta vandens naudojimo ir sąnaudų susigrąžinimo analizė.

8 uždavinys. Parengti bazinį scenarijų pagal BVPD reikalavimus

8 uždavinio veiklos:

8.1. Parengti Nemuno, Lielupės Ventos ir Dauguvos UBR bazinį scenarijų, kuris apimtų BVPD direktyvoje (VI priedo A dalis) nurodytas priemones ir kitas įgyvendinamas papildomas, vandens telkinių būklei gerinti, priemones nurodytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakyme Nr. D1-375/3D-312 ,,Dėl vandenų srities plėtros 2017-2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų plano“, bei kitus priimtus strateginius ir kitokius dokumentus, kurie galį daryti reikšmingą poveikį vandens telkinių būklei. Rengiant bazinį scenarijų turi būti atlikti šie veiksmai bei užtikrintos šios sąlygos:

8.1.1. Turi būti atlikta įgyvendinamų vandens telkinių būklės gerinimo priemonių analizė (BVPD VI priedo A dalis ir papildomas priemones (2017 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. D1-375/3D-312), kurioje būtų pateikta informacija apie priemonių įgyvendinimo progresą ir galimai pasiektas kiekybinis arba kokybinis poveikis vandens telkinių būklei siekiant vandensaugos tikslų;

8.1.2. Turi būti išanalizuotos 7 uždavinio vykdymo metu identifikuotų svarbių poveikio vandens aplinkai atžvilgiu ūkio sektorių Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos UBR plėtros strateginiai dokumentai ir tendencijos, bendrosios socialinių ekonominių rodiklių tendencijos, vandens tiekimo plėtros ir paklausos tendencijos. Baziniame scenarijuje analizuojamos priemonės ir jų poveikis turi būti suderintos su perkančiąja organizacija. Tarp sektorių tendencijų, be kitų, turi būti analizuojami pramonės, žemės ūkio (trąšų sunaudojimas, melioracijos plėtra ar rekonstrukcija ir kt.), laivybos,  hidroenergetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių plėtros trendai;

9 uždavinys. Nustatyti suderintus vandensaugos tikslus upių, ežerų, tarpinių, priekrantės, labai pakeistiems ir dirbtiniams vandens telkiniams

9 uždavinio veiklos:

9.1. Perkančiosios organizacijos pateikto preliminarių vandensaugos tikslų visiems šalies vandens telkiniams sąrašo ir 1-8 uždavinių veiklų rezultatų pagrindu:

9.1.1. Nustatyti vandensaugos tikslų švelninimo ir atidėjimo poreikį, dėl to, kad tikslų neleidžia pasiekti gamtinės sąlygos, techninės galimybės arba neproporcingai didelės sąnaudos;

9.1.2. Nustatyti galutinius tarpusavyje suderintus vandensaugos tikslus visiems šalies paviršiniams vandens telkiniams. Vandensaugos tikslai turi būti suderinti tarp visų tarpusavyje susijusių vandens telkinių – upių, jų intakų, įtekamų/pratekamų ežerų ar tvenkinių, tarpinių ir priekrantės vandenų. Upėms turi būti nustatyti tokie tikslai (teršalų koncentracijos, krūviai, medžiagų tarpusavio santykis), kad į tarpinius vandenis įtekančių vandentakių teršalų kiekiai, koncentracijos, maistinių medžiagų tarpusavio santykis būtų toks, kad galimai leistų pasiekti gerą tarpinių vandens telkinių būklę (ar kitus vandensaugos tikslus) arba neužkirstų kelio jai pasiekti. Derinant tikslus, reikia įvertinti ir taršos sumažinimo poreikį pagal įsipareigojimus pagal Helsinkio konvencijos (HELCOM) rėmuose patvirtintą Baltijos veiksmų planą, bei suderinamumą su tikslais pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą. Su siūlomais tikslais turi būti nurodyta, kurių vandens telkinių baseinuose reikalingas papildomas taršos mažinimas, kuriuose jis turėtų būti atliekamas prioriteto tvarka, kokia būtų preliminari papildomo taršos mažinimo kiekybinė išraiška.

9.2. Nustatant 9.1. punkte nurodytus galutinius vandensaugos tikslus visa informacija turi būti sudėta į aiškiai struktūruotą lentelę, kur informacija susiejama pagal vandens telkinio kodą, ir kiekvienam vandens telkiniui nurodomos koordinatės LKS94 sistemoje (ežerams, tvenkiniams, tarpiniams ir priekrantės vandenims – centroido koordinatės, upėms ir kanalams – telkinio pradžios ir pabaigos koordinatės). Taip pat, vadovaujantis Perkančiosios organizacijos pateiktais bei Paslaugų teikėjo turimais duomenimis, šioje lentelėje turi būti ir ši informacija:

9.2.1. Esama ir siektina ekologinė ir cheminė vandens telkinio būklė, labai pakeistiems vandens telkiniams - ekologinis potencialas ir cheminė būklė;

9.2.2. Esama ir siektina ekologinė ir cheminė vandens telkinio būklė ar ekologinis potencialas pagal kiekvieną vandens telkinio būklę apibūdinantį kokybės elemento rodiklį vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“;

9.2.3. Įvardinimas, kokie kokybės elementų rodikliai neatitiko geros ekologinės ir/ar cheminės būklės kriterijų ir kurie iš jų nulėmė, kad vandens telkinys neatitinka geros ekologinės ir/ar cheminės būklės reikalavimų;

9.2.4. Įvardinimas kokybės elementų rodiklių geros ekologinės ir/ar cheminės būklės neatitikimo priežasčių kiekviename vandens telkinyje (822 upių kategorijos vandens telkiniams, ne mažiau kaip 357 ežerų kategorijos vandens telkiniams, 4 tarpiniams vandens telkiniams ir 2 priekrantės vandens telkiniams).

9.3. Vykdant šį uždavinį turi būti vadovaujamasi esamais (turimais ar prieinamais) duomenimis, papildomų tyrimų atlikti nereikia.

10 uždavinys. Padėti suderinti upių baseinų rajonų valdymo planus su nacionalinėmis ir kaimyninių šalių institucijomis bei visuomene

10 uždavinio veiklos:

10.1. Paslaugų teikėjas turi dalyvauti visame parengtos informacijos (vandensaugos tikslų, priemonių programos, UBR valdymo planų ir su jais susijusios kitos reikalingos informacijos pagal poreikį) derinimo su visuomene, ministerijomis ir LR Vyriausybe procese: a) teikti informaciją ir rengti medžiagą jo kompetencijos apimtyje; b) susisteminti derinimo procese gautus komentarus; c) analizuoti gautus komentarus, kurie susiję su Paslaugų teikėjo pagal kompetenciją vykdytomis veiklomis, ir teikti argumentuotus pasiūlymus dėl jų priėmimo ar atmetimo. Perkančiajai organizacijai pritarus Paslaugų teikėjo argumentuotiems pasiūlymams, Paslaugų teikėjas turi atitinkamai pakoreguoti parengtą medžiagą, susijusią su Paslaugų teikėjo pagal kompetenciją vykdytomis veiklomis, arba argumentuotai atmesti pateiktus visuomenės pasiūlymus. Paslaugų teikėjas, analizuodamas visuomenės pastabas, turi įvertinti kaip teikiamose pastabose ir komentaruose pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas gali turėti įtakos nustatytiems vandensaugos tikslams, ir tuo pagrindu siūlyti sprendimus.

10.2. Paslaugų teikėjas turi organizuoti ne mažiau kaip keturis Perkančiosios organizacijos nurodytus visuomenės informavimo renginius (seminarus-diskusijas), skirtus nustatytų vandensaugos problemų ir siūlomų priemonių joms spręsti aptarimui. Paslaugų teikėjas taip pat turi pagal šią techninę užduotį atliktų veiklų rezultatus parengti informacinę medžiagą ir tuose renginiuose ją pristatyti.

10.3. Paslaugų teikėjas turi teikti ekspertinę pagalbą Perkančiajai organizacijai vykdant tarptautinio bendradarbiavimo su Lenkija ir Latvija veiklas suderintų upių baseinų rajonų valdymo planų rengimo procese (pasilyginant tarpvalstybinių vandens telkinių būklės vertinimais ir juos pagal galimybes harmonizuojant, derinantis pasienio vandens telkinių monitoringo programas, harmonizuojant tarpvalstybiniams vandens telkiniams keliamus tikslus bei priemones jiems pasiekti). Bus reikalingi ne mažiau kaip du tarpvalstybiniai ekspertiniai susitikimai.

10.4. Vykdant šį uždavinį reikia vadovautis esamais (turimais ar prieinamais) duomenimis, jokių papildomų tyrimų atlikti nereikia.

11 uždavinys. Parengti erdvinę informaciją

11 uždavinio veiklos:

11.1. Parengti upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių ekologinės būklės, ekologinio potencialo ir jų pokyčių erdvinių duomenų rinkinį (GIS sluoksnius), pagal 2 uždavinio 2.3.1 ir 2.3.2 papunkčiuose nurodytų veiklų rezultatus;

11.2. Atsižvelgiant į 4 uždavinio vykdymo rezultatus, monitoringo (pateiks Perkančioji organizacija) ir esamų mokslinių tyrimų duomenis, parengti  tarpinių ir priekrantės vandenų kategorijų vandens telkinių būklės (ekologinės ir cheminės) ir jos pokyčių (lyginant su 2-uoju Nemuno UBR valdymo planu) erdvinių duomenų rinkinį (GIS sluoksnius).

11.3. Atsižvelgiant į 1-9 uždavinių vykdymo metu atliktus vandens telkinių būklės vertinimo sistemos ir būklės vertinimo, tam tikrų žmogaus veiklos poveikių vertinimo atnaujinimus, ekonominius vertinimus bei nustatytus tarpusavyje suderintus vandensaugos tikslus, Paslaugų teikėjo turimą ir Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją:

11.3.1. atsižvelgiant į 6.5 veiklos rezultatus ir kitą reikalingą informaciją patikslinti paviršinių vandens telkinių išskyrimą, nustatant patikslintų vandens telkinių sąsajas su pirmame ir antrame upių baseinų rajonų valdymo planų rengimo laikotarpiuose išskirtais vandens telkiniais.

11.3.2. parengti galutinę rizikos, LPTV ir likusių paviršinių vandens telkinių upių, ežerų-tvenkinių, tarpinių ir priekrantės vandenų kategorijoms erdvinę informaciją (GIS sluoksnį ar sluoksnius), atributuose nurodant rizikos priežastis.

11.4. Pagal 5-6 uždavinių vykdymo rezultatus ir Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją parengti kiekvieną reikšmingo žmogaus veiklos poveikio tipą ir to tipo poveikio mastą reprezentuojančią erdvinę informaciją (GIS sluoksnius). Tikslus sluoksnių sąrašas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija.

11.5. Patikslinti Perkančios organizacijos turimą ir Paslaugų teikėjui pateiktą hidrografinį tinklą, pilnai nurodant vandens telkinių tarpusavio sąsajas ir hierarchiją (kas į ką įteka, eiliškumą), o taip pat išskirtų vandens telkinių baseinų ribas – išbrėžti ribas, jeigu jos telkiniui neišskirtos ar išskirtos nepilnai (ar netiksliai), vadovaujantis esamais vandentakiais ir reljefu (prireikus – tikslinti skaitmeninį aukščio modelį DEM ar/ir jo pagrindu – ribų išskyrimą, kur reikia). Šis darbas atliekamas pagal Perkančiosios organizacijos nurodytus nustatytų problemų tipus, ir tik ten, kur netikslumo problemos fiksuojamos.

11.6. 11.1-11.5 punktuose nurodyta erdvinė informacija turi būti parengta: atskiri GIS sluoksniai - „*.shp“ ir „*.mdb“ formatu; visų GIS sluoksnių rinkinys turi būti sudėtas į parengtą į vieną erdvinių duomenų bazės rinkinį.

11.7. Vykdant šį uždavinį turi būti vadovaujamasi esamais (turimais ar prieinamais) duomenimis, papildomų tyrimų atlikti nereikia.

12 uždavinys. Parengti technines ataskaitas Europos Komisijai dėl BVPD įgyvendinimo

12 uždavinio veiklos:

12.1. Parengti technines ataskaitas, skirtas pateikti Europos Komisijai informaciją apie parengtus trečiuosius Nemuno, Ventos, Lielupės, Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312, patvirtinto „Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano“, priemonę Nr. 18.5. „pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus reikalavimus parengti trečiuosius Nemuno, Ventos, Lielupės, Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus“. Rengiant ataskaitas, turi būti vadovaujamasi šiais reikalavimais:

12.1.1. Parengti technines ataskaitas, kurios turi būti pateiktos Europos Komisijai iki 2022 m. kovo 22 d., dėl BVPD įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje;

12.1.2. Techninės ataskaitos turi būti parengtos, vadovaujantis Europos Komisijos techninių ataskaitų rengimo dokumentacija;

12.1.3. Techninės ataskaitos susideda iš dviejų esminių dalių: erdvinės informacijos ir aprašomosios informacijos (duomenys).

12.1.4. Erdvinė informacija naudota techninių ataskaitų parengimui 2016 m. („GIS“; „*.shp“ ir „GML“ formatais) bus pateikta tiekėjui :

12.1.4.1. Informacija turi būti atnaujinta pagal parengtus trečiuosius upių baseinų rajonų valdymo planus, vadovaujantis naujausia Europos Komisijos techninių ataskaitų rengimo dokumentacija. Atnaujinta informacija turi būti konvertuota į „GML“  formatą, naudojant Europos Komisijos parengtus įrankius (EIONET sistemoje );

12.1.4.2. Parengti metaduomenis pagal Europos Komisijos techninių ataskaitų rengimo dokumentacijos reikalavimus („*.xml“ formatu );

12.1.4.3. Parengti GML duomenų rinkiniai ir metaduomenys turi būti įkelti į EIONET sistemą. Jiems turi būti atlikti visi Europos Komisijos prašomi kokybės kontrolės testai ir procedūros. Visos klaidos, iškilusios atliekant raportavimo kokybės kontrolę, turi būti ištaisytos. Parengti ir perkančiajai organizacijai teikiami duomenys negali turėti jokių klaidų, dėl kurių negalima užbaigti duomenų pateikimo EIONET sistemoje;

12.1.4.4. Perkančiajai organizacijai pateiki atnaujintus GIS duomenų rinkinius („*.shp“ formatu), konvertuotus  į „GML“ duomenis ir parengtus metaduomenis („*.xml“ formatu).

12.1.5.  Visa aprašomoji informacija (duomenys), reikalinga parengti technines ataskaitas, bus pateikta Paslaugų teikėjui, tačiau nestruktūrizuota forma (tekstinė medžiaga, duomenų lentelės ir pan.). Paslaugų teikėjui nereikės atlikti jokių tyrimų, analizių ar vertinimų trūkstamų duomenų surinkimui ar sukūrimui , tačiau techninių ataskaitų parengimui dalis informacijos (techniniai laukai lentelėse ir pan.) turės būti parengta Paslaugų teikėjo, o Perkančiosios organizacijos pateikta informacija turės būti pertvarkoma ir modifikuojama, kad atitiktų techninių ataskaitų turinio ir struktūros reikalavimus:

12.1.5.1.  Aprašomoji informacija (duomenys), naudota techninių ataskaitų parengimui 2016 m. („Access“; „*.mdb” formatu) bus pateikta Paslaugų teikėjui ;

12.1.5.2.  Aprašomoji informacija (duomenys) turi būti užpildyta į Europos Komisijos parengtas „Access“ duomenų bazes . „Access“ duomenų bazių duomenys turi būti eksportuoti į „*.xml“ formato duomenų rinkinius, naudojant Europos Komisijos įrankius (EIONET sistemoje);

12.1.5.3.  Parengti „*.xml“ duomenų rinkiniai turi būti įkelti į EIONET sistemą. Jiems turi būti  atlikti visi kokybės kontrolės testai ir procedūros. Visos klaidos, iškilusios atliekant raportavimo kokybės kontrolę, turi būti ištaisytos. Parengti ir perkančiajai organizacijai teikiami duomenys negali turėti jokių klaidų, dėl kurių negalima užbaigti duomenų pateikimo EIONET sistemoje;

12.1.5.4.  Perkančiajai organizacijai turi būti pateiktos užpildytos „Access“ duomenų bazės („*.mdb” formatu) ir eksportuotos į „*.xml“ duomenų rinkinius.

12.1.6. Esant Europos Komisijos parengtoms kitokioms raportavimo apie BVPD įgyvendinimą duomenų bazėms ir įrankiams negu nurodyta šioje techninėje užduotyje, gavęs Perkančiosios organizacijos pritarimą Paslaugų tiekėjas gali pasirinkti ir kitą raportavimo būdą.

12.1.7.  Visi parengti ir perkančiajai organizacijai teikiami duomenys turi atitikti 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE), reikalavimus (išskyrus atvejus, jei duomenų turinys ar struktūra prieštarautų Europos Komisijos techninių ataskaitų rengimo dokumentacijos reikalavimams);

12.1.8. Vykdant šį uždavinį turi būti vadovaujamasi esamais (turimais ar prieinamais) duomenimis, papildomų tyrimų atlikti nereikia.

Atskaitomybės reikalavimai

13.1. Paslaugų teikėjas rengia ir teikia 1 Įvadinę ataskaitą, 2 Tarpines ataskaitas ir 1 Galutinę ataskaitą. Ir su tarpinėmis, ir su galutine ataskaitomis turi būti pateikiami paslaugų priėmimo-perdavimo aktai ir sąskaitos faktūros.

13.2. Ataskaitų turinys, pateikimas ir tvirtinimas:

13.2.1. Įvadinėje ataskaitoje turi būti pateiktas Paslaugų teikėjo planuojamas visų uždavinių visų veiklų įgyvendinimo ir rezultato pasiekimo grafikas paslaugų teikimo laikotarpiu - paslaugų teikimo planas, įskaitant darbo grafiką. Visos veiklos ir rezultatai turi būti aiškiai sunumeruoti ir turi būti nurodyta kuris(-ie) ekspertas(-ai) yra atsakingas(-i) už kiekvieną paslaugų teikimo plane nurodytą veiklą. Tarpinėse ir galutinėje ataskaitose visi teiktų paslaugų rezultatai turi turėti aiškią nuorodą į atitinkamą veiklą (rezultato identifikacinį numerį), pateiktą įvadinėje ataskaitoje. Patvirtinus įvadinę ataskaitą paslaugų teikimo planas turi būti laikomas pagrindiniu dokumentu, kuriuo turi būti vadovaujamasi teikiant paslaugas.

13.2.2. Tarpinėje ataskaitoje turi būti pateikta:

13.2.2.1. Atliktos veiklos/ pasiekti rezultatai, jų aprašymai;

13.2.2.2. Atliekamos veiklos (ir pasiekta pažanga);

13.2.2.3. Kylančios problemos ir siūlomi sprendimai;

13.2.2.4. Rekomendacijos dėl darbo plano pakeitimo ar pakoregavimo;

13.2.2.5. Galimi prašymai dėl Priežiūros komiteto patarimų;

13.2.2.6. Darbų eigos lentelė.

13.2.3. Galutinėje ataskaitoje turi būti pateiktos atliktos veiklos/ pasiekti rezultatai, jų aprašymai.

13.2.4. Ataskaitų teikimo terminai:

13.2.4.1. Įvadinė ataskaita turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

13.2.4.2. Pirma tarpinė ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip po 9 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Ataskaitoje turi būti pateikti: 1 uždavinio 1.2-1.5 veiklų, 3 uždavinio 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 veiklų; 2, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 uždavinių visų veiklų galutiniai rezultatai; 3 uždavinio 3.4 veiklos, 4 uždavinio visų veiklų tarpiniai rezultatai. Erdvinė informacija, nurodyta 11 uždavinyje, pateikiama tik ta, kuri atitinka veiklų, už kurias atsiskaitoma, rezultatus.

13.2.4.3. Antra tarpinė ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip po 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Ataskaitoje turi būti pateikti 12 uždavinio visų veiklų galutiniai rezultatai; 1 uždavinio 1.1 veiklos, 3 uždavinio 3.4 veiklos, 4 uždavinio visų veiklų tarpiniai rezultatai. Erdvinė informacija, nurodyta 11 uždavinyje, pateikiama tik ta, kuri atitinka veiklų, už kurias atsiskaitoma, rezultatus. Ataskaitoje taip pat turi būti pateikti pakoreguoti pirmoje tarpinėje ataskaitoje pateiktų veiklų rezultatai pagal derinimo su Europos Komisija, nacionalinėmis ir kaimyninių valstybių institucijomis, visuomene rezultatus bei galutines nustatyta tvarka tvirtinamas UBR priemonių programas.

13.2.4.4. Galutinė ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip po 17 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Ataskaitoje turi būti pateikti: 1 uždavinio 1.1 veiklos, 3 uždavinio 3.4 veiklos, 4 uždavinio visų veiklų galutiniai rezultatai. Ataskaitoje taip pat turi būti  pateikti pakoreguoti pirmoje ir/arba antroje tarpinėje ataskaitoje pateiktų veiklų rezultatai pagal derinimo su Europos Komisija, nacionalinėmis ir kaimyninių valstybių institucijomis rezultatus.

13.2.4.5. Ataskaitų teikimo ir/arba pačios sutarties vykdymo terminai, esant pagrįstoms objektyvioms priežastims, šalių susitarimu gali būti keičiami.

Sutarties 2 priedas

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PARENGTI TREČIUOSIUS NEMUNO, LIELUPĖS, VENTOS IR DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ VALDYMO PLANUS/ PRIEMONIŲ PROGRAMAS IR ATASKAITAS EUROPOS KOMISIJAI, ĮSIGIJIMO, PASLAUGŲ

PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr.

________

(data)

Vadovaudamasis (data) sutarties „Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/priemonių ir ataskaitas Europos Komisijai, įsigijimas“ (sutarties Nr.) reikalavimais, Teikėjas atliko paslaugas ir parengė ataskaitą (nurodyti: įvadinė ataskaita, pirmoji tarpinė ataskaita; antroji tarpinė ataskaita; galutinė ataskaita), kurią Užsakovas priėmė.

| Paslaugų pavadinimas | Suma, EUR su PVM |
| --- | --- |
| „Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/priemonių programas ir ataskaitas Europos Komisijai, įsigijimas“ (sutarties Nr.) (nurodyti: įvadinė ataskaita, pirmoji tarpinė ataskaita; antroji tarpinė ataskaita; galutinė ataskaita) |  |

| Teikėjo vardu |  | Užsakovo vardu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė: |  |  | Vardas, pavardė: |  |
| Pareigos: |  |  | Pareigos: |  |  |  |  |  |
| Adresas: |  |  | Adresas: |  |  |  |  |  |
| Įmonės kodas: |  |  | Įmonės kodas: |  |  |
| Banko pavadinimas ir kodas: |  |  | Banko pavadinimas ir kodas: |  |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |  |  | Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |  |  |
| PVM kodas |  |  | PVM kodas: |  |  |
| Parašas: |  |  | Parašas: |  |  |
| Data: A.V. |  |  | Data: A.V. |  |  |

Šiuo metu Europos Komisija dar nėra parengusi galutinės techninių ataskaitų rengimo dokumentacijos 2022 m. Darbų apimties ir laiko sąnaudų įvertinimui, siūlome naudotis reikalavimais, kurie buvo nustatyti 2016 m. ir 2018 m. techninėms ataskaitoms http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016 ir http://cdr.eionet.europa.eu/help/msfd/Guidance/GD12%20-%20Guidance%20on%20Art%2013-14-18%20Reporting.pdf. Europos komisija yra neformaliai informavusi, kad didelių pokyčių 2022 m. techninių ataskaitų turiniui ir struktūrai nenumato. Dalyviams, pagal prašymą, bus pateiktas techninių ataskaitų rengimo dokumentacijos 2022 m. projektas (juodraštis).

Informacija konkurso dalyviams bus pateikta pagal prašymą (GIS sluoksniai; „*.shp“ ir „GML“ formatais).

Lietuvos pateiktus (2016 m. teikimas) duomenis („GML“ formatu) galima peržiūrėti http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/wfd2016/spatial/envxufnga/. Šiuo metu Europos Komisija dar nėra parengusi galutinių konvertavimo („GIS“ į „GML“) įrankių 2022 m. Daugiau informacijos http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016.

https://www.eionet.europa.eu/. Po sutarties įsigaliojimo tiekėjams bus pateikti prisijungimo duomenys.

Lietuvos pateiktus (2016 m. teikimas)  metaduomenis („*.xml“ formatu)  galima peržiūrėti http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/wfd2016/spatial/envxufnga/. 2017 metais teiktus metaduomenis  („*.xml“ formatu) dėl išimčių ir priemonių pagal JSPD galima peržiūrėti https://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_pom/ballt/envvl6ngg/ .Specialių įrankių metaduomenų rengimui Europos komisija neturi ir nenumato ruošti.

Visi reikalingi duomenys bus parengti arba Aplinkos apsaugos agentūros, arba įgyvendinant kitus atskirus projektus.

Duomenų bazės užpildytos 2016 m. duomenimis (Access; „*.mdb“ formatu) konkurso dalyviams bus pateiktos pagal prašymą.  Lietuvos pateiktus (2016 m. teikimas) duomenis „*.xml“ formatu galima peržiūrėti http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/wfd2016/.2017 metais teiktus duomenis  („*.xml“ formatu) dėl išimčių ir priemonių pagal JSPD galima peržiūrėti https://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_pom/ballt/envvl6ngg/

Šiuo metu Europos Komisija dar nėra parengusi galutinių „Access“ duomenų bazių 2022 m. techninių ataskaitų teikimui. Darbų apimties ir laiko sąnaudų įvertinimui, siūlome naudotis reikalavimais, kurie buvo nustatyti 2016 m. techninėms ataskaitoms http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016 (papildomai žr. išnašą Nr.1) ir 2018 metais techninėms ataskaitoms http://cdr.eionet.europa.eu/help/msfd/Guidance/GD12%20-%20Guidance%20on%20Art%2013-14-18%20Reporting.pdf.

Lietuvos pateiktus „*.xml“ duomenis galima peržiūrėti http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/wfd2016/. Šiuo metu Europos Komisija dar nėra parengusi galutinių Access duomenų bazių ir duomenų eksportavimo įrankių 2022 m. ataskaitų teikimui. Daugiau informacijos http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016 ir http://cdr.eionet.europa.eu/help/msfd/Guidance/GD12%20-%20Guidance%20on%20Art%2013-14-18%20Reporting.pdf.