# PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2020 M. BIRŽELIO 5 D. “REVUONOS GATVĖS PRIENŲ MIESTE PRIENŲ R. SAV. REKONSTRAVIMAS“ STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. (9.27E)D1-407

# 2021 m. balandžio           d. Nr.

# Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 288742590, buveinės adresas: Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus,

ir UAB „Daugesta“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 3011550690, buveinės adresas Ežero g. 10, Daugų k., Alytaus r. sav., atstovaujama direktoriaus Aleksand Riabinin, veikiančio pagal įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2020 m. birželio 5 d. pasirašė statybos rangos sutartį Nr. (9.27)D1-407  “Revuonos gatvės Prienų mieste Prienų r. sav. Rekonstravimas” (toliau - Sutartis).

- Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis koreguoti sąnaudų žiniaraštį ir įsigyti daugiau darbų, kurie  nebuvo numatyta Sutartyje: asfalto dangoje atsiradusių duobių užtaisymo darbai, išlyginamojo sluoksnio įrengimo darbai ir kt. darbai. Taip pat atsirado nevykdomų darbų šaligatvio konstrukcijos įrengimo ir eismo organizavimo etapuose.

- Vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis ir atsižvelgiant į 2021 m. Kovo 23 d. objekto apžiūros aktą bei siekiant racionaliai naudoti darbų vykdymui skirtas lėšas ir užtikrinti tinkamą objekto eksploataciją yra būtina skirti papildomų lėšų numatytų papildomų darbų atlikimui.

- Sutarties vertė yra 868 325,54  Eur Su PVM.

- Papildomų darbų vertė yra 53529,89 Eur su PVM.

- Nevykdomų darbų vertė yra 2641,67 Eur su PVM.

- Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.​​

Šalys susitaria:

- Pakeisti sutarties Nr. (9.27)D1-407 3.4. dalies 9.1. punktą pridedant papildomų darbų vertę bei atimant nevykdomų darbų vertę ir išdėstyti jį taip:

| Priimta Sutarties suma, | 9.1 | 919 213,76 eurai devyni šimtai devyniolika tūkstančių du šimtai trylika eurų septyniasdešimt šeši centai, |
| --- | --- | --- |
| iš kurių PVM sudaro | 9.1 | 159 532,97 eurai šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du eurai devyniasdešimt septyni centai |

9. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

10. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

11. Susitarimo priedai:

11.1. 2021m. kovo 23 d. Objekto apžiūros aktas, 1 lapas;

11.2. Revuonos g. lokalinės sąmatos (I ir II etapų), 4 lapai;

11.3. Papildomų darbų sąmatos (I ir II etapų), 2 lapai;

11.4. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas					Rangovas

Prienų rajono savivaldybės administracija	                    UAB “Daugesta”

| Adresas: Laisvės a. 12 , LT- 59126 Prienai Tel. (8 319) 61102 Juridinio asmens kodas 288742590 | Adresas: Ežero g. 10 Daugų k. LT-64144 Alytaus r. sav. Tel. (8 687) 17987 Juridinio asmens kodas 301550690 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ___________________________________ | Direktorius Aleksandr Riabinin __________________________________ |