LIETUVOS BALTIJOS JŪROS APLINKOS APSAUGOS VALDYMO STIPRINIMO DOKUMENTŲ (PRIEMONIŲ PROGRAMOS) ATNAUJINIMO PASLAUGŲ

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO

SUTARTIS NR.

(II pirkimo dalis)

2021 m. vasario       d.

Vilnius

Pirkimas vykdomas įgyvendinat projektą Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0012 „Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/priemonių programas ir antrąją priemonių programą gerai Baltijos jūros būklei pasiekti, įsigijimas“ (toliau – Projektas), kuris finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“.

Sutartis sudaroma vadovaujantis dokumentų, reikalingų parengti Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (priemonių programos) atnaujinimą, įsigijimo paslaugų atviro konkurso būdu CVP IS elektroninėmis priemonėmis pirkimo Nr. 499420 rezultatais.

Aplinkos apsaugos agentūra, juridinio asmens kodas 188784898, kurios registruota buveinė A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rimgaudo Špoko, veikiančio pagal Aplinkos apsaugos agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Užsakovas),

ir

VšĮ Klaipėdos universitetas, juridinio asmens kodas 211951150, kurio registruota buveinė yra H.Manto 84, 92294 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rektoriaus Artūro Razbadausko, veikiančio pagal universiteto statutą, VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centras,  juridinio asmens kodas 223823870, kurio registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 6/2, 09310 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Daivos Semėnienės, veikiantys pagal 2020-09-18 jungtinės veiklos sutartį, atstovaujami pirmojo partnerio rektoriaus Artūro Razbadausko, veikiančio 2020-09-18 jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau – Teikėjas),

toliau kartu šioje paslaugų teikimo viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

sudarė šią paslaugų teikimo viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

## 1. SUTARTIES DALYKAS

  - Šia Sutartimi perkamos dokumentų, reikalingų parengti Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (priemonių programos) atnaujinimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkamų Paslaugų apimtys, reikalavimai, Paslaugų teikimo terminai nurodyti Paslaugų Techninėje specifikacijoje, pateiktoje sutarties 1 priede.

## 2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Sutartis, abiem Šalims ją pasirašius, įsigalioja tik tada, kai bus išpildytos šios sąlygos:

2.1.1.  Įsigaliojus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymui dėl finansavimo skyrimo Projektui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“.

2.1.2. Teikėjui pateikus Užsakovui galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą per 10 darbo dienų nuo rašytinio Užsakovo pranešimo apie 2.1.1 papunktyje nurodyto sprendimo įsigaliojimą gavimo dienos ir galioja, kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai) arba kol Šalys susitaria ją nutraukti, arba nutraukiama įstatymų nustatytais pagrindais ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.1.3. Jeigu 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nurodytos sąlygos nebus išpildytos, ši viešojo pirkimo Sutartis neįsigalios ir viešojo pirkimo laimėtojas dėl to negali turėti jokių pretenzijų.

2.2. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena.

2.3. Teikėjas Paslaugas turi suteikti Techninėje specifikacijoje nurodytais terminais ir apimtimis.

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe (įskaitant atsakomybę dėl padarytos žalos (nuostolių)) bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

2.5. Sutarties trukmė 17 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis esant objektyvioms priežastims ir pateikus Teikėjui prašymą dėl paslaugų suteikimo termino pratęsimo. Sutarties trukmė su galimais pratęsimais negali būti ilgesnė nei 35 mėnesiai.

## 3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Į Sutarties kainą įskaičiuota Paslaugų kaina, darbuotojų darbo užmokestis, su Paslaugų teikimu susijusios visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Sutarties kaina apima visas Paslaugas, nurodytas Techninėje specifikacijoje. Teikėjas sudarydamas Sutartį įvertina visas paslaugų apimtis bei priima riziką dėl išlaidų dydžio svyravimo.

3.2. Maksimali Sutarties kaina:

| Sutarties kaina be PVM | 136340,00 Eur Vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt eurų |
| --- | --- |
| PVM | 21% 28631,40 Eur Dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt vienas euras, 40 ct |
| Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM) | 164971,40 Eur Vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 40 ct |

3.2.1. Už Sutartyje numatytas Paslaugas mokama etapais: avansinis, pirmasis tarpinis ir galutinis mokėjimas:

3.2.1.1. avansinis mokėjimas – 15 procentų nuo visos Sutarties kainos atliekamas, Teikėjui pateikus įvadinę ataskaitą ir Užsakovui priėmus lėšų, reikalingų pradėti vykdyti viešojo pirkimo paslaugų sutartį, pagrindimą, kuriame būtų nurodomas reikalingų lėšų dydis ir lėšų panaudojimo tikslas, Teikėjui pateikus avansinio apmokėjimo sąskaitą faktūrą kartu su avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimu. Avansas įskaitomas už Teikėjo suteiktas paslaugas, Užsakovui priėmus Teikėjo galutinę ataskaitą pagal paslaugų perdavimo priėmimo aktą ir jį pasirašius;

3.2.1.2. tarpinis mokėjimas – 35 procentų nuo visos Sutarties kainos atliekamas, Teikėjui pateikus pirmąją tarpinę ataskaitą ir Užsakovui priėmus nurodytą ataskaitą pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktą;

3.2.1.3. galutinis mokėjimas – 50 procentų nuo visos Sutarties kainos atliekamas, Teikėjui pateikus galutinę ataskaitą ir Užsakovui priėmus nurodytą ataskaitą pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

3.3. Jei 3.2 papunktyje nurodyta Sutarties suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.4. Šios Sutarties 3.2 papunktyje nurodyta bendra Sutarties kaina yra vienintelis Užsakovo mokėtinas maksimalus atlyginimas Teikėjui pagal Sutartį.

3.5. Mokėjimo tvarka:

3.5.1. Teikėjas, suteikęs Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas ar jų dalį, pateikia Užsakovui pasirašytą (-us) paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (-us) už suteiktas Techninės specifikacijos - 5.3.2, 5.4.2. papunkčiuose nurodytas Paslaugas;

3.5.2. Užsakovas per 15 (penkiolika) darbo dienų pasirašo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (-us) arba motyvuotai atsisako jį (juos) pasirašyti. Tuo atveju, jeigu Užsakovas atsisako pasirašyti paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (-us), Užsakovas parengia raštą Teikėjui, nurodydamas konkrečius Paslaugų trūkumus ir priežastis dėl ko atsisakoma pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą (-us) ir nustatydamas terminus jų ištaisymui. Parengtą raštą kartu su pridėtais paslaugų perdavimo-priėmimo akto (-ų) egzemplioriais Užsakovas grąžina Teikėjui. Tuo atveju, jeigu Teikėjas neištaiso Paslaugų trūkumų, Užsakovas turi teisę teikti siūlymą dėl Sutarties nutraukimo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyta tvarka;

3.5.3. Tuo atveju, jeigu Sutartis yra nutraukiama Sutarties 9.6 papunktyje nurodyta tvarka, tačiau Užsakovas priima dalį tinkamai perduotų Paslaugų, Užsakovas gali atsiskaityti Teikėjui už faktiškai perduotas tinkamas ir kokybiškas Paslaugas;

3.5.4. Abiems Šalims pasirašius paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (-us), Teikėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas Užsakovui pateikia sąskaitą (-as) faktūrą (-as) už perduotas Paslaugas ar jų dalį;

3.5.5. Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo dienos už Paslaugas Teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Teikėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą, Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai lėšos nurašomos nuo Užsakovo sąskaitos.

3.5.6. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, avansinės sąskaitos teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

3.6. Užsakovas už Paslaugas Teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Teikėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT987300010134092062

Bankas AB SWEDBANK

Kodas 73000.

3.7. Sutartyje numatyta Paslaugų kaina per visą šios Sutarties galiojimo laiką negali būti keičiama.

3.8. Jei Sutarties vykdymo metu teisės aktais pakeičiamas taikomas PVM tarifas, Sutarties kaina perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM. Pasikeitus kitiems mokesčiams, šios Sutarties Paslaugų kaina nebus perskaičiuojama. Perskaičiavimas įforminamas šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuotas įkainis taikomas už tas Paslaugas, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM.

## 4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Teikėjas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą, pateikdamas šiuos užtikrinimus:

| Užtikrinimo būdas | Užtikrinimo pateikimo terminas | Užtikrinimo suma ir valiuta | Užtikrinimo galiojimo terminas (nurodyti datą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas). Pateikiamas dokumento originalas. | Teikėjas galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinio Užsakovo pranešimo apie 2.1.1 papunktyje sprendimo įsigaliojimą Sutarties pasirašymo dienos. Jei Teikėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovui nepateikia, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. | Ne mažiau kaip 10 % dešimt procentų nuo Sutarties kainos, Eur su PVM | Įsigalioja Sutarties įvykdymo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja 17 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 2. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas). Pateikiamas dokumento originalas. | Pateikiamas Užsakovui kartu su avansinio mokėjimo sąskaita ir avanso poreikio pagrindimu. | Visai avansinio mokėjimo sumai, Eur su PVM | Įsigalioja avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo išdavimo dieną ir galioja 17 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |

4.2. Jeigu Teikėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija.

4.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodytos šios sąlygos:

4.2.1.1. Naudos gavėjas – Aplinkos apsaugos agentūra;

4.2.1.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagrindas – įsipareigojimai pagal šią Sutartį;

4.2.1.3. Garanto/draudiko neatšaukiamas įsipareigojimas per 7 darbo dienas sumokėti garantijoje/draudimo rašte nurodytą sumą, gavus raštišką reikalavimą, kuriame nurodyta, kad draudėjas/skolininkas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, jeigu:

- draudėjas/skolininkas atsisakys suteikti Sutartyje numatytas paslaugas ir (ar)

- draudėjas/skolininkas praleis Sutartyje numatytus terminus paslaugų teikimui ir (ar)

- draudėjas/skolininkas suteiks paslaugas, neatitinkančias Sutarties reikalavimų.

4.2.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neperleistinas ir neįkeistinas;

4.2.1.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė;

4.2.1.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas baigiasi, kai:

- draudikas/garantas sumoka naudos gavėjui laidavimo draudimo rašte/garantijoje nurodytą sumą;

- sueina laidavimo draudimo rašte/garantijoje nustatytas galiojimo terminas;

- naudos gavėjas atsisako savo teisių pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį draudikui/garantui arba raštu apie atsisakymą praneša draudikui/garantui;

4.2.1.7. Draudėjui/skolininkui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus ar pasibaigus sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimui, Naudos gavėjas grąžina sutarties įvykdymo užtikrinimą Draudikui/garantui.

4.3. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas, tik tada kai Užsakovui pateikiamas pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimas arba pateikiamas(-i) naujas(-i) nurodytas (-i) sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (-ai) tai pačiai sumai.

4.4. Pasibaigus 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodyto užtikrinimo galiojimo terminui, Užsakovas per 10 (dešimt) dienų nuo Teikėjo prašymo gavimo dienos grąžina Teikėjui banko, kredito unijos arba draudimo kompanijos laidavimą, jį išsiųsdamas registruotu paštu arba įteikia Teikėjui ar jo atstovui jam atvykus į Užsakovo buveinę.

## 5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Teikėjo pareigos:

5.1.1. teikti paslaugas laiku, kokybiškas ir atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus;

5.1.2. vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus tinkamam Sutarties įvykdymui ir (ar) jos trūkumų pašalinimui;

5.1.3. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

5.1.4. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Teikėjui teikti Paslaugas;

5.1.5. per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti Paslaugų teikimo trūkumus;

5.1.6. apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl Teikėjo veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį, tame tarpe dėl bet kokių teisės aktų pažeidimo, neteisėto patentų, prekių ženklų, kitų intelektinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimo.

5.2. Teikėjo teisės:

5.2.1. gauti šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas;

5.2.2. kitos teisės, nustatytos Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

5.3. Užsakovo pareigos:

5.3.1. teikti Teikėjui pagal kompetenciją informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms suteikti;

5.3.2. paslaugų perdavimo–priėmimo aktu priimti iš Teikėjo pagal šios sutarties ir Techninės specifikacijos reikalavimus tinkamai ir nustatytu laiku suteiktas Paslaugas ir apmokėti už jas pagal Sutarties sąlygas;

5.3.3. paskirti atstovą, kuris bus atsakingas už visų Sutarties galiojimo metu kylančių klausimų koordinavimą;

5.3.4. neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, kurią Teikėjas nurodė kaip konfidencialią (konfidencialios informacijos samprata apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 str.).

5.3.5. vykdyti kitus savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.4. Užsakovo teisės:

5.4.1. teikti pretenzijas Teikėjui dėl Paslaugų kokybės;

5.4.2. teikti pastabas Teikėjui bei nurodymus, pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas ir reikalauti, kad į jas būtų atsižvelgta, jei tai būtina tinkamai įvykdyti Sutartį ir (ar) jos įgyvendinimo metu iškilusiems trūkumams pašalinti;

5.5. kitos teisės, numatytos Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

## 6. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1 Susitarimas, pagal kurį Teikėjas dalies įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiąjį asmenį, yra laikomas subteikimu. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas raštu.

6.2. Teikėjas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subteikėjus, kurie numatyti Teikėjo pasiūlyme.

6.3. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subteikėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, gali reikalauti Teikėjo nedelsiant pakeisti subteikėją arba reikalauti, kad Teikėjas pats vykdytų subteikėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

6.4. Sutarties vykdymo metu, jei subteikėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus arba sustabdo savo veiklą, taip pat tuo atveju, kai subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, restruktūrizavimo, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, arba esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, Teikėjas gali pakeisti subteikėją. Apie tai Teikėjas iš anksto ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subteikėjų pakeitimo priežastis ir būsimus subteikėjus bei pateikdamas jų kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Teikėjo pasirinktas subteikėjas galės būti keičiamas, jei bus gautas Užsakovo sutikimas ir jei naujai siūlomo subteikėjo kvalifikacija bus ne žemesnė, nei kvalifikacija tų subjektų, kurie bus nurodyti Teikėjo pasiūlyme.

6.5. Užsakovas per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą keisti subteikėją bei jo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos turi pranešti Teikėjui apie savo sprendimą, o jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.6. Subteikėjo keitimas įforminamas Sutarties šalių pasirašytu papildomu susitarimu prie Sutarties.

6.7. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus bei nedelsiant pranešti apie tokios informacijos pasikeitimą visos sutarties vykdymo metu. Teikėjas taip pat įsipareigoja pranešti atitinkamą informaciją ir apie naujus subteikėjus, kuriuos Teikėjas ketina pasitelkti vėliau vykdydamas sutartį.

6.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais, jei šie pareiškia tokį prašymą raštu. Subteikėjui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Teikėjo ir subteikėjo. Subteikėjams galioja ta pati atsiskaitymo tvarka, kuri nustatyta Teikėjui. Su subteikėjais atsiskaitoma tik už tinkamai Teikėjo perduotus ir priimtus darbus. Teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subteikėjui tiesiogiai sumokėtų sumų dalimi mažinama Teikėjui mokėtina suma.

6.9. Užsakovas turi teisę reikalauti, jog esmines užduotis, susijusias su teikiamomis paslaugomis, atliktų pats Teikėjas, neperduodamas šių užduočių subteikėjams.

## 7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Teikėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Užsakovo sąskaitos (ši diena įskaitoma). Teikėjui pateikus reikalavimą sumokėti delspinigius, Užsakovas  sumoka delspinigius per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo.

7.2. Jeigu Teikėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų Paslaugų mokėtinos dalies sumos pagal Sutarties sąlygas už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos. Teikėjas delspinigius sumoka pervesdamas Užsakovui delspinigių sumą į Užsakovo banko sąskaitą per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos.

7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos arba Teikėjas Užsakovui nesumoka pagal pateiktą reikalavimą delspinigių ilgiau kaip 35 dienas, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Teikėją:

7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Teikėjui mokėtinų sumų;

7.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu visai sumai;

7.3.3. nutraukti Sutartį.

7.4. Jeigu Teikėjas nevykdo, netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę:

7.4.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka;

7.4.2. nutraukti Sutartį.

7.5. Delspinigių ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

7.6.Sutartį nutraukus dėl Teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai suteiktas Paslaugas, Teikėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

7.7. Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

## 8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

8.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

8.2. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai šaliai. Šios pareigos neįvykdžiusi šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius kitos šalies nuostolius. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Tai patvirtinama rašytiniu šalių susitarimu.

### 9. Sutarties KEITIMAS ir nutraukimas

9.1.Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias galima keisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatytų principų bei tikslų.

9.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant viešojo pirkimo konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti:

9.3.1.atliekami techninio pobūdžio pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo (pvz. Sutarties šalių rekvizitai, techninės klaidos, taisomos Sutarties nuostatos, kurios prieštarauja imperatyviems teisės aktų reikalavimams);

9.3.2. keičiama kaina pagal kainodaros taisykles, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis;

9.3.3. keičiami Teikėjo pasiūlyme nurodyti ekspertai, tik tuo atveju jeigu jie suserga ar atsisako eiti eksperto pareigas. Keičiami ekspertai turi atitikti konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kaip nustatyta konkurso sąlygose;

9.3.4. jei keičiamas subteikėjas, kuris netinkamai vykdo įsipareigojimus arba sustabdo savo veiklą, taip pat tuo atveju, kai subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, restruktūrizavimo, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, arba esant kitoms objektyvioms aplinkybėms (Sutarties vykdymo metu pasinaudojus galimybe keisti pasitelktą subteikėją kitu, naujas subteikėjas turi atitikti tuos kvalifikacijos reikalavimus, kurie buvo nustatyti pasitelkiamam subteikėjui pirkimo dokumentuose) (jei taikoma);

9.3.5. keičiami paslaugų teikimo terminai.

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų dėl esminių sutarties nuostatų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo šie keitimai įforminami ir tampa Sutarties dalimi.

9.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nuo to momento, kai sužino, kad:

9.5.1. Teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.5.2. keičiasi Teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kad dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

9.6. Jeigu viena Šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai pranešusi Sutartį pažeidusiai šaliai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9.7. Sutartis gali būti nutraukta esant pagrindams nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje bei laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos.

9.8. Sutartis nutraukiama nesuėjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Užsakovas nebevykdo funkcijų, kurioms atlikti buvo sudaryta Sutartis.

9.9. Sutarties nutraukimas įforminamas Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo.

9.10. Visiškai pagal Sutartį atsiskaičiusi Šalis siunčia kitai Šaliai pranešimą apie tinkamą savo įsipareigojimų įvykdymą.

## 10. GINČŲ SPRENDIMAS

## 10.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti, vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaujantis pirkimo dokumentais, Teikėjo pasiūlymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) darbo dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Šiai sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

## 11. SUSIRAŠINĖJIMAS

11.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą už sutartį atsakingam asmeniui:

|  | Užsakovo vardu | Teikėjo vardu |
| --- | --- | --- |
| Už Sutartį atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (arba) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## 12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.2. Sutarties priedai:

1 priedas: Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (priemonių programos) atnaujinimo paslaugų techninė specifikacija, 6  lapai.

2 priedas: Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (priemonių programos) atnaujinimo paslaugų perdavimo priėmimo aktas, 1 lapas.

13. kiti dokumentai, SUDARANTYS NEATSIEJAMĄ ŠIOS SUTARTIES DALĮ

13.1. Viešojo pirkimo dalyvio laimėjęs pasiūlymas, 3 lapai.

13.2. Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (priemonių programos) atnaujinimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentai.

| Užsakovo vardu |  | Teikėjo vardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė: | Rimgaudas Špokas | Vardas, pavardė: | Artūras Razbadauskas |
| Pareigos: | Direktorius | Pareigos: | Rektorius |
| Adresas | A.Juozapavičiaus g. 9, 09331, Vilnius | Adresas: | H.Manto 84, 92294 Klaipėda |
| Įmonės kodas | 188784898 | Įmonės kodas | 211951150 |
| Banko pavadinimas ir kodas | AB Luminor Bank 40100 | Banko pavadinimas ir kodas: | AB SWEDBANK 73000 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT594010042401912932 | Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT987300010134092062 |
| Ne PVM mokėtojas |  | PVM kodas | LT119511515 |
| Parašas: |  | Parašas: |  |
| Data: A.V. |  | Data: A.V. |  |

Sutarties 1 priedas

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PARENGTI TREČIUOSIUS NEMUNO, LIELUPĖS, VENTOS IR DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ VALDYMO PLANUS/ PRIEMONIŲ PROGRAMAS IR ANTRĄJĄ PRIEMONIŲ PROGRAMĄ GERAI LIETUVOS BALTIJOS JŪROS BŪKLEI PASIEKTI, ĮSIGIJIMAS

II PIRKIMO DALIS

LIETUVOS BALTIJOS JŪROS APLINKOS APSAUGOS VALDYMO STIPRINIMO DOKUMENTŲ (priemonių programos) ATNAUJINIMO PASLAUGŲ

VIEŠOJO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Perkančioji organizacija).

Paslaugų pavadinimas – Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (Priemonių programos) atnaujinimas (toliau – Paslaugos).

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – įsigyti Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (Priemonių programos) atnaujinimo paslaugas siekiant geros jūros aplinkos būklės.

Paslaugų įsigijimu siekiama padėti įgyvendinti Europos Sąjungos Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB ir nacionaliniuose teisės aktuose (pvz., Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymas) nustatytus reikalavimus, susijusius su geros jūros aplinkos būklės pasiekimu ar išlaikymu.

1 uždavinys. Išanalizuoti esamas priemones atsižvelgiant į atnaujintą jūros aplinkos būklės vertinimą, patikslintas geros jūros būklės savybes ir atnaujintus aplinkos apsaugos tikslus siekiant ir (ar) išlaikant gerą jūros aplinkos būklę iki Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje (toliau – Direktyva) nurodyto termino. Atsižvelgti į Europos Komisijos teiktas rekomendacijas ir I-ojo JSPD etapo priemonių programos vertinimą, vadovautis Europos Komisijos priemonių programos rengimo rekomendacijomis, naujausiu priemonių programos raportavimo vadovu.

1 uždavinio veiklos:

1.1. Įvertinti I-ojo JSPD ciklo priemonių programos įgyvendinimo pažangą,,3.

1.2. Įvertinti nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas ir planuojamas priemones pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus (1 priedas), tarptautines konvencijas, regioninius susitarimus ir kitus teisės aktus, padedančius siekti JSPD aplinkos apsaugos tikslų ir jūros GAB. Nustatyti atvejus, kai nacionaliniais teisės aktais jūros aplinkos valdymo srityje neįgyvendinami Lietuvai aktualūs ES ir kiti tarptautiniai reikalavimai ir susitarimai.

1.3. Įvertinti ar esamos priemonės verslinės ir mėgėjiškos/rekreacinės žvejybos poveikio aplinkai (dugno buveinės, žuvų ištekliai, rūšys, paukščiai) mažinimui ir svarbių jūros teritorijų išsaugojimui yra pakankamos. Įvertinti ir identifikuoti esamas ir planuojamas priemones pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (CFP), padedančias siekti geros jūros aplinkos būklės pagal JSPD I Priede nurodytus 11 kokybinių deskriptorių ir nustatytus rodiklius (toliau – jūros GAB) ir aplinkos apsaugos tikslus1 pagal JSPD.

1.4. Įvertinti esamas ir planuojamas įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantėje naudojamų žuvų eksploatavimo intensyvumas neviršytų saugių biologinių ribų. Išskirti Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės žuvų rūšis, kurių atžvilgiu reikalingi apsaugos planai.

1.5. Įvertinti esamas ir planuojamas jūrinių teritorijų apsaugos priemones ir kitas gamtotvarkos bei kontrolės priemones, pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas, skirtas užkirsti kelią ar sumažinti ūkinės veiklos neigiamą poveikį, užtikrinti rūšių ir jų grupių, buveinių, žuvims ir paukščiams svarbių teritorijų apsaugą Lietuvos jūros rajone ir Kuršių mariose. Įvertinti papildomų priemonių poreikį, siekiant jūros GAB ir tikslų.

1.6. Peržiūrėti ir įvertinti esamas priemones kiekvienam tikslui1, priemones, kurios įgyvendinamos ar numatomos įgyvendinti pagal nacionalinius, ES, tarptautinius ir regioninius teisės aktus, kiekvieną priemonę susiejant su ūkinės veiklos rūšimis ir antropogeniniais pavojais bei poveikiais, deskriptoriumi (-iais), aplinkos komponentu (-ais) (pvz., rūšimi ar rūšių grupe, dugno buveinėmis ir pan.) ir vertinama jūros rajono dalimi (ang. marine unit).

1.7. Įvertinti kokios priemonės prisideda prie klimato kaitos prisitaikymo bei klimato kaitos poveikio mažinimo (jūros lygio, upių nuotėkio, temperatūros ir druskingumo, geocheminių procesų, vandens žydėjimo, rūšių išsaugojimo pokyčių, ekstremalių įvykių Baltijos jūros regione), siekiant jūros GAB.

1.8. Vadovaujantis 1.1–1.7. veiklų rezultatais, atlikti esamų priemonių kiekybinę efektyvumo ir pakankamumo analizę ūkinės veiklos, antropogeninių pavojų bei poveikių, aplinkos apsaugos tikslų ir geros aplinkos būklės rodiklių atžvilgiu.

1.9. Įvertinti regiono lygmenyje pasiūlytų veiksmų (žr. 2 priedas) ir priemonių, siekiant geros Baltijos jūros aplinkos būklės, pritaikomumą Lietuvai.

1.10. Pateikti Lietuvoje esamos jūros aplinkos apsaugos valdymo sistemos stipriąsias ir silpnąsias puses siekiant Vandenų srities plėtros programos (2017–2023) tikslo Baltijos jūrai.

2 uždavinys. Pasiūlyti naujas priemones atsižvelgiant į atnaujintą jūros aplinkos būklės vertinimą, patikslintas geros jūros aplinkos būklės savybes ir atnaujintus aplinkos apsaugos tikslus1 siekiant ir (ar) išlaikant gerą jūros aplinkos būklę iki Direktyvoje numatyto termino. Atsižvelgti į EK teiktas pastabas ir rekomendacijas I-ojo JSPD etapo priemonių programai. Vadovautis EK priemonių programos rengimo rekomendacijomis3, naujausiu priemonių programos raportavimo vadovu4.

2 uždavinio veiklos:

2.1. Atsižvelgiant į 1. uždavinio rezultatus atnaujinti priemones kiekvienam tikslui1, siekiant tvaraus jūros rajono vystymosi ir jūros GAB, kiekvieną priemonę susiejant su ūkinės veiklos rūšimi (-is) ir antropogeniniais pavojais bei poveikiais, deskriptoriumi (-iais), aplinkos komponentu (-ais) (pvz., rūšimi ar rūšių grupe, dugno buveinėmis ir pan.) ir vertinama jūros rajono dalimi (ang. marine unit).

2.2. Atsižvelgiant į EK teiktas pastabas I-ojo JSPD etapo priemonių programai, pasiūlyti priemones, mažinančias ūkinės veiklos poveikius ir pavojus: nevietinių rūšių atsiradimas dėl uostų veiklos, turizmo ir rekreacijos; rekreacinė/mėgėjiška žvejyba; maistinių ir teršiančių medžiagų patekimas iš atmosferos (iš jūroje ir sausumoje esančių šaltinių); ūkinės veiklos projektų suminis (ang. cumulative) poveikis hidrografinėms sąlygoms; makro ir mikrošiukšlių patekimas į jūros aplinką iš „karštųjų taškų“ (pvz., nuotekų valymo įrenginiai, lietaus paviršinės nuotekos, paplūdimiai, visuomenės susibūrimai ir pan.); povandeninio triukšmo šaltinių poveikis bioįvairovei; kitų pavojų ir poveikių mažinimas.

2.3. Pateikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojantiems nacionaliniams teisės aktams, kuriuose būtų numatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane Jūrinėms teritorijoms numatyta ūkinės veiklos plėtra netrukdytų siekti aplinkos apsaugos tikslų ir GAB Lietuvos jūros rajone ir Kuršių mariose.

2.4. Atlikti priemonių poveikio kiekybinę, o kur pagrįstai neįmanoma, – kokybinę analizę ir įvertinti, kaip jų įgyvendinimas padės siekti atnaujintų jūros aplinkos apsaugos tikslų ir jūros GAB iki 2026 metų.

2.5. Atlikti priemonių sąnaudų efektyvumo ir ekonominės naudos (sąnaudų-naudos) analizę, įvertinti papildomų techninių priemonių poreikį bei pasiūlyti įgyvendinančias institucijas.

2.6. Pateikti siūlomų priemonių detalizuotą aprašymą (pagrindimas, priemonės taikymo trukmė, priemonės įgyvendinimo techninis aprašymas, numatomas priemonės poveikis, priemonės taikymo sąnaudos, siūlomi finansavimo šaltiniai, įgyvendinančios institucijos).

2.7 Parengti, detalizuoti ir pateikti priemonių programą (toliau – Atnaujinta priemonių programa), atitinkančią Europos Komisijos priemonių rengimo ir priemonių programos raportavimo vadovo rekomendacijas.

3 uždavinys. Identifikuoti ir pagrįsti išimtinius atvejus, kai jūros GAB ir tikslai negali būti pasiekti per numatytą terminą (iki Direktyvoje numatyto termino) pagal esamas ir naujas priemones.

3 uždavinio veiklos:

3.1. Pagrįsti ir/ar atnaujinti išimtis, nurodytas I-ojo JSPD etapo metu, siekiant GAB ar tikslo pagal D2, D5, D1,4 Pelaginės buveinės, D8/D9.

3.2. Identifikuoti naujus išimtinius atvejus, kuriais dėl JSPD 14 straipsnyje išvardytų priežasčių jūros aplinkos apsaugos tikslai arba gera jūros aplinkos būklė negali būti pasiekta. Išimtys dėl tikslų pasiekimo atidėjimo turi būti aiškios, pagrįstos ir atitikti JSPD reikalavimus ir EK Priemonių programos rengimo rekomendacinius dokumentus. Turi būti nurodyta, iki kada planuojama pasiekti tikslus arba gerą jūros aplinkos būklę. Pateikti šiems atvejams priemones vadovaujantis JSPD 14 straipsniu.

4 uždavinys. Padėti suderinti priemones su nacionalinėmis, regioninėmis institucijomis bei visuomene.

4 uždavinio veiklos:

4.1. Padėti suderinti priemones su trečiąja Nemuno upių baseinų rajono valdymo plano priemonių programa ir pateikti tai pagrindžiančią informaciją.

4.2. Dalyvauti visame parengtos informacijos derinimo su visuomene, ministerijomis ir LR Vyriausybe procese: a) teikti informaciją ir rengti medžiagą Paslaugų teikėjo kompetencijos apimtyje; b) analizuoti gaunamus komentarus ir teikti argumentuotus pasiūlymus dėl jų priėmimo ar atmetimo. Perkančiajai organizacijai pritarus Paslaugų teikėjo argumentuotiems pasiūlymams, Paslaugų teikėjas turi atitinkamai pakoreguoti parengtą medžiagą arba argumentuotai atmesti pateiktus visuomenės pasiūlymus. Paslaugų teikėjas, analizuodamas visuomenės pastabas, turi įvertinti kaip teikiamos pastabos ir komentarai gali įtakoti nustatytus jūros aplinkos apsaugos tikslus, ir tuo pagrindu siūlyti sprendimus.

4.3. Teikti organizacinę, ekspertinę paramą Perkančiajai organizacijai organizuojant visuomenės informavimo renginius (du seminarai).

4.4. Teikti ekspertinę pagalbą ir informaciją Perkančiajai organizacijai vykdant keliamų tikslų ir priemonių jiems pasiekti harmonizavimą Baltijos regione (HELCOM).

4.5. Paslaugų teikėjas teikia ekspertinę pagalbą ir informaciją Perkančiajai organizacijai priemonių programos raportavimo, pagal JSPD, proceso metu.

### 2. ATASKAITŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR DERINIMAS

5.1. Paslaugų teikėjas (toliau - Teikėjas) turi parengti ir pateikti 1 įvadinę, 2 tarpines ir 1 galutinę ataskaitas. Su ataskaitomis turi būti pateikiami paslaugų priėmimo-perdavimo aktai.

5.2. Reikalavimai įvadinei ataskaitai:

5.2.1. įvadinėje ataskaitoje turi būti pateiktas Teikėjo planuojamas kiekvienos veiklos įgyvendinimo ir rezultato pasiekimo grafikas paslaugų teikimo laikotarpiu, paslaugų teikimo planas, įskaitant darbo grafiką (toliau – paslaugų teikimo planas). Visos veiklos ir rezultatai turi būti aiškiai sunumeruoti, nurodyta, koks ekspertas atsakingas už kiekvieną paslaugų teikimo plane nurodytą veiklą. Visų teiktų paslaugų rezultatai turi turėti aiškią nuorodą į atitinkamą veiklą (rezultato identifikacinį numerį), pateiktą įvadinėje ataskaitoje;

5.2.2. įvadinė ataskaita turi būti pateikta Perkančiajai organizacijai per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo dienos;

5.2.3. patvirtinus įvadinę ataskaitą, Paslaugų teikėjas turi laikytis paslaugų teikimo plano, pateikto įvadinėje ataskaitoje.

5.3. Reikalavimai tarpinei ataskaitai:

5.3.1. tarpinėje ataskaitoje turi būti nurodyta ir (arba) pateikta:

5.3.1.1. atliktos veiklos ir pasiekti rezultatai, jų aprašymai;

5.3.1.2. atliekamos veiklos (ir pasiekta pažanga);

5.3.1.3. kylančios problemos ir siūlomi sprendimai.

5.3.2. I-oji tarpinė ataskaita turi būti pateikta per 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki pirmos tarpinės ataskaitos turi būti atliktos šios veiklos:

5.3.2.1. 1 uždavinio 1.1.-1.7 veiklos;

5.3.2.2. 4 uždavinio 4.3, 4.5 veiklos (esant poreikiui).

5.3.3. II-oji tarpinė ataskaita turi būti pateikta per 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki antros tarpinės ataskaitos turi būti atliktos šios veiklos:

5.3.3.1. visos 1– 3 uždavinių veiklos;

5.3.3.2. visos 4 uždavinio veiklos (esant poreikiui).

5.4. Reikalavimai galutinei ataskaitai:

5.4.1. galutinėje ataskaitoje turi būti nurodyta ir (arba) pateikta:

5.4.1.1. atliktos veiklos ir pasiekti rezultatai, jų aprašymai;

5.4.2. galutinė ataskaita turi būti pateikta per 14 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.4.3. su galutine ataskaita turi būti pateikta galutinė su visuomene suderinta „Atnaujinta priemonių programa (2.7 veikla), atnaujinta pagal programos viešinimo metu gautas visuomenės ir suinteresuotų institucijų pastabas (4 uždavinys), kurias Perkančioji organizacija perduos Teikėjui.

5.4.4. iki galutinės ataskaitos turi būti atliktos visos 1-4 uždavinių veiklos. Su galutine ataskaita turi būti pateikta „Atnaujinta priemonių programa“.

5.5. Ataskaitų teikimo terminai šalių susitarimu gali būti keičiami.

5.6. Ataskaitos teikiamos lietuvių kalba.

5.7. Ataskaitos teikiamos popierine forma (1 egzempliorius – įvadinė ataskaita, 3 egzemplioriai - tarpinės ir galutinė ataskaitos) ir elektronine forma (*.doc ir *.pdf formatais, po 1 egzempliorių), o su jomis susiję duomenys pateikiami kompiuterinėje laikmenoje:

5.7.1. skaitmeniniai žemėlapiai ir GIS sluoksniai turi būti pateikti ArcGIS failinėje duomenų bazėje ne žemesnėje kaip ArcGIS 9.3 versijoje;

5.7.2. teikiant galutinę ataskaitą turi būti pateiktos elektroninės versijos visų tarpinių ataskaitų su priedais bei kitais susijusiais duomenimis (*.doc ir *.pdf formatais).

5.8. Kiekvieną teikiamą ataskaitą turi pasirašyti visi ekspertai, dalyvavę veiklose, kurios turėjo būti atliktos iki tos ataskaitos teikimo.

5.9. Teikėjas visas ataskaitas turi pateikti Perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija peržiūri, vertina, teikia savo pastabas bei pasiūlymus ir tvirtina ataskaitas.

5.10. Jeigu Perkančioji organizacija turi pastabų ataskaitai, pateikia jas paslaugų teikėjui ir pareikalauja pataisyti ataskaitą, nurodydama terminą, kada turi būti pateikta patikslinta ataskaita. Paslaugų teikėjas, teikdamas pataisytą ataskaitą, kartu turi pateikti pataisytos ataskaitos skaitmeninę kopiją su nurodytais pakeitimais (angl. track change) ir pridėti trumpą informaciją, kaip buvo atsižvelgta į pastabas.

3. PRIEDAI

1 priedas

- Bendroji vandens politikos direktyva 2000/60/EB;

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos;

- Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos;

- Tarybos reglamentas (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje;

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių  introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo;

- Bendroji žuvininkystės politika (reglamentas (ES) Nr. 1380/2013) ir susiję teisės aktai;

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284 dėl į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo;

- Tarybos direktyva (91/676/EEB) dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių;

- Tarybos direktyva (91/271/EEB) dėl miesto nuotėkų valymo;

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją;

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam  tikrų  valstybės  ir  privačių  projektų  poveikio  aplinkai  vertinimo

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo;

- Chemines medžiagas reglamentuojantys REACH reglamentai (Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo);

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo;

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/39/ES dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos  srityje;

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų;

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/33/ES dėl sieros kiekio jūriniame;

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/123/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų  už  pažeidimus;

- Reglamentai dėl jūros maisto produktų kokybės (EB): Nr. 188/2006; Nr. 2073/2005; Nr. 178/2002; Nr. 852/2004; Nr. 854/2004; Nr. 853/2004);

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo;

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/883 dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos;

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų;

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo.

2 priedas

Sritys, kuriose planuojami bendri veiksmai regionui, įgyvendinant Helsinkio komisijos Baltijos jūros veiksmų planą ir šalių, įgyvendinančių JSPD, poreikius:

- Būklę gerinančių priemonių (žinduolių ir paukščių priegauda, kitas rūšių trikdymas, povandeninis triukšmas, nevietinės rūšys, tributilalavo junginiai, perfluoroktano sulfoninė rūgštis PFOS/PFAS, gyvsidabris, diklofenakas, polibromintidifenileteriai PBDE, polichlorinti bifenilai PCB, dioksinai, jūros dugno trikdymas ir nykimas, erdvinės apsaugos priemonės, jūros šiukšlės, žvejyba, priekrantės žuvų, įskaitant migruojančias, bendrijos) efektyvumo, įskaitant kaštų, analizė HELCOM SOM platformoje, ACTION projekte.

- Baltijos jūros monitoringo programa ir reikalingi tyrimai/projektai, reikalingi priemonių efektyvumo vertinimui.

- Jūrų aplinkos būklės vertinimas, rodikliai, ūkinės veiklos poveikio vertinimas Baltijos jūros regione.

- Naujų stebėjimo metodų diegimas monitoringo sistemoje (pvz., pasyvus pavojingų medžiagų mėginių ėmimas, e-DNR, nuotoliniai stebėjimo metodai.

- Jūrą teršiančios šiukšlės: rodikliai, tikslai, biologinis, socialinis ir ekonominis jūrą teršiančių šiukšlių poveikis, stebėjimo metodai, priemonės.

- Povandeninis triukšmas: stebėsena, poveikio švelninimo priemonės.

- Biologinės įvairovės apsaugos stiprinimas ir atkūrimas, atsparumas ir prisitaikymas pokyčiams dėl klimato kaitos.

- Buveines formuojančių rūšių identifikavimas ir žemėlapių sudarymas (pūslėtasis guveinis, unguriai, midijos ir pan.) ir neigiamo poveikio sušvelninimas.

- HELCOM raudonasis rūšių ir buveinių sąrašas, apsaugos planai, ribojantys tiesioginį ir netiesioginį poveikį, atsirandantį dėl ūkinės veiklos.

- Jūros saugomų teritorijų valdymo (gamtotvarkos) planai ir jų efektyvumas, priemones.

- Paukščių, įskaitant migruojančių, apsauga Baltijos jūroje.

- Žvejybos poveikis, priegauda.

- Palanki jūrų kiaulių apsaugos būklė, priegauda, HELCOM rekomendacija 17/2.

- Pilkųjų ruonių nacionaliniai valdymo planai ir įgyvendinimas.

- Ilgalaikiai priekrantės žuvų rūšių apsaugos, stebėjimo ir tvaraus valdymo planai.

- Klimato pokyčiai ir poveikis. Prisitaikymas prie klimato kaitos.

Sutarties  2 priedas

LIETUVOS BALTIJOS JŪROS APLINKOS APSAUGOS VALDYMO STIPRINIMO DOKUMENTŲ (PRIEMONIŲ PROGRAMOS) ATNAUJINIMO PASLAUGŲ

PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr.

________

(data)

Vadovaudamasis (data) sutarties „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (Priemonių programos) atnaujinimas“ (sutarties Nr.) reikalavimais, Teikėjas atliko paslaugas ir parengė ataskaitą (nurodyti: įvadinė ataskaita, pirmoji tarpinė ataskaita, galutinė ataskaita), kurią Užsakovas priėmė.

| Paslaugų pavadinimas | Suma, EUR su PVM |
| --- | --- |
| „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (Priemonių programos) atnaujinimas“ (sutarties Nr.) (nurodyti: įvadinė ataskaita, pirmoji tarpinė ataskaita, galutinė ataskaita) |  |

| Teikėjo vardu |  | Užsakovo vardu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė: |  |  | Vardas, pavardė: |  |
| Pareigos: |  |  | Pareigos: |  |  |  |  |  |
| Adresas: |  |  | Adresas: |  |  |  |  |  |
| Įmonės kodas |  |  | Įmonės kodas: |  |  |
| Banko pavadinimas ir kodas |  |  | Banko pavadinimas ir kodas: |  |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |  |  | Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |  |  |
| PVM kodas |  |  | PVM kodas: |  |  |
| Parašas: |  |  | Parašas: |  |  |
| Data: A.V. |  |  | Data: A.V. |  |  |

AAA projekto „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės stiprinimo) atnaujinimas“ II tarpinė ataskaita, 2020.

„Komisijos atliktas valstybių narių priemonių programų pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą vertinimas“, Komisijos išvadų santrauka ir rekomendacijos, 2019-05-28 Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato raštas su priedu, 6 lapai (dokumentą pateiks Perkančioji organizacija).

Article 16 Technical Assessment of the MSFD 2015 reporting on Programme of Measures. Lithuania Report, 2018 December (dokumentą pateiks Perkančioji organizacija).

Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Common Implementation Strategy. Programmes of measures under the Marine Strategy Framework Directive Recommendations for implementation and reporting (Final version, 25 November 2014). Naudoti naujausią dokumento versiją.

Reporting on Programmes of Measures (Art. 13), on exceptions (Art. 14), and on interim reports (Art. 18), for the Marine Strategy Framework Directive. MSFD Guidance Document 12.

AAA projekto „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (priemonių programa) atnaujinimas“ galutinė ataskaita, 2015 (dokumentą pateiks Perkančioji organizacija).

Įvertinti tai kas buvo pateikta EK 2017 metais („*.xml“ formatu) dėl išimčių ir priemonių pagal JSPD https://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/msfd_pom/ballt/envvl6ngg/

HELCOM SOM analysis, ACTION projektas , Joint actions identified in the updated BSAP.

2017 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 88 patvirtinta Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa  ir 2017 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. D1-375/3D-312 patvirtintas Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas.