SUSITARIMAS DĖL 2020-12-07 SUTARTIES NR. R-04E-221-2020

PAKEITIMO

2021 m. balandžio 21 d., Klaipėda

AB "Klaipėdos energija", juridinio asmens kodas 140249252, PVM mokėtojo kodas LT402492515, registruotos buveinės adresas Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano Katino, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, įmonės kodas 140605314, PVM mokėtojo kodas LT406053113, registruotos buveinės adresas Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipėda, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Zakario (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie Šalių 2020 m. gruodžio 7 d. sudarytos skirstomųjų ir įvadinių šilumos tinklų magistralių rekonstravimo I-o etapo rangos darbų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. R-04E-221-2020 (toliau – Sutartis), dėl jos pakeitimo, atsisakant dalies darbų.

Šalys, atsižvelgdamos į aplinkybę, kad vykdant Sutartį, negautas žemės sklypo, esančio adresu Turgaus a. 23, Klaipėda (kad. Nr. 2101/0003:2), valdytojo UAB „Embelija“ leidimas rekonstruoti šilumos tinklų trasos dalies, esančios minėto žemės sklypo ribose, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 13.1 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 3 p., atsižvelgiant į aplinkybes, kad perkantysis subjektas negalėjo numatyti, kad nebus gautas leidimas rekonstruoti dalies šilumos tiekimo tinklų trasos, pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis ir pakeitimo vertė be PVM, vadovaujantis Rangovo pateikta lokaline sąmata, sudaro 1,33 proc. Sutarties vertės, susitaria:

- Užsakovas atsisako dalies darbų, kurių vertė be PVM yra 5511,49 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai vienuolika eurų 49 ct), žemės sklype, adresu Turgaus a. 23, Klaipėda (kad. Nr. 2101/0003:2), t. y. Rangovas nerekonstruos šilumos tiekimo tinklų, esančių minėto žemės sklypo ribose.

- Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

- Susitarimas įsigalioja jį pasirašius Sutarties Šalims ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas Šalių pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- Pridedama: UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“ lokalinė sąmata.

| Užsakovas AB „Klaipėdos energija“ Danės g. 8, LT-92109, Klaipėda Įmonės kodas: 140249252 PVM kodas: LT402492515 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras A.s. Nr. LT857044060000708123 Tel. Nr.: 8 46 410850 El. paštas: klenergija@klenergija.lt Generalinis direktorius Antanas Katinas (pareigos, vardas, pavardė, parašas) - V. | Rangovas UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“ Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipėda Įmonės kodas: 140605314 PVM kodas: LT406053113 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras A.s. LT867044060000501883 Tel. Nr. 846341414 El. paštas: info@kits.lt Generalinis direktorius Jonas Zakaris (pareigos, vardas, pavardė, parašas) - V. |
| --- | --- |