PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2020 M. LIEPOS 13 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS

SUTARTIES NR. SŽ-838

2021 m.                                            d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), vadovaudamiesi 2020 m. liepos 13 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-838 4.1 ir 5.1 punktais, 2021 m. balandžio 23 d. finansavimo sutartimi Nr. SŽ-507 bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį susitarimą dėl 2021 metais vykdomų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitariame:

1. Pakeisti 2021 m. vasario 23 d. papildomo susitarimo SŽ-229 prie 2020 m. liepos 13 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ - 838  Nr. 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„Bendra 2021 m. atliekamų Darbų vertė 1 321 983,47 Eur (vienas milijonas trys šimtai dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 47 ct), PVM 277 616,53 Eur (du šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai šešiolika eurų, 53 ct), iš viso 1 599 600,00 Eur (vienas milijonas penki šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų).“

2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Papildomo susitarimo dėl einamaisiais metais vykdomų Darbų pasirašymo privalo pateikti Užsakovui šiame susitarime numatytų Darbų vykdymo grafiką parengtą pagal veiklų žiniaraštį.

3. Rangovas įsipareigoja Rėkyvos progimnazijos pastato Šiauliuose, Poilsio g. 1, rekonstravimo ir priestato statybos darbus (nurodytus veiklų sąraše), atlikti iki 2021 m. gruodžio 1 d.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

5. Susitarimas yra neatsiejama 2020 m. liepos 13 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-838 dalis.

6. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Kodas 188771865 Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai A/s Nr. LT85 7300 0100 9151 1042 Swedbankas, b. k. 7300 Tel. 8-41 59 63 14 Faks. 8-41 52 41 09 El. paštas: info@siauliai.lt | RANGOVAS UAB „Limega“ Įmonės kodas 145407247 Kanapių g. 1C, Šiauliai A./s. LT4573000010115237450 AB Swedbank, b. k. 7300 Tel. 8-41 455798 El. paštas : info@limega.lt |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius Antanas Bartulis Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. | Direktorius Vytautas Vilkas Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. |

Susitarimo kuratorė – Jolita Franckevičienė Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 – 41 596 313, el. paštas jolita.franckeviciene@siauliai.lt