SUSITARIMAS

# DĖL 2020 M. RUGPJŪČIO 27 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-934 „UŽTVANKOS GATVĖS IR VANDENTIEKIO, BUITINIŲ BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SERGEIČIKŲ I K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO RAJ., STATYBA” PAKEITIMO

2021 m. gegužės         d.  Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių Rūtos Černiauskienės (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė Žilinskis ir Co, UAB (toliau – Rangovas) įmonės kodas 304317232, Užtvankos g. 17, Dainiai, 74202 Jurbarko r., buveinės adresas Ateities pl. 31, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Žydrūno Matuzo, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį Susitarimą dėl 2020 m. rugpjūčio 27 d.  rangos darbų pirkimo sutarties Nr. S-934 (toliau – Sutartis) pakeitimo ir susitaria (toliau – Susitarimas):

- Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio   1 dalies, 1 punkto nuostatomis, Sutarties 13.1 ir 13.2 punktais, ir 2021-04-27 Pakeitimo nurodymu Nr. 1  susitaria atlikti šiuos pakeitimus:

1.1 Atsisakyti neatliekamų darbų, kurių kaina yra 90 472,14 Eur be PVM (devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt du eurai ir 14 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti atsisakomų darbų kiekių žiniaraštyje (priedas);

1.2	Atlikti papildomus darbus, kurie Užsakovui tapo reikalingi.  Atliktų darbų kaina yra 135 010,15 Eur be PVM (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai dešimt eurų ir 15 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti  papildomų darbų lokalinėse sąmatose (priedas);

1.3	Šalys konstatuoja, kad koreguota priimta Sutarties suma yra 1926990,99 Eur su PVM (vienas milijonas devyni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų ir 99 ct).

- Šalys konstatuoja, kad kitos Sutarties nuostatos nesikeičia.

- Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

- Susitarimo priedas: Pakeitimo nurodymas Nr. 1, 48 lapai.

| Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Įstaigos kodas 188756386 | Rangovas Žilinskis ir CO, UAB Įmonės kodas 304317232 Užtvankos g. 17, Dainiai, 74202 Jurbarko r. |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorių Rūta Černiauskienė | Direktorius Žydrūnas Matuzas |