SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2020 M. SPALIO 30 D.

„GINTARO ŽAGUNIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS“

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. (21)-16-500

PAKEITIMO

2021 m. gegužės 13 d. Nr. 21-16-175

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačaičio, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 4-90 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir UAB „FIMA“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jablonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami šalimis, vadovaudamiesi 2020 m. spalio 30 d. Gintaro Žagunio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. (21)-16-500 (toliau – sutartis) 1.3, 8.3 papunkčiais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, susitarė:

- Įsigyti su pirkimo objektu susijusią, šio susitarimo priede, nurodytą įrangą (toliau – įrangą), kurios bendra vertė sudaro 11 479,30  Eur be PVM (13 889,95 Eur su PVM). Šios įrangos vertė sudaro 0.193 proc. nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 5 938 729,27  Eur be PVM (7 185 862,42 su PVM).

- Tiekėjas įsipareigoja įrangą pristatyti, sumontuoti bei perduoti Pirkėjui sutarties 2.1.3 papunktyje nustatytais terminais, pagal šalių suderintą darbų grafiką.

- Pirkėjas už šio susitarimo priede nurodytą įrangą atsiskaitys sutarties 3.4.3 papunktyje nustatyta tvarka, t. y. atliekant galutinį mokėjimą po sistemos pridavimo bei sutarties šalims pasirašius priėmimo-perdavimo aktą.

- Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius šalių atstovams ir galioja kaip neatskiriama projekto sutarties dalis.

- Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

| Valstybės sienos apsaugos tarnyba PIRKĖJAS | TIEKĖJAS |  |
| --- | --- | --- |
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252 PVM mokėtojo kodas LT 886082515 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel.: +370 5 2719305 Faksas: +370 5 2719306 Atsisk. sąsk. LT 29 7300 0101 1723 4122 „Swedbank“, AB 73000 Tarnybos vado pavaduotojas Vidas Mačaitis |  | Uždaroji akcinė bendrovė „FIMA“ Įm. kodas 121289694 PVM mokėtojo kodas LT212896917 Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel.: +370 8 236 3535 Faks.: +370 8 236 3536 Atsisk. sąsk. LT 90 7300 0100 0009 0101 „Swedbank“, AB 73000 UAB „FIMA“ Generalinis direktorius Jonas Jablonskis |

Susitarimo

1 priedas

Papildomų prekių pirkimas:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Vieneto kaina (be PVM) Eur | Suma (be PVM)* Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili vaizdo fiksavimo kamera (MMS) | 30 vnt. | 167,60 | 5028,00 |
| 2 | Plastiko – stiklo paketo pertvara operatorių patalpoje G. Žagunio užkardoje | 1 kompl. | 2985,00 | 2985,00 |
|  | Varėnos rinktinėje įrengiamos darbo vietos papildomi baldai. | 1 kompl. | 3466,30 | 3466,30 |
| Bendra kaina (be PVM) |  |  |  | 11 479,30 |
| PVM (21%) suma |  |  |  | 2 410,65 |
| Bendra kaina (su PVM) |  |  |  | 13 889,95 |