UPIŲ RENATŪRALIZAVIMO PROJEKTŲ PARENGIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMo LABAI PAKEISTUOSE OBELS IR KT. UPIŲ RUOŽUOSE paslaugų VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO

SUTARTIS NR.

2021   m. balandžio      d.

Vilnius

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą ,,Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis“ (toliau – Projektas) Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0004, kuris finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.1-APVA-V-012 priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“.

Sutartis sudaroma vadovaujantis Upių renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Obels ir kt. upių ruožuose paslaugų atviro konkurso būdu CVP IS elektroninėmis priemonėmis pirkimo Nr. 520930 rezultatais.

Aplinkos apsaugos agentūra, juridinio asmens kodas 188784898, kurios registruota buveinė A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius LT-33114, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rimgaudo Špoko, veikiančio pagal Aplinkos apsaugos agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Inžinerinis projektavimas“, juridinio asmens kodas 223973140, kurio registruota buveinė yra  Žemynos g. 43-42, LT-06128 Vilnius duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Karolio Mickevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, fizinio asmens turinčio teisę vykdyti ekonomines veiklas pagal individualios veiklos pažymą ar kitas verslo formas duomenys, (toliau – Teikėjas),

toliau kartu šioje paslaugų teikimo viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

sudarė šią paslaugų teikimo viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

## 1. SUTARTIES DALYKAS

  - Šia Sutartimi perkamos Upių renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Obels ir kt. upių ruožuose paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Perkamų Paslaugų apimtys, reikalavimai, Paslaugų teikimo terminai nurodyti paslaugų Techninėje specifikacijoje, pateiktoje sutarties 1 priede.

## 2.  SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Sutartis, abiems Šalims ją pasirašius, įsigalioja tik tada, kai bus išpildytos šios sąlygos:

2.1.1. Teikėjui pateikus Užsakovui galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą per 10 darbo dienų nuo abiejų šalių Sutarties pasirašymo dienos ir galioja, kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai) arba kol Šalys susitaria ją nutraukti, arba nutraukiama įstatymų nustatytais pagrindais ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.1.2. Jeigu 2.1.1 papunktyje nurodyta sąlyga nebus išpildyta, ši viešojo pirkimo Sutartis neįsigalios ir viešojo pirkimo laimėtojas dėl to negali turėti jokių pretenzijų.

2.2. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena.

2.3. Teikėjas Paslaugas turi suteikti Techninėje specifikacijoje nurodytais terminais ir apimtimis.

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe (įskaitant atsakomybę dėl padarytos žalos (nuostolių)) bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

2.5. Sutarties paslaugų vykdymo trukmė – 18 mėnesių (6 mėnesiai projekto parengimui ir suderinimui, 12 mėnesių darbų vykdymo priežiūrai). Sutarties galiojimo trukmė 20 mėnesių. Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis 4 mėnesiams vieną kartą, esant objektyvioms priežastims ir pateikus Teikėjui prašymą dėl termino pratęsimo. Maksimali Sutarties paslaugų vykdymo trukmė su pratęsimu 22 mėnesiai, maksimali  Sutarties galiojimo trukmė su pratęsimu 24 mėnesiai.

2.6. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas esant objektyvioms aplinkybėms abiejų šalių sutikimu kol tęsis sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės, bet sustabdymo visa trukmė nebus ilgesnė kaip 12 mėn.

## 3. SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Į Sutarties kainą įskaičiuota Paslaugų kaina, darbuotojų darbo užmokestis, su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir visos kitos išlaidos ir mokesčiai, taip pat pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Sutarties kaina apima visas Paslaugas, nurodytas Techninėje specifikacijoje. Teikėjas sudarydamas Sutartį įvertina visas paslaugų apimtis bei priima riziką dėl išlaidų dydžio svyravimo.

3.2. Sutarties kaina:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Sutarties kaina be PVM, Eur | Sutarties kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Upių renatūralizavimo projektų parengimo labai pakeistuose Obels ir kt. upių ruožuose paslaugos | 25736,04 Eur Dvidešimt penki tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši eurai, 04 ct | 31140,61 Eur Trisdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas keturiasdešimt eurų, 61 ct |
| 2. | Upių renatūralizavimo projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Obels ir kt. upių ruožuose paslaugos | 2859,00 Eur Du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai | 3459,39 Eur Trys tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 39 ct |
| 3. | Bendra Sutarties kaina | 28595,04 Eur Dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt penki eurai, 04 ct | 34600,00 Eur Trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai eurų |

3.2.1. Už Sutartyje numatytas Paslaugas mokama etapais:

3.2.1.1. Užsakovui patvirtinus parengtą ir suderintą su institucijomis projektą (Techninės specifikacijos 4.2.1 ir 4.2.2 punktai) – 80 proc. nuo visos sutarties kainos;

3.2.1.2. atlikus projekto vykdymo priežiūrą (įrengus priemones; priemonių įrengiamo darbai bus perkami atskiru pirkimu), patvirtinus projekto užbaigimo aktą (ar deklaraciją) ir jų kopijas pateikus Užsakovui, 20 proc. nuo visos sutarties kainos;

3.3. Jei 3.2 papunktyje nurodyta Sutarties suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.4. Šios Sutarties 3.2 papunktyje nurodyta bendra Sutarties kaina yra vienintelis Užsakovo mokėtinas maksimalus atlyginimas Teikėjui pagal Sutartį.

3.5. Mokėjimo tvarka:

3.5.1. Teikėjas, suteikęs Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas, pateikia Užsakovui pasirašytą (-us) paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (-us);

3.5.2. Užsakovas per 15 (penkiolika) darbo dienų pasirašo paslaugų perdavimo – priėmimo aktą (-us) arba motyvuotai atsisako jį (juos) pasirašyti. Tuo atveju, jeigu Užsakovas atsisako pasirašyti paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (-us), Užsakovas parengia raštą Teikėjui, nurodydamas konkrečius Paslaugų trūkumus ir nustatydamas terminus jų ištaisymui. Parengtą raštą kartu su pridėtais paslaugų perdavimo-priėmimo akto (-ų) egzemplioriais Užsakovas grąžina Teikėjui. Tuo atveju, jeigu Teikėjas neištaiso Paslaugų trūkumų, Užsakovas turi teisę teikti siūlymą dėl Sutarties nutraukimo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyta tvarka;

3.5.3. Tuo atveju, jeigu Sutartis yra nutraukiama Sutarties 9.6 papunktyje nurodyta tvarka, tačiau Užsakovas priima dalį tinkamai perduotų Paslaugų, Užsakovas gali atsiskaityti Teikėjui už faktiškai perduotas tinkamas ir kokybiškas Paslaugas;

3.5.4. Abiem Šalims pasirašius paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (-us), Teikėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas Užsakovui pateikia sąskaitą (-as) faktūrą (-as) už perduotas Paslaugas ar jų dalį;

3.5.5. Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo dienos už Paslaugas Teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Teikėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai lėšos nurašomos nuo Užsakovo sąskaitos.

3.5.6. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, avansinės sąskaitos teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (išskyrus atvejus, kai pirkimo vertė neviršija 3 000 Eur).

3.6. Užsakovas už Paslaugas Teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Teikėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT964010042400052000

Bankas Luminor Bank AB

Kodas 40100

3.7. Sutartyje numatyta Paslaugų kaina per visą šios Sutarties galiojimo laiką negali būti keičiama.

3.8. Jei Sutarties vykdymo metu teisės aktais pakeičiamas taikomas PVM tarifas, Sutarties kaina perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM. Pasikeitus kitiems mokesčiams, šios Sutarties Paslaugų kaina nebus perskaičiuojama. Perskaičiavimas įforminamas šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuotas kaina taikomas už tas Paslaugas, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM.

## 4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Teikėjas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą, pateikdamas šiuos užtikrinimus:

| Užtikrinimo būdas | Užtikrinimo pateikimo terminas | Užtikrinimo suma ir valiuta | Užtikrinimo galiojimo terminas (nurodyti datą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas). Pateikiamas dokumento originalas. | Teikėjas galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikia ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo abiejų šalių Sutarties pasirašymo dienos ir informacijos iš Užsakovo gavimo, kad įsigaliojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui . Jei Teikėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovui nepateikia, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. | Ne mažiau kaip 10 % (dešimt) nuo Sutarties kainos, Eur su PVM | Įsigalioja Sutarties įvykdymo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį – 20 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |

4.2. Jeigu Teikėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija.

4.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodytos šios sąlygos:

4.2.1.1. Naudos gavėjas – Aplinkos apsaugos agentūra;

4.2.1.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagrindas – įsipareigojimai pagal šią Sutartį;

4.2.1.3. Garanto/draudiko neatšaukiamas įsipareigojimas per 7 darbo dienas sumokėti garantijoje/draudimo rašte nurodytą sumą, gavus raštišką reikalavimą, kuriame nurodyta, kad draudėjas/skolininkas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, jeigu:

- draudėjas/skolininkas atsisakys suteikti Sutartyje numatytas paslaugas ir (ar)

- draudėjas/skolininkas praleis Sutartyje numatytus terminus paslaugų teikimui ir (ar)

- draudėjas/skolininkas suteiks paslaugas, neatitinkančias Sutarties reikalavimų.

4.2.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neperleistinas ir neįkeistinas;

4.2.1.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė;

4.2.1.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas baigiasi, kai:

- draudikas/garantas sumoka naudos gavėjui laidavimo draudimo rašte/garantijoje nurodytą sumą;

- sueina laidavimo draudimo rašte/garantijoje nustatytas galiojimo terminas;

- naudos gavėjas atsisako savo teisių pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį draudikui/garantui arba raštu apie atsisakymą praneša draudikui/garantui;

4.2.1.7. Draudėjui/skolininkui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus ar pasibaigus sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimui, Naudos gavėjas grąžina sutarties įvykdymo užtikrinimą Draudikui/garantui.

4.3. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas, tik tada kai Užsakovui pateikiamas pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimas arba pateikiamas(-i) naujas(-i) nurodytas (-i) sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (-ai) tai pačiai sumai.

4.4. Pasibaigus 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodyto užtikrinimo galiojimo terminui, Užsakovas per 10 (dešimt) dienų nuo Teikėjo prašymo gavimo dienos grąžina Teikėjui banko, kredito unijos arba draudimo kompanijos laidavimą, jį išsiųsdama registruotu paštu arba įteikia Teikėjui ar jo atstovui jam atvykus į Užsakovo buveinę.

## 5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Teikėjo pareigos:

5.1.1. teikti paslaugas laiku, kokybiškas ir atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus;

5.1.2. vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus tinkamam Sutarties įvykdymui ir (ar) jos trūkumų pašalinimui;

5.1.3. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

5.1.4. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Teikėjui teikti Paslaugas;

5.1.5. per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti Paslaugų teikimo trūkumus;

5.1.6. apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl Teikėjo veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį, tame tarpe dėl bet kokių teisės aktų pažeidimo, neteisėto patentų, prekių ženklų, kitų intelektinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimo.

5.2. Teikėjo teisės:

5.2.1. gauti šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas;

5.2.2. kitos teisės, nustatytos Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

5.3. Užsakovo pareigos:

5.3.1. teikti Teikėjui pagal kompetenciją informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms suteikti;

5.3.2. paslaugų perdavimo–priėmimo aktu priimti iš Teikėjo pagal šios sutarties ir Techninės specifikacijos reikalavimus tinkamai ir nustatytu laiku suteiktas Paslaugas ir apmokėti už jas pagal Sutarties sąlygas;

5.3.3. paskirti atstovą, kuris bus atsakingas už visų Sutarties galiojimo metu kylančių klausimų koordinavimą;

5.3.4. neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, kurią Teikėjas nurodė kaip konfidencialią (konfidencialios informacijos samprata apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 str.).

5.3.5. vykdyti kitus savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.4. Užsakovo teisės:

5.4.1. teikti pretenzijas Teikėjui dėl Paslaugų kokybės;

5.4.2. teikti pastabas Teikėjui bei nurodymus, pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas ir reikalauti, kad į jas būtų atsižvelgta, jei tai būtina tinkamai įvykdyti Sutartį ir (ar) jos įgyvendinimo metu iškilusiems trūkumams pašalinti;

5.4.3 kitos teisės, numatytos Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

## 6. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Susitarimas, pagal kurį Teikėjas dalies įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiąjį asmenį, yra laikomas subteikimu. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas raštu.

6.2. Teikėjas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subteikėjus, kurie numatyti Teikėjo pasiūlyme.

6.3. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subteikėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, gali reikalauti Teikėjo nedelsiant pakeisti subteikėją arba reikalauti, kad Teikėjas pats vykdytų subteikėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

6.4. Sutarties vykdymo metu, jei subteikėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus arba sustabdo savo veiklą, taip pat tuo atveju, kai subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, restruktūrizavimo, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, arba esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, Teikėjas gali pakeisti subteikėją. Apie tai Teikėjas iš anksto ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subteikėjų pakeitimo priežastis ir būsimus subteikėjus bei pateikdamas jų kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Teikėjo pasirinktas subteikėjas galės būti keičiamas, jei bus gautas Užsakovo sutikimas ir jei naujai siūlomo subteikėjo kvalifikacija bus ne žemesnė, nei kvalifikacija tų subjektų, kurie bus nurodyti Teikėjo pasiūlyme.

6.5. Užsakovas per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą keisti subteikėją bei jo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos turi pranešti Teikėjui apie savo sprendimą, o jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.6. Subteikėjo keitimas įforminamas Sutarties šalių pasirašytu papildomu susitarimu prie Sutarties.

6.7. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus bei nedelsiant pranešti apie tokios informacijos pasikeitimą visos sutarties vykdymo metu. Teikėjas taip pat įsipareigoja pranešti atitinkamą informaciją ir apie naujus subteikėjus, kuriuos Teikėjas ketina pasitelkti vėliau vykdydamas sutartį.

6.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais, jei šie pareiškia tokį prašymą raštu. Subteikėjui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Teikėjo ir subteikėjo. Subteikėjams galioja ta pati atsiskaitymo tvarka, kuri nustatyta Teikėjui. Su subteikėjais atsiskaitoma tik už tinkamai Teikėjo perduotus ir priimtus darbus. Teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subteikėjams tiesiogiai sumokėtų sumų dalimi mažinama Teikėjui mokėtina suma.

## 7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Teikėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Užsakovo sąskaitos (ši diena neįskaitoma). Teikėjui pateikus reikalavimą sumokėti delspinigius, Užsakovas  sumoka delspinigius per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo.

7.2. Jeigu Teikėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų Paslaugų mokėtinos dalies sumos pagal Sutarties sąlygas už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos. Teikėjas delspinigius sumoka pervesdamas Užsakovui delspinigių sumą į Užsakovo banko sąskaitą per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos.

7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos arba Teikėjas Užsakovui nesumoka pagal pateiktą reikalavimą delspinigių ilgiau kaip 35 dienas, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Teikėją:

7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Teikėjui mokėtinų sumų;

7.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu visai sumai;

7.3.3. nutraukti Sutartį.

7.4. Jeigu Teikėjas nevykdo, netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę:

7.4.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka;

7.4.2. nutraukti Sutartį.

7.5. Delspinigių ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

7.6.Sutartį nutraukus dėl Teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai suteiktas Paslaugas, Teikėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

7.7. Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

## 8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

8.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

8.2. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai šaliai. Šios pareigos neįvykdžiusi šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius kitos šalies nuostolius. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Tai patvirtinama rašytiniu šalių susitarimu.

### 9. Sutarties KEITIMAS ir nutraukimas

9.1.Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias galima keisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatytų principų bei tikslų.

9.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant viešojo pirkimo konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti:

9.3.1. atliekami techninio pobūdžio pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo (pvz. Sutarties šalių rekvizitai, techninės klaidos, taisomos Sutarties nuostatos, kurios prieštarauja imperatyviems teisės aktų reikalavimams);

9.3.2. keičiama kaina pagal kainodaros taisykles, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis;

9.3.3. keičiami Teikėjo pasiūlyme nurodyti ekspertai, tik tuo atveju jeigu jie suserga ar atsisako eiti eksperto pareigas. Keičiami ekspertai turi atitikti konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kaip nustatyta konkurso sąlygose;

9.3.4. jei keičiamas subteikėjas, kuris netinkamai vykdo įsipareigojimus arba sustabdo savo veiklą, taip pat tuo atveju, kai subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, restruktūrizavimo, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, arba esant kitoms objektyvioms aplinkybėms (Sutarties vykdymo metu pasinaudojus galimybe keisti pasitelktą subteikėją kitu, naujas subteikėjas turi atitikti tuos kvalifikacijos reikalavimus, kurie buvo nustatyti pasitelkiamam subteikėjui pirkimo dokumentuose);

9.3.5. keičiami Paslaugų teikimo terminai (jei taikoma).

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų dėl esminių sutarties nuostatų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo šie keitimai įforminami ir tampa Sutarties dalimi.

9.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nuo to momento, kai sužino, kad:

9.5.1. Teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.5.2. keičiasi Teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kad dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

9.6. Jeigu viena Šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai pranešusi Sutartį pažeidusiai šaliai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9.7. Sutartis gali būti nutraukta esant pagrindams, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje, laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos.

9.8. Sutartis nutraukiama nesuėjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Užsakovas nebevykdo funkcijų, kurioms atlikti buvo sudaryta Sutartis.

9.9. Sutarties nutraukimas įforminamas Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo.

9.10. Visiškai pagal Sutartį atsiskaičiusi Šalis siunčia kitai Šaliai pranešimą apie tinkamą savo įsipareigojimų įvykdymą.

## 10. GINČŲ SPRENDIMAS

## 10.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti, vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaujantis pirkimo dokumentais, Teikėjo pasiūlymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) darbo dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Šiai sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

## 11. SUSIRAŠINĖJIMAS

11.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą už sutartį atsakingam asmeniui:

|  | Užsakovo vardu | Teikėjo vardu |
| --- | --- | --- |
| Už Sutartį atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (arba) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## 12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.2. Sutarties priedai:

1 priedas: Upių renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Obels ir kt. upių ruožuose paslaugų techninė specifikacija, 5 lapai.

13. kiti dokumentai, SUDARANTYS NEATSIEJAMĄ ŠIOS SUTARTIES DALĮ

13.1. Viešojo pirkimo dalyvio laimėjęs pasiūlymas, 3 lapai.

13.2.  Upių renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Obels ir kt. upių ruožuose paslaugų viešojo pirkimo dokumentai.

| Užsakovo vardu |  | Teikėjo vardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė: | Rimgaudas Špokas | Vardas, pavardė: | Karolis Mickevičius |
| Pareigos: | direktorius | Pareigos: | direktorius |
| Adresas: | Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius | Adresas: | Žemynos g. 43-42, LT-06128 Vilnius |
| Įmonės kodas | 188784898 | Įmonės kodas | 223973140 |
| Banko pavadinimas ir kodas | Luminor bank AS 40100 | Banko pavadinimas ir kodas: | Luminor bank AS 40100 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT254010051004604342 | Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT964010042400052000 |
| Ne PVM mokėtojas |  | PVM kodas | LT100005049114 |
| Parašas: |  | Parašas: |  |
| Data: A.V. |  | Data: A.V. |  |

Sutarties priedas Nr. 1

UPIŲ RENATŪRALIZAVIMO PROJEKTŲ PARENGIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMo LABAI PAKEISTUOSE OBELS IR KT. UPIŲ RUOŽUOSE paslaugų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA.

Lietuvoje, sausinant žemės ūkiui tinkamas žemes, daugelis upelių buvo sureguliuoti juos pagilinant, ištiesinant ir performuojant vagas ir krantus, sunaikinant natūralias salpas ir šlapynes. Vagų reguliavimas pakeitė ir upelių galimybes natūraliai apsivalyti, nuskurdino vandens ekosistemas ir sumažino jų biologinę įvairovę. Gamtinės sąlygos tapo nebetinkamos gyventi tam tikrų žuvų ir kitų vandens organizmų rūšims. Daugumoje ištiesintų upių vandens kokybės elementų rodikliai neatitinka geros ekologinės būklės reikalavimų ir be papildomų priemonių mažai tikėtina, kad gera ekologinė būklė galėtų atsistatyti ateinančiais dešimtmečiais. Šių problemų sprendimui Lietuva, kaip ir daugelis ES šalių, sureguliuotose upėse numato taikyti švelniojo renatūralizavimo priemones.

Švelniojo renatūralizavimo priemonės - sraunumų, užutekių, duburių ir slenksčių suformavimas vagoje, tėkmės srautą keičiančių bunų įrengimas vagoje, vagos skerspjūvio pakeitimai panaudojant natūralias gamtines medžiagas iš akmenų, gargždo ir medienos, medžių sodinimas vagų šlaituose ar pakrantėse ribojant vandens paviršiaus (vagos) apšvietimą.

Šios priemonės sudaro sąlygas buveinių ir rūšių įvairovės gausinimui sukuriant palankias sąlygas joms gyventi, padidina deguonies kiekį vandenyje, skatina natūralų biogeninių medžiagų apsivalymą. Medžių sukuriamas pavėsis mažina vandens temperatūrą bei šviesos patekimą, upių vagos užaugimą augalija, nukritusių lapų detritas suformuoja tinkamas sąlygas tam tikrų rūšių dugno bestuburiams gyventi.

Šių priemonių įgyvendinimas yra numatytas Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, 2.2.3. papunktyje: „sureguliuotuose vandens telkiniuose, kurie neatitinka geros būklės ar gero potencialo kriterijų, įgyvendinti jų vagų renatūralizavimo priemones, kurios sudarytų prielaidas telkinių būklei gerėti“.

Šių paslaugų pirkimas apima sureguliuotų upių renatūralizavimo darbų projekto (-ų) parengimo paslaugas ir projekto (-ų) vykdymo priežiūros paslaugas.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SUREGULIUOTŲ UPIŲ RENATŪRALIZAVIMO DARBŲ PROJEKTO (-Ų) PARENGIMUI:

2.1. Renatūralizavimo darbų projektas (-ai) (toliau – Projektas) rengiami ir renatūralizavimo priemonės parenkamos pagal šias sąlygas:

2.1.1. Projektas rengiamas ir suderinamas:

2.1.1.1. vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, reikalavimais;

2.1.1.2. su žemės savininkais suderinti Projektą, jeigu sprendinių įgyvendinimui reikalingas žemės savininkų leidimas, ir institucijomis patikėjimo teise valdančiomis valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius;

2.1.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka parengti kitus dokumentus, reikalingus darbams atlikti, planuojamą veiklą suderinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, jei tokie reikalavimai yra įtvirtinti įstatymuose ir kituose teisės aktuose;

2.1.1.4. Atsižvelgiant į darbų apimtį, specifiką ar pan. ir suderinus su perkančiąją organizacija rengiamas vienas arba keli projektai;

2.1.2. Priemonės projektuojamos neprivačioje nuosavybėje esančiuose upių ruožuose ir jų pakrantėse;

2.1.3. Švelniosios renatūralizavimo priemonės parenkamos ir projektuojamos 5-oje dalyje nurodytiems upių ruožams. Parenkant priemonių rūšis bei jų išdėstymą, atlikti situacijos įvertinimą vietoje ir atsižvelgti į morfologines bei hidrologines konkretaus upės ruožo charakteristikas (vagos plotis, gylis, vandens tėkmės greitis ir debitas (vidutinis, sausojo ir vandeningo periodo). Vertinimai gali būti atliekami apytiksliais, suprastintais metodais, vizualiai, hidrologinių sąlygų vertinimai pagal analogų metodus ar pan.;

2.1.4. Vagos skerspjūvio profiliai rengiami parinktoje priemonių įrengimo vietoje. Informacija nerengiama ištisiniams upių ruožams, taip pat ir jei ji nereikalinga priemonės parinkimui, projektavimui ar įrengimui;

2.1.5. Priemonės numatomos ir projektuojamos tik tose upių ruožų atkarpose, kur nėra žymesnių savaiminės renatūralizacijos požymių (sėkliai, sietuvos, rėvos, duburiai, salos, vagos meandravimas, krantų erozija, krantų apaugimas medžiais ar pan.). Iš visų 5-oje šios specifikacijos dalyje nurodytų upių ruožų, teikėjai turi atrinkti ir išimti atkarpas, kuriose yra pažengusi savaiminė renatūralizacija, šioms atkarpoms priemonės nenumatomos ir neprojektuojamos. Tokių atkarpų atrinkimas turi būti pagrįstas objektyviais kriterijais ir (ar) duomenimis bei suderintas su perkančiąja organizacija;

2.1.6. Planuojant įrengti slenksčius, aukštį ir formą parinkti taip, kad jie nesudarytų kliūčių žuvų migracijai;

2.1.7. Švelnios renatūralizavimo priemonės išdėstomos tokiais intervalais, kad tarp priemonių esantis atstumas neužkirstų kelio biologinės įvairovės atsistatymui tarp priemonių;

2.1.8. Priemonės ir jų išdėstymas upėje parenkamas taip, kad kiti veiksniai (sutelktosios taršos šaltiniai, užtvankos, hidroelektrinės ir kt.) reikšmingai nesumažintų teigiamo renatūralizacijos poveikio biologinei įvairovei;

2.1.9. Priemonės, jų kiekis, parametrai ir vietos parenkamos taip, kad reikšmingai nepablogėtų upės melioracinė funkcija ir jos nepakenktų šalia esančių melioracijos sistemų efektyvumui;

2.1.10. Priemonių tipai ir jų kiekis parenkami taip, kad 1 km vidutinė švelnios renatūralizacijos kaina visam upės ruožui neviršytų 2000,00 Eur su PVM. Priemonių kaštai gali būti didesni, jei pateikiamas pagrindimas, kad didesnės investicijos mažesniame upių ruožų ilgyje gali duoti didesnį teigiamą efektą, nei švelnios renatūralizacijos priemonės didesniame upių ruožų ilgyje (pagal kaštų santykį), arba už nurodytą sumą neįmanoma pasiekti teigiamo efekto dėl upės slėnio ar vagos sąlygų, arba kitų upės savybių;

2.1.11. Priemonių tipai parenkami atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros užsakytoje studijoje „Artimų natūralioms morfologinių sąlygų bei ekologinių sąlygų atkūrimo ištiesintose upėse bei upeliuose galimybių studijos ir praktinių rekomendacijų minėtų sąlygų atkūrimo veikloms parengimas“ pateikiamas priemones ir rekomendacijas, Lietuvos ir pasaulinę praktiką upių renatūralizavimo srityje. Pagrindiniai projekte numatomi priemonių tipai: akmenys, rastai, medžių nuovartos ar kelmai bei medžių sodinimas upių pakrantėse;

2.1.12. Priemonių tipai ir jų vietos parenkamos, siekiant efektyviai gerinti buveinių ir biologinės įvairovės atsikūrimo, iki gero ekologinio potencialo, sąlygas;

2.1.13. Parenkant medžiagas priemonėms vagoje, prioritetas teikiamas ilgaamžėms - akmenims ir gargždui, jeigu jos yra (ar buvo) būdingos renatūralizuojamos atkarpos litologijai ar regiono upių aplinkai. Ribota apimtimi, taikomos ir kitos medžiagos - mediena (rastai, kelmai ar pan.);

2.1.14. Priemonės projektuojamos taip, kad jos atlaikytų galimą paplovimo, potvynių, ledonešio ar kitų gamtinių sąlygų neigiamą poveikį;

2.1.15. Priemonių įrengimui ir tvirtinimui negali būti naudojamos medžiagos, kurioms atsipalaidavus (dėl ledonešio, potvynio, medžiagų suirimo ar pan.) būtų keliamas pavojus žmonėms ar gyvūnams (vinys ar kt. aštrių briaunų metalo gaminiai, ilgos minkštos vielos atkarpos, tinklai, į kuriuos gali įsipainioti gyvūnai, ir pan.);

2.1.16. Planuojant vagų šlaitus apsodinti medžiais, negali būti parenkamos azotą iš atmosferos fiksuojančios medžių rūšys (juodalksniai, baltalksniai ir pan.), taip pat visiškai nebūdingos šaliai ir atitinkamam regionui rūšys. Medžiai gali mažinti vandens pralaidumą ir sudaryti patvanką, todėl svarbu parinkti tinkamą medžių sodinimo aukštį nuo vandens paviršiaus, užsodinimo tankį, užsodinamus šlaitus (apsodinant tik vieną šlaitą arba abu) ir pan.;

2.1.17. Projekte numatyti veiksmus ir priemonės darbų metu pažeistos teritorijos sutvarkymui bei atkūrimui, taip pat renatūralizuotų atkarpų ir priemonių priežiūrai, eksploatacijai;

2.1.18. Projekte teikiama skaitmeninė informacijos byla su reprezentatyviomis fotonuotraukomis ir kita reikalinga kiekybinė (matavimų), grafinė informacija, apibūdinanti vagos, kranto linijų ir kitas charakteristikas iki ir po priemonių įrengimo (projektines charakteristikas). Su priemonių charakteristikomis pateikiami priemonių identifikavimo numeriai, priemonių išdėstymo erdvinė informacija (su priemonių identifikaciniais numeriais ir koordinatėmis (LKS-94 koordinačių sistemoje), parengtas erdvinių duomenų sluoksnis;

2.1.19. Projekte pateikiami siūlomų atlikti įrengimo darbų bei atitinkamų medžiagų sąmatų skaičiavimai. Priklausomai nuo suplanuotų priemonių, turi būti parengtas projekto priedas su darbų ir medžiagų sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir specifikacijos su priemonių įrengimo skaičiuojamąja kaina. Turi būti pateikta informacija apie projekte numatytų įrengti priemonių technines savybes (su priemonių identifikaciniu numeriu ir jų koordinatėmis (LKS-94 koordinačių sistemoje)):

2.1.19.1. jeigu naudojami akmenys – akmenų dydis (ar frakcija), naudojamų akmenų (ar frakcijos) konkrečioje vietoje tūris, išdėstymo upės atkarpoje erdvinės charakteristikos (ilgis, plotis, sluoksnio storis ir pan.);

2.1.19.2. jeigu naudojama mediena – naudojamų medžių rūšis, rastų ilgis, diametras, jų kiekis ar tūris. Jeigu naudojami žabiniai ar ploni medžių kamienai – jų tūris, įleidimo į vagą ir vagos šlaitą kampai, gylis. Jeigu naudojami kelmai –kelmų dydis, medžių rūšis, kelmų skaičius, tūris, tvirtinimo metodai;

2.1.19.3. jeigu naudojamos kitos medžiagos – atitinkami parametrai, reikalingi siūlomos priemonės techninių charakteristikų įvertinimui;

2.1.19.4. apsodinamų medžių rūšis, sodinukų aukštis, sodinimo aukštis nuo vidutinio vandens lygio ir atstumas nuo kranto linijos, planuojamos apsodinti juostos plotis;

2.1.19.5. priemonių brėžiniai.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SUREGULIUOTŲ UPIŲ RENATŪRALIZAVIMO DARBŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRAI:

3.1. Paslaugos teikėjas, atlikdamas projekto vykdymo priežiūrą, įsipareigoja:

3.2. teikti konsultacijas, paaiškinimus ir kt. projekto vykdymui reikalingą informaciją darbus atliekančiai organizacijai, techninę priežiūrą vykdantiems asmenims ir perkančiajai organizacijai;

3.3. ne mažiau kaip 2 kartus atlikti apžiūras vietoje ar darbai atliekami pagal projekto sprendinius ir laikantis techninių specifikacijų reikalavimų;

3.4. organizuoti pastebėtų projekto klaidų taisymą, būtinų pakeitimų vykdymą ir derinimą su perkančiąja organizacija bei kitomis atsakingomis institucijomis;

3.5. reikalauti iš rangovo sustabdyti statybos rangos darbus, jei nustatoma, kad rangovas nesilaiko projekto sprendinių;

3.6. dalyvauti projekto užbaigimo akto ar deklaracijos surašyme, jei įdiegtos priemonės atitinka projekto sprendinius, ir tvirtinti nurodytus dokumentus.

4. BENDRIEJI VEIKLŲ ATLIKIMO TERMINAI IR TEIKIAMI REZULTATAI:

4.1. Planuojama paslaugų teikimo pradžia – nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

4.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

4.2.1. ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos parengti projektą ir pateikti jį derinti perkančiajai organizacijai;

4.2.2. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos parengtą projektą suderinti su kitomis institucijomis, jeigu tokie reikalavimai yra įtvirtinti įstatymuose ir kituose teisės aktuose, su kitomis atitinkamomis institucijomis;

4.2.3. priemonių įrengimo laikotarpiu atlikti projekto vykdymo priežiūrą: projekto vykdymo priežiūros trukmė 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

4.2.4. Perkančiajai organizacijai projektai derinimui (kartu su priedais - nuotraukos, upės vagos skerspjūvio informacija, priemonių brėžiniai ir pan. informacija) teikiami skaitmenine forma (teikėjo laikmenoje). Užbaigus visas derinimo procedūras, papildomai pateikiamas suderinto Projekto 1 egzempliorius spausdintine forma.

5. TECHNINIAI DUOMENYS:

5.1. Dirbtinai ištiesintų upių ruožai, kuriems rengiamas renatūralizavimo darbų projektas (-ai) ir vykdomos projekto (-ų) įgyvendinimo priežiūros paslaugos (priemonės projektuojamos tik tose upių ruožų atkarpose, kur nėra žymesnių savaiminės renatūralizacijos požymių, kaip nurodyta 2.1.5. punkte):

| Upės pavadinimas | Telkinio kodas (BVPD) | Upės kodas (UETK) | Atkarpos pradžios x koordinatė | Atkarpos pradžios y koordinatė | Atkarpos pradžios x koordinatė | Atkarpos pradžios y koordinatė | Atkarpos ilgis, m | Savivaldybė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Snietala | LT100121481 | 10012148 | 446381 | 6113730 | 443586 | 6114938 | 4032 | Jurbarko r. sav. |
| Alsa | LT100121591 | 10012159 | 447173 | 6121660 | 436215 | 6118547 | 13699 | Jurbarko r. sav. |
| Linkava | LT130105302 | 13010530 | 518700 | 6144410 | 507623 | 6151530 | 21793 | Kėdainių r. sav. Panevėžio r. sav. |
| Kruostas | LT130106501 | 13010650 | 495259 | 6144752 | 494130 | 6140762 | 4319 | Kėdainių r. sav. |
| Smilgaitis | LT130107451 | 13010745 | 482701 | 6134349 | 493087 | 6127283 | 21577 | Kėdainių r. sav. |
| Jaugila | LT130107481 | 13010748 | 491794 | 6132783 | 494465 | 6129981 | 7633 | Kėdainių r. sav. |
| Jaugila | LT130107481 | 13010748 | 488733 | 6139805 | 491699 | 6134646 | 7123 | Kėdainių r. sav. |
| Obelis | LT130107701 | 13010770 | 525617 | 6133425 | 521097 | 6129665 | 6397 | Ukmergės r. sav. Kėdainių r. sav. |
| Lankesa | LT130107951 | 13010795 | 520563 | 6122292 | 511015 | 6122886 | 31704 | Jonavos r. sav. Kėdainių r. sav. |
| Barupė | LT130109401 | 13010940 | 509605 | 6107166 | 505929 | 6116222 | 15306 | Jonavos r. sav. |
| Mėkla | LT130109461 | 13010946 | 500254 | 6108370 | 500693 | 6116551 | 10570 | Kauno r. sav. Kėdainių r. sav. |
| Urka | LT130109551 | 13010955 | 497060 | 6107683 | 492993 | 6116263 | 15138 | Kauno r. sav. |
| Aluona | LT130111501 | 13011150 | 479432 | 6117706 | 487938 | 6113085 | 21217 | Kauno r. sav. Kėdainių r. sav. |
| Gynia | LT130111901 | 13011190 | 496272 | 6099994 | 493826 | 6104514 | 8154 | Kauno r. sav. |
| Luknė | LT140103501 | 14010350 | 462610 | 6149608 | 456469 | 6144342 | 10589 | Raseinių r. sav. |
| Kirkšnovė | LT140104801 | 14010480 | 468148 | 6140247 | 466871 | 6137489 | 3609 | Raseinių r. sav. |
| Šlyna | LT160108461 | 16010846 | 442206 | 6140021 | 437805 | 6135095 | 8104 | Raseinių r. sav. |

5.2. Erdviniai GIS duomenys 1 pirkimo daliai pateikiami atskirame priede.