# SUSITARIMAS DĖL 2019-07-18 PASLAUGŲ SUTARTIES NR. 4020/2/19/0168 PAKeitimo

2019-10-23, Nr.

Vilnius

AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Klientas), pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302648707, registruotas buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir

Lietuvos energetikos institutas (toliau – Paslaugų teikėjas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas111955219, registruotos buveinės adresas Breslaujos g. 3 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi „VĮ Registrų centras“,

toliau Klientas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Klientas ir Paslaugų teikėjas 2019-07-18 sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 4020/2/19/0168 (toliau – Sutartis), kuria Paslaugų teikėjas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais suteikti Klientui Kruonio HAE gamybos pajėgumų išplėtimo kaštų ir naudos socioekonominės analizės paslaugas (2019-LEG-156) (toliau – Paslaugos), o Klientas įsipareigojo sumokėti už suteiktas Paslaugas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais;

- Sutarties Techninės specifikacijos 5.2.8 punkte yra numatyta, kad Paslaugų teikėjas turi parengti Finansinę analizę, remiantis Kliento pateikta 2017 m. Projekto finansine analize. Klientas, siekdamas užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas Paslaugas suteiktų objektyviai, priėmė sprendimą pateikti tik esminius 2017 m. Projekto finansinės analizės duomenis. Finansinės analizės parengimas turėjo būti atliekamas remiantis Kliento 2017 m. parengtu finansiniu modeliu, kurį Paslaugų teikėjas turėjo atnaujinti ir papildyti naujais faktiniais duomenimis. Atsižvelgiant į tai, kad finansinis modelis nebuvo perduotas Paslaugų teikėjui, padidėjo Sutartyje numatytų Paslaugų apimtys. Dėl šios priežasties, Klientui iš Paslaugų teikėjo reikalinga papildomai įsigyti Finansinės projekto analizės modelio parengimo paslaugas (toliau – Papildomos paslaugos);

- Papildomų paslaugų įsigijimas yra neatskiriama socioekonominio vertinimo dalis, be kurių įsigijimo socioekonominis vertinimas nebūtų kokybiškai atliktas, o Sutartyje numatytos Paslaugos suteiktos visa apimtimi. Paslaugos yra finansuojamos iš Europos Komisijos CEF fondo, todėl dalies Paslaugų neatlikimas būtų traktuojamas kaip finansavimo Sutartyje numatytų dalies Paslaugų neatlikimas, dėl ko būtų mažinama CEF fondo išmokama paramos dalis. Finansinė projekto analizė yra investicinio projekto socioekonominio vertinimo viena iš sudedamųjų dalių, privalomų atlikti remiantis ENTSOE metodika;

- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio ir Sutarties pakeitimu nėra pakeičiama Sutarties vertė. Paslaugų teikėjo pakeitimas būtų neracionalus ir nelogiškas, nes tai sąlygotų papildomas finansines išlaidas. Siekiant socioekonominio vertinimo nuoseklumo, šias Paslaugas suteikti turi vienas Paslaugų teikėjas;

- Sutarties pakeitimas yra būtinas ir naudingas Klientui, nes tokiu pakeitimu yra užtikrinamas viešasis interesas, taip pat tinkamai įgyvendinamas įpareigojimas perkančiajam subjektui racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

- I-ajame Paslaugų suteikimo etape, papildomai iš Paslaugų teikėjo įsigyti Finansinės projekto analizės modelio parengimo paslaugas. Paslaugų teikėjas Papildomas paslaugas suteiks pagal Kliento pateikiamus esminius 2017 m. Projekto finansinės analizės duomenis.

- Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Paslaugų teikėjo raštas.

| Klientas AB „Ignitis gamyba“ | Paslaugų teikėjas Lietuvos energetikos institutas |
| --- | --- |