TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Artūras Bogdanovas

2021-01-___

pirkimo

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR.228 DAUPARAI-GARGŽDAI-VĖŽAIČIAI PAPRASTOJO REMONTO ĮRENGIANT NUOVAŽĄ KELIO 5,449 KM DEŠINĖJE PUSĖJE TECHNINIO PROJEKTO statybos rangos darbŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,

tel. (8 46)  45 25 45, faks. (8 46)  47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

I. Bendros nuostatos

- Informacija apie vykdomą projektą:

1.1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai paprastojo remonto įrengiant nuovažą kelio 5,449 km dešinėje pusėje statybos rangos darbai“.

1.2. Gatvės paskirties sankryžų Klaipėdos g.-Tvenkinio g., Klaipėdos g. Globėjų g. Gargždų m., Klaipėdos r. sav. statybos projektas.

- Statinio kategorija: ypatingas.

- Lėšų pobūdis: savivaldybės biudžetų lėšos.

- Sutarties trukmė: 6 mėn. darbų atlikimui, 1 mėn. apmokėjimui.

II.  RANGOS DARBŲ APIMTYS

4. Įrengti sankryžą Klaipėdos g. – Globėjų g., Gargždų m., Klaipėdos raj. sav.

5. Rangos darbų pirkime nevertinti sąnaudų kiekių žiniaraščių 1716-01-TDP-S.SŽ-01, projektas „Gatvės paskirties  sankryžų Klaipėdos g.- Tvenkinio g., Klaipėdos g. – Globėjų g. Gargždų m. , Klaipėdos r. sav.“, psl. 15-17:

5.1. Važiuojamosios dalies įrengimas (kelio Nr. 228 ribose);

5.2. Kelkraščių įrengimas (kelio Nr. 228 ribose);

5.3. Žemės darbai (kelio Nr. 228 ribose);

5.4. Kelio  ženklų įrengimas (kelio Nr. 228 ribose);

5.5. Horizontalus ženklinimas (kelio Nr. 228 ribose);

5.6. Važiuojamosios dalies įrengimas (Tvenkinio g.);

5.7. Išilginio drenažo įrengimas (Tvenkinio g.);

5.8. Bordiūrų įrengimas (Tvenkinio g.);

5.9. Kelkračių įrengimas (Tvenkinio g.);

5.10. Žemės darbai (Tvenkinio g.);

5.11. Kelio ženklų įrengimas (Tvenkinio g.);

5.12. Horizontalus ženklinimas (Tvenkinio g.);

5.13. Ryšio tinklų apsauga (Tvenkinio g.);

5.14. Montavimas (Tvenkinio g.).

6. Dėl pakartotinai įtrauktų kiekių  kelio Nr. 228 ribose abejuose projektuose, rangos darbų pirkime nevertinti sąnaudų kiekių žiniaraščių, projektas Gatvės paskirties  sankryžų Klaipėdos g.- Tvenkinio g., Klaipėdos g. – Globėjų g. Gargždų m. , Klaipėdos r. sav., psl. 23-24:

6.1. Važiuojamosios dalies įrengimas (kelio Nr. 228 ribose);

6.2. Kelkraščių įrengimas (kelio Nr. 228 ribose);

6.3. Žemės darbai (kelio Nr. 228 ribose);

6.4. Kelio  ženklų įrengimas (kelio Nr. 228 ribose);

6.5. Horizontalus ženklinimas (kelio Nr. 228 ribose);

III. MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

7. Statybinės medžiagos:

7.1. Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Pateikiami gamintojo dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.2. Turi būti mažinamos statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekos (pakuotės grąžinamos tiekėjui, perdirbamos ar pakartotinai naudojamos). Pateikiami techninai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiverčiai dokumentai.

IV. STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

8. Techninis darbo projektas „Valstybinės reikšmės kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai paprastojo remonto įrengiant nuovažą kelio 5,449 km dešinėje pusėje techninis darbo projektas“, Nr. SR2020-023-228-TDP-BD/SD, 2020 m.

9. Techninis darbo projektas „Gatvės paskirties sankryžų Klaipėdos g.-Tvenkinio g., Klaipėdos g. –  Globėjų g. Gargždų m., Klaipėdos r. sav. statybos projektas.

Skyriaus vedėjas						                       	 Vytautas Valantinas

R. Sarulienė, tel. (8 46) 47 20 21, el. p. ruta.saruliene@klaipedos-r.lt