PROJEKTO 05.6.1-APVA-V-020-01-0040 „UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ BIRŽŲ R. SAV. EINORIŲ K., KRATIŠKIŲ K. IR SVIRGELIŠKIŲ K. SUTVARKYMAS“ PAPILDOMŲ EKOGEOLOGINIŲ TYRIMŲ UŽTERŠTOSE TERITORIJOSE SVIRGELIŠKIŲ K. IR EINORIŲ K. ATLIKIMO BEI ŠIŲ TERITORIJŲ SUTVARKYMO PLANŲ PARENGIMO  PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.    PIRKIMO OBJEKTAS

1. Perkama projekto 05.6.1-APVA-V-020-01-0040 „Užterštų teritorijų Biržų r. sav. Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių k. sutvarkymas“ vykdymo metu valomų teritorijų Biržų r., Svirgeliškių k. ir Biržų r., Einorių k. papildomų ekogeologinių tyrimų atlikimo ir šių teritorijų sutvarkymo planų parengimo paslauga.

2. Projekto esmės aprašymas, tikslai, veiklos

Projekto tikslas - sutvarkyti Biržų r. Kratiškių k., Biržų r. sav. Svirgeliškių k. ir  Biržų r. sav., Einorių k. cheminėmis medžiagomis užterštas teritorijas, siekiant išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai, sumažinant grunto bei gruntinio vandens užterštumo lygį.

Biržų rajono savivaldybės administracija 2020 m. sausio 23 d. su UAB "Vilniaus betono demontavimo technika" (toliau – Rangovas), sudariusia Jungtinės veiklos sutartį su VšĮ "Grunto valymo technologijos", pasirašė darbų atlikimo sutartis Nr. SRV-8 (dėl buvusio kailių ir odų perdirbimo cecho   Biržų r. sav. Svirgeliškių k. ir  buvusios naftos bazės Biržų r. sav., Einorių k. teritorijos sutvarkymo) ir Nr. SRV-9 (dėl buvusios naftos bazės teritorijos Biržų r. sav. Kratiškių k. sutvarkymo).

Rangovas pašalino pagal užterštų teritorijų tvarkymo planus numatytus užteršto grunto kiekius visose trijose tvarkomose teritorijose. Užterštas gruntas priduotas tokias atliekas priimančioms įmonėms, pašalintos statybinės atliekos. Remiantis Ekogeologinių tyrimų reglamentu, po grunto pašalinimo iškasose atlikti kontroliniai ekogeologiniai tyrimai. Laboratoriniais tyrimais nustačius, kad Biržų r. sav., Kratiškių k. esančiame potencialiame taršos židinyje pašalintas visas užterštas gruntas, iškasa užpilta švariu ištirtu atvežtiniu gruntu. Kasimo darbai baigti, teritorija išvalyta.

Iškasus užterštą gruntą naftos produktais ir chromu užterštos buvusio kailių ir odų perdirbimo cecho Biržų r. sav., Svirgeliškių k. (0,052 ha) ir naftos produktais užterštos buvusios naftos bazės Biržų r. sav., Einorių k. (0,087 ha) teritorijose iškasose atlikus kontrolinius ekogeologinius tyrimus nustatyta, kad grunto tarša paplitusi už tvarkymo planuose numatytų nukasimo ribų.

Užterštų teritorijų sutvarkymo darbai atlikti pagal UAB "Grota" parengtus naftos produktais ir chromu užterštos buvusio kailių ir odų perdirbimo cecho teritorijos Biržų r. sav. Svirgeliškių k. (0,052ha) (potencialios taršos židinys Nr. 10691) ir naftos produktais užterštos buvusios naftos bazės teritorijos Biržų r. sav., Einorių k. (0,087 ha) (potencialios taršos židinys Nr. 1975) tvarkymo planus.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pateikė išvadas dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos užsakymu UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ atliktų užterštų teritorijų PTŽ Nr. 1975 (Einorių k.) ir PTŽ Nr. 10691 (Svirgeliškių k.) kontrolinių ekogeologinių tyrimų. Jose teigiama, kad atlikus kontrolinius ekogeologinius tyrimus nustatyta, kad teritorijose tebėra neleistinai naftos ir chromo produktais užteršto grunto. Atsižvelgiant į tai, nurodoma atlikti papildomus ekogeologinius tyrimus, remiantis jais papildyti bei nustatyta tvarka patvirtinti užterštų teritorijų tvarkymo planus ir vadovaujantis jais baigti užterštų teritorijų tvarkymą.

Atlikus papildomus ekogeologiniu tyrimus ir parengus užterštų teritorijų sutvarkymo planus, bus atliekami teritorijų rekultyvavimo darbai. Darbai bus laikomi baigtais tada, kai bus gauti kontroliniai liekaninio užterštumo tyrimai, kurių rezultatas patvirtins faktą, kad visas užterštas gruntas yra pašalintas, jo vietoje paskleistas švarus, gauta teigiama Lietuvos geologijos tarnybos išvada ir pasirašytas galutinis darbų priėmimo - perdavimo aktas.

II. REIKALAVIMAI PERKAMAI PASLAUGAI

3.  Paslaugos teikėjas privalės atlikti papildomus ekogeologinius tyrimus ir identifikuoti buvusio kailių ir odų perdirbimo cecho teritorijos Biržų r. sav. Svirgeliškių k. ir naftos produktais užterštos buvusios naftos bazės teritorijos Biržų r. sav., Einorių k.  likutinę grunto taršą, gautus duomenis įvertinti ir jų pagrindu parengti užterštų teritorijų sutvarkymo planus atskirai kiekvienai užterštai teritorijai:

3.1. naftos produktais ir chromu užterštai buvusio kailių ir odų perdirbimo cecho teritorijai Biržų r. sav. Svirgeliškių k.;

3.2. naftos produktais užterštai buvusios naftos bazės teritorijai Biržų r. sav., Einorių k.;

Parengti tvarkymo planai ir papildomi ekogeologiniai tyrimai teisės aktų numatyta tvarka turi būti suderinti su visomis atsakingomis institucijomis.

4.  Paslaugos teikėjas privalo: turėti Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą tirti žemės gelmes (leidžiama atlikti ekogeologinius tyrimus); tyrimus atlikti laboratorijoje, turinčioje Aplinkos ministerijos išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus.

5. Paslaugos teikėjas, atlikdamas tyrimus ir rengdamas užterštų teritorijų tvarkymo planus, turi vadovautis:

5.1. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus patvirtintu Ekogeologinių tyrimų reglamentu;

5.2. Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais (LAND 9-2009);

5.3. Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašu;

5.4. Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais.

6. Užterštų teritorijų sutvarkymo planai privalo turėti šias dalis (sąrašas nėra baigtinis, Paslaugos teikėjas gali pateikti ir kitą, jo nuomone svarbią informaciją):

6.1. esamos situacijos įvertinimas (vietinės sąlygos, tarp jų geologinės ir hidrogeologinės situacijos įvertinimas; ataskaitų, nurodytų Ekogeologinių tyrimų reglamento 33 ir 34 punktuose, santrauka, kurioje nurodomi teršalų tipai, jų kiekis ir pasiskirstymas, taršos paveikti aplinkos komponentai; užterštos teritorijos tvarkymo tikslai, nurodant reikalaujamus dirvožemio, grunto ir (ar) požeminio vandens išvalymo lygius; papildomų ekogeologinių tyrimų rezultatai);

6.2. taikytinų priemonių tekstinė ir kartografinė informacija (teritorijos, reikalingos valymo darbams vykdyti, plotas; užterštos teritorijos plotas ir valytino dirvožemio, grunto ar/ir požeminio vandens kiekiai; užterštos teritorijos tvarkymo elementai: žemės darbai (iškasimas, užterštos ir neužterštos žemės atskyrimas, pakeitimas švariu dirvožemiu, gruntu ir pan.); laikinas užteršto dirvožemio, grunto ir statybinio laužo sandėliavimas teritorijos valymo metu; užteršto dirvožemio, grunto ir statybinio laužo utilizavimo vietos; specialūs techniniai apskaičiavimai: užterštos teritorijos tvarkymo metu susidarančių santykinai švaraus dirvožemio, grunto ir/ar vandens kiekiai, jų panaudojimas ir kt.; reikalavimai asmenims, vykdysiantiems užterštos teritorijos tvarkymo projektą (leidimai, darbo patirtis ir pan.); užterštos teritorijos tvarkymo metu ir po jo vykdomo monitoringo darbų planas; reikalavimai darbų techninei priežiūrai);

6.3. užterštos teritorijos tvarkymo kalendorinis darbų grafikas ir sąmata.

7. Paslaugos teikėjas privalo vadovautis naujausiomis teisės aktų versijomis, taip  pat paslaugos teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su šio pirkimo įgyvendinimu.

8. Paslaugos turi būti suteiktos, t.y. papildomi ekogeologiniai tyrimai atlikti, užterštų teritorijų tvarkymo planai parengti teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su atsakingomis institucijomis,  iki 2021-07-26.

III. ATSISKAITYMO TVARKA

9. Paslaugos teikėjas parengtus užterštų buvusio kailių ir odų perdirbimo cecho teritorijos Biržų r. sav. Svirgeliškių k.  ir naftos produktais užterštos buvusios naftos bazės teritorijos Biržų r. sav., Einorių k. tvarkymo planus (2 spausdinti egzemplioriai, versijos docx, pdf ir adoc formatais CD diske ar kitoje elektroninėje laikmenoje) pateikia Perkančiajai organizacijai.

10. Už suteiktas paslaugas Perkančioji organizacija su paslaugos teikėju atsiskaito per 60 kalendorinių dienų nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

______________