RANGOS SUTARTIS

2021 m. __________________ d. Nr. ________

Visaginas

Visagino savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), viena šalis, ir

UAB „VIGOTEMA“, atstovaujama direktorės Daivos Stankūnienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas) kita šalis, kartu vadinamos Šalimis,

vadovaudamosi Visagino savivaldybės administracijos Tiekėjų apklausos rezultatais (2021 m. birželio 8 d. mažos vertės tiekėjų apklausos pažyma Nr. (4.45)-C1-177) sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – apšvietimo infrastruktūros Kosmoso g. pertvarkymo darbai (toliau – Darbai), atliekami vadovaujantis šia Sutartimi ir 2021 m. gegužės 18 d. Apšvietimo infrastruktūros Kosmoso gatvėje pertvarkymo techninėje specifikacijoje (su priedais) nustatytais reikalavimais, už kuriuos Užsakovas apmoka Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1.2. Darbų apimtys ir reikalavimai Darbams yra pateikti 2021 m. gegužės 18 d. Apšvietimo infrastruktūros Kosmoso gatvėje pertvarkymo techninėje specifikacijoje (su priedais) (toliau – Techninė specifikacija) (Sutarties 1 priedas).

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Rangovas pradeda vykdyti Darbus nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos (antro parašo data) ir baigia ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikotarpis – 5 metai, o paslėptiems darbams – 10 metų. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

2.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių, Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir kitų teisės aktų, reikalingų Darbų vykdymui, reikalavimais, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta 2021 m. gegužės 18 d. Apšvietimo infrastruktūros Kosmoso gatvėje pertvarkymo technine specifikacija (su priedais) (Sutarties priedas Nr. 1) bei šios Sutarties sąlygomis bei reikalavimais.

III. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Sutarties Darbų kaina, įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius, susijusius su Sutarties vykdymu, yra 7120 Eur, 85 ct (Septyni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt eurų 85 ct) su PVM. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina, kuri nebus keičiama per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokesčio, taikomo atliekamiems Darbams, dydis. Tokiu atveju, Darbų kainos pokyčio dydis ar jo dalis bus proporcingas pridėtinės vertės mokesčio pokyčio dydžiui. Perskaičiuota Darbų kaina įforminama Sutarties Šalių pasirašytu papildomu susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus Darbus per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.3. Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas surašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

3.4. Sąskaita faktūra Užsakovui turi būti teikiama naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“.

3.5. Už atliktus Darbus Užsakovas atsiskaito mokestiniu pavedimu. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Užsakovas atlieka mokestinį pavedimą į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu atlikti darbai pagal Sutartį neatitinka Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų. Tokiu atveju mokėjimai yra sulaikomi iki tol, kol trūkumus pašalina Rangovas. Tuo atveju, jei Rangovas per protingą, Šalių suderintą terminą, trūkumų nepašalina, Užsakovas įgyja teisę pašalinti trūkumus savo jėgomis ir už tokių trūkumų pašalinimą atlikti vienašalį įskaitymą pagal LR CK 6.131 str. iš Rangovui mokėtinų lėšų.

IV. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Šalys susitaria, kad Darbai pagal šią Sutartį yra atlikti, kai abi Šalys pasirašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą.

4.2. Užsakovas pasirašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą arba pateikia Rangovui pagrįstas pastabas dėl atliktų Darbų per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų dokumentacijos perdavimo Užsakovui dienos, kuri bus nurodyta lydraštyje.

4.3. Jeigu Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nepateikia pastabų ir nepagrįstai nepasirašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto, Šalys supranta, kad Darbai pagal šią Sutartį yra atlikti, ir Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Sutarties 3.1 punkte nurodytą kainą.

4.4. Jeigu Užsakovas nesuderino atliktų Darbų perdavimo‒priėmimo akto ir nurodė nesuderinimo priežastis, Rangovas, atsižvelgęs į Užsakovo nurodytas pastabas, turi pateikti patikslintą atliktų Darbų perdavimo‒priėmimo aktą per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie nesuderinimą gavimo dienos.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Darbus atlikti kokybiškai ir Sutartyje nustatytu laiku, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, Techninės specifikacijos reikalavimų;

5.1.2. atliekant Darbus savarankiškai apsirūpinti visais reikalingais materialiniais ištekliais, reikalingais Darbams atlikti;

5.1.3. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus arba Darbų apimtis tik gavęs jo rašytinį sutikimą;

5.1.4. ištaisyti savo sąskaita atliktų Darbų išaiškėjusias defektus, klaidas (neatitikimus);

5.1.5. pranešti Užsakovui apie Darbų vykdymo užbaigimą ne vėliau, kaip prieš 2 kalendorines darbo dienas, prašant organizuoti priėmimą;

5.1.6. perduoti Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus Darbus pasirašant atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą;

5.1.7. užtikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuotas personalas;

5.1.8. neperleisti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims;

5.1.9. atlyginti Užsakovo ar trečiųjų asmenų pagrįstus patirtus nuostolius, susijusius su netinkamu Sutarties vykdymu ar jos nutraukimu.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. Rangovui pareikalavus, suteikti jam reikalingus turimus duomenis bei informaciją, reikalingą Sutarties vykdymui;

5.2.2. vykdyti visas šioje Sutartyje jam priskiriamas pareigas;

5.2.3. nustatyta tvarka ir terminais priimti tinkamai atliktus Darbus, pasirašant atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą, bei apmokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybė už netinkamą Sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius Sutarties pažeidimus:

6.1.1. Užsakovas:

6.1.1.1. laiku neapmokėjęs už atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neapmokėtų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną;

6.1.1.2. nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

6.1.2. Rangovas:

6.1.2.1. Sutarties 2.1 punkte nustatytu laiku neatlikus Darbų, Užsakovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius. Užsakovas delspinigius gali išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinos sumos, atliekant vienašalį įskaitymą (LR CK 6.131 str.).;

6.1.2.2. nustačius esminius nukrypimus nuo šios Sutarties sąlygų, nuo Techninės specifikacijos arba kitokius esminius darbo trūkumus ir nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, atlygina Užsakovo patirtus nuostolius. Esminiais nukrypimais nuo Sutarties gali būti laikomi bet kokie Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimai;

6.1.2.3. Per užsakovo nurodytą protingą terminą neištaisęs išaiškėjusių defektų, susijusių su netinkamai atliktais Darbais, atlygina patirtas Užsakovo išlaidas;

6.1.2.4. atlikdamas Sutartyje numatytus Darbus, atsako už žalą padarytą Užsakovui ir/ar tretiesiems asmenims.

VII. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR nutraukimo SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo (antro parašo) dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7.2. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas apie tai pranešti kitai Šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo.

7.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje numatytus reikalavimus. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu, abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą.

7.4. Jeigu Šalis neįvykdė arba netinkamai vykdo Sutarties sąlygas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.

7.5. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

7.5.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darbų sutartu laiku arba atlieka Darbus taip lėtai, kad tinkamai atlikti Darbus Sutartyje nustatytu terminu būtų tikrai neįmanomą;

7.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų ir Techninėje specifikacijoje nurodytos Darbų kokybės: prastai atlieka Darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje, ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs atlikti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

7.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu. Sutartis, nutraukiama Šalių susitarimu, laikoma nutraukta Šalims pasirašius susitarimą.

7.7. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų numatytais atvejais.

7.8. Sutarties nutraukimas atleidžia Užsakovą ir Rangovą nuo Sutarties vykdymo.

7.9. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

7.10. Nutraukus Sutartį, Šalys neatleidžiamos nuo įsipareigojimų iki Sutarties nutraukimo dienos visiškai atsiskaityti viena su kita už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.11. ginčai dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo sprendžiami susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

7.12. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

7.13. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius (vyriausiasis specialistas) Andrej Chmelevskij.

7.15. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas – Loreta Jatkevičienė, Visagino savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė.

7.16. Iš Rangovo pusės, už šios Sutarties tinkamą vykdymą, kontrolę bei pakeitimus (jei tokie bus) atsakingu skiriamas darbų vadovas Vasilijus Popovas.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Visi pranešimai ar kita informacija (toliau – pranešimas) pagal Sutartį turi būti sudaromi raštu. Jie gali būti įteikiami asmeniškai, siunčiami elektroniniu paštu arba registruotu paštu, kiekvienu atveju išsiunčiant Šalių Sutartyje nurodytais adresais.

8.2. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo dieną arba pasibaigus darbo valandoms. Jei pranešimas siunčiamas paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo po 5 (penkių) darbo dienų nuo išsiuntimo.

8.3. Pasikeitus šios Sutarties X skyriuje ,,Šalių rekvizitai ir parašai“ nurodytiems Šalių adresams, Šalys privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento apie tai pranešti viena kitai. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais jai žinomais rekvizitais, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

8.4. Šalys patvirtina, kad:

8.4.1. turi teisę bei įgaliojimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sudaryti ir vykdyti šią Sutartį;

8.4.2. sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos;

8.4.3. su visomis Sutarties sąlygomis susipažino iki jos pasirašymo, sąlygų esmę ir prasmę suprato ir su jomis sutinka.

8.5. pasirašydamas Sutartį Rangovas patvirtina, kad yra įvertinęs Lietuvos Respublikoje paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją padėtį bei nuo 2020 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikoje įvestą visuotinį karantiną ir jokie veiksniai, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarčiai įgyvendinti reikalingomis medžiagomis, įranga, įrenginiais bei darbo jėga, nėra ir nebus priežastimi netinkamam ar nesavalaikiam Sutartinių įsipareigojimų vykdymui arba Sutarties įvykdymo termino pratęsimui.

8.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais − po vieną kiekvienai Šaliai. Sutarties priedai išvardinti Sutarties X skyriuje „Priedai“ yra neatskiriama Sutarties dalis.

IX. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties.

Sutarties priedas Nr. 1 – 2021 m. gegužės 18 d. Apšvietimo infrastruktūros Kosmoso gatvėje pertvarkymo techninė specifikacija (su priedais), 4 lapai.

Sutarties priedas Nr. 2 – UAB „VIGOTEMA“ 2021-06-07 Pasiūlymas dėl apšvietimo infrastruktūros Kosmoso gatvėje pertvarkymo darbų pirkimo Nr. 0607-01, 2 lapai.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI

10.1. Užsakovas: Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925; adresas: Parko g. 14, LT-31139 Visaginas; a. s. LT95 7300 0100 4214 4361, AB „Swedbank“; tel. (8 386) 31 551, faksas (8 386) 31 286, el. p. visaginas@visaginas.lt.

10.2. Rangovas: Rangovas: UAB „VIGOTEMA“, įmonės kodas 303224832, PVM mokėtojo kodas LT100008353915; adresas: Sartų g. 19, Užtiltės kaimas, Zarasų r.; a. s. LT484010051001872505, Luminor bank AS Lietuvos skyrius; tel. (8 603) 07746, el. p. vigotema@gmail.com.

| Visagino savivaldybės administracija: |  | UAB „Vigotema“: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas |  | Direktorė Daiva Stankūnienė |  |
| (parašas) |  | (parašas) |  |
| A.V. |  | A.V. |  |

Data _____________				          Data _____________