TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-8558/21) VIKŠRINIO EKSKAVATORIAUS NUO 5 IKI 8,5 T NUOMA

SU OPERATORIUMI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“

  - Rangovas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Darbai

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-8558/21) Vikšrinio ekskavatoriaus nuo 5 iki 8.5 t nuoma su operatoriumi.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

  - Preliminarus darbo val. kiekis – 400 val.

  - Maksimali sutarties suma – 9990 eur be PVM.

  - Ekskavatorius bus nuomojamas pagal poreikį, bet neviršijant maksimalios sutarties sumos. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti 2.4 p. nurodytą sumą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

    - Pagrindiniai Užsakovo reikalavimai pirkimo objektui:

- Vikšrinis ekskavatorius (su guminiais vikšrais) nuo 5 iki 8,5 t nuoma su operatoriumi;

- Kasimo kaušai: planiruojantis vartomas kaušas, kasimo kaušas;

- Kuro ir operatoriaus į objektą atvykimas/išvykimas privalo būti įtrauktas į mechanizmo sąnaudas.

    - Numatomi darbai: žemės sankasos įrengimas; apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas ir skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas.

    - Rangovas privalo laiku pateikti tvarkingą įrangą kartu su operatoriumi ir vykdyti Užsakovo teisėtais reikalavimais pavestas užduotis dirbant su technika.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Sutartinių įsipareigojimų vieta

Darbų objekto vieta: Kelias Nr.3302 Išlaužas – Klebiškis - Igliauka ruožas nuo 0,00 iki 0,92 km. (Išlaužas, Žvejų gatvė)

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Technika turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2.2. Planuojamas technikos nuomos terminas – 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Esant poreikiui, nuomos terminas gali būti pratęstas iki bus pasiekta maksimali sutarties vertė. Visais atvejais technikos nuomos terminas nebus ilgesnis nei 3 mėn. Preliminarios darbo valandos nuo 7.00 – 16.45 val. su 45 min. pietų patrauka. Esant poreikiui su galimybę prailginti darbo laiką 1 valanda.

4.2.2. Užsakovas atsiskaito už kokybiškus darbus ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo bei mokėjimo dokumento, pateikto per informacinę „E sąskaitą“ gavimo dienos.