# SUSITARIMAS DĖL 2020 M. BIRŽELIO 5 D. “REVUONOS GATVĖS PRIENŲ MIESTE PRIENŲ R. SAV. REKONSTRAVIMAS“ STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. (9.27E)D1-407 SUSTABDYMO

# 2021 m. vasario           d. Nr.

# Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 288742590, buveinės adresas: Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir UAB „Daugesta“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 3011550690, buveinės adresas Ežero g. 10, Daugų k., Alytaus r. sav., atstovaujama direktoriaus Aleksand Riabinin, veikiančio pagal įstatus, (toliau- Šalys) susitaria:

Šalys, vadovaudamosios 2020 m. birželio 5 d. sutarties Nr. (9.27E)D1-407 6.6. punkto 2 dalimi ir atsižvelgdamos į tai kad, vykdant rangos darbus, atsirado poreikis tikslinti projekto elektrotechninę (ESO) dalį (projekto dalies koregavimas užtruko dėl objekte atsiradusių naujų vartotojų ir sprendinių tikslinimo, be to įtakos turėjo trečiųjų šalių atliekamų darbų trukmė) bei parengti projekto A laidą, kurioje būtų numatyti kelio elemento – drenažo sprendiniai, sutaria sustabdyti sutarties vykdymą iki 2021 m balandžio 2 d. imtinai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas					Rangovas

Prienų rajono savivaldybės administracija	                    UAB “Daugesta”

| Adresas: Laisvės a. 12 , LT- 59126 Prienai Tel. (8 319) 61102 Juridinio asmens kodas 288742590 | Adresas: Ežero g. 10 Daugų k. LT-64144 Alytaus r. sav. Tel. (8 687) 17987 Juridinio asmens kodas 301550690 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ___________________________________ A.V. | Direktorius Aleksandr Riabinin __________________________________ A.V. |