# SUSITARIMAS DĖL 2020 M. BIRŽELIO 5 D. “REVUONOS GATVĖS PRIENŲ MIESTE PRIENŲ R. SAV. REKONSTRAVIMAS“ STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. (9.27E)D1-407 ATNAUJINIMO

# 2021 m. balandžio           d. Nr.

# Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 288742590, buveinės adresas: Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir UAB „Daugesta“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 3011550690, buveinės adresas Ežero g. 10, Daugų k., Alytaus r. sav., atstovaujama direktoriaus Aleksand Riabinin, veikiančio pagal įstatus, (toliau- Šalys) susitaria:

- Sutarties (darbų) vykdymas atnaujinamas nuo 2021 m. balandžio 6 d.

- Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo, t. y. Sutarties 3.4 dalies 6.1 punkte numatytas darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2021 m. gegužės 10 d. imtinai.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

- Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas					Rangovas

Prienų rajono savivaldybės administracija	                    UAB “Daugesta”

| Adresas: Laisvės a. 12 , LT- 59126 Prienai Tel. (8 319) 61102 Juridinio asmens kodas 288742590 | Adresas: Ežero g. 10 Daugų k. LT-64144 Alytaus r. sav. Tel. (8 687) 17987 Juridinio asmens kodas 301550690 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ___________________________________ | Direktorius Aleksandr Riabinin __________________________________ |