SUSITARIMAS DĖL 2024 M. RUGSĖJO 20 D. KAUNO R. SAV., RINGAUDŲ SEN., GAIŽĖNĖLIŲ K., NEMUNO G. REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-1350 PAKEITIMO

2025 m. spalio     d.  Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49386, Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Manto Rikterio (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir UAB „Kauno keliai“, juridinio asmens kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudaro susitarimą dėl 2024 m. rugsėjo 20 d. Kauno r. sav., Ringaudų sen., Nemuno g. rekonstravimo rangos darbų sutarties Nr. S-1350 (toliau – Sutartis) pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

- Šalys, vadovaudamosi VPĮ 89 straipsnio 1 punkto 3 dalies ir Sutarties 10.4.2 punktu, atsižvelgiant į 2025 m. spalio 22 d. Darbų pakeitimo aktą Nr. 1 (priedas) nurodytas aplinkybes sutarę atlikti papildomus rangos darbus, kurių vertė yra 210 953,38 Eur su PVM (du šimtai dešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt trys eurai ir 38 ct).

- Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 992 669,92 Eur su PVM (devyni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai ir 92 ct).

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Susitarimo priedas – Darbų pakeitimo aktas Nr. 1, 1 byla.

Užsakovas                                                       Rangovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos    UAB „Kauno keliai“

Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas                    R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas

Juridinio asmens kodas: 188756386                Juridinio asmens kodas: 135640993

A. s. LT684010042503105304                        PVM mok. k. LT356409917

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius                A. s. LT517044060003897125

Banko kodas 40100                                         AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (+370 37) 30 55 03                                   Tel.+370 61492158

El. p. info@krs.lt	                              El.p. info@kaunokeliai.lt

Administracijos direktorius	         Generalinis direktorius

Mantas Rikteris                                                 Ramūnas Šilinis