SUSITARIMAS DĖL 2021-07-08 SUDARYTOS SUTARTIES NR. R-04E-147-2021

PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

2021 m. rugpjūčio 4 d., Klaipėda

AB „Klaipėdos energija“, juridinio asmens kodas 140249252, PVM mokėtojo kodas LT402492515, registruotos buveinės adresas Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano Katino, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Sanresa“, juridinio asmens kodas 304555372, PVM mokėtojo kodas LT100011525616, registruotos buveinės adresas Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“, atstovaujama direktoriaus Artūro Čečkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie Šalių 2021 m. liepos 8 d. sudarytos Klaipėdos elektrinės mazuto įrenginių išvalymo ir Klaipėdos rajoninės katilinės mazuto perpylimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. R-04E-147-2021 (toliau – Sutartis), dėl Paslaugų suteikimo termino pratęsimo.

Šalys atsižvelgdamos į aplinkybes, išdėstytas Paslaugų teikėjo 2021-08-02 rašte Nr. 01, nustačius, kad paslaugų teikimo metu nustatytos naujos aplinkybės, išdėstytos Paslaugų teikėjo rašte Nr. 01 ir Užsakovo rašte Nr. R-02E-1610, vadovaujantis Sutarties BD 13.1 punktu bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 3 p., t. y. atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, kurių Sutarties Šalys negalėjo numatyti, susitaria:

- Pratęsti Sutarties SD 5.1 nustatyta paslaugų atlikimo terminą vieno mėnesio laikotarpiui;

- Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti;

- Susitarimas įsigalioja jį pasirašius Sutarties Šalims ir yra neatskiriama Sutarties dalis;

- Susitarimas pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovas AB „Klaipėdos energija“ Danės g. 8, LT-92109, Klaipėda Įmonės kodas: 140249252 PVM kodas: LT402492515 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras A.s. Nr. LT857044060000708123 Tel. Nr.: 8 (46) 410850 Faksas: 8 (46) 410870 El. paštas: klenergija@klenergija.lt Generalinis direktorius Antanas Katinas (pareigos, vardas, pavardė, parašas) - V. | Paslaugų teikėjas UAB „Sanresa“ Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius Įmonės kodas: 304555372 PVM kodas: LT100011525616 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras A.s. Nr. LT354010051003948830 Tel. Nr.: +37061483986 El. paštas: arturas@sanresa.lt Direktorius Artūras Čečkauskas (pareigos, vardas, pavardė, parašas) - V. |
| --- | --- |