## Papildomas susitarimas prie 2025 m. GEGUŽĖS 16 d. STATYBOS RANGOS sutartIES Nr. S6-32 „GASPARIŠKIŲ G., UTENOJE, REKONSTRAVIMO/NAUJOS STATYBOS DARBAI“

2025 m. lapkričio 20 d. Nr. S6-95

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir UAB „MELINGOS“ KELIAI, įmonės kodas 167600971, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 2025 m. gegužės 16 d. rangos darbų sutarties Nr. S6-32  „Gaspariškių g., Utenoje, rekonstravimo/naujos statybos darbai“ (toliau – Sutartis) Specialiųjų sąlygų 10 punkto ir Bendrųjų sąlygų 10.4.1, 10.7, 10.9 papunkčių nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

- Atlikti papildomus darbus, kurių kaina – 754,20 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 20 ct) be PVM arba 912,58 (devyni šimtai dvylika eurų, 58 ct) su PVM (priedas Nr. 11.1).

- Atsisakyti vykdyti darbus, kurių kaina – 496,27 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 27 ct) be PVM arba 600,49 (šeši šimtai eurų, 49 ct) su PVM (priedas Nr. 11.2).

- Šiuo Susitarimu numatomų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės.

- Atsižvelgiant į Susitarimo 1 ir 2 punktus, pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Sutarties kaina 633290,99 Eur be PVM; PVM - 132991,11 Eur; 766282,10 Eur su PVM.“

- Pakeisti 2025 m. gegužės 16 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. S6–32 ,,Gaspariškių g., Utenoje, rekonstravimo/naujos statybos darbai“ (toliau – Sutartis) 7 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ (priedas Nr. 11.4).

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame papildomame susitarime (toliau - Susitarimas), galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

- Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.

- Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

- Priedai:

  - Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 1, 1 lapas.

  - Nevykdomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2, 1 lapas.

  - Sąnaudų kiekių žiniaraštis, A laida, 12 lapų;

  - Įkainotas veiklų sąrašas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija Kodas 188710442 Nėra PVM mokėtoja Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Utenio a. 4, 28503 Utena A. s. Nr. LT954010051005600727 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel.: +370 389 616 20 El. paštas: info@utena.lt | Rangovas UAB „MELINGOS“ KELIAI Kodas 167600971 PVM mokėtojo kodas LT676009716 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai A. s. Nr. LT497300010002550856 Bankas AB Swedbank Banko kodas 73000 Tel.: +370 618 81533 El. paštas: info@melingoskeliai.lt |
| --- | --- |

Paulius Čyvas	Gediminas 	Pranskūnas

Administracijos direktorius	Direktorius