PROJEKTAS „VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“

NR. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

INTERNETINĖS  SVETAINĖS WWW.GLOBOSCENTRAI.LT /GLOBOS CENTRŲ MAINŲ INFORMACINĖS SISTEMOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, VYSTYMO IR PALAIKYMO

PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2021 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 14-125

Vilnius

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios direktorių, Vitos Šulskytės, veikiančios pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus 2018 m. kovo 28 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 293 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Pirkėjas), ir BTT Group, UAB, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Donato Zavecko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu šioje Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje (toliau – Sutartis) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – atitinkamai Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų aprašu, sudarė šią Sutartį ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Šia Sutartimi Pirkėjas perka, o Paslaugų teikėjas parduoda (įsipareigoja teikti) Globos centrų mainų informacinės sistemos techninės priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugas (1-oji pirkimo dalis) ir Internetinės svetainės www.globoscentrai.lt techninės priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugas (2-oji pirkimo dalis) (toliau – paslaugos).

  - Reikalavimai paslaugoms ir kiti su paslaugų teikimu susiję reikalavimai yra nurodyti Sutarties priede „Globos centrų mainų informacinės sistemos / internetinės svetainės www.globoscentrai.lt techninės priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – priedas).

  - Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- SUTARTIES KAINA

  - Sutarties kaina 23 232,00 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt du eurai ir 0 ct), įskaitant 21 % pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) (1-osios ir 2-osios pirkimo dalies kaina – po 11 616,00 Eur su PVM), - atitinka Paslaugų teikėjo pasiūlymo kainą.

  - Paslaugų apimtis ir kaina:

2.2.1. taikoma 1 pirkimo daliai:

| Paslaugos pavadinimas | 1 mėnesio paslaugų kaina, Eur be PVM | 1 mėnesio paslaugų kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- |
| Globos centrų mainų informacinės sistemos techninės priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugos | 800,00 | 968,00 |

2.2.2. taikoma 2 pirkimo daliai:

| Paslaugos pavadinimas | 1 mėnesio paslaugų kaina, Eur be PVM | 1 mėnesio paslaugų kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- |
| Internetinės svetainės www.globoscentrai.lt techninės priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugos | 800,00 | 968,00 |

  - Į sutarties kainą (įkainį) įeina visi mokesčiai, įskaitant PVM, ir visos Paslaugų teikėjo išlaidos, galinčios turėti įtakos kainai ar galinčios atsirasti vykdant Sutartį, įskaitant mokėjimo dokumentų pateikimo per „E.sąskaita“ kaštai.

  - Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Paslaugų kainos yra fiksuotos ir nustatytos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Paslaugų kainos dėl rinkos kainų lygio pasikeitimo ar mokesčių pasikeitimo nebus perskaičiuojamos.

- ATSISKAITYMŲ TVARKA

  - Paslaugų suteikimas kas mėnesį įforminamas Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo pasirašomu paslaugų perdavimo–priėmimo aktu ir PVM sąskaita faktūra.

  - Pasirašydamas paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, Pirkėjas patvirtina, kad paslaugos suteiktos tinkamai.

  - Už tinkamai kas mėnesį suteiktas paslaugas Pirkėjas su Paslaugų teikėju atsiskaito pagal iš Paslaugų teikėjo gautą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

  - PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodomas Sutarties numeris ir Sutarties sudarymo data. Paslaugų teikėjas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties 10.3.1 papunktyje. Nesant objektyvių galimybių PVM sąskaitą-faktūrą pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, ją Paslaugų teikėjas turi pateikti tik Sutarties 10.3.1 papunktyje nurodytu elektroniniu paštu ir info@vaikoteises.lt

- ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - teikti Pirkėjui paslaugas, atitinkančias Sutartyje ir priede nustatytus reikalavimus, pagal Sutarties 2.2 papunktyje nurodytą paslaugų kainą, savo rizika ir sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias;

    - nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui teikti paslaugas;

    - Sutarties priede nurodytais terminais ir sąlygomis pašalinti visus ir bet kokius paslaugų teikimo trūkumus;

    - atlyginti nuostolius, padarytus sutartinių įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu;

    - užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

    - Pirkėjui raštu paprašius grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

    - derinti su Sutarties įgyvendinimu susijusius veiksmus su Pirkėju;

    - vykdyti Pirkėjo nurodymus, būtinus tinkamam Sutarties įvykdymui ir (ar) jos trūkumų pašalinimui;

    - neperduoti ar kitaip perleisti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be Pirkėjo raštiško sutikimo;

    - užtikrinti, kad paslaugas teiks specialistas: Vytenis Sakalauskas;

    - užtikrinti, kad Sutarties 4.1.11 punkte nurodytas Paslaugų teikėjo specialistas dalyvaus vykdant Sutartį. Specialistas gali būti pakeistas kitu specialistu tik dėl objektyvių priežasčių (jam susirgus, susižalojus, patyrus traumą) ar specialistui atsisakius teikti paslaugas. Naujas specialistas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei ta, kuri buvo nustatyta viešojo pirkimo dokumentuose. Paslaugų teikėjas prašymą dėl Sutartyje nurodyto specialisto keitimo kitu specialistu Pirkėjui pateikia raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, nurodydamas tokio keitimo priežastis. Kartu su prašymu Paslaugų teikėjas turi pateikti ir specialisto raštą, kuriame specialistas nurodo priežastį, dėl kurios atsisako teikti paslaugas (jei specialistas atsisako toliau teikti paslaugas). Sutartyje nurodyto specialisto pakeitimas kitu specialistu įforminamas raštu Šalims pasirašant atskirą susitarimą

  - Pirkėjas įsipareigoja:

    - bendradarbiauti su Paslaugų teikėju ir suteikti jam visą turimą informaciją, kuri būtina tinkamam Sutarties įvykdymui;

    - priimti Sutartyje nurodytus reikalavimus atitinkančias paslaugas ir už jas sumokėti Paslaugų teikėjui Sutartyje nustatyta tvarka;

  - Šalys įsipareigoja teikti viena kitai Sutarties vykdymui visą reikalingą informaciją.

  - Šalys įsipareigoja laikyti paslaptyje bet kokią techninę, komercinę, finansinę ar kitokio pobūdžio informaciją, perduotą viena kitai, taip pat informaciją apie šią Sutartį ir imtis visų priemonių, kad gauta informacija nepatektų tretiesiems asmenims Sutarties galiojimo terminu ir neribotą laikotarpį po to.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Šalis, nevykdžiusi arba netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius.

  - Paslaugų teikėjas atsako Pirkėjui už netinkamą Sutarties priede nustatytų reikalavimų vykdymą. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo neatlygintinai pašalinti trūkumus per Pirkėjo nustatytą terminą ir atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius.

  - Paslaugų teikėjas nesuteikęs paslaugų nustatytais terminais ar nepagrįstai uždelsęs Pirkėjo nurodytą trūkumų pašalinimo terminą, moka Pirkėjui baudas, nurodytas šioje lentelėje:

| Baudos atvejis | Baudos dydis |
| --- | --- |
| 1. Užsakymo įvertinimo pateikimas, pažeidžiant Sutarties priedo lentelės „Perkamų Paslaugų suteikimo terminai“ 1.2 punkte nurodytą terminą. | 50 Eur už kiekvieną pavėluotą kiekvieno užsakymo įvertinimo darbo dieną |
| 2. Užsakymo įgyvendinimo pateikimas, pažeidžiant Sutarties priedo lentelės „Perkamų Paslaugų suteikimo terminai“ 1.5 punkte nurodytą terminą. | 50 Eur už kiekvieną pavėluotą užsakymo dieną |
| 3. Reakcijos į Sutrikimus ir/arba Sutrikimų šalinimo laikas pažeidžiant Sutarties priedo lentelės „Perkamų Paslaugų suteikimo terminai“ 2.2 ir 2.3 punktuose nurodytus terminus. | 50 Eur už kiekvieną pavėluotą Kritinio lygio Sutrikimo darbo valandą. 20 Eur už kiekvieną pavėluotą Aukšto lygio Sutrikimo šalinimo darbo valandą. 5 Eur už kiekvieną pavėluotą Vidutinio lygio Sutrikimo šalinimo darbo valandą. |

  - Pirkėjas uždelsęs atsiskaityti už suteiktą paslaugą šioje Sutartyje numatytu terminu, Paslaugų teikėjo reikalavimu, moka Paslaugų teikėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Šalys neatsako už tai, kad laiku nevykdomi Sutartiniai įsipareigojimai, ir už šį laiką nemokamos baudos bei delspinigiai, jei šalys negali vykdyti Sutarties dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

  - Paslaugų teikėjas atsako už nuostolius, Pirkėjo patirtus dėl Paslaugų teikėjo veiksmų ar neveikimo pagal Sutartį.

  - Sutartį nutraukus dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Pirkėjui mokama 10 (dešimt) proc. dydžio bauda nuo Sutarties 2.1 punkte sumos.

- NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

  - Šalys nėra atsakingos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, kurių negalima numatyti arba išvengti ar kuriomis nors priemonėmis pašalinti, kurios atsirado po sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos ir patvirtinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis“.

  - Jei kuri nors sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

  - Jei bent viena sutarties šalių bus paveikta nenugalimos jėgos aplinkybių ir dėl to nesugebės įvykdyti šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, ši šalis raštiškai turėtų informuoti kitą šalį apie susiklosčiusias aplinkybes ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po įvykio. Laiku nepranešus kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, nukentėjusioji šalis neturės teisės naudoti tokių aplinkybių kaip pasiteisinimo.

  - Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą

  - Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau kaip vieną mėnesį, kiekviena šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti sutartį.

- GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

  - Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abiejų Sutarties Šalių derybomis. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

- SUBTEIKĖJŲ IR/AR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

8.1 Sutarties vykdymui gali būti pasitelkiami subteikėjai ir/ar specialistai. Paslaugų teikėjas privalo pateikti Pirkėjui informaciją apie žinomus subteikėjus ir/ar specialistus (jeigu jie pasitelkiami): subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tokia informacija turi būti pateikta ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti.

8.2. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos pasikeitimą, taip pat apie naujus subtiekėjus ir/ar specialistus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant Sutartį. Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subtiekėjo (specialisto) keitimo kitu subtiekėju (specialistu) arba dėl naujų subtiekėjų (specialisto) pasitelkimo, Pirkėjui pateikiamas raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, nurodant tokio keitimo priežastis. Naujas subtiekėjas (specialistas) turi atitikti visus subtiekėjui (specialistui) pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus (jei tokie reikalavimai buvo keliami) ir turi būti pateikiami šių reikalavimų atitikimą pagrindžiantys dokumentai.

8.3. Subteikėjas ir/ ar specialistas gali būti keičiami tik šiais atvejais:

8.3.1. kai Paslaugų teikėjo subteikėjas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;

8.3.2. kai Paslaugų teikėjo subteikėjas ir/ ar specialistas dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams Paslaugų teikėju, subteikėjui ir/ ar specialistui atsisakius teikti Paslaugas, specialistui susirgus, susižeidus ir pan.) nebegali teikti Paslaugų.

8.4. Be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo Paslaugų teikėjas neturi teisės perleisti jokios naudos ar intereso pagal Sutartį, sudaryti subteikimo sutarties, išskyrus atvejį, kai Paslaugų teikėjo bankui perleidžiamos pagal sutartį sumokėtinos lėšos. Sutikimas duodamas tik dėl tų paslaugų, dėl kurių sudaroma subteikimo sutartis. Subteikėjų, nenumatytų Paslaugų teikėjo pasiūlyme, kandidatūras ir jų teikiamas paslaugas Paslaugų teikėjas privalo iš anksto suderinti su Pirkėju.

- SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Vykdant Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai nedaro įtakos šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimui, galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: Sutarties šalių rekvizitai, asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, pakeitimas, techninės klaidos, taisomos Sutarties nuostatos, kurios prieštarauja imperatyviems teisės aktų reikalavimais (sudaryta Sutartis neatitinka pirkimo sąlygų ar (ir) pateikto pasiūlymo, todėl ją reikia keisti taip, kad šiuos dokumentus atitiktų). Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu raštišku šalių susitarimu.

  - Pirkėjas vienašališkai turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

    - Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

    - atsiranda Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytos aplinkybės;

    - Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba tampa nemokus.

  - Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį raštu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjusi kitą Sutarties šalį ir pateikusi motyvus. Nutraukdamos Sutartį Šalys turi viena su kita atsiskaityti.

  - Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų, o jei mokėtinų sumų nėra, Paslaugų teikėjas baudą privalo sumokėti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo.

  - Sutartį nutraukus dėl Paslaugų teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktą paslaugą, Paslaugų teikėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

  - Jei Pirkėjas nutraukia Sutartį, jis privalo atlyginti visas išlaidas, susidariusias dėl Paslaugų teikėjo jau suteiktų paslaugų iki Sutarties nutraukimo momento.

- KITOS SĄLYGOS

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 13 (trylika) mėnesių, o garantinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško tokių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data.

  - Šalys paskiria savo atstovus, atsakingus už sutarties vykdymą:

10.3.1.	įgaliotas Pirkėjo atstovas: Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ administratorė Daiva Steponavičienė, tel. +37062084757, daiva.steponaviciene@vaikoteises.lt .

10.3.2. 	įgaliotas Paslaugų teikėjo atstovas: Dominykas Palšis,  dominykas.palsis@bttcloud.com.

10.4.	Pirkėjas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas skiria: Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ viešųjų pirkimų specialistę Ievą Puodžiutę.

10.5.	Ši Sutartis yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir yra jais reglamentuojama.

10.6. Neatskiriama Sutarties dalis yra Sutarties priedas „Globos centrų mainų informacinės sistemos bei internetinės svetainės www.globoscentrai.lt techninės priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugų techninė specifikacija“.

10.7.	Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

10.8.	Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

10.9. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu, kurjeriu, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

10.10. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant šią Sutartį, įskaitant autorines turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (išskyrus neturtines autorių teises), yra Pirkėjo nuosavybė. Jei suteikiant paslaugas sukuriami rezultatai ar jų dalis yra autorių teisių objektai pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Paslaugų teikėjas kartu su visais rezultatais visam laikui perduoda Pirkėjui Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytas išimtines autorių turtines teises į minėtus autorių teisių objektus Lietuvoje ir už jos ribų bei leidžia paslaugų gavėjui naudoti minėtus autorių teisių objektus visais Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytais būdais. Jeigu Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugą naudojasi trečiųjų šalių sukurtais autorių teisių objektais, tuo atveju Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad teikiant paslaugą panaudotų trečiųjų šalių sukurtų autorių teisių objektų turtinės autorinės teisės pereina perkančiajai organizacijai ta pačia apimtimi kaip ir Paslaugų teikėjo pagal Sutartį sukurto paslaugos rezultato turtinės teisės.

- ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| PIRKĖJAS Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Labdarių g. 8, LT-01120 Vilnius Įmonės kodas 188752021 A/S LT737300010002466034 AB Swedbank bankas Banko kodas 73000 Tel.: (8 5) 231 0928 El. p. info@vaikoteises.lt Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių Vita Šulskytė ___________________ Parašas | PASLAUGŲ TEIKĖJAS BTT Group, UAB Eigulių g. 16, 2 aukštas, LT-03150 Vilnius 300665914 LT100003105219 A/S LT100003105219 AB Swedbank bankas Banko kodas 73000 Tel.: +370 5 203 4385 El. p. info@bttcloud.com Direktorius Donatas Zaveckas ___________ Parašas |  |
| --- | --- | --- |

PROJEKTAS „VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“ NR. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

INTERNETINĖS  SVETAINĖS WWW.GLOBOSCENTRAI.LT BEI GLOBOS CENTRŲ MAINŲ INFORMACINĖS SISTEMOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, VYSTYMAS IR PALAIKYMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) kartu su partneriais – 60 savivaldybių administracijų ir 66 globos centrais, vykdydama projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 (toliau – Projektas), numato įsigyti Globos centrų mainų informacinės sistemos techninės priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugą, kuri palengvintų duomenų perdavimo procesą, taupytų laiko resursus ir efektyvintų darbą. Šiame etape taip pat ketinama nusipirkti internetinės svetainės techninės priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugą, kurios dėka internetinė svetainė taps informatyvesnė, esami patobulinti funkcionalumai leis pritraukti daugiau vartotojų, projekto administravimo duomenų perdavimo sistemai su išplėstu funkcionalumu ir sinchronizacija į svetainę www.globoscentrai.lt.

- NAUDOJAMI TERMINAI, SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Nr. | Sąvoka/ Sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Perkančioji organizacija arba Pirkėjas | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
| 1.2. | Sistema | Dokumente naudojama sąvoka apimanti internetinės svetainės www.globoscentrai.lt bei globos centrų mainų informacinės sistemos |
| 1.3. | Mainų informacinė sistema | Globos centrų mainų informacinė sistema yra organizacinės ir valdymo procesų pagalbinė priemonė, efektyviam informacijos išteklių valdymui ir naudojimui, darbuotojų profesinės komunikacijos aplinkos formavimui. |
| 1.4. | WEB arba Tinklalapio sistema | Dokumente naudojama sąvoka apimanti visas Tinklalapio sistemos komponentes |
| 1.5. | Modulis | Programinės įrangos pagrindinės funkcinės dalys (komponentės), iš kurių susideda visa Sistema |
| 1.6. | Tiekėjas | Ūkio subjektas, su kuriuo bus pasirašyta Sistemos ir (ar) Tinklapio techninės priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugų pirkimo sutartis (toliau – Sutartis) |
| 1.7. | Vartotojas | Pirkėjo darbuotojas ar išorinis klientas, kuriam suteikta teisė naudoti Sistemą |
| 1.8. | Priežiūra | Sistemos nenutrūkstamo veikimo užtikrinimas, klaidų ir sutrikimų šalinimas, darbingumo atkūrimas, Sistemos aptarnavimo veiklos, programinės įrangos skirtų Sistemos veikimo patikimumo didinimui, realizavimas, konsultacijos eksploatacijos klausimais. |
| 1.9. | Vystymas | Sistemos funkcionalumo pokytis, plėtra, integracijų su kitomis informacinėmis sistemomis kūrimas ir adaptavimas, esminių architektūrinių pokyčių įgyvendinimas. Vystymo paslaugos teikiamos Pirkėjo ir Tiekėjo suderintais Darbų užsakymais. |
| 1.10. | Sutrikimas | Visiškas arba dalinis Sistemos veikimo sutrikimas, kai visa Sistema arba atskiros jos dalys nebeatlieka tų funkcijų, kurias atlikdavo iki sutrinkant Sistemos darbui, arba įvyksta klaida Sistemos Modulyje, dėl kurios visai arba iš dalies neįmanoma atlikti tam tikrų Sistemos funkcinėje specifikacijoje (dokumentacijoje) numatytų funkcijų, arba šios funkcijos pateikiami rezultatai yra klaidingi. |
| 1.11. | Service Desk | Programinė įranga, kurios pagalba realiu laiku yra organizuojamas nuotolinis sutrikimų registravimas ir jų šalinimo kontrolė, taip pat Sistemos priežiūros bei vystymo darbai. |
| 1.12. | Darbo valanda | Darbo dienos metu dirbamos valandos. |
| 1.13. | Darbo diena | Pirkėjo ir Tiekėjo suderintas nepertraukiamas darbo laikas: I-V nuo 8:00 iki 17:00 val. |
| 1.14. | Reakcijos laikas | Tai laikas nuo momento, kai Pirkėjas nustatyta forma praneša Tiekėjui apie Sutrikimą, iki momento, kai Tiekėjas realiai pradeda Sistemos sutrikimo analizės/ šalinimo darbus, prieš tai patvirtinęs informacijos apie Sutrikimą gavimą |
| 1.15. | Sutrikimo pašalinimo laikas | Tai laikas nuo momento, kai baigėsi Reakcijos laikas, iki momento, kai Sistemos Sutrikimo pašalinimo faktas patvirtinamas Pirkėjo atstovo. |
| 1.16 | Darbų užsakymas | Pirkėjo ir Tiekėjo suderinti Sistemos vystymo darbai, įskaitant apimties apibrėžimą, sąmatą, įgyvendinimo terminus bei kitas sąlygas. Darbų užsakymu pagrindu teikiamos Sistemos vystymo paslaugos. |
| 1.17 | Išeities kodas | Angl. k. Source code. Programinis kodas, apimantis Sistemos specializuotų bei adaptuotų Modulių realizaciją. |
| 1.18 | Defektas | Tai atitinkamo funkcionalumo, kuris anksčiau funkcionavo tinkamai neveikimas, dėl Tiekėjo kaltės. Sistemos Sutrikimo variantas. |

- PERKAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimą sudaro 2 atskiros pirkimo dalys:

- Globos centrų mainų informacinės sistemos techninė priežiūra, vystymas ir palaikymas.

- Internetinės svetainės www.globoscentrai.lt techninė priežiūra, vystymas ir palaikymas.

  - Pirma pirkimo dalis – Globos centrų mainų informacinės sistemos techninės priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugos:

Sistemos paskirtis: Sistema yra organizacinės ir valdymo procesų pagalbinė priemonė, efektyviam informacijos išteklių valdymui ir naudojimui, darbuotojų profesinės komunikacijos aplinkos formavimui.

Pagrindiniai sukurtos sistemos tikslai yra šie:

- Sumažinti laiką skirtą atlikti organizacinius, valdymo ir įprastinius darbo procesus;

- Vienos informacinės sistemos formavimas ir reikalingos informacijos teikimas pagal atskirų naudotojų grupių poreikius;

- Darbuotojų ir įstaigos vidaus ryšių gerinimas;

- Informacijos suteikimas darbuotojams.

Įsigyjamų sistemos paslaugų tikslas: užtikrinti Projekto sistemos atnaujinimą ir funkcionalumo modifikavimą, įdiegimą ir testavimą. Esamų priemonių tobulinimu ir naujų sukūrimu siekiama užtikrinti sistemos naudojimo patogumą, efektyvų sistemos duomenų tvarkymą ir konsultacinę pagalbą sistemos naudotojams.

Bendri reikalavimai:

- Visa reikiama informacija viešajai prieigai turi būti užtikrintai sinchronizuojama su internetiniu puslapiu: www.globoscentrai.lt.

- Esamų globos centrų mainų informacinės sistemos funkcionalumų tobulinimas, atsižvelgiant į vartotojų pateiktus siūlymus, siekiant kad naudojimasis Globos Centro mainų sistema būtų lengvinantis Projekto įgyvendinimo procesus;

- Globos centrų mainų informacinės sistemos funkcionalumų pritaikymas, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus;

- visi kiti Pirkėjo pateikti užsakymai, esant poreikiui tobulinti ir vystyti globos centrų mainų informacinę sistemą, siekiant įgyvendinti Projekto tikslus bei pasiekti numatytus Projekto rezultatus.

Sistemoje yra įdiegtos šios funkcijos:

- Paskyra, skirta projektų vadovams ar su tuo projektu dirbantiems darbuotojams;

- Bendra įstaigos informacija – „Globos centro kortelė“;

- Vartotojo paskyra;

- Globos centro suteiktų paslaugų ataskaitos;

- Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (ataskaitos);

- Užduočių funkcionalumas;

- Naujienų ir klausimų blokas;

- Dažniausiai užduodamų klausimų blokas;

- Budintys globotojai.

Toliau plačiau apie jau įdiegtus įdiegimus Modelių aprašymuose:

Modulis:  „Globos centro kortelė“:

Šią informaciją gali pasiekti dvi grupės darbuotojų: finansininkas/ direktorius ir analitikas/ psichologas.

Globos namų finansininkas turi galimybę parengti finansinę ataskaitą ir užpildyti „Globos centro kortelę“

Finansinėje ataskaitoje yra galimybė pridėti komentarą, dokumentą ir siųsti ataskaitą projektų vadovui. Nusiųsta ataskaita turi galimybę skaityti (angl. Read) funkciją, o rašymo (angl. Write) funkcija išjungta.

Finansinių ataskaitų būsenos:

- Raudona – ataskaita nepateikta;

- Geltona – ataskaita pateikta, bet nepatvirtinta (statusas priskiriamas po ataskaitos išsiuntimo projektų vadovui);

- Žalia – ataskaita pateikta ir patvirtinta projektų vadovo.

„Globos centro kortelė“ turi galimybę įvesti šiuos duomenis – padalinio pavadinimas, regionas, adresas, prižiūrimų vaikų skaičius, bendras 3 metų biudžetas ir lentelė, kurioje finansininkas ir/ arba direktorius pildo informaciją. Kiekvienoje lentelės dalyje yra vertės: „Planas“, „Faktas“ ir „Balansas“.

„Planas“ – vertė, kuri turi būti pasiekta praėjus 3 metams. „Faktas“ – šiuo metu esama situacija. „Balansas“ – skirtumas tarp „Planas“ ir „Faktas“.

Už paslaugų kokybę atsakingi pirkėjo darbuotojai (specialistai, psichologai ir t.t.) turi turėti galimybę paruošti ir pateikti atsakingiems asmenims ataskaitą apie per mėnesį suteiktas paslaugas. Ataskaitą apie suteiktas paslaugas turi sudaryti ši informacija: asmuo, kuris atsakingas už paslaugų kokybę, specialistai dalyvaujantys paslaugos tiekime ir paslaugos gavėjo informacija. Lentelėje pateikiami ataskaitiniu laikotarpiu teikiamų paslaugų skaičius.

Ataskaitų funkcionalumas:

- Redaguoti – atidaryti, peržiūrėti, pildyti;

- Išsaugoti – į ataskaitą įrašytų duomenų išsaugojimas;

- Siųsti – ataskaitos siuntimas projektų vadovams.

Modulis: “Projektų vadovo paskyros funkcionalumo uždaviniai“:

Projektų vadovo paskyrai turi priklausyti šie specialistai: administratorius, projektų vadovas, atsakingas už paslaugų kokybę specialistas.

Projektų vadovai turi turėti galimybę siųsti instrukcijas į „Globos centro kortelė“, įvertinti ataskaitas ir matyti analizę pagal regionus. Atsakingi asmenys turi turėti galimybę matyti teikiamų paslaugų ataskaitą. Administratorius turi turėti galimybę kurti paskyras, skelbti klausimus „Dažniausiai užduodami klausimai“ paskyroje ir skelbti naujienas.

Projektų vadovo funkcionalumas:

- Užsakymai - kurti užsakymus, kuriuose turėtų galimybę pasirinkti paslaugos gavėją iš sąrašo, pridėti komentarą, dokumentą. Persiųsti užsakymą atsakingiems asmenims tiesiogiai pranešimų gavėjo el. pašto adresu;

- Ataskaitos – galimybė peržiūrėti projektų vadovams siunčiamą finansinę projekto ataskaitą ir pakeisti būseną į „Priimtas“ ar „Atmestas“. Pasirinkus būseną „Priimta“ ataskaitai turi būti priskirta „Žalia“ būsena. Pasirinkus būseną „Atmestas“ turi atsirasti komentaro laukas, kuriame parašoma atmetimo priežastis. „Atsisiųsti“ – galimybė atsidaryti pridėta PDF dokumentą.

- Analitika – turi būti galimybė matyti tiek pagal regioną, tiek visos Lietuvos duomenų ataskaitas.

Administratoriaus funkcionalumas:

- Turi turėti galimybę kurti sistemoje papildomus padalinius ir informaciją apie juos: pavadinimas, regionas, adresas;

- Sukurti naujas vartotojo paskyras. Įvesti informaciją apie naują vartotoją: rolė, vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. pašto adresas, padalinys;

- Dažniausiai užduodami klausimai – administratorius turi turėti galimybę sukurti, koreguoti, paskelbti klausimus. Klausimą sudaro ši informacija: komentaras, pridėti dokumentai, gavėjai. Padaliniai turi turėti galimybę siųsti klausimą projektų vadovams, administratorius turi turėti galimybę atsakyti tiesiogiai į klausimą arba paskelbti klausimą visiems padaliniams ir pateikti atsakymą.

- Naujienų skelbimas – administratorius turi turėti galimybę skelbti naujienas, kurių forma: pavadinimas ir tekstas.

Atsakingo už paslaugų kokybę specialisto funkcionalumas:

- Sukurtos užklausos projektų vadovams su galimybe įvesti tekstinę informaciją ir pridėti dokumentus;

- Peržiūrėti ataskaitas, kurias užpildo padaliniai (apie suteiktas paslaugas), galimybė peržiūrėti ataskaitas pagal regionus, darbuotoją ar visą Lietuvą atskirai.

Modulis:  „Naujienos“:

Prisijungdamas vartotojas pateks į pradžios puslapį (angl. Home Page), kuriame turi matyti pateiktas visas naujienas. Šiame puslapyje turi būti galimybė prisijungti prie asmeninės sistemos paskyros. Administratorius šiame puslapyje turi turėti galimybę skelbti naujienas.

Naujienų aprašyme koreguoti tekstą (BOLD, Tarpai ir pan.)

Modulis: „Budintys globotojai“ paskyros funkcionalumo reikalavimai:

Sukurta sistema, kur visi globos centrai gali vesti ir modifikuoti informaciją apie budinčius globotojus. Žemiau esančioje lentelėje pateikti šio funkcionalumo laukai:

Budintys globotojai: po lauko lytis sukurti lauką pažymėti varnelę:

Parengtas budintis globotojas, bet nesudaręs bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties;

Jei pažymi, tada tris laukai tampa neprivalomi (bendradarbiavimo sutarties datos ir su kuria dar sudaręs sutartį;

Statistiniai skaičiai IŠ VISO parengtų budinčių globotojų, bet nesudariusių bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties ir pagal globos centrą kiek tokių yra;

Tinklapyje identifikuoti paruostus Budintys globotojai be sutarčių

Modulis: “Klientų anketos funkcionalumo reikalavimai“:

Užpildyti visi privalomi laukai (išskyrus kur nepažymėta); Globos Centro pasirinkimas abėcėlės tvarka; turi būti laukas KITA įrašyti galimybė

Modulis: „Žemėlapio funkcionalumas“:

Kelių pareigybių atvaizdavimas tinklapyje prie žemėlapio.

Tinklapyje prie žemėlapio, kai yra daugiau darbuotojų, liniuotė pasižiūrėjimui kontaktų  atvaizduojama nuolat, o ne tik užėjus ant kontaktų.

Taip pat jau Sistemoje jau įdiegta:

- įdiegta galimybė suvesti parengtus budinčius globotojus, bet nesudarius bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties.

- Patobulinta pagal poreikį dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) platformą (DUK formuojami pagal temas, potemes; taip pat DUK aprašymo teksto langelis turi užsifiksuoti ir būti atvaizduojamas visas tekstas);

- Sudaryta galimybė Projekto administracijai skelbiant naujieną pridėti failą;

- Globos centrų mainų informacinėje sistemoje Naujienų aprašyme įdiegta galimybė koreguoti tekstą (BOLD, Tarpai ir pan.).

- Sudaryta galimybė Projekto administracijai atmesti Globos centro administratoriaus įdėtą Naujieną su komentaru;

- Sudaryta galimybė Globos centro administratoriui filtruoti kas iš Globos Centro darbuotojų rolę turinčių vartotojų jau suvedė statistines suteiktų paslaugų ataskaitas;

- Sudaryta galimybė suformuoti ir atsispausdinti Budinčių globotojų sąrašą globos centrų mainų informacinėje sistemoje (exel formatu);

- Įdiegtas funkcionalumas, kurio dėka Projekto administracija mato, kuris vartotojas pateikė finansinę ataskaitą ir datą.

- Įdiegta galimybė, kad pranešimus į elektroninį paštą Projekto administracijos vartotojai gautų automatiškai tokiais atvejais:

- kai tik bus pateiktas vartotojo klausimas;

- kai tik bus pasiūlyta įkelti Naujiena;

- informuoti apie pateiktą finansinę ataskaitą, kai globos centro administratorius įkelia po atmetimo naują išlaidas pagrindžiantį dokumentą;

- Įdiegta galimybė, kad pranešimus į elektroninį paštą vartotojai - Globos centro administratoriai gautų automatiškai tokiais atvejais:

- kai tik atmestas jų įkeltas dokumentas (ar finansinė ataskaita, ar statistinė suteiktų paslaugų ataskaita);

- kai paskelbta naujieną, DUK klausimas suformuotas.

  - Antra pirkimo dalis – Internetinės svetainės www.globoscentrai.lt techninės priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugos:

Internetinės svetainės paskirtis: www.globoscentrai.lt yra organizacinės ir valdymo procesų pagalbinė priemonė, efektyviam informacijos išteklių valdymui ir naudojimui, darbuotojų profesinės komunikacijos aplinkos formavimui.

Internetinės svetainės sukūrimo ir vystymo tikslai:

- Sukurtas patrauklaus ir dalykinio dizaino išorinės komunikacijos įrankis, kuris efektyviai viešina globos centrus ir jų paslaugas visoms tikslinėms grupėms.

- Dominančios pagal skirtingus globos centrus informacijos pateikimas vartotojams ieškant pagal savivaldybę žemėlapyje.

- Sukurtos duomenų apsikeitimo funkcijos su vidine mainų sistema, teikiant į internetinę svetainę informaciją pagal pateiktus reikalavimus, palaikymas.

- Užtikrinti duomenų patikrinimą prieš perduodant iš mainų sistemos į www.globoscentrai.lt puslapį.

- Sumažinti laiką skirtą atlikti organizacinius, valdymo ir įprastinius darbo procesus, kuomet duomenys iš globos centrų duomenų mainų sistemos sinchronizuojasi tiesiogiai į internetinę svetainę.

Internetinės svetainės vystymo ir tobulinimo darbai:

- GC mainų sistemoje suprogramuoti Turinio valdymo sistemą (toliau – TVS), kad turinį GC svetainėje galėtų administruoti (įdėti, ištrinti informaciją, nuotraukas ir pan.) administratoriaus rolę turintis vartotojas. Vartotojas turi turėti teisę keisti meniu punktų pavadinimus. „Viskas apie globą“ skiltyje TVS turi leisti pridėti, atimti stulpelius.

- Sukurti naujus puslapius GC svetainėje, kuriuos galima valdyti per TVS

- Sukurti dizainą TVS ir naujiems puslapiams

- Pridėti „persekiojantį: banerį „Susisiek“

- Patobulinti renginių modulį, taip kad TVS būtų galima rinktis ar skelbti naujieną ar renginį, pridėti aptartus funkcionalumus: pvz., naujausi renginiai (pagal renginio datą, ne įvesties datą) ir naujienos (pagal naujienos įvykimo datą, ne įvesties datą) rodomi pirmiausiai; neleisti publikuoti be nuotraukos, nenukarpyti teksto ir pan.

- Kiti pagal poreikį kylantys svetainės pakeitimai / tobulinimai.

- Visi svetainės funkcionalumai, puslapiai ir dizainas vystymo eigoje privalo būti derinami su perkančiąja organizacija.

Plačiau apie jau patobulintą internetinę svetainę www.globoscentrai.lt:

- informacijos apie globos centrą, darbuotojus, budinčius globotojus pagal kiekvieną globos centrą pateikimas vartotojams duomenis tiesiogiai sinchronizuojant iš globos centrų duomenų mainų svetainės;

- naujienų informacijos pateikimas tiesiogiai sinchronizuojant iš globos centrų mainų svetainės. Ofiso administratoriui suteikta galimybė konkretaus globos centro naujieną skelbti arba palikti viešai nepaskelbtą duomenų mainų svetainėje;

- sukurtas atskiras budinčių globotojų puslapis, kurio duomenys sinchronizuojasi iš globos centrų duomenų mainų svetainės bei galima atlikti paiešką pagal visus perkančiosios organizacijos nurodytus kriterijus.

- Patobulintas funkcionalumas naujienų ir nuotraukų kėlimas į puslapį.

- Sukurta galimybė pilnai administruoti teksto ir nuotraukų įrašus.

- Sukurtos ataskaitos apie budinčius globotojus ir pateiktos pagal atskirus reikalavimus puslapyje www.globoscentrai.lt.

- Prie svetainėje pateikiamos informacijos apie budinčius globotojus įdiegta galimybė suteikti spalvas / ženklus prie kiekvieno atvaizduojamo budinčio globotojo informacijos pagal atitinkamus reikalavimus, pateiktus Pirkėjo, taip pat aprašyti spalvų paaiškinimai, taip pat sudaryta galimybė filtruoti budinčius globotojus pagal spalvas /ženklus.

- Užtikrintos duomenų atvaizdavimo taisyklės iš mainų sistemos: Vardas, Pavarde, Pareigybes, Kontaktai.

- Sukurtos galimybės kelių pareigybių atvaizdavimo tinklapyje prie žemėlapio.

- Sukurtas automatinis naujienų dalinimasis socialiniuose tinkluose.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA - Techninės specifikacijos 3.2 ir 3.3 punktuose nurodytos sistemos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos, kurios teikiamos pagal pirkėjo fiksuotą mėnesinį įkainį, apima: - Sistemos darbingumo atkūrimas visiško arba dalinio funkcionavimo Sutrikimo atvejais; - Sistemos Sutrikimų registravimas ir taisymas (šalinimas); - Sistemos dokumentacijos tikslinimas pagal atliktus taisymus; - Sistemos programinės įrangos atnaujinimų (įskaitant ir naujas versijas dėl Sutrikimų taisymo) testavimas ir įdiegimas; Tiekėjo sudiegtų atnaujinimų garantinis taisymas, t. y. Sutrikimų šalinamas Tiekėjo sąskaita, kai Sistemos veikimo optimizavimas, nesusijęs su Sistemos architektūriniais pakeitimais – smulkūs, neesminiai Sistemos programinės įrangos funkcijų ir/ ar Modulių modifikavimo darbai. Defektų šalinimas. Defektų šalinimo įgyvendinimo paslauga laikoma visiškai suteikta, kai Pirkėjo atsakingas asmuo informuoja Tiekėjo atsakingą asmenį apie tai, kad Tiekėjo pateikti rezultatai atitinka pakeitimo užsakyme suformuluotą reikalingą ir įvertinime patvirtintą paslaugą ir defekto ištaisymas įdiegtas į tęstinę aplinką. Taip pat paslauga laikoma visiškai suteikta, jeigu defekto ištaisymas yra įdiegtas į darbinę aplinką ir per 3 mėnesius Pirkėjas neinformavo Tiekėjo apie testavimo metu nustatytus trūkumus. Po informavimo apie nustatytus trūkumus 3 mėnesių laikotarpis, skirtas nustatyti, ar paslauga visiškai suteikta, skaičiuojamas iš naujo. Perėmus Sistemos priežiūrą naujam tiekėjui, defektai nėra traktuojami kaip jo defektai ir jie vėliau taisomi fiksuoto mokesčio rėmuose. Perėmus Sistemos priežiūrą naujam tiekėjui, defektai yra traktuojami kaip jo defektai tais atvejais, kai defektai nustatomi moduliuose ir procesuose, kuriuos naujas tiekėjas keitė, modifikavo, taisė. - Vystymo (naujų modulių projektavimas, programavimo paslaugos bei esamų modulių funkcionalumų tobulinimas) paslaugos, kurios teikiamos pagal fiksuotą mėnesinį įkainį, laikantis šių sąlygų: Išsami esamos sistemos problemų analizė. Tiekėjo atliekami darbai, kai prižiūrimos sistemos programos problemos negalima išspręsti be detalios sistemos programos kodo ir duomenų analizės. Tokie darbai atliekami Sutartyje nustatyta tvarka pateiktų Užsakymų pagrindu; Projektavimo, programavimo ir konfigūravimo darbai. Sistemos pakeitimų kūrimo ir konfigūravimo darbai, reikalingi problemos pašalinimui atlikus išsamią problemos analizę, atliekami Sutartyje nustatyta tvarka pateiktų Užsakymų pagrindu; Diegimo darbai. Sistemos modifikavimas pagal Pirkėjo užsakyme pateiktus darbus. Sistemų pakeitimų, kurie apima reikiamų pokyčių įgyvendinimą, paslaugos teikiamos laikantis šių sąlygų: - Užsakymas – Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo pateikia Tiekėjo paskirtam asmeniui užsakymą (el. paštu arba per Tiekėjo ServiceDesk sistemą), kuriame išdėsto informaciją apie reikiamo pokyčio įgyvendinimo paslaugą; - Įvertinimas – Tiekėjas išsiaiškina užsakyme aprašytą reikalingos paslaugos esmę, apimtį, techninius, funkcinius, saugumo, kokybės ir greitaveikos (įvertina, ar pokytis daro įtaką sistemos techninės įrangos reikalavimams, pajėgumui ir greitaveikai) reikalavimus, įvertina galimą neigiamą poveikį kitoms programos dalims ir kitiems programos moduliams bei Pirkėjo atsakingam asmeniui pateikia įvertinimą, kuriame nurodo įgyvendinimo datą. Tiekėjas, rengdamas įvertinimą, turi įvertinti pokyčio sąveiką su kitais jau testuojamais pokyčiais ir, nurodęs priežastis, pasiūlyti Pirkėjui rekomenduojamą rengiamo pokyčio diegimo eiliškumą. Taip pat Tiekėjas pateikia parengtą pakeitimo detalią specifikaciją, detaliai išdėsto vertinimo kriterijus, sąnaudas, reikalingas paslaugai suteikti. Jei reikia, Tiekėjas savo iniciatyva rengia susitikimus su Pirkėjo darbuotojais, galinčiais patikslinti pakeitimo užsakymo dokumente išdėstytą informaciją. Dokumentacijos parengimas ar atnaujinimas, negali viršyti 10% pokyčio įvertinimo; - Įvertinimo patvirtinimas – Pirkėjo atsakingas darbuotojas, išnagrinėjęs Tiekėjo pateiktą pokyčio įvertinimą, patvirtina jį, jeigu įvertinimas aiškus ir nurodytos sąnaudos tinkamos, jei nusprendžia, kad paslauga yra reikalinga; arba nepatvirtina įvertinimo dokumento, jeigu nusprendžia, kad paslauga yra nereikalinga. Jei įvertinimas yra neaiškus, Pirkėjas gali paprašyti Tiekėją detalizuoti programos pakeitimo įvertinime minimus darbus bei jų finansinį įvertinimą. Tiekėjas privalo atsakyti į Pirkėjo ar jo pasamdytų nepriklausomų ekspertų pateiktus klausimus; - Sprendimas – Tiekėjas, gavęs pokyčio įvertinimo patvirtinimą, su pokyčio iniciatoriumi suderina sprendimo pateikimo terminą po to suteikia pakeitimo užsakyme nurodytas paslaugas bei sutarta forma perduoda patikrinti rezultatus; - Rezultatų (užsakytų pakeitimų, pokyčių) patikrinimas – Pirkėjo atsakingi darbuotojai patikrina Tiekėjo pateiktus rezultatus. Jei nustatoma rezultatų trūkumų, Tiekėjas juos įsipareigoja pašalinti nemokamai ir pateikti visus rezultatus iš naujo patikrinti. Jei nebuvo nustatyta rezultatų trūkumų, apie tai informuojamas Tiekėjo atsakingas asmuo, pasirašomas paslaugų atlikimo aktas; - Pokyčio reikalavimų pakeitimas / papildymas – Pirkėjui pakeitus pokyčio, kurio įvertinimas jau patvirtintas, reikalavimus, yra užsakomas naujas pokytis. Tai gali būti atlikta dviem būdais: - Jei ankstesni reikalavimai nėra keičiami, naujo pokyčio užsakyme yra pateikiami tik nauji reikalavimai. Toliau pokytis administruojamas įprasta tvarka kaip atskiras pokytis; - Jei yra keičiami ankstesni reikalavimai, seno pokyčio yra atsisakoma, o naujajame pokyčio užsakyme yra pateikiami visi reikalavimai. Toliau pokytis administruojamas įprasta tvarka. - Visuose 3.2 ir 3.3 punktuose aprašytuose etapuose – formuluojant ir tikslinant užsakytiną pokytį – Tiekėjas privalo veikti proaktyviai, pagal savo patirtį ir kompetenciją dėti maksimalias pastangas Pirkėjo naudai iš planuojamo pokyčio maksimizuoti, įskaitant, bet neapsiribojant: - patarti dėl Tiekėjui žinomų geriausių praktikų ir sprendimų diskutuojamam poreikiui patenkinti; - pasiūlyti optimaliausią diskutuojamo poreikio įgyvendinimo būdą sistemos architektūros, greitaveikos ir kitais aspektais; - patarti ir siūlyti sprendimus su maksimaliomis funkcionalumų parametrizavimo, kurį galėtų atlikti vartotojas, galimybėmis; - patarti ir siūlyti sprendimus diskutuojamam poreikiui įgyvendinti, kurie sąlygotų sistemos efektyvumo didinimą, didesnę greitaveiką, sistemos procesų spartinimą, sistemos architektūros paprastinimą ir pan. - PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS Tiekėjas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės susipažinti su esama Sistemos būkle, diegimo aplinkomis, dokumentacija, standartinių bei specializuotų Modulių funkcine apimtimi bei Išeities kodu. Sistemos priežiūros paslaugų teikimą Tiekėjas turės organizuoti ir dokumentuoti taip, kad Pirkėjo atstovai turėtų galimybę: Sistemos Sutrikimų lygiai ir reakcijos bei šalinimo laikas: Prioritetas (Sutrikimo lygis); Paaiškinimas; Reakcijos laikas; Sutrikimo šalinimo laikas. 1 prioritetas (Kritinis) *; Sutrikimas (triktis ar klaida), kuris sukelia kritinę problemą (neįmanoma prisijungti ir naudotis programos moduliais, neteisingai atliekamos operacijos (skaičiavimai); netiksliai išsaugomi duomenys; dingsta (ištrinami) duomenys), nesuderinamą su Sistemos tolesniu naudojimu, nes blokuoja kitą funkcionalumą arba dėl šios klaidos Sistema visai neveikia ir negalima teikti paslaugų.; Negali viršyti 1 darbo valandos; Negali viršyti 8 darbo valandų. 2 prioritetas (Aukštas) *; Sutrikimas (klaida), kuri sukelia kritinę problemą (programos moduliai veikia nestabiliai, t. y. Nuolat „lūžta“; skelbiami klaidos pranešimai, reikalaujantys pakartotinio prisijungimo prie WEB; nepriimami / neperduodami duomenys kitoms informacinėms sistemoms) tik vienai Sistemos funkcijai ar Moduliui, tačiau nesustabdo galimybės naudotis visa Sistema – Vartotojas negali atlikti kurio nors konkretaus veiksmo ar naudotis konkrečiu Moduliu ir išgauti jam reikalingą efektą ar rezultatą kitais būdais.; Negali viršyti 4 darbo valandų; Negali viršyti 16 darbo valandų. 3 prioritetas (Vidutinis) *; Sutrikimas (klaida), kuris sukelia labai didelę problemą Vartotojui (pvz.: prarandami tam tikri duomenys; konkreti funkcija neveikia arba veikia tik minimaliai; neįmanoma atlikti programos konkrečios funkcijos ir jos toliau tęsti, bet kitomis programos funkcijomis galima naudotis; neformuojamos / klaidingai formuojamos vidinės ataskaitos; neteisingai (klaidingai) priimami / neteisingai (klaidingai) perduodami duomenys kitoms informacinėms sistemoms), tačiau Vartotojas gali išgauti jam reikalingą efektą ar rezultatą kitais būdais.; Negali viršyti 8 darbo valandų; Negali viršyti 40 darbo valandų. 4 prioritetas (Žemas) *; Sutrikimas (klaida), kuris sukelia matomą, bet ne itin svarbią problemą, nesukelia ryškios žalos, sutrikimai (klaidos), sukeliantys Sistemos vartojimo nepatogumą (pvz., gramatinė klaida programos naudotojo sąsajoje, programos dokumentacijoje; neaiškus naudotojo sąsajos elementų aprašymas ir panašiai); Negali viršyti 16 darbo valandų; Pagal susitarimą. * Negalios kol: Tiekėjas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės susipažinti su esama Sistemos būkle. Sistemos aptarnavimo ir Pirkėjo atstovų konsultavimas Sistemos eksploatacijos klausimais elektroniniu paštu, atvykstant į jų darbo vietą ir kitais šalių sutartais komunikavimo būdais; Sistemos priežiūros paslaugos teikiamos Pirkėjo darbo dienomis, darbo valandomis nuo 8:00 iki 17:00 val., pradedant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Perkamų Paslaugų suteikimo terminai: Nr.; Etapas; Trukmė; Rezultatas. 1.; Vystymo (pokyčių) darbai:. 1.1.; Darbų užsakymo užklausimo pateikimas; -; Pirkėjas pateikia užsakymą Sistemos vystymui per Tiekėjo ServiceDesk sistemą. Užsakyme aprašomas norimas naujas funkcionalumas, funkcionalumo pakeitimai, integracijų su kitomis sistemomis sukūrimas arba adaptavimas, Sistemos architektūros pakeitimai ar kitokie vystymo poreikiai, bendrai apibrėžiant jų apimtį bei tikslus.. 1.2.; Preliminari darbų užsakymo analizė; Iki 3 d. d. nuo Darbų užsakymo pateikimo; Tiekėjas atlieka preliminarų darbo sąnaudų įvertinimą, pateikia galimų įgyvendinimo kalendorinių terminų vertinimą, techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą, Darbų užsakymo įgyvendinimo sąmatą. Pirkėjas derina su Tiekėju vystymo užsakymo reikalavimus.. 1.3.; Darbų užsakymo atšaukimas; Iki 5 d. d. nuo preliminarios analizės rezultatų pateikimo; Pirkėjas gali atšaukti Darbų užsakymą, jeigu pateikti įgyvendinimo terminai, sąmata arba vizija nėra priimtina.. 1.4.; Darbų užsakymo tvirtinimas; Iki 5 d. d. nuo preliminarios analizės rezultatų pateikimo; Pirkėjas patvirtina preliminariosios analizės rezultatus, darbų sąmatą ir vystymo terminus. Pirkėjo ir Tiekėjo pasirašomas arba suderinamas el. būdu Sistemos vystymo Darbų užsakymas. Patvirtinto Darbų užsakymo sąmata turi apimti ir Darbų užsakymo preliminariai analizei.. 1.5.; Darbų užsakymo įgyvendinimas; Priklauso nuo suderintų ir patvirtintų terminų. Vystymo užsakymo arba jo atskirų dalių įgyvendinimas gali užtrukti kelias iteracijas, pristatant tarpinius rezultatus. Skirtingų vystymo užsakymų arba jų dalių įgyvendinimas gali būti tų pačių iteracijų dalis.; Tiekėjas įgyvendina vystymo rezultatus ir testuoja Tiekėjo aplinkoje; Tiekėjas pateikia diegimo paketą su pilnu pakeitimų aprašymu bei diegimo instrukcija Pirkėjas ir (ar) Tiekėjas diegia tarpinius ir/arba galutinius vystymo rezultatus Sistemos testavimo aplinkoje; Pirkėjas testuoja tarpinius ir/arba galutinius vystymo rezultatus Sistemos testavimo aplinkoje; Tiekėjas pašalina aptiktus testavimo metu sutrikimus, klaidas, neatitikimus reikalavimams; Tiekėjas, esant poreikiui, Pirkėjo darbo vietoje arba per nuotolinio ryšio priemones. Paaiškina / nurodo Pirkėjui, kaip turi būti naudojami vystymo rezultatai; Jei informacija apie atliktus darbus nėra Pirkėjui prieinama Service Desk komentaruose bei automatiniuose pranešimuose el. laišku, tokiu atveju Tiekėjas teikia Pirkėjui galutines Sistemos vystymo įgyvendinimo ataskaitas.. 1.6.; Darbų užsakymo rezultatų diegimas; Priklauso nuo suderintų ir patvirtintų terminų; Tiekėjas diegia galutinius vystymo rezultatus Sistemos gamybinėje aplinkoje.. 1.7.; Darbų užsakymo rezultatų priėmimas ir apmokėjimas; Darbų priėmimas 5 dienos nuo diegimo į Pirkėjo gamybinę aplinką; Pirkėjas ir Tiekėjas pasirašo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą už praėjusio mėnesio darbus iki einamojo mėnesio 5 dienos. Jei informacija apie atliktus darbus nėra Pirkėjui prieinama Service Desk komentaruose bei automatiniuose pranešimuose el. laišku, tokiu atveju paslaugų priėmimo-perdavimo akte nurodomi vystymo rezultatai. Tiekėjas pradeda teikti Priežiūros paslaugas, apimant Sistemos vystymo rezultatus.. 2.; Defektų šalinimas:. 2.1.; Defekto registracija; -; Pirkėjas užregistruoja defektą per Tiekėjo ServiceDesk sistemą. Aprašo funkcionalumo defektus.. 2.2.; Defektų šalinimo įgyvendinimas; Paprastas defektas - iki 5 d. d. nuo pranešimo apie defektą pateikimo; Sudėtingas defektas - iki 10 d. d. nuo pranešimo apie defektą pateikimo; Tiekėjas atlieka detalią defekto atsiradimo ir šalinimo analizę; Pašalinus defektus, Tiekėjas atlieka testavimą Tiekėjo aplinkoje; Pirkėjas testuoja rezultatus Sistemos testavimo aplinkoje; Tiekėjas diegia galutinius defektų pašalinimo rezultatus Sistemos gamybinėje aplinkoje.. 2.3.; Ištaisytų defektų darbų priėmimas; Iki 5 d. d. nuo diegimo į Pirkėjo gamybinę aplinką; Pirkėjas ir Tiekėjas pasirašo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.. - Jei Tiekėjas dėl objektyvių priežasčių negali laiku atlikti darbų per šioje techninėje specifikacijoje nurodytus terminus, jis turi informuoti Pirkėją apie priežastis ir atitinkamai suderinti abiem šalims priimtinus terminus; - Pirkėjas savo nuožiūra gali (bet neprivalo) dėl objektyvių priežasčių pratęsti bet kuriuos Vystymo paslaugų teikimo terminus; - Tiekėjas turi užtikrinti reikiamą pagrindinių ekspertų skaičių, atliekant priežiūros, konfigūravimo ir programavimo paslaugas; - Tiekėjas dėl objektyvių priežasčių gali pakeisti pagrindinius ekspertus tik tada, kai konkretų keitimą suderina su Pirkėju ir pateikia dokumentus, patvirtinančius naujo eksperto atitiktį pagrindiniams ekspertams keliamiems reikalavimams (ekspertų keitimo tvarka numatyta Sutartyje); - Pirkėjas neriboja Vystymo paslaugoms teikti reikalingų papildomų (šalia pagrindinių) ekspertų skaičiaus, todėl Vystymo paslaugas gali teikti bet koks Tiekėjo ekspertų skaičius, užtikrinantis šioje techninėje specifikacijoje nurodytus Vystymo paslaugų teikimo terminus; Defektų, atsiradusių dėl Tiekėjo kaltės, šalinimas turi būti atliktas nemokamai tokia pačia tvarka, kuri aprašyta, ir neturi daryti įtakos kitoms teikiamoms paslaugoms (terminui, kainai ir t. t.); - Konsultavimo paslaugos, susijusios su defektais, atsiradusiais dėl Tiekėjo kaltės, turi būti atliekamos nemokamai; - Duomenų pateikimo paslaugos, susijusios su defektais, atsiradusiais dėl Tiekėjo kaltės, turi būti atliekamos nemokamai; - Paslaugos turi būti teikiamos laikantis nustatytų terminų, bet nuo to neturi nukentėti teikiamų paslaugų kokybė; - Konsultacijos Sistemos eksploatacijos klausimais suteikimo laikas (t. y. laikas, per kurį turi būti suteikta konsultacija) neturi viršyti 8 (aštuonių) darbo valandų nuo Pirkėjo paklausimo pateikimo; - Pranešimus apie Sistemos darbo sutrikimus bei užklausas Sistemos eksploatacijos klausimais Pirkėjo atsakingi darbuotojai pateikia Tiekėjui telefonu, el. paštu arba per Pirkėjo sistemą ServiceDesk; - Sistemos priežiūros paslaugos turės būti teikiamos pasitelkiant visas būtinas priemones, kad jos būtų atliktos kokybiškai ir laiku. Esant poreikiui ir Pirkėjui pageidaujant Sistemos priežiūros paslaugos turės būti teikiamos Pirkėjo patalpose, prieinant Pirkėjo testavimo ir/arba gamybinės aplinkos (-ų); - Atlikus Sistemos pakeitimus Tiekėjas turės perduoti Pirkėjui Sistemos dokumentacijos atnaujinimą po atliktų Sistemos atnaujinimų ir/ ar pakeitimų, sąlygotų Sistemos priežiūros paslaugų teikimo; - Tiekėjas, atlikęs Sistemos pakeitimus, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įsipareigoja užtikrinti Sistemos atnaujintų išeities kodų (angl. k. source code) publikavimą saugykloje; - Sistemos atnaujinimai ir/ ar pakeitimai turi būti diegiami Sistemos testavimo aplinkoje, kur turi būti testuojami ir tvirtinami Pirkėjo atstovų. Gamybinėje (darbinėje) aplinkoje atnaujinimai ir/ar pakeitimai turi būti diegiami tik po atskiro Pirkėjo atstovų patvirtinimo. - Pirkėjas savo sprendimu Tiekėjui gali taikyti baudas už netinkamą paslaugų teikimą (už Sutrikimų reakcijos ir šalinimo laikų pažeidimą; už vėlavimą atlikti darbų užsakymo įvertinimą ar suderinto darbų užsakymo įgyvendinimą). - KOKYBĖS REIKALAVIMAI Techninio palaikymo paslaugos turi būti pradėtos teikti per 5 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas visoms paslaugoms, teikiamoms pagal iš Pirkėjo gautus Užsakymus, turi suteikti 12 mėn. garantinį laikotarpį, kurio metu visi aptikti trūkumai, sistemos klaidos ir Kritinės klaidos privalo būti pašalinti Tiekėjo sąskaita. - REIKALAVIMAI SISTEMOS VYSTYMO PASLAUGOMS - Teikdamas Sistemos Vystymo paslaugas, Tiekėjas turės teikti Sistemos priežiūros paslaugas, nemažinant nustatytų paslaugų teikimo reikalavimų; - Tiekėjas, atlikęs Sistemos Vystymą, privalės Pirkėjui pateikti visus su pakeitimu susijusius Sistemos dokumentacijos atnaujinimus t. y. paruošti funkcinių reikalavimų dokumentą (toliau - FRD), kurio pagrindu bus fiksuojami atlikti Sistemos atnaujinimai ir jų aprašymas; - Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo atlikto Sistemos Vystymo dienos, užtikrinti Sistemos atnaujintų išeities kodų (angl. k. source code) publikavimą saugykloje; - Sistemos Vystymo paslaugos turės būti suteiktos, remiantis gerosiomis programavimo ir saugumo nuo įsiskverbimo praktikomis, galutinis programavimo kodas turės būti tvarkingas, lengvai skaitomas, komentuotas ir prasmingas; nauji darbai atliekami laikantis saugumo standarto; - Sistemos Vystymo paslaugos turi būti teikiamos, vadovaujantis 3.3 punkte išdėstyta tvarka; - Faktinė Sistemos vystymo darbų kalendorinė trukmė neturi būti ilgesnė nei 2 (du) kalendoriniai mėnesiai, lyginant su preliminarios analizės rezultate pateiktais įgyvendinimo terminais, nebent vystymo įgyvendinimo eigoje buvo abiejų šalių suderinta kitaip; - Tiekėjas privalės užtikrinti kokybišką ir reikalavimus atitinkantį Sistemos vystymo užsakymo įgyvendinimą. Aptikus Sutrikimus Pirkėjo testavimo metu, Sutrikimai turi būti pašalinami vystymo užsakymo įgyvendinimo rėmuose Tiekėjo sąskaita.