## SUSITARIMAS

DĖL 2025 M. RUGPJŪČIO 19 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-552

SUSTABDYMO

2025 m. lapkričio        d. Nr. U-

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. ltn. Rimo Macutkevičiaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 ir

UAB ,,Anykščių medis“, atstovaujama direktoriaus Gintaro Neironio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2025 m. rugpjūčio 19 d. sudarė paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. U-552 (toliau – Sutartis),

b) Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų ir atsisakyti dalies darbų;

c) Vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 10.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, darbų vykdymas gali būti stabdomas esant ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negali būti atliekami darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės.

Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį, racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, užtikrinti darbų vykdymą, Šalys susitarė:

- Sustabdyti remonto darbų 2 etapo vykdymą nuo 2025 m. lapkričio 25 d. iki kol bus parengta nevykdomų ir papildomų darbų dokumentacija ir pasirašytas susitarimas dėl darbų atnaujinimo.

- Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

- Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

- Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1 egzemplioriumi.

| Užsakovas: LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. +370 278 53 43 Lietuvos kariuomenė Juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT887326716 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Banko kodas 40400 A.s. LT62 40400 63610 001175 Užsakovo vardu Vadas plk. ltn. Rimas Macutkevičius | Rangovas UAB „Anykščių medis” Pylimo g. 38, Vilnius Įm. kodas 154104242 PVM kodas LT542042411 A.s. LT42 4010 0495 0135 3520 AB Luminor bankas tel. +37060656835 el. paštas gintarasneironis@gmail.com Rangovo vardu Direktorius Gintaras Neironis |
| --- | --- |