| JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Biudžetinė įstaiga, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, telefonas (8 349) 61 394, faksas (8 349) 50 012, el. paštas administracija@jonava.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769070 |  |
| --- | --- |
| UAB „Urban Line“ monika.slamaite@urbanline.lt | 2021-08- Nr. |
|  | Į Nr. |

DĖL SUTARTIES Nr. 1T-406 DELSPINIGIŲ

Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir UAB „Urban Line“ (toliau – Paslaugų tiekėjas) 2020-12-01 pasirašė „Jonavos miesto Lietavos gatvės rekonstrukcijos techninio projekto A laidos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ sutartį Nr. 1T-406.

Vadovaujantis sutarties 6.3 punktu Jums taikomi delspinigiai už Paslaugą kuri nebuvo suteikta Sutartyje numatytais terminais

- „Jonavos m. Lietavos g gatvės rekonstrukcijos techninis projektas“ 9900 x 0,03%=2,97 x 89 d.= 264,33 Eur.

Administracijos direktorius                                                                                  Valdas Majauskas

V. Petkuvienė, (8~349) 6 13 47

# Originalas nebus siunčiamas