PAPILDOMAS SUSITARIMAS  NR. PSPIR24-175

PRIE 2024-06-20 PAGRINDINĖS SUTARTIES Nr. PIR24-425

(PU-11709/23) Kelio bortų, gazoninių bortų, trinkelių dangos įrengimo darbai Radviliškio rajono perėjose

2024 m. Spalio 15 d.

Kaunas

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama Kelių priežiūros ir statybos departamento direktoriaus Algmino Šmito, veikiančio pagal 2024-07-01 įgaliojimą Nr. GG24-167 (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Doresta“, buveinės adresas Aruodų g. 34, Kėdainiai, juridinio asmens kodas 302711449, atstovaujama direktoriaus Donato Masioko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024-06-20 sudarė pagrindinę sutartį Nr. PIR24-425 (toliau – Sutartis) dėl  kelio bortų, gazoninių bortų, trinkelių dangos įrengimo darbų Radviliškio rajono perėjose, kurios kaina yra (122 391,34) EUR (vienas šimtas dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt vienas euras 34 ct.) su PVM;

- dėl užsitęsusių archeologinių tyrinėjimų Rangovas negalėjo laiku ir tinkamai pabaigti darbų;

- Užsakovas sutinka , kad užsitęsusios aplinkybės, nepriklausiusios nuo Rangovo valios, įtakojo poreikį pratęsti darbų atlikimo terminą,

todėl Šalys susitaria ir sudaro šį Papildomą susitarimą, kuriuo susitaria, kad:

- Paslaugų atlikimo terminas vadovaujantis Sutarties 5.4 punktu pratęsiamas 1 (vienam) mėnesiui, t. y. iki 2024-10-20.

- šiame Papildomame susitarime vartojamos sąvokos, trumpiniai ir reikšmės atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, trumpinius bei reikšmes;

- Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Užsakovo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka ____________________________________

- Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Šis Papildomas susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

- Šis Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Papildomo susitarimo Šaliai.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS: | RANGOVAS: |
| --- | --- |
| AB „Kelių priežiūra“ Juridinio asmens kodas 232112130 PVM mokėtojo kodas LT321121314 Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas Tel. (8 37) 202 293 El. paštas: info@keliuprieziura.lt A.s. Nr. LT61 7044 0600 0356 0452 AB SEB bankas, b. k. 70440 Užsakovo vardu: ______________________ | UAB „Doresta“. Juridinio asmens kodas 302711449. PVM mokėtojo kodas LT100007151315. Aruodų g. 34, Kėdainiai. Rangovo vardu:. ________________________ |

Susitarimo pasirašymo data ___________________		Susitarimo pasirašymo data _____________________