# SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. BALANDŽIO 21 D. LOKALAUS TINKLO KOMUTATORIŲ

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. LRVK -25/21  PAKEITIMO

2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. LRVK-25/21-2

# Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, atstovaujama Teisės grupės vyriausiojo patarėjo Deivido Kriaučiūno, veikiančio pagal Vyriausybės kanclerio 2021 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. A-11 „Dėl Vyriausybės kanclerio 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. A-8 „Dėl kasmetinių atostogų grafiko patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau - Užsakovas), ir  UAB „Blue Bridge MSP“, atstovaujanti ūkio subjektų grupei UAB „Blue Bridge MSP“ ir UAB ,,Blue Bridge“, atstovaujama direktoriaus Daliaus Butkaus, veikiančio 2021 m. balandžio 7 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. SUT210407DJR1-01 pagrindu (toliau - Tiekėjas), toliau kartu vadinamos šalimis, o atskirai Šalimi, vadovaudamosi 2021 m. balandžio 21 d. Lokalaus tinklo komutatorių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties NR. Lrvk-25/21 (toliau – Sutartis) 4.2 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

- Pratęsti Sutarties 3.1.1 papunktyje nurodytą prekių  pateikimo ir jų diegimo paslaugų terminą iki 2021 m. spalio 31 d.

- Kitas Sutarties nuostatas palikti nepakeistas.

- Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

- Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

| Tiekėjas: UAB „Blue Bridge MSP“ Įmonės kodas: 301489547 Adresas: J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius Tel. (8 5) 2526060 El. p. info@bluebridge.lt Ats. sąsk. LT89 2140 0300 0280 5128 Bankas: Luminor Bank AS Banko kodas: 40100 PVM mokėtojo kodas: LT100003708514 Direktorius Dalius Butkus ___________________ A.V. | Užsakovas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Įstaigos kodas: 188604574 Adresas: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius Tel. 8 706 63846, faks. 8 706 63895 El. p. lrvkanceliarija@lrv.lt Ats. sąsk. Nr. LT33 7300 0100 8338 8034 Bankas: Swedbank, AB Banko kodas: 73000 Įstaiga nėra PVM mokėtoja Teisės grupės vyriausiasis patarėjas Deividas Kriaučiūnas __________________ A.V. |
| --- | --- |