NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS ADUTIŠKIO G., ŠVENČIONIŲ MIESTE DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

20__-__-__, Nr. __________________________

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Gamybos tarnybos direktoriaus Tado Kazlausko, veikiančio pagal 2020-10-29 įgaliojimą Nr. IG-201 (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir

UAB „AVADI“, juridinio asmens kodas 300008288, registruotos buveinės adresas M. Krupavičiaus g.71, Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Valdo Eiduko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė:

| Sutarties objektas | Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti Nuotekų tinklų plėtros Adutiškio g., Švenčionių mieste darbus (įskaitant ir jų rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) nurodytus reikalavimus. Darbų kiekis nurodytas Sutarties SD priede Nr.1. Užsakovas įsipareigoja priimti kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustato, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas privalo informuoti Užsakovą raštu per 2 d. d. nuo tų aplinkybių atsiradimo. Tuo atveju, jeigu tinkamam sutarties atlikimui reikalinga atlikti ir darbus, kurių Rangovas nebuvo numatęs, nors pagrįstai galėjo ir privalėjo juos numatyti siekiant tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbus, tokie darbai turi būti atlikti Rangovo sąskaita. |  |
| --- | --- | --- |
| Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka | Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 417.382,00 (keturi šimtai septyniolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai); (2) PVM 87 650,22 (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų 22 ct.); (3) Darbų kaina su PVM 505 032,22 (penki šimtai penki tūkstančiai trisdešimt du eurai 22 ct.). Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirks Darbus. |  |
|  | Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis. |  |
|  | Atsiskaitymas: pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus Darbų įkainius. Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas „E. sąskaita“[1] informacinėje sistemoje. Rangovo tinkamai patvirtinto ir pasirašyto Akto originalo pateikimo Užsakovui pasirašymui ir patvirtinimui terminas: iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Aktą peržiūrai ir iki kito einamojo mėnesio 5 d. pateikti patvirtintą ir pasirašytą Aktą. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas turi teisę neapmokėti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančių Sąskaitų, jeigu Rangovas jas pateikia ne informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Sąskaitos ir abiejų Šalių pasirašyto Akto pateikimo būdas: Rangovas teikia Sąskaitas (ir kitus privalomus dokumentus) per „E. sąskaita“ informacinę sistemą. Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 60 k. d. nuo Sąskaitos pateikimo per „E. sąskaita“ informacinę sistemą dienos. |  |
| Darbų atlikimo terminai, Darbų vieta | Darbų atlikimo pradžia: nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų (visų) atlikimo terminas: nurodytas Techninės specifikacijos 4.3.1 punkte. Darbai bus atliekami: nurodyta Techninės specifikacijos 3 punkte. Darbai atliekami pagal Grafiką, suderintą su Užsakovu pagal Techninės specifikacijos 4.4.1 punktą (Sutarties SD priedas Nr. 1). Rangovas Grafiką parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos el. paštu: info@vv.lt. Užsakovas pateiktą Grafiką patvirtina arba pateikia Rangovui pastabas ir Grafiką grąžina taisymui. Jei Grafikas grąžintas Rangovui taisymui, Rangovas atsižvelgia į pastabas ir teikia Grafiką Užsakovui pakarotinam derinimui Užsakovo nurodytais terminais ir tvarka. Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejų Šalių parašais, nurodant patvirtinimo datą, 2 egzemplioriais po 1 kiekvienai Šaliai. |  |
| Darbų perdavimas–priėmimas | Darbų ar Darbų dalies rezultatą, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydamas Aktą. Po Akto pasirašymo, Darbų rezultatas yra Užsakovo nuosavybė, o Darbai laikomi visiškai pabaigtais. Iki Akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus (jei tokie yra), pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją. Atliktų Darbų Aktai Užsakovui pateikiami tik toms žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai užbaigti. Rangovo ir Užsakovo pasirašytas Aktas pateikiamas „E. sąskaita“ informacinėje sistemoje kartu su Sąskaita. Akto išrašymo data turi sutapti su Sąskaitos išrašymo data. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Nepašalinus trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę išskaityti iš sumos, priklausančios Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šias teises Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita. Darbai laikomi visiškai baigtais Užsakovui pasirašius galutinį Aktą. |  |
| Asmenys (atstovai, Subrangovai, jungtinė veikla) | Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: |  |
|  | Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: Projektų vadovė Margarita Žukauskienė, tel. 8 698 21158, el. p. margarita.zukauskiene@vv.lt Užsakovo atstovas atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: Užsakovo vadovo įsakymu paskirtas Pirkimų skyriaus Viešųjų pirkimų valdymo partneris. | Rangovo atstovas: Projektų vadovė Rita Liaudanskienė Tel. 864019988 el.p.rita@avadi.lt |
|  | Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia Subrangovą: UAB „Elektrotera“, juridinio asmens kodas 300084211. Subrangovo atstovas: Erlanda Dainytė. |  |
|  | Subrangovui perduodamų atlikti Darbų dalis (pavadinimas): išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai. Subrangovui perduodamų atlikti Darbų kaina: 3 465,63 EUR be PVM. Rangovas Subrangovą gali pakeisti tik tai Darbų daliai, kuri yra nurodyta Rangovo Pasiūlyme. |  |
| Sutarties įvykdymo užtikrinimas, draudimas, garantija, trūkumų šalinimo terminas | Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikomas. Sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami banko garantija arba Užsakovui pervedamu užstatu. Užtikrinimo dydis 5 proc. sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas: galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. |  |
|  | Draudimas: Darbams (įskaitant jų rezultatus) ir medžiagoms suteikiama Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta garantija. Rangovas kartu su Aktu turi pateikti dokumentą (banko garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo aktuali redakcija (41 straipsnio 2 dalis)). |  |
|  | Trūkumų šalinimo terminas: ne ilgiau kaip 5 darbo dienos nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos. |  |
| Atsakomybė | Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka: - 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už vėlavimą atlikti Darbus ar jų dalį, arba už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant pašalinti Darbų trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos). Už vėlavimą apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną. |  |
| Sutarties galiojimas, pratęsimas, vykdymas | Sutartis įsigalioja nuo Sutarties SD pasirašymo momento ir galioja 12 (dvylika) mėnesių. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Darbai turi būti atlikti per 9 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų užbaigimo procedūros turi būti atliktos per 1 mėn. Sutartis gali būti pratęsta Techninės specifikacijos 4.3.4 punkte numatytais atvejais ir tiek laiko, kiek truko tokios sąlygos. Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalių įsipareigojimų vykdymas gali būti atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip Sutarties BD nurodytam terminui. |  |
| Specialiosios sąlygos | Užsakovo pareigos – laiku apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą kartu su Rangovo, Užsakovo pasirašytu Aktu. Jei Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo. Rangovui Paraiškoje nurodžius, arba, vadovaujantis Sutarties BD 20 dalyje nustatyta tvarka, pranešus apie Subrangovo pakeitimą arba naujo pasitelkimą, Rangovas įsipareigoja apie šiame punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems Subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 1) Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, raštu pateikia Užsakovui prašymą bei rašytinį Rangovo sutikimą dėl tiesioginio atsiskaitymo ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Tokia trišalė sutartis laikoma sudėtine šios Sutarties dalimi; 2) Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui; 3) Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita; 4) Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. |  |
| Priedai | Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių: - Techninė specifikacija; - Rangovo pasiūlymas; - Atsakymai į klausimus, Pirkimo dokumentų paaiškinimai (jeigu tokių buvo); |  |
| Šalių rekvizitai ir parašai | Užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ Adresas Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius Juridinio asmens kodas 120545849 PVM mok. kodas LT205458414 Tel. 1889 El. paštas info@vv.lt A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833 Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 Gamybos tarnybos direktorius Tadas Kazlauskas ___________________________ (parašas) | Rangovas: UAB „AVADI“ Adresas M. Krupavičiaus g. 71, Kaunas Adresas korespondencijai M. Krupavičiaus g. 71, Kaunas Juridinio asmens kodas 300008288 PVM mok. Kodas LT100000882019 Tel. +37037 552405 El. paštas info@avadi.lt A. s. Nr. LT 66 7044 0600 0398 5901 Bankas AB SEB bankas Direktorius Valdas Eidukas ___________________________ (parašas) |