UPIŲ RENATŪRALIZAVIMO PROJEKTŲ PARENGIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMO LABAI PAKEISTUOSE SIESARTIES IR KT. UPIŲ RUOŽUOSE PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO

SUTARTIS NR.

2021   m.                                               d.

Vilnius

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą ,,Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis“ Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0004 (toliau – Projektas), kuris finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.1-APVA-V-012 priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“.

Sutartis sudaroma vadovaujantis Upių renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Siesarties ir kt. upių ruožuose paslaugų atviro konkurso būdu CVP IS elektroninėmis priemonėmis pirkimo Nr. 539698 rezultatais.

Aplinkos apsaugos agentūra, juridinio asmens kodas 188784898, kurios registruota buveinė A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Auglio, veikiančio pagal Aplinkos apsaugos agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Užsakovas),

ir

VšĮ Gamtos paveldo fondas, juridinio asmens kodas 125606786, kurio registruota buveinė yra A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gedimino Raščiaus, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus (toliau – Teikėjas),

toliau kartu šioje paslaugų teikimo viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

sudarė šią paslaugų teikimo viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi perkamos upių renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Siesarties ir kt. upių ruožuose paslaugos (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkamų Paslaugų apimtys, reikalavimai, Paslaugų teikimo terminai yra nurodyti paslaugų Techninėje specifikacijoje, kuri yra Sutarties 1 priedas.

2.  SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Sutartis, abejoms Šalims ją pasirašius, įsigalioja tik tada, kai bus išpildytos šios sąlygos:

2.1.1. Teikėjui pateikus Užsakovui galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą per 10 darbo dienų nuo abiejų šalių Sutarties pasirašymo dienos ir galioja, kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai) arba kol Šalys susitaria ją nutraukti, arba nutraukiama įstatymų nustatytais pagrindais ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.1.2. Jeigu 2.1.1 papunktyje nurodyta sąlyga nebus išpildyta, ši viešojo pirkimo Sutartis neįsigalios ir viešojo pirkimo laimėtojas dėl to negali turėti jokių pretenzijų.

2.2. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena.

2.3. Teikėjas Paslaugas turi suteikti Techninėje specifikacijoje nurodytais terminais ir apimtimis.

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe (įskaitant atsakomybę dėl padarytos žalos (nuostolių)) bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

2.5. Paslaugų teikimo terminai:

2.5.1. Darbų projekto (projektų) parengimo ir suderinimo su Užsakovu terminas per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.5.2. Projekto (projektų) vykdymo priežiūros paslaugos turi būti teikiamos per visą darbų vykdymo laikotarpį.

2.5.3. Paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško sutartinių įsipareigojimų, susijusių su paslaugų teikimu, įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki 2023-08-01.

2.5.4. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei iki 2023-09-01.

2.6. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas esant objektyvioms aplinkybėms abiejų šalių sutikimu iki kol tęsis sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės, bet sustabdymo visa trukmė nebus ilgesnė kaip 8 mėn.

3. SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Į Sutarties kainą įskaičiuota Paslaugų kaina, darbuotojų darbo užmokestis, su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir visos kitos išlaidos ir mokesčiai, taip pat pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Sutarties kaina apima visas Paslaugas, nurodytas Techninėje specifikacijoje. Teikėjas sudarydamas Sutartį įvertina visas paslaugų apimtis bei priima riziką dėl išlaidų dydžio svyravimo.

3.2. Sutarties kaina:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Sutarties kaina be PVM, Eur | Sutarties kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Upių renatūralizavimo projekto (-ų) parengimo labai pakeistuose Siesarties ir kt. upių ruožuose paslaugos | 25 365,00 Eur Dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt penki eurai | 30 691,65 Eur Trisdešimt tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt vienas euras, 65 ct |
| 2. | Upių renatūralizavimo projekto (-ų) vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Siesarties ir kt. upių ruožuose paslaugos | 1 335,00 Eur Vienas tūkstantis trys šimtai trisdešimt penki eurai | 1 615,35 Eur Vienas tūkstantis šeši šimtai penkiolika eurų, 35 ct |
|  | Bendra Sutarties kaina | 26 700,00 Eur Dvidešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai eurų | 32 307,00 Eur Trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai septyni eurai |

3.2.1. Už Sutartyje numatytas Paslaugas mokama etapais:

3.2.1.1. už Techninėje specifikacijoje nurodytų upių renatūralizavimo projektų parengimą, esant atsakingos institucijos teigiamoms derinimo išvadoms, projektų parengimo kainomis nurodytomis, šios sutarties 3.2 papunkčio lentelės 1 eilutėje;

3.2.1.2. už Techninėje specifikacijoje nurodytas projektų vykdymo priežiūrą – Užsakovas sumoka Teikėjui, kai bus užbaigti upių renatūralizavimo darbai ir surašyti darbų užbaigimo aktai,  projektų vykdymo priežiūros kainomis nurodytomis, šios sutarties 3.2 papunkčio lentelės 2 eilutėje.

3.3. Jei 3.2 papunktyje nurodyta Sutarties suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.4. Šios Sutarties 3.2 papunktyje nurodyta bendra Sutarties kaina yra vienintelis Užsakovo mokėtinas maksimalus atlyginimas Teikėjui pagal Sutartį.

3.5. Mokėjimo tvarka:

3.5.1. Teikėjas, suteikęs Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas, pateikia Užsakovui pasirašytą (-us) paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (-us);

3.5.2. Užsakovas per 15 (penkiolika) darbo dienų pasirašo paslaugų perdavimo – priėmimo aktą (-us) arba motyvuotai atsisako jį (juos) pasirašyti. Tuo atveju, jeigu Užsakovas atsisako pasirašyti paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (-us), Užsakovas parengia raštą Teikėjui, nurodydamas konkrečius Paslaugų trūkumus ir nustatydamas terminus jų ištaisymui. Parengtą raštą kartu su pridėtais paslaugų perdavimo-priėmimo akto (-ų) egzemplioriais Užsakovas grąžina Teikėjui. Tuo atveju, jeigu Teikėjas neištaiso Paslaugų trūkumų, Užsakovas turi teisę teikti siūlymą dėl Sutarties nutraukimo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyta tvarka;

3.5.3. Tuo atveju, jeigu Sutartis yra nutraukiama Sutarties 9.6 papunktyje nurodyta tvarka, tačiau Užsakovas priima dalį tinkamai perduotų Paslaugų,  Teikėjas negali reikalauti iš Užsakovo atsiskaityti Teikėjui už faktiškai perduotas tinkamas ir kokybiškas Paslaugas;

3.5.4. Abiem Šalims pasirašius paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (-us), Teikėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas Užsakovui pateikia sąskaitą (-as) faktūrą (-as) už perduotas Paslaugas ar jų dalį;

3.5.5. Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo dienos už Paslaugas Teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Teikėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai lėšos nurašomos nuo Užsakovo sąskaitos.

3.5.6. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, avansinės sąskaitos teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (išskyrus atvejus, kai pirkimo vertė neviršija 3 000 Eur).

3.6. Užsakovas už Paslaugas Teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Teikėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT97 7044 0600 0153 9003

AB SEB bankas

Kodas 70440

3.7. Sutartyje numatyta Paslaugų kaina per visą šios Sutarties galiojimo laiką negali būti keičiama.

3.8. Jei Sutarties vykdymo metu teisės aktais pakeičiamas taikomas PVM tarifas, Sutarties kaina perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM. Pasikeitus kitiems mokesčiams, šios Sutarties Paslaugų kaina nebus perskaičiuojama. Perskaičiavimas įforminamas šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuotas kaina taikomas už tas Paslaugas, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM.

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Teikėjas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą, pateikdamas šį užtikrinimą:

| Užtikrinimo būdas | Užtikrinimo pateikimo terminas | Užtikrinimo suma ir valiuta | Užtikrinimo galiojimo terminas (nurodyti datą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas). Pateikiamas dokumento originalas. | Teikėjas galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikia ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo abiejų šalių Sutarties pasirašymo dienos ir informacijos iš Užsakovo gavimo, kad įsigaliojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui. Jei Teikėjas per šį laikotarpį nepateikia Užsakovui tinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. | Ne mažiau kaip 10 % (dešimt) nuo Sutarties kainos, Eur su PVM | Įsigalioja Sutarties įvykdymo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį – iki 2023-09-01. |

4.2. Jeigu Teikėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija.

4.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodytos šios sąlygos:

4.2.1.1. Naudos gavėjas – Aplinkos apsaugos agentūra;

4.2.1.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagrindas – įsipareigojimai pagal šią Sutartį;

4.2.1.3. Garanto/draudiko neatšaukiamas įsipareigojimas per 7 darbo dienas sumokėti garantijoje/draudimo rašte nurodytą sumą, gavus raštišką reikalavimą, kuriame nurodyta, kad draudėjas/skolininkas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, jeigu:

- draudėjas/skolininkas atsisakys suteikti Sutartyje numatytas paslaugas ir (ar)

- draudėjas/skolininkas praleis Sutartyje numatytus terminus paslaugų teikimui ir (ar)

- draudėjas/skolininkas suteiks paslaugas, neatitinkančias Sutarties reikalavimų.

4.2.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neperleistinas ir neįkeistinas;

4.2.1.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė;

4.2.1.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas baigiasi, kai:

- draudikas/garantas sumoka naudos gavėjui laidavimo draudimo rašte/garantijoje nurodytą sumą;

- sueina laidavimo draudimo rašte/garantijoje nustatytas galiojimo terminas;

- naudos gavėjas atsisako savo teisių pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį draudikui/garantui arba raštu apie atsisakymą praneša draudikui/garantui;

4.2.1.7. Draudėjui/skolininkui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus ar pasibaigus sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimui, Naudos gavėjas grąžina sutarties įvykdymo užtikrinimą Draudikui/garantui.

4.3. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas, tik tada kai Užsakovui pateikiamas pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimas arba pateikiamas(-i) naujas(-i) nurodytas (-i) sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (-ai) tai pačiai sumai.

4.4. Pasibaigus 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodyto užtikrinimo galiojimo terminui, Užsakovas per 10 (dešimt) dienų nuo Teikėjo prašymo gavimo dienos grąžina Teikėjui banko, kredito unijos arba draudimo kompanijos laidavimą, jį išsiųsdama registruotu paštu arba įteikia Teikėjui ar jo atstovui jam atvykus į Užsakovo buveinę.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

(papildyti konkrečiam pirkimui būdingomis šalių teisėmis ir pareigomis)

5.1. Teikėjo pareigos:

5.1.1. teikti paslaugas laiku, kokybiškas ir atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus;

5.1.2. vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus tinkamam Sutarties įvykdymui ir (ar) jos trūkumų pašalinimui;

5.1.3. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

5.1.4. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Teikėjui teikti Paslaugas;

5.1.5. per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti Paslaugų teikimo trūkumus;

5.1.6. apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl Teikėjo veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį, tame tarpe dėl bet kokių teisės aktų pažeidimo, neteisėto patentų, prekių ženklų, kitų intelektinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimo.

5.2. Teikėjo teisės:

5.2.1. gauti šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas;

5.2.2. kitos teisės, nustatytos Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

5.3. Užsakovo pareigos:

5.3.1. teikti Teikėjui pagal kompetenciją informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms suteikti;

5.3.2. paslaugų perdavimo–priėmimo aktu priimti iš Teikėjo pagal šios sutarties ir Techninės specifikacijos reikalavimus tinkamai ir nustatytu laiku suteiktas Paslaugas ir apmokėti už jas pagal Sutarties sąlygas;

5.3.3. paskirti atstovą, kuris bus atsakingas už visų Sutarties galiojimo metu kylančių klausimų koordinavimą;

5.3.4. neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, kurią Teikėjas nurodė kaip konfidencialią (konfidencialios informacijos samprata apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 str.).

5.3.5. vykdyti kitus savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.4. Užsakovo teisės:

5.4.1. teikti pretenzijas Teikėjui dėl Paslaugų kokybės;

5.4.2. teikti pastabas Teikėjui bei nurodymus, pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas ir reikalauti, kad į jas būtų atsižvelgta, jei tai būtina tinkamai įvykdyti Sutartį ir (ar) jos įgyvendinimo metu iškilusiems trūkumams pašalinti;

5.4.3 kitos teisės, numatytos Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

6. ŪKIO SUBJEKTAI, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI,  SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Susitarimas, pagal kurį Teikėjas dalies įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiąjį asmenį, yra laikomas subteikimu. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas raštu.

6.2. Teikėjas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi ir/ar subteikėjus, kurie numatyti Teikėjo pasiūlyme.

6.3. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, gali reikalauti Teikėjo nedelsiant pakeisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar subteikėją arba reikalauti, kad Teikėjas pats vykdytų ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar subteikėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

6.4. Sutarties vykdymo metu, jei ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus arba sustabdo savo veiklą, taip pat tuo atveju, kai ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, restruktūrizavimo, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, arba esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, Teikėjas gali pakeisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėją. Apie tai Teikėjas iš anksto ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėjų pakeitimo priežastis ir būsimus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsis ir/ar subtiekėjus bei pateikdamas ūkio subjektų, kurių pajėgumais remsis kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Teikėjo pasirinktas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar subteikėjas galės būti keičiamas, jei bus gautas Užsakovo sutikimas ir jei naujai siūlomo ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi kvalifikacija bus ne žemesnė, nei kvalifikacija tų subjektų, kurių pajėgumais buvo remtasi ir kurie buvo nurodyti Teikėjo pasiūlyme.

6.5. Užsakovas per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą keisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar subteikėją bei ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos turi pranešti Teikėjui apie savo sprendimą, o jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.6. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėjo keitimas įforminamas Sutarties šalių pasirašytu papildomu susitarimu prie Sutarties.

6.7. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus bei nedelsiant pranešti apie tokios informacijos pasikeitimą visos sutarties vykdymo metu. Teikėjas taip pat įsipareigoja pranešti atitinkamą informaciją ir apie naujus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėjus, kuriuos Teikėjas ketina pasitelkti vėliau vykdydamas sutartį.

6.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su  ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėjais, jei šie pareiškia tokį prašymą raštu. Ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėjui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Teikėjo,  ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėjo. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėjams galioja ta pati atsiskaitymo tvarka, kuri nustatyta Teikėjui. Su ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėjais atsiskaitoma tik už tinkamai Teikėjo perduotus ir priimtus darbus. Teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi  ir/ar subteikėjams tiesiogiai sumokėtų sumų dalimi mažinama Teikėjui mokėtina suma.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Teikėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Užsakovo sąskaitos (ši diena neįskaitoma). Teikėjui pateikus reikalavimą sumokėti delspinigius, Užsakovas  sumoka delspinigius per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo.

7.2. Jeigu Teikėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų Paslaugų mokėtinos dalies sumos pagal Sutarties sąlygas už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos. Teikėjas delspinigius sumoka pervesdamas Užsakovui delspinigių sumą į Užsakovo banko sąskaitą per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos.

7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos arba Teikėjas Užsakovui nesumoka pagal pateiktą reikalavimą delspinigių ilgiau kaip 35 dienas, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Teikėją:

7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Teikėjui mokėtinų sumų;

7.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu visai sumai;

7.3.3. nutraukti Sutartį.

7.4. Jeigu Teikėjas nevykdo, netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę:

7.4.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka;

7.4.2. nutraukti Sutartį.

7.5. Delspinigių ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

7.6. Sutartį nutraukus dėl Teikėjo kaltės,  Teikėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių, žalos kompensaciją bei  reikalauti iš Užsakovo jam priklausančio atlyginimo už faktiškai suteiktas Paslaugas.

7.7. Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

8.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

8.2. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai šaliai. Šios pareigos neįvykdžiusi šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius kitos šalies nuostolius. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Tai patvirtinama rašytiniu šalių susitarimu.

9. SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1.Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias galima keisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatytų principų bei tikslų.

9.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant viešojo pirkimo konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti:

9.3.1. atliekami techninio pobūdžio pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo (pvz. Sutarties šalių rekvizitai, techninės klaidos, taisomos Sutarties nuostatos, kurios prieštarauja imperatyviems teisės aktų reikalavimams);

9.3.2. keičiama kaina pagal kainodaros taisykles, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis;

9.3.3. keičiami Teikėjo pasiūlyme nurodyti ekspertai, tik tuo atveju jeigu jie suserga ar atsisako eiti eksperto pareigas. Keičiami ekspertai turi atitikti konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kaip nustatyta konkurso sąlygose;

9.3.4. jei keičiamas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi ir/ar  subteikėjas, kuris netinkamai vykdo įsipareigojimus arba sustabdo savo veiklą, taip pat tuo atveju, kai ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi ir/ar subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, restruktūrizavimo, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, arba esant kitoms objektyvioms aplinkybėms (Sutarties vykdymo metu pasinaudojus galimybe keisti pasitelktą ūkio subjektą, kurių pajėgumais remiamasi ir/ar subteikėją kitu, naujas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi turi atitikti tuos kvalifikacijos reikalavimus, kurie buvo nustatyti pasitelkiamam ūkio subjektui, kurių pajėgumais remiamasi pirkimo dokumentuose);

9.3.5. keičiami Paslaugų teikimo terminai (jei taikoma).

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų dėl esminių sutarties nuostatų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo šie keitimai įforminami ir tampa Sutarties dalimi.

9.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nuo to momento, kai sužino, kad:

9.5.1. Teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.5.2. keičiasi Teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kad dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

9.6. Jeigu viena Šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai pranešusi Sutartį pažeidusiai šaliai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9.7. Sutartis gali būti nutraukta esant pagrindams, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje, laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos.

9.8. Sutartis nutraukiama nesuėjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Užsakovas nebevykdo funkcijų, kurioms atlikti buvo sudaryta Sutartis.

9.9. Sutarties nutraukimas įforminamas Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo išskyrus Sutartyje 9.6 - 9.8 papunkčiuose nurodytais atvejais.

9.10. Visiškai pagal Sutartį atsiskaičiusi Šalis siunčia kitai Šaliai pranešimą apie tinkamą savo įsipareigojimų įvykdymą.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

## 10.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti, vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaujantis pirkimo dokumentais, Teikėjo pasiūlymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) darbo dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Šiai sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11. SUSIRAŠINĖJIMAS

11.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar  kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą už sutartį atsakingam asmeniui:

|  | Užsakovo vardu | Teikėjo vardu |
| --- | --- | --- |
| Už Sutartį atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (arba) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.2. Sutarties priedai:

1 priedas: Upių renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Siesarties ir kt. upių ruožuose paslaugų techninė specifikacija, 8 lapai.

13. KITI DOKUMENTAI, SUDARANTYS NEATSIEJAMĄ ŠIOS SUTARTIES DALĮ

13.1. Viešojo pirkimo dalyvio laimėjęs pasiūlymas, 2 lapai.

13.2. Upių renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Siesarties ir kt. upių ruožuose paslaugų viešojo pirkimo dokumentai.

| Užsakovo vardu |  | Teikėjo vardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė: | Vitalijus Auglys | Vardas, pavardė: | Gediminas Raščius |
| Pareigos: | direktorius | Pareigos: | direktorius |
| Adresas: | Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius | Adresas: | A.Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius |
| Įmonės kodas | 188784898 | Įmonės kodas | 125606786 |
| Banko pavadinimas ir kodas | Luminor bank AS 40100 | Banko pavadinimas ir kodas: | AB SEB bankas 70440 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT254010051004604342 | Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT97 7044 0600 0153 9003 |
| Ne PVM mokėtojas |  | PVM kodas | LT100001983019 |
| Parašas: |  | Parašas: |  |
| Data: A.V. |  | Data: A.V. |  |

Sutarties priedas Nr. 1

UPIŲ RENATŪRALIZAVIMO PROJEKTŲ PARENGIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMO LABAI PAKEISTUOSE SIESARTIES IR KITŲ UPIŲ RUOŽUOSE  PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ĮVADINĖ INFORMACIJA

Renatūralizavimo priemonių įgyvendinimas yra numatytas Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, 2.2.3. papunktyje: „sureguliuotuose vandens telkiniuose, kurie neatitinka geros būklės ar gero potencialo kriterijų, įgyvendinti jų vagų renatūralizavimo priemones, kurios sudarytų prielaidas telkinių būklei gerėti“.

I TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1. Tikslas – paspartinti biologinės įvairovės atsistatymą, savaiminės renatūralizacijos procesus bei pagerinti ekologinę būklę labai pakeistose Siesarties ir kitų upių vagose.

1.2. Uždaviniai:

1.2.1. parengti sureguliuotų upių ruožų renatūralizavimo darbų projektą šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytiems upių ruožams, vadovaujantis šios techninės specifikacijos 2-oje dalyje nurodytais reikalavimais;

1.2.2. vykdyti renatūralizavimo darbų projekto įgyvendinimo priežiūros darbus techninės specifikacijos 1 priede nurodytiems renatūralizuojamų upių ruožams.

II  REIKALAVIMAI SUREGULIUOTŲ UPIŲ RENATŪRALIZAVIMO DARBŲ PROJEKTŲ PARENGIMUI

2. 1. Renatūralizavimo darbų projektas (toliau – Projektas) rengiamas pagal šias sąlygas:

2.1.1. Projektas rengiamas ir suderinamas vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), reikalavimais.

2.1.2. Projektą suderinti su žemės sklypų savininkais ir institucijomis, patikėjimo teise valdančiomis valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

2.1.3. Teisės aktų nustatyta tvarka parengti kitus dokumentus, reikalingus darbams atlikti, planuojamą veiklą suderinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, jei tokie reikalavimai yra įtvirtinti įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

2.1.4. Projektas rengiamas ir įgyvendinamas valstybei nuosavybės teise priklausančiuose upių ruožuose ir jų pakrantėse.

2.1.5. Priešprojektinės apžvalgos parengimas. Prieš pradedant rengti Projektą, atlikti preliminariai numatytų Siesarties ir kitų labai pakeistų upių ruožų (žr. techninės specifikacijos 1 priedą) rekognoskuotę, įvertinant vagų savaiminės renatūralizacijos laipsnį, biotos įvairovę ir gausą upėje, inventorizuojant upėje ir jos krante esančius hidrotechninius statinius, sutelktos taršos šaltinių vietas upėje. Esama upės būklė vertinama remiantis įvairiais tyrimų metodais – natūriniais tyrimais, įvairialaikės kartografinės ir fondų medžiagos analize, distanciniais metodais, sausinamosios melioracijos techninių projektų, mokslinių publikacijų bei viešai prieinamų ataskaitų analize ir kitais būdais surinkta informacija.

2.1.6. Remiantis atliktos rekognoskuotės duomenimis, išskirti upių ruožus, kuriuose savaiminės renatūralizacijos požymiai mažai pastebimi (biotos paplitimas ir įvairovė, vagos giluminė ir šoninė erozija, gylio ir pločio kaita, meandravimas, besiformuojančių salpų užuomazgos, sietuvos, rėvos ir kt.) arba išvis jų nėra, ir įvertinti jų tinkamumą renatūralizacijos projektų rengimui ir įgyvendinimui bei galimą įdiegiamų priemonių poveikį upės ekologijai. Upių vagų ruožuose, kurie susiformavę per  durpingas ar užpelkėjančias ir miškingas vietas, renatūralizacijos projektai nerengiami. Renatūralizacijos projektams rengti išskirti upių ruožai turi būti suderinti su Užsakovu.

2.1.7. Renatūralizacijai atrinktuose upių ruožuose, atlikti detalesnį esamos situacijos įvertinimą, pateikiant šią upės dalį charakterizuojančius biologinius indeksus (ir jų vertes), morfologinius ir hidrologinius duomenis. Pateikiama projektuojamo ruožo ilgis, upės vagos ir slėnio (jeigu jis yra) plotis, gylis, išilginis vagos nuolydis, tėkmės plaunami gruntai, upės debitas (sausojo bei vandeningojo laikotarpių ir vidutinis), vandens lygiai (minimalus ir maksimalus), upės tėkmės greitis. Taip pat pateikiama apibūdinama upės pakrantėje auganti sumedėjusi augalija – išsidėstymas pakrantėje, rūšinė sudėtis, paplitimas. Vertinimas gali būti atliekamas pagal atliktus matavimus upėje, taikant matematinius modelius, analogų ar kitus metodus, kuriais galima surinkti informaciją apie renatūralizuojamą upės ruožą.

2.1.8. Projektuojamų renatūralizacijos priemonių tipai parenkami atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros užsakytos studijos „Artimų natūralioms morfologinių sąlygų bei ekologinių sąlygų atkūrimo ištiesintose upėse bei upeliuose galimybių studijos ir praktinių rekomendacijų minėtų sąlygų atkūrimo veikloms parengimas“ rekomendacijas, Lietuvos ir užsienio šalių praktiką, vykdant upių renatūralizacijos projektus, bei naujausius mokslinius tyrimus šioje srityje.

2.1.9. Upių atsikūrimą skatinančios priemonės ir jų įdiegimo vietos upės ruože parenkamos atsižvelgiant į priešprojektinės apžvalgos informaciją. Priemonės išdėstomos taip, kad jos nepakenktų šalia upės esančių sausinamosios melioracijos sistemų funkcionavimui, nesumažintų jų efektyvumo ir nesudarytų kliūčių biologinės įvairovės atsistatymui. Parenkant vietas svarbu atsižvelgti į neigiamą antropogeninės veiklos poveikį (sutelktos taršos šaltiniai, užtvankos ir kt.) ekosistemoms ir jis negali reikšmingai sumažinti teigiamo priemonių efekto buveinių atsikūrimui. Priemonės tipas, parametrai ir išdėstymas vagoje neturi sudaryti kliūčių žuvų migracijai.

2.1.10. Projektuojant priemones ir jų išdėstymą upėje, rekomenduojama laikytis efektyvumo (renatūralizacijos procesams), tinkamumo (esamoms gamtinėms sąlygoms ir ūkinei veiklai upės baseine) ir ekonomiškumo (techninės priemonių įrengimo galimybės) principų. Parenkant priemonių vietas vagoje, prioritetas teikiamas upės segmentams, kurių pakrantėse nėra sumedėjusios augalijos.

2.1.11. Pateikiama įdiegiamos priemonės vietos (turi apimti upės segmentą, kurio ilgis sudarytų  iki 5-10 vagos pločių, bet ne mažiau kaip 10 metrų iki įdiegiamos priemonės ir žemiau (už) jos) biologinė, morfologinė ir hidrologinė charakteristika. Pateikiama informacija apie vagoje esančią biologinę įvairovę (rūšinė sudėtis, paplitimas), vagą sudarančius gruntus, dugno vertikaliąsias deformacijas, išilginį nuolydį, veiklios vagos gylį, srovės greitį ir debitą, krante augančią augaliją (tik sumedėjusią). Matavimų duomenys pateikiami lentelėse, parengiami upės skerspjūviai, atspindintys vagą ir jos pakrantę (iki kranto viršutinės briaunos), esančią prieš įrengiamą priemonę ir žemiau jos (einant srovės kryptimi), sudaromas upės segmento batimetrinis planas, kartografuojama vagoje esanti biota.

2.1.12.  Priemonių tipai ir jų kiekis parenkami taip, kad 1 km vidutinė švelnios renatūralizacijos kaina upės ruože neviršytų 2 tūkst. EUR (žr. techninės specifikacijos 1 priedą). Priemonių kaštai gali būti didesni, jei pateikiamas pagrindimas, kad didesnės investicijos mažesniame upių ruožų ilgyje gali duoti didesnį teigiamą efektą siekiant atkurti buveinėms tinkamas sąlygas, nei švelnios renatūralizacijos priemonės didesniame upių ruožų ilgyje (pagal kaštų santykį), arba už nurodytą sumą neįmanoma pasiekti teigiamo buveinių sąlygų atkūrimo efekto dėl upės slėnio geomorfologinių ar vagos hidromorfologinių sąlygų, arba kitų aplinkybių esančių pertvarkomoje upės atkarpoje. Projekte turi būti pateikti siūlomų atlikti įrengimo darbų bei atitinkamų medžiagų sąmatų skaičiavimai.

2.1.13. Upės  vagoje projektuojamų priemonių įrengimui rekomenduojama naudoti gamtines medžiagas (riedulius, gargždą, žvirgždą, medieną), o krantų ir pakrantės apsodinimui regionui būdingas medžių ir krūmų rūšis.

2.1.14. Projektuojant pakrančių apželdinimą, medžių ir krūmų sodinimas planuojamas didesniame aukštyje nei galimas aukščiausias vandens lygis potvynių metu. Privaloma atsižvelgti į atstumus iki melioracijos sistemų. Draudžiama numatyti projekte baltalksnių, juodalksnių ir invazinių rūšių (medžių, krūmų) sodinimą.

2.1.15. Priemonės projektuojamos taip, kad jos atlaikytų galimų paplovimų, potvynių, ledonešių ar kitų gamtinių procesų, galinčių neigiamai paveikti įrengtas priemones, poveikį.

2.1.16. Priemonių įrengimui ir tvirtinimui negali būti naudojamos medžiagos (vinys, aštriabriaunės metalo konstrukcijos, vielos, metaliniai tinklai), kurios yrant konstrukcijoms gali  kelti pavojų žmonėms bei gyvūnams.

2.1.17. Projekte turi būti numatyti veiksmai ir priemonės darbų atlikimo metu atsiradusių pažeidimų pakrantėje sutvarkymui, taip pat renatūralizuotų ruožų ir jose įrengtų priemonių priežiūrai, eksploatacijai.

2.1.18. Priemonėms turi būti suteikti unikalūs kodai, o jų išdėstymo vietos pažymėtos žemėlapyje, kartu nurodant suteiktą unikalų priemonės kodą ir koordinates (LKS-94 koordinačių sistemoje).

2.1.19. Projekte turi būti teikiama upės ruožus apibūdinanti skaitmeninė informacijos byla su reprezentatyviomis fotonuotraukomis, faktiniais matavimų duomenimis, modeliavimo ar skaičiavimo rezultatais, kartografinė ir grafinė medžiaga, hidrobiologinė upės charakteristika ir kiti reikšmingi duomenys. Planuojamų priemonių projektinės charakteristikos, jų identifikavimo numeriai, priemonių sklaidos vietos su identifikavimo numeriais ir koordinatėmis (koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje).  Parengiami erdviniai GIS duomenys su priemonėmis.

2.1.20. Turi būti parengtas Projekto priedas su darbų sąnaudų, priemonių ir medžiagų kiekių žiniaraščiais ir techninės specifikacijos su priemonių įrengimo skaičiuojamąja kaina. Turi būti pateikta informacija apie projekte numatytų įrengti priemonių technines savybes (su priemonių identifikaciniais numeriais ir jų koordinatėmis (LKS-94 koordinačių sistemoje)):

2.1.20.1. jeigu naudojami rieduliai – vidutinis riedulių diametras, jei smulkesnė frakcija – jos pavadinimas (gargždas, žvyras ar kt.), naudojamų medžiagų kiekiai (tūrio ar svorio vienetais), naudojamų medžiagų sklaidos parametrai upės ruože (paskleidimo ilgis, plotis, plotas ir ribos, sluoksnio storis);

2.1.20.2. jeigu naudojama mediena – naudojamų medžių rūšis ar rūšys, rastų vidutinis ilgis ir diametras, jų kiekis ar tūris. Jeigu naudojami žabiniai ar ploni medžių kamienai – jų tūris, įleidimo į vagą ir vagos šlaitą vidutinis kampas, vidutinis gylis, tvirtinimo pobūdis;

2.1.20.3. jeigu naudojami kelmai – vidutinis kelmų dydis, medžių rūšis ar rūšys, kelmų skaičius ar tūris, tvirtinimo metodai;

2.1.20.4. jeigu naudojamos kitos medžiagos – atitinkami parametrai, reikalingi siūlomos priemonės techninių charakteristikų įvertinimui;

2.1.20.5. sodinamų medžių rūšis ar rūšys, sodinukų esamas ir projektinis (jiems užaugus) aukštis, sodinimo aukštis nuo vidutinio vandens lygio ir atstumas nuo kranto linijos, planuojamos apsodinti juostos plotis, ilgis;

2.1.20.6. siūlomų priemonių brėžiniai (neteikiama, jei jie nereikalingi priemonės ar jos konstrukcijos parinkimui, projektavimui ar įrengimui).

III PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

3.1. Paslaugos teikėjas, atlikdamas Projekto vykdymo priežiūrą, įsipareigoja:

3.2. teikti konsultacijas, paaiškinimus ir kt. Projekto vykdymui reikalingą informaciją darbus atliekančiai organizacijai, techninę priežiūrą vykdantiems asmenims ir Užsakovui;

3.3. ne mažiau kaip 2 kartus atlikti apžiūras vietoje ar darbai atliekami pagal Projekto sprendinius ir laikantis techninių specifikacijų reikalavimų;

3.4. organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą, būtinų pakeitimų vykdymą ir derinimą su Užsakovu bei kitomis atsakingomis institucijomis;

3.5. reikalauti iš rangovo sustabdyti statybos rangos darbus, jei nustatoma, kad rangovas nesilaiko Projekto sprendinių;

3.6. dalyvauti Projekto užbaigimo akto ar deklaracijos surašyme, jei įdiegtos priemonės atitinka Projekto sprendinius, ir tvirtinti nurodytus dokumentus.

IV BENDRIEJI VEIKLŲ ATLIKIMO TERMINAI IR TEIKIAMI REZULTATAI

4.1. Planuojama paslaugų teikimo pradžia – paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

4.2.1. ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos parengti Projektą ir pateikti jį derinti Užsakovui. Projektą pateikti 2 egzemplioriais lietuvių kalba spausdintine forma, 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu (nuotraukos, upės vagos skerspjūvio informacija, priemonių brėžiniai ir pan. informacija teikiama tik skaitmenine forma skaitmeninėje laikmenoje);

4.2.2. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos parengtą Projektą suderinti su kitomis atsakingomis institucijomis, jeigu tokie reikalavimai yra įtvirtinti įstatymuose ir kituose teisės aktuose, su kitomis atitinkamomis institucijomis;

4.2.3. priemonių įrengimo laikotarpiu atlikti projekto vykdymo priežiūrą: Projekto vykdymo priežiūros trukmė iki darbų įvykdymo pabaigos, viso planuojama 12 mėnesių.

4.2.4. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, kurios neleidžia darbų atlikti numatytais terminais, paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo aplinkybės atsiradimo raštu informuoja Užsakovą bei pateikia paaiškinimą ir pasiūlymą, kaip išspręsti susidariusią situaciją.

V TECHNINIAI PIRKIMO DUOMENYS

5.1. Pirkimo objektas - Siesarties ir kitų upių ruožų renatūralizavimo projekto (-ų) parengimo ir projekto (-ų) vykdymo priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.

5.1.2. Dirbtinai ištiesintų upių ruožai, kuriems turi būti parengti ir įgyvendinti renatūralizavimo darbų projektas (-ai) (priemonės projektuojamos tik tose upių ruožų atkarpose, kur nėra žymesnių savaiminės renatūralizacijos požymių, kaip nurodyta 2.1.6. punkte):

1 priedas. Siesarties ir kitų labai pakeistų upių ruožai, kuriems turi būti parengtas įgyvendinti renatūralizavimo darbų projektas (priemonės projektuojamos tik tuose upių ruožuose, kur nėra žymesnių savaiminės renatūralizacijos požymių, kaip nurodyta 2.1.6. punkte):

| Eil. Nr. | Upės pavadinimas | Telkinio kodas | Atkarpos pradžios x koordinatė | Atkarpos pradžios y koordinatė | Atkarpos pabaigos x koordinatė | Atkarpos pabaigos y koordinatė | Atkarpos ilgis, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seira | LT100102961 | 491490 | 6001483 | 490512 | 5998900 | 3258 |
| 2 |  | LT100102961 | 488818 | 6005621 | 491016 | 6002165 | 6744 |
| 3 | Peršėkė | LT100108605 | 484348 | 6033423 | 486383 | 6035185 | 3578 |
| 4 | Jiesia | LT100115102 | 484430 | 6059956 | 491118 | 6067094 | 13283 |
| 5 |  |  | 494379 | 6068673 | 494827 | 6070380 | 2343 |
| 6 | Verseka | LT110103201 | 567769 | 6005330 | 560299 | 6007394 | 10339 |
| 7 | Raišupis | LT150101231 | 468905 | 6011630 | 468510 | 6017572 | 6492 |
| 8 | Gasda | LT150101331 | 450359 | 6020553 | 453724 | 6026856 | 10035 |
| 9 | Sūduonia | LT150101701 | 451812 | 6036576 | 455593 | 6038061 | 6381 |
| 10 |  | LT150101701 | 456787 | 6037669 | 458235 | 6038225 | 2713 |
| 11 | Amalvė - Šlavanta | LT150102141 | 483210 | 6051430 | 473959 | 6043255 | 16996 |
| 12 | Rausvė | LT150103701 | 442629 | 6039336 | 444400 | 6043603 | 5929 |
| 13 | Pilvė | LT150104103 | 465497 | 6063972 | 453358 | 6064718 | 13508 |
| 14 | Višakis | LT150104503 | 463560 | 6075544 | 454318 | 6069573 | 12072 |
| 15 | Milupė | LT150105201 | 441869 | 6070750 | 437452 | 6070066 | 4939 |
| 16 | Šeimena | LT150105861 | 441842 | 6051789 | 437998 | 6057265 | 7556 |
| 17 | Nopaitys | LT150106791 | 429884 | 6075643 | 429680 | 6082550 | 7594 |
| 18 | Penta | LT150106841 | 434564 | 6082480 | 433790 | 6082799 | 1005 |
| 19 |  | LT150106841 | 446318 | 6083057 | 435978 | 6080650 | 13354 |
| 20 | Siesartis | LT150107201 | 441263 | 6090519 | 434816 | 6091627 | 8860 |
| 21 |  | LT150107201 | 453439 | 6090888 | 443165 | 6090931 | 12702 |
| 22 | Orija | LT150107521 | 442026 | 6095710 | 428806 | 6096653 | 18539 |
| Upių skaičius |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Ruožų skaičius |  |  |  |  |  |  | 22 |
| Upių atkarpų bendras ilgis, km |  |  |  |  |  |  | 188.22 |

Erdviniai Siesarties ir kitų labai pakeistų upių ruožų GIS duomenys pateikiami techninės specifikacijos 2 priede.