2021 m.                 d. paslaugų

viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

1 priedas

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „EFEKTYVUS MIGRACIJOS PROCESŲ VALDYMAS“, NR. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0003TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija, Klientas - Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija arba Informatikos ir ryšių departamentas), Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, įmonės kodas 188774822.

  - Pirkimo objektas – Nacionalinės vizų informacinės sistemos (toliau – N.VIS) programinės įrangos plėtojimo dėl kuriamo MIGRIS interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio (toliau – ILTU) duomenų registravimo ir apdorojimo modulio paslaugos (toliau –paslaugos). Pirkimas susijęs su Nacionaline vizų informacine sistema ir Užsieniečių registru, kurie yra įtraukti į Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir jos valdytojų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1311-10. Perkančioji organizacija turi teisę laikyti, kad tiekėjo siūlomos paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė priims sprendimą, kad sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

  - Paslaugos turi būti suteiktos per 6 (šešis) mėnesius nuo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, įvykdymo terminas šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą,  ne ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui pratęsiant pirkimo sutartį.

  - Pirkimas į dalis neskaidomas. Pasiūlymai turi būti teikiami visai techninėje specifikacijoje nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Paslaugos turi būti suteiktos Informatikos ir ryšių departamente, adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuva.

- Naudojamų technologijų aprašymas

  - N.VIS paskirtis – sudaryti sąlygas Lietuvai su kitomis Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėmis narėmis keistis duomenimis apie prašymus išduoti vizą, su jais susijusius sprendimus ir vizų duomenimis.

  - N.VIS funkcijos:

    - užtikrinti duomenų srautus tarp C.VIS, Užsieniečių registro (toliau – UR), Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (toliau – N.SIS II), Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (toliau – ĮKNR), Administracinių nusižengimų registro (toliau – ANR), Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro (toliau – IAŽR), Prevencinių poveikio priemonių taikymo registro (toliau – PPPTR), Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazės (toliau – Interpolo DB), Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos (toliau – VSATIS,), Lietuvos migracijos informacinės sistemos (toliau - Migracijos IS) ir Atvykimo ir išvykimo sistemos (toliau - AIS);

    - užtikrinti duomenų srautus tarp kompetentingų Lietuvos ir kitų ES valstybių narių institucijų, atliekant konsultacijas dėl prašymų pagal 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 9) 17 straipsnio 2 dalį (toliau – N.VIS Mail funkcija).

  - N.VIS naudojama techninė įranga:

    - N.VIS (WebMethods) serveris:

  - Modelis IBM 3650 M2

  - CPU 2x Intel(R) Xeon(R) CPU 5160 3.00GHz

  - Operatyvioji atmintis (RAM) 10 GB

  - Kietasis diskas (HDD) 146 GB

  - REDHAT 5u5 64bit

    - N.VIS aplikacijų serveris:

  - Virtuali mašina 8 vCPU

  - Operatyvioji atmintis (RAM): 6 GB

  - Kietasis diskas (HDD) 46 GB

  - Linux

  - (Fizinis serveris naudojamas virtualizacijai - IBM 3850 M2; CPU 4 x Intel(R) Xeon(R) CPU X7460 @ 2.66GHz)

    - NVIS tarpinių objektų saugojimui naudojama DBVS ORACLE 12.2.0.1.0,

    - VISMail pašto serveris:

  - Redhat Linux, 4 Gb RAM, 20 Gb HDD

VRM CDB

N

.

VIS

N

.

VIS aplication Server

Apache Tomcat

7

.

0

.

54

C

.

VIS

N

.

VIS

(

WebMethods

)

Server

VISMail Mail server

SISII

Kitos sistemos

POLIS

VSATIS

URM

ADMIN

III

AUDIT

III

Klasifikatoriai

UR VM

(

Oracle DB

)

Server

CDB

(

Oracle DB

)

Migracijos IS

- pav. N.VIS techninės infrastruktūros schema

  - VIS neatlieka duomenų kaupimo ir saugojimo funkcijų. Patys duomenys nėra fiziškai kaupiami N.VIS, bet kitos sistemos juos gali gauti per N.VIS. Vizų duomenys yra kaupiami UR.

  - Elektroninio prašymo modulį (toliau - EPM) sudaro dvi dalys:

    - Elektroninio prašymo svetainė (viešoje erdvėje prieinamas portalas); - tai viešojoje erdvėje prieinama interneto svetainė, kurioje pateikiama bendra informacija apie vizų gavimo procesą. Šioje svetainėje, priklausomai nuo naudotojo tipo, vizų prašytojai arba išorės paslaugų teikėjai gali pildyti prašymus vizai gauti. Skiriami šie naudotojų tipai: Autentifikuoti naudotojai ir Viešieji naudotojai.

    - N.VIS išplėtimas, užtikrinantis informacijos mainus tarp Elektroninio prašymo svetainės ir UR VM.

  - EPM yra galimybė prašymus išduoti nacionalinę vizą pildyti elektroniniu būdu. Sistema sukurta naudojant Java programavimo kalbos priemones bei technologijas. Sistema tiesiogiai neturi prieigos prie duomenų bazės, tad duomenų mainams naudojamos N.VIS sąsajos realizuotos naudojantis Apache ActiveMQ produktu, kuris paremtas JMS 1.1 API JMS (Java Messaging Service) specifikacijos pagrindu. Prie modulio prisijungiama naudojant interneto naršykles. Kliento programinės įrangos pagrindas – Windows aplinkoje veikianti aplikacija, kurioje įkomponuotas Internet Explorer komponentas. Ši programinė įranga valdo prisijungimą prie serverio ir leidžia atlikti spausdinimo/skenavimo veiksmus.

  - Autentifikuoti vartotojai – tai Išorės paslaugų teikėjai. Šiems naudotojams yra suteikiamas naudotojo vardas ir slaptažodis, kuriais jie jungiasi į Elektroninio prašymo svetainę. Autentifikuotiems naudotojams pateikiama programinė įranga, skirta darbui su pirštų atspaudais, sugeba patikrinti, ar skenuojami pirštų atspaudai atitinka pirštų atspaudų kokybės lygį (naudojami analogiški algoritmai kaip kad šiuo metu naudojami N.VIS sistemoje).

  - Neautentifikuotas vartotojas – bet kuris asmuo, norintis gauti vizą. Šie vartotojai Elektroninio prašymo svetainėje gali pildyti prašymą vizai gauti. Pildant prašymą, prašymui suteikiamas ir vartotojui pateikiamas prašymo unikalus identifikatorius. Pagal šį identifikatorių vartotojas gali redaguoti ir/arba papildyti prašymo duomenis, jei prašymas dar nėra pateiktas (duomenys nepateko į N.VIS). Yra realizuotas apsaugos mechanizmas, kad vartotojas negalėtų redaguoti ir/arba papildyti svetimų prašymų. Užpildžius prašymo duomenis, neautentifikuotam naudotojui suteikiama galimybė prašymą atsispausdinti, išsisaugoti kompiuteryje PDF formatu arba nurodyti el. pašto adresą, kuriuo būtų nusiunčiamas prašymas PDF formatu.

- Paslaugų apimtis ir teikimo taisyklės

  - Pirkimo objektas – Nacionalinės vizų informacinės sistemos (toliau – N.VIS) programinės įrangos plėtojimo dėl kuriamo MIGRIS interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio (toliau – ILTU) duomenų registravimo ir apdorojimo modulio  paslaugos.

  - Pirkimo užduočiai įvykdyti, Paslaugų teikėjas privalės:

    - Modernizuoti N.VIS sąsajas ir UR VM duomenų modelį, duomenų įvedimo ir peržiūros formas bei žiniatinklio paslaugas pagal MIGRIS ILTU Integracinių sąsajų specifikaciją (pridedama);

    - Vykdyti N.VIS naudotojų konsultavimą darbo su modernizuota programine įranga klausimais;

    - Sukurtą programinę įrangą pagal  7.5 p.  nustatytą procedūrą įdiegti į Perkančiosios organizacijos testinę aplinką ir dalyvauti testuojant;

    - Sukurtą ir ištestuotą programinę įrangą pagal  7.5 p.  nustatytą procedūrą įdiegti į Perkančiosios organizacijos darbinę aplinką;

    - Suteikti sukurtai programinei įrangai ir atliktiems jos pakeitimams garantinės priežiūros paslaugą 12 mėnesių nuo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Laikas, kurį Paslaugų teikėjas skiria Perkančiosios organizacijos darbinėje N.VIS aplinkoje turimų funkcionalumų analizei ir N.VIS veikimą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų analizei, nėra atskirai apmokamas. Laikoma jog Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas yra kompetentingas ir išmanantis plėtojamos sistemos ypatybes, specifiką, N.VIS veikimą ir paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus.

  - Paslaugų teikėjas negali reikalauti iš Perkančiosios organizacijos papildomai įsigyti sisteminės programinės įrangos ar jos licencijų kitaip, nei nurodyta pirkimo objekte.

  - Esant poreikiui atlikti infrastruktūrinės įrangos konfigūracijas, jos turi būti atliktos iš Perkančiosios organizacijos nereikalaujant papildomų lėšų.

  - Perkančiosios organizacijos turimi N.VIS išeities tekstai bus pateikti Paslaugų teikėjui.

- Bendrieji paslaugų teikimo reikalavimai

  - Modernizuojant programinę įrangą turi būti nepažeistas ir išlaikytas 3 lygių architektūros pagrindas:

- naudotojo sąsajos sluoksnis web technologijų pagrindu;

- veiklos logikos sluoksnis;

- duomenų bazių sluoksnis.

  - Programinė įranga turi atitikti 2005 m. liepos 7 d. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. 5V–22 „Dėl vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotojų veiksmų registravimo sistemos „Auditas“ aprašo patvirtinimo“ reikalavimus.

  - Programinės įrangos pakeitimai neturi sudaryti sąlygų nekorektiškam sistemos veikimui ir turi veikti su visa Perkančiosios organizacijos turima technine įranga. Programinės įrangos tobulinimas turi būti atliktas taip, kad nesudarytų sąlygų kitų integruotų informacinių sistemų ar registrų nekorektiškam veikimui.

  - Programinės įrangos keitimai neturi sudaryti sąlygų pabloginti saugą, greitaveiką, patogumą esamai programinei įrangai. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kai vienu metu dirba 200 naudotojų ir kiekvienas naudotojas kas 5 sekundes atlieka atsitiktinį veiksmą, atsakas neturi viršyti 3 sekundžių. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija (pvz., ataskaitų generavimas, duomenų importavimas ar eksportavimas ir kt.). Taip pat turi būti automatiškai generuojami žurnalai („logai“) į nustatytą vietą, visų užklausų kurios viršija techninėse specifikacijose nustatytą užklausų laiką.

  - Paslaugų teikėjas turi išbandyti modernizuotą programinę įrangą vidiniuose bandymuose ir pateikti Perkančiajai organizacijai šių bandymų rezultatų ataskaitas.

  - Sukurta ir įdiegta programinė įranga, jos išeities tekstai ir autorinės teisės turės būti perduotos Perkančiosios organizacijos nuosavybėn turtinėmis teisėmis.

  - Paslaugų teikimo metu sukurtos programinės įrangos išeities tekstai turi būti pateikiami Perkančiajai organizacijai elektroninėje laikmenoje tų įrankių, kuriais jie sukurti, formatu ir nešifruoti.

  - Paslaugų teikėjas turi teikti konsultacijas N.VIS modernizuotos programinės įrangos naudojimo klausimais naudotojams nemokamai sutarties galiojimo metu ir garantinės priežiūros vykdymo laikotarpiu.

  - Paslaugų teikėjas turi būti pasirengęs teikti konsultacijas Perkančiosios organizacijos ir N.VIS naudojančių institucijų atstovams N.VIS ir UR VM programinės įrangos naudojimo klausimais ne vėliau kaip 3 dienos po Sutarties įsigaliojimo dienos ir teikti konsultacijas visą sutarties vykdymo laikotarpį ir  garantinės priežiūros vykdymo laikotarpiu.

  - Turi būti pateikta Pagalbos tarnybos (angl. – Help Desk) įvykių registravimo sistema, į kurią Perkančiosios organizacijos atstovai ir sistemos naudotojai galėtų kreiptis dėl darbo su N.VIS modernizuotos programinės įrangos klausimais.

  - Konsultacijos modernizuotos N.VIS programinės įrangos naudojimo klausimais turi būti teikiamos darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Lietuvos laiku.

  - Konsultacijos atliekamos Help Desk sistemos pagalba, telefonu, telekonferencijos ryšiu, elektroniniu paštu arba, esant poreikiui, Informatikos ir ryšių departamento prie VRM patalpose.

- Funkciniai reikalavimai

  - Išplėsti N.VIS naudotojų sąsajos ir struktūros saugomų asmens duomenų aibę, pridedant lauką interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (toliau - ILTU kodas).

  - Kiekvienam užsieniečiui, kuris pateikia paraišką dėl vizos, turi būti suteikiamas ILTU kodas naudojant MIGRIS ILTU integracinę sąsają: NVIS programinėje įrangoje atliekama asmens duomenų paieška UR, jeigu asmuo nustatytas, tai į NVIS įrašomas ILTU kodas. Jeigu asmens nerasta, tai užsieniečio asmens duomenys turi būti įrašyti UR duomenų bazėje, automatiškai suteikiant ILTU kodą ir kodas gražinamas į NVIS išsaugojimui.

  - Asmenims, kuriems jau buvo išduota viza NVIS turi būti automatiškai suteiktas ILTU kodas. Detalios analizės etape turi būti nustatytos ILTU kodo suteikimo taisyklės NVIS archyvinėms duomenims.

  - Išplėsti N.VIS-MIGRIS integraciją teikiant iš N.VIS į MIGRIS užsieniečio biometrinius duomenis.

- Reikalavimai duomenų saugai

  - Paslaugų teikėjas turi vadovautis informacijos saugumo valdymo standarto ISO/IEC 27001:2013 reikalavimais, nustatytais informacinės sistemos plėtojimui ir priežiūrai (angl. - System acquisition, development and maintenance).

  - Diegiant programinę įrangą, turi būti laikomasi duomenų saugos reikalavimų, užtikrinančių duomenų konfidencialumą bei apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, naudojimo, atskleidimo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų saugotinų duomenų pobūdį.

  - Duomenų  saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-871 „Dėl Kai kurių Vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, naudotojų administravimo taisyklių ir veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“. Būtina užtikrinti šių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą tą apimtimi, kiek tai susiję su daromais programinės įrangos tobulinimais.

  - Paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie teiks Techninėje specifikacijoje aprašytas paslaugas, privalės saugoti asmens duomenų paslaptį. Programinės įrangos naudojami duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuotos peržiūros arba modifikavimo.

  - N.VIS programinė įranga turi atitikti duomenų apsaugos nuostatas, nustatytas Vizų kodekse, VIS reglamente ir kituose teisės aktuose.

- Reikalavimai dokumentacijai ir programinės įrangos išeities tekstams

  - Paslaugų teikimo eigoje turi būti parengta arba atnaujinta ir pateikta programinės įrangos techninė dokumentacija:

    - programinės įrangos diegimo instrukcija;

    - programinės įrangos konfigūravimo instrukcija;

    - programinės įrangos priėmimo testavimo scenarijus;

    - programinės įrangos naudotojo instrukcija;

    - N.VIS administravimo sąsajos naudotojo vadovas;

    - N.VIS veikimo schema;

    - N.VIS duomenų architektūra

  - Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

  - Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu formatu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu). Jų preliminarios (projektinės) versijos pateikiamos taip pat elektroniniu formatu.

  - Sukurtos/tobulintos programinės įrangos išeities tekstai ir techninė dokumentacija turi būti perkelta į Perkančiosios organizacijos pateiktą programų išeities tekstų versijų kontrolės sistemos aplinką (toliau – SVN) ir pateikiama elektroninėje laikmenoje ir tų įrankių, kuriais jie sukurti, formatu ir nešifruoti.

  - Turi būti sukonfigūruotas (ir dokumentuotas) programinės įrangos diegimo į testinę ir gamybinę aplinką procesas ir priemonės taip, kad atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas programinę įrangą, pagamintą (sukompiliuotą) iš SVN esančių išeities tekstų, galėtų įdiegti į testinę ir gamybinę aplinką, valdyti diegimo konfigūraciją.

  - Bet kokie programinės įrangos atnaujinimų diegimai į testinę ir gamybinę aplinkas turi būti galimi tik iš SVN esančių išeities tekstų.

  - Bet kokie programinės įrangos diegimai į testinę ir gamybinę aplinkas turi būti vykdomi Perkančiosios organizacijos atsakingų darbuotojų kartu su Paslaugų teikėjo atsakingais darbuotojais.

  - Paslaugų teikėjas turi patikslinti (atnaujinti) N.VIS techninį aprašymą (specifikaciją) pagal reikalavimus valstybės informacinių sistemų specifikacijoms, patvirtintoms Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.

- Reikalavimai programinės įrangos testavimui ir įdiegimui į gamybinę aplinką

  - Prieš diegiant ir konfigūruojant gamybinėje aplinkoje, turi būti atliekamas sukurtos/modernizuotos programinės įrangos priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Sukurta/modernizuota programinė įranga turi būti įkelta į Perkančiosios organizacijos testavimo aplinką ir ištestuota priėmimo testais, dalyvaujant Paslaugų teikėjui, Perkančiajai organizacijai ir kitoms suinteresuotoms šalims. Testavimas turi apimti visą funkcinių reikalavimų dokumentacijoje specifikuotą sistemos funkcionalumą, visus taikymo atvejus.

  - Paslaugų teikėjas turi parengti sukurtos/modernizuotos programinės įrangos testavimo aplinką Perkančiosios organizacijos pateiktos techninės įrangos pagrindu, skirtą sukurtos/modernizuotos programinės įrangos patikrinimui prieš diegiant ją į darbinę aplinką, ar kitiems naudotojų testavimo veiksmams atlikti.

  - Testavimo aplinkos architektūros principai turi atitikti darbinę sistemos aplinkos architektūrą. Kadangi testavimo aplinkos techninės įrangos galingumas gali būti mažesnis nei darbinės aplinkos, tam, kad tinkamai testuoti greitaveiką, Paslaugų teikėjas turi atlikti abiejų aplinkų našumo ir apkrovos analizę.

Testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžta priėmimo testavimo metodika bei priėmimo testavimo planu, iš anksto suderintu su Perkančiosios organizacijos specialistais.

  - Testavimo tikslai: įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai techninės specifikacijos reikalavimai; įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi; nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis; identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas (angl. bugs).

  - Testavimo metu Paslaugų teikėjas turi teikti konsultacijas, kaip turi būti atliekamas testuojamas veiksmas/ funkcija/operacija pagal suderintus testavimo scenarijus, išsakyti savo komentarus ir siūlymus dėl rekomenduojamo klaidos kritiškumo lygio, informuoti testavimo dalyvius apie klaidos šalinimo terminą, taisyti klaidas.

  - Į testinę aplinką bus diegiami tik SVN esantys programinės įrangos išeities tekstai pagal pateiktą techninę dokumentaciją.

  - Testavimo metu elektronine forma turi būti vedamas pastebėtų klaidų ir jų būsenų kaupimo žurnalas, galimybę jį pildyti suteikiant įgaliotiems Perkančiosios organizacijos darbuotojams.

  - Programinė įranga turi būti įdiegta ir sukonfigūruota turimoje Perkančiosios organizacijos gamybinėje aplinkoje, diegimas vykdomas iteracijomis, apjungiant į vieną iteraciją tarpusavyje susijusius reikalavimus.

  - Sukurtos/modernizuotos programinės įrangos funkcionalumas, įkeltas į N.VIS gamybinę aplinką, neturi sutrikdyti kitų sistemos funkcijų, susijusių registrų ir kitų informacinių sistemų funkcijų darbo. Jeigu įdiegtas funkcionalumas sutrikdo esančių funkcijų darbą, laikoma, kad paslauga atlikta nekokybiškai. Informacinės sistemos atstatymo darbus atlieka Paslaugų teikėjas savo lėšomis.

  - Į gamybinę aplinką bus diegiami tik SVN esantys programinės įrangos išeities tekstai pagal pateiktą techninę dokumentaciją.

- Rezultatų priėmimas

  - Rezultatų priėmimas bus įformintas priėmimo-perdavimo aktu tik pašalinus testavimo metu nustatytus trūkumus.

  - Defektų, atsiradusių suteikus paslaugas dėl Paslaugų teikėjo kaltės, šalinimas turi būti atliktas nemokamai ir neturi daryti įtakos kitoms sąlygoms (terminui, sąnaudoms ir kt.).

- Garantinė priežiūra, pastebėtų klaidų ir neatitikimų šalinimas

  - Paslaugų teikėjas sukurtai ir tobulintai programinei įrangai turi suteikti garantinę priežiūrą . Garantinės priežiūros kaina turi būti įskaičiuota į paslaugų kainą.

  - Garantinė priežiūra turi būti teikiama paslaugų pirkimo sutarties vykdymo metu ir 12 (dvylika) mėnesių nuo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantinė priežiūra turi apimti:

•	Perkančiosios organizacijos darbuotojų konsultavimą administravimo ir darbo su N.VIS klausimais telefonu ir (arba) el. paštu, dalyvavimą klaidų ir (ar) trukdžių aptarimuose;

•	neatitikimų šalinimą ir klaidų taisymą;

•	sugadintų duomenų atstatymą, kai gedimo priežastimi yra Paslaugų teikėjo tobulintos ir (ar) naujintos programines įrangos netinkamas veikimas.

  - Defektų, atsiradusių po programinės įrangos tobulinimo darbų dėl Paslaugos teikėjo kaltės, garantijos laikotarpiu šalinimas turi būti atliktas nemokamai ir neturi daryti įtakos kitoms teikiamoms paslaugoms (terminui, kainai ir kt.).

  - Garantinės priežiūros vykdymo laikotarpiu konsultacijos naudotojams N.VIS programinės įrangos naudojimo klausimais turi būti teikiamos darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Lietuvos laiku.

  - Garantinė priežiūra turi būti teikiama pagal Paslaugų teikėjo parengtą ir kartu su Perkančiąja organizacija suderintą garantinės priežiūros teikimo procedūrą. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo procedūros aprašymas ir pagrindimas suderinamas Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Garantinės priežiūros teikimo metu Paslaugų teikėjas turi užtikrinti visų pastebėtų trūkumų tinkamą pašalinimą, programinė įranga privalo būti darbinga, patikima ir atstatoma po trikdžių.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti komunikacijai su Perkančiąja organizacija naudojamų priemonių veikimą. Taip pat turi užtikrinti galimybę, kad visos pastebėtos N.VIS programinės įrangos klaidos ir (ar) netikslumai, duomenų tvarkymo poreikis, registruojami Perkančiosios organizacijos Informacinių technologijų ir telekomunikacijų pagalbos tarnybos posistemėje https://ittpagalba.vrm.lt/MSM/, pagal su Perkančiąja organizacija suderintą procedūrą būtų perduodamos į Paslaugos teikėjo serviso sistemą el. paštu  ir grąžinamos aktualios klaidos sprendimo ar duomenų tvarkymo būsenos duomenys.

  - Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą. Šių sutrikimų prioritetai ir reakcijos laikai –  laikas, per kurį Paslaugų teikėjas įsipareigoja sureaguoti į registruotą N.VIS veikimo sutrikimą ir informuoti Perkančiosios organizacijos atstovą(-us) apie numatomus veiksmus klaidai ir (ar) trikdžiui pašalinti. Klaidos ir (ar) trikdžiai klasifikuojami:

I prioritetas: Kritiniai – N.VIS nustojo funkcionuoti ir klientas negali tęsti darbo. Reakcijos laikas – ne ilgiau kaip 1 darbo valanda. Nustačius sutrikimo priežastis, sutrikimo šalinimo laikas ne ilgiau kaip 5 darbo valandas.

II prioritetas: Svarbūs –N.VIS funkcionavimo sutrikimai, dėl kurių neįmanomas sklandus N.VIS darbas, naudotojai turi galimybę dirbti, tačiau ne visu pajėgumu. Reakcijos laikas - ne ilgiau kaip 2 darbo valandos. Nustačius sutrikimo priežastis, sutrikimo šalinimo laikas ne ilgiau kaip 6 darbo valandos.

III prioritetas: Kiti sutrikimai – Veiklos procesai ir N.VIS funkcionavimas paveiktas nežymiai, sutrikimas nekelia grėsmės duomenims ir N.VIS funkcionavimui, problemos sprendimas yra būtinas, bet ne kritinis. Reakcijos laikas – ne ilgiau kaip 8 darbo valandos. Nustačius sutrikimo priežastis, sutrikimo šalinimo laikas derinamas su Perkančiąja organizacija.

  - Jei garantinės priežiūros teikimo metu buvo atlikti programinės įrangos atnaujinimai ar keitimai, garantinė priežiūros vykdymo laikotarpio pabaigoje Paslaugų teikėjas Perkančiajai organizacijai turi perduoti atnaujintą techninę dokumentaciją, atnaujintas programinės įrangos diegimo instrukcijas, atnaujintų ar pakeistų taikomųjų programų tekstus, programinius komponentus.

  - Paslaugų teikėjas turi prisiimti ir užtikrinti garantinius įsipareigojimus N.VIS programinės įrangos tobulinimui ne bloginant garantinio aptarnavimo sąlygų šiuo metu esamai programinei įrangai.

  - Informacija (ataskaita) apie pašalintas ar pataisytas klaidas ir (ar) trikdžius turi būti atnaujinama ir pateikiama ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

| KLIENTAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorius Tomas Stankevičius | PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „Asseco Lietuva“ Generalinis direktorius Albertas Šermokas |
| --- | --- |