2019 M. SPALIO 4 D. SUTARTIES NR. S-885 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021  m. ________________ __ d.  Nr. 22

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____________________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, įmonės kodas 110801659, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2019 m. spalio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-885, kurios objektas yra Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas) III pirkimo dalis, (toliau – Sutartis) bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnio „Pakeitimai ir pataisymai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

- Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 22 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimuose Nr. 40, Nr. 41, Nr. 42, Nr. 43 ir Nr. 44 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

  - Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -103 441.48 Eur (minus vienas šimtas trys tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras, 48 ct).

  - 21 proc. PVM yra -21 722,71 Eur (minus dvidešimt vientas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt du eurai, 71 ct).

  - Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -125 164,19 Eur (minus vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai vienas šimtas šešias dešimt keturi eurai, 19 ct).

- Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

- Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

- Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: | Rangovas: |
| --- | --- |
| VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius Kodas 188710638 Tel. (8 5) 232 9600, El. paštas lakd@lakd.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 „Swedbank“, AB | UAB „Fegda“ Geologų g. 12 LT-02190 Vilnius Įmonės kodas 110801759 Tel. (8 5) 230 6234, Faks. (8 5) 2167282 El. paštas: vilnius@fegda.lt A.s. LT27 2150 0510 0001 1527 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas |

| VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija ______________________________ ______________________________ ______________________________ (parašas) A.V. | UAB „Fegda“ Generalinis direktorius . Žydrius Baublys . ______________________________ (parašas) A.V. |
| --- | --- |

____________________