2020 M. LAPKRIČIO 10 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1471

PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2021 m. rugsėjo ___ d. Nr. 1

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _______________________________________________________________________________, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Artūro Prichodkos, veikiančio pagal 2021-09-01 d. išduotą įgaliojimą atstovauti bendrovei Nr. SDV-335, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

Vadovaudamosi 2020 m. lapkričio 10 d. pirkimo sutarties Nr. S-1471 „Žvyrkelių, esančių Anykščių rajone, kapitalinis remontas, CVP IS pirkimo Nr. 508896 (III pirkimo dalis)“, kurios objektas „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1243 Daujočiai–Krašteliai ruožo nuo 0,285 iki 1,202 km kapitalinis remontas“, (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1.  Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties neatliekamų darbų, patvirtintų 2021 m. rugpjūčio 31 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti neatliekamų darbų sumas:

1.1. Neatliekamų darbų suma be PVM yra -4.068,36 Eur (minus keturi tūkstančiai šešiasdešimt aštuoni eurai, 36 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -854,36 Eur (minus aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 36 ct).

1.3. Neatliekamų darbų suma su PVM yra -4.922,72 Eur (minus keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai, 72 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius Duomenys kaupimai ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188710638 Tel. (8 5) 232 9600 El. paštas lakd@lakd.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 „Swedbank“, AB Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos _______________________________ A.V. | Rangovas: AB „Eurovia Lietuva“ Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius Duomenys kaupimai ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas: 121949798 PVM mokėtojo kodas: LT219497917 Tel. (8 5) 215 2050 El. paštas eurovia@eurovia.lt A. s. LT36 2140 0300 0060 9614 Luminor Bank AB, banko kodas 21400 AB „Eurovia Lietuva“ L.e. generalinio direktoriaus pareigas Artūras Prichodka ________________________________ A.V. |
| --- | --- |