2021 M. SAUSIO 20 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-66

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021 m. ________________ d. Nr. 2

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ___________________________________________________________________________, veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Tilsta“, juridinio asmens kodas 121477326, kurios registruota buveinė yra Granito g. 6, LT-02241 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _________________________________, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

įgyvendindamos 2021 m. sausio 20 d. Viešojo pirkimo sutartį Nr. S-66 „Kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės 13,647 km viaduko kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis),

s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 XIII skyriaus „Darbų priėmimas“ IV skirsnio „Defektų valdymas ir išskaitos“ 203 punktu ir atsižvelgiant į atliktų kontrolinių laboratorinių bandymų rezultatus, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), kuriuo nustatyti defektiniai įrengto apsauginio asfalto sluoksnio plotai ir nemokėtinos sumos Rangovui:

1.1. Kapitališkai remontuojamo kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės 13,647 km viaduko apsauginiame asfalto sluoksnyje iš SMA 5 S 50/70 mišinio atlikus kontrolinius laboratorinius bandymus buvo nustatytas ĮT ASFALTAS 08 nurodytų ribinių oro tuštymių reikalavimų netenkinantis defektas (AB „Viamatika“ 2021 m. rugpjūčio 17 d. Bandymų protokolas Nr. P65161 pridedamas Susitarimo 1 priede). Vadovaujantis techninio projekto Sąnaudų kiekių žiniaraščiu bei Rangovo pateikta Apsauginio asfalto sluoksnio geodezine kontroline nuotrauka (pridedama Susitarimo 2 priede) apsauginio asfalto sluoksnio iš SMA 5 S 50/70 mišinio plotas yra 80,0 m2. Pritaikant Sutartyje numatytų darbų „2 cm storio apsauginio asfaltbetonio sluoksnio ant hidroizoliacijos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio SMA 5 (8) S“ įkainį 17,79 Eur/ m2, taikyti kompensacinę priemonę Rangovui už netinkamai įrengtą plotą, t. y. neišmokėti Rangovui 100% šiame plote atliktų apsauginio 20 mm storio asfalto sluoksnio iš SMA 5 S 50/70 mišinio darbų sumos be PVM 1 423,20 Eur (80,0 m2 × 17,79 Eur = 1 423,20 Eur) (vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt trys eurai, 20 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 298,87 Eur (du šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 87 ct).

1.3. Iš viso Rangovui nemokėtina suma su PVM yra 1 722,07 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt du eurai, 07 ct).

2. Susitarimo 1.1 punkte nustatytame plote Rangovui taikyti 20 metų garantinį laikotarpį, per kurį Rangovas yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai gali sukelti trūkumai, t. y. apsauginis 20 mm storio asfalto sluoksnis iš SMA 5 S 50/70 mišinio.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius Įstaigos kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas lakd@lakd.lt A. s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos _______________________________ A.V. _______________________________ [pasirašymo data] | Rangovas: UAB „Tilsta“ Granito g. 6, LT-02241 Vilnius Juridinio asmens kodas: 121477326 PVM mokėtojo kodas: LT 214773219 Telefonas (8 5) 264 1725 El. paštas info@tilsta.lt A. s. LT22 2150 0510 0001 6564 OP Corporate Bank PLC, Lietuvos filialas UAB „Tilsta“ ________________________________ A.V. ________________________________ [pasirašymo data] |
| --- | --- |