2020 M. GEGUŽĖS 26 D. SUTARTIES NR. S-568 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021  m. ________________ __ d.  Nr. 2

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____________________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Maniga“ ir UAB „Tiltuva“  (UAB „Maniga“, įmonės kodas 183837560, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, UAB „Tiltuva“, įmonės kodas 120144379, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 101, LT-02121, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), atstovaujama atsakingo partnerio UAB „Maniga“ direktoriaus Mariaus Kašėtos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

s u s i t a r ė:

vadovaudamiesi 2020 m. gegužės 26 d. pirkimo sutarties Nr. S-568, kurios objektas yra Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbai, (toliau – Sutartis) bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnio „Pakeitimai ir pataisymai“ 13.3.1 papunkčio 7 punkto nuostatomis, kai neįmanoma iš anksto nustatyti tikslių papildomų darbų ar apimčių kiekių, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, nustatant papildomų darbų įkainius bei preliminarų papildomų darbų kiekį ir preliminarią papildomų darbų sumą:

  - „Distancinių apsauginių kelio atitvarų perkalimas (stiprumo lygis A, sulaikymo lygis H2, veikimo pločio klasė W4), dalis AB“ įkainis yra 28,57 Eur už 1 m (dvidešimt aštuoni eurai, 57 ct) be PVM, (papildomas darbas, įkainis nustatytas pagal Rangovo 2021-08-24 raštu Nr. 200824-1 pateiktą kalkuliaciją Nr. 3, kuri buvo patikslinta įvertinus kainos santykį (koeficientą) (Priedas Nr. 1));

Preliminarus reikiamos taikyti priemonės kiekis yra 920,00 m (devyni šimtai dvidešimt m), kuris tikslinamas faktiškai atlikus darbus apmatuojant;

Apytikslė papildomų darbų suma sudarytų 26 284,40 Eur (dvidešimt šešis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus, 40 ct) be PVM;

  - „Apšvietimo kabelio mova kebeliui Al 5x16“ įkainis yra 26,35 Eur už 1 m (dvidešimt šeši eurai 35 ct už 1 m) be PVM; „Apšvietimo kabelio mova kebeliui Al 5x25“ įkainis yra 27,15 Eur už 1 m (dvidešimt septyni eurai 15 ct už 1 m) be PVM; „Apšvietimo kabelio mova kebeliui Al 5x35“ įkainis yra 27,90 Eur už 1 m (dvidešimt septyni eurai 90 ct už 1 m) be PVM, (papildomų darbų įkainiai nustatyti pagal Rangovo 2020-08-24 raštu Nr. 200824-1 pateiktus kainos paskaičiavimus (Priedas Nr. 2));

Preliminarus reikiamos taikyti priemonės kiekis yra 46 m (keturiasdešimt šeši m), kuris tikslinamas faktiškai atlikus darbus apmatuojant;

Apytikslė papildomų darbų suma sudarytų 1 248,90 Eur (vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 90 ct) be PVM;

  - Bendra reikalingų atlikti darbų preliminari vertė sudarytų 27 533,30 Eur (dvidešimt septynis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt trys eurus, 30 ct) be PVM;

  - 21 proc. PVM sudarytų 5 781,99 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 99 ct);

  - Bendra papildomų darbų vertė su PVM sudarytų 33 315,29 Eur (trisdešimt trys tūkstančius trys šimtus penkiolika eurų, 29 ct).

- Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį, Darbų pakeitimo parengimo, patvirtinimo ir Papildomo susitarimo pasirašymo.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

- Priedai:

  - 2021-08-20 Rangovo raštas Nr. 210820-1;

  - 2021-09-10 Užsakovo raštas Nr. (7.2) 2-15141;

  - Įkainių kalkuliacijos.

| Užsakovas: | Rangovas: |
| --- | --- |
| VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius Kodas 188710638 Tel. (8 5) 232 9600, El. paštas lakd@lakd.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 „Swedbank“, AB | UAB „Maniga“ Savanorių per. 219, LT-02300 Vilnius Įmonės kodas 183837560 Tel. (8 5) 273 1726 El. paštas: info@maniga.lt A.s. LT92 7180 3000 2346 7182 AB „Šiaulių bankas“ |

| VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija ______________________________ ______________________________ ______________________________ (parašas) A.V. | UAB „Maniga“ Direktorius . Marius Kašėta . ______________________________ (parašas) A.V. |
| --- | --- |

____________________