# SUSITARIMAS DĖL 2021-03-09 PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. 40700/410333 PAKeitimo

2021-08-09, Nr. K - 420

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, (toliau – Klientas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,

Lietuvos energetikos institutas (toliau – Paslaugų teikėjas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 111955219, registruotos buveinės adresas Breslaujos g.3, LT-44403 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Klientas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Klientas ir Paslaugų teikėjas 2021-03-09 sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 40700/410333 (toliau – Sutartis), kuria Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Klientui Prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklo jungiamų A ir B tipo saulės jėgainių techninių ir funkcinių charakteristikų parinkimo studijos parengimo (2021-ESO-45) paslaugas (toliau – Paslaugos) o Klientas įsipareigoja sumokėti už suteiktas Paslaugas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais;

- Sutarties vykdymo metu (2020 m.) Klientas netūrėjo techninės politikos dėl elektrinių dalyvavimo įtampos valdyme, atsparumo triktims funkcionalumo. Todėl nebuvo įmanoma numatyti šio poreikio rengiant studiją. Dėl didelio prijungiamų elektrinių parkų kiekio 2021 m., naujos hibridinės generacijos Lietuvoje atsirado poreikis įgalinti saulės elektrines dalyvauti Kliento įtampos valdyme esant ir mažai elektrinės generacijai, nustatyti papildomus atsparumo triktims parametrus. Papildomos paslaugos reikalingos atlikti tyrimus, susijusius su įtampos ir reaktyvios galios valdymu, atsparumo triktims elektrinių funkcijomis būtina sudaryti Lietuvos elektros energetikos sistemos matematinį modelį (toliau – Papildomos paslaugos);

- Siekiant atlikti tyrimus susijusius su įtampos ir reaktyvios galios valdymu, atsparumo triktims elektrinių funkcijomis būtina sudaryti Lietuvos elektros energetikos sistemos matematinį modelį (t.y. įvertinti elektros perdavimo ir skirstomuosius elektros tinklus), tam reikalinga daug laiko ir žmogiškųjų resursų bei išankstinio pasiruošimo (sukaupti pakankamai duomenų, tūrėti specializuota programinę įrangą pereinamiesiems procesams modeliuoti). Todėl siekiamų įsigyti Papildomų paslaugų apimtis per nustatytą laiką, gali atlikti tik Paslaugų teikėjas. Taip pat, šiuo metu rinkoje nėra kitų tiekėjų turinčių reikiamą kompetenciją, todėl dėl techninių priežasčių nėra kitų galimybių, kaip tik įsigyti Papildomas paslaugas iš Paslaugų teikėjo;

- Papildomos paslaugos reikalingos Kliento prašymu;

- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;

- Papildomai paslaugų įsigyjama už 5 000,00 Eur (penkis tūkstančius eurų ir 00 ct) be PVM. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 29,41 proc. Sutarties vertės. Papildomų paslaugų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 1 d. 2 p.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 2 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

- Pakeisti (padidinti) bendrą Paslaugų kainą 5 000,00 Eur (penkiais tūkstančiais eurų ir 00 ct) be PVM (6 050,00 Eur (šešiais tūkstančiais penkiasdešimt eurų ir 00 ct) su PVM)), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 2.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„2.2.	Bendra Paslaugų kaina sudaro – 26 620,00 EUR (dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų, 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Paslaugų kainą sudaro:

2.2.1.	Paslaugų kaina (Bendra Paslaugų kaina neįskaitant PVM) – 22 000,00 EUR (dvidešimt du tūkstančiai eurų, 00 ct);

2.2.2.	Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 4 620,00 EUR (keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų, 00 ct).“

- Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.