2020 M. RUGSĖJO 15 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1226

PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

2021 m. _______________________ d. Nr. 2

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislovo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

- Vadovaudamosi 2020 m. rugsėjo 15 d. pirkimo sutarties Nr. S-1226 „Rajoninio kelio Nr. 2908 Pakruojis–Lygumai–Naisiai ruožo nuo 2,424 iki 12,151 km kapitalinis remontas“ sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų/neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 2 ir nustatyti papildomų/neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų/neatliekamų darbų kaina be PVM yra 139 488,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 00 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 29 292,48 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du eurai, 48 ct).

1.3. Papildomų/neatliekamų darbų suma su PVM yra 168 780,48 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 48 ct).

1.4.  Papildomus darbus, nurodytus šiame Susitarime, Rangovas atliko per 44 kalendorines dienas ir tuo atveju, jeigu Rangovas vėluos atlikti Sutartyje numatytus darbus per Sutartyje nustatytą terminą tik dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, kurie tiesiogiai įtakojo Sutarties vykdymą, Rangovo atžvilgiu už 44 vėlavimo dienas nebus skaičiuojamos Sutartyje numatytos netesybos.

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius Kodas 188710638 Tel. (8 5) 232 9600 El. paštas lakd@lakd.lt A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“, 73000 VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos ________________________________ A.V. | Rangovas: AB „Eurovia Lietuva“ Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius Juridinio asmens kodas: 121949798 PVM mokėtojo kodas: LT219497917 - s. LT 36 2140 0300 0060 9614 Luminor Bank AB, banko kodas 21400 Tel.: (8 5) 215 2050 El. paštas: eurovia@eurovia.lt AB „Eurovia Lietuva“ Generalinis direktorius Stanislavas Kablys ______________________________ A.V. |
| --- | --- |