#### PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2021  m. spalio 8 d. Nr. VPS9-77

Vilnius

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko, veikiančio pagal NMA direktoriaus 2011 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. BR1-659 „Dėl sutarčių pasirašymo“, viena šalis, ir UAB „Novian Systems“ (toliau – Teikėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Evaldo Rėkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, kita šalis, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi (-osi) NMA viešųjų pirkimų komisijos 2021 m. rugsėjo 28 d. sprendimu (protokolas Nr. VPS2-32/6) ir kitais Importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo informacinės sistemos (IEAIS) palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimo dokumentais, sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis):

- SUTARTIES OBJEKTAS

- Teikėjas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis teikti NMA Importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo informacinės sistemos (toliau – IEAIS) palaikymo ir vystymo paslaugas (toliau – Paslaugos), o NMA įsipareigoja priimti Teikėjo laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas bei sumokėti už jas šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

- Detalus Teikėjo pagal šią Sutartį teikiamų Paslaugų aprašymas ir teikimo tvarka, taip pat reikalavimai, keliami šioms Paslaugoms, yra nurodyti Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Sutarties 2 priedas).

- PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR SUTEIKIMO TERMINAI

- NMA Paslaugas užsako laikydamasi Sutarties 2 priede nustatytų reikalavimų.

- Teikėjas Paslaugas teikia laikydamasis Sutarties ir Sutarties 2 priede nustatytų reikalavimų.

- Šalys susitaria, jog NMA vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus, numatytus šios Sutarties 14.1–14.6 ir/ar 20 punktuose, atitinkamam laikotarpiui (t. y. atitinkančiam vėlavimą) pratęsiami Šalių suderinti Paslaugų suteikimo terminai (nustatomi pagal Sutarties 2 priede aprašytą tvarką).

- PASLAUGŲ KAINA. MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKA IR TERMINAI

6. Už Teikėjo tinkamai ir kokybiškai teikiamas Paslaugas NMA moka pagal 1 darbo dienos (kurią sudaro 8 darbo valandos) Paslaugų teikimo įkainį, kuris nurodytas Sutarties 1 priede. Tais atvejais, kai Paslaugų teikimo trukmė nesudaro 8 darbo valandų, mokama proporcinga faktiniam valandų skaičiui Sutarties 1 priede nustatyto įkainio suma.

- NMA kas mėnesį Teikėjui sumoka už suteiktas Paslaugas pagal NMA ir Teikėjo suderintą Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas) (toliau – Aktas) ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje, be kitų privalomų rekvizitų, turi būti įrašyta Sutarties sudarymo data bei NMA Sutarčiai suteiktas numeris.

- Už einamojo mėnesio suteiktas paslaugas paskutinę einamojo mėnesio dieną Teikėjas pateikia NMA Teikėjo eksperto darbo laiko apskaitos ataskaitą (toliau – Darbo laiko ataskaita), kurioje detalizuojamos per einamąjį mėnesį suteiktos šioje Sutartyje numatytos Paslaugos ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota mokėtina suma. NMA patvirtinus, kad Darbo laiko ataskaitai pastabų neturi, Teikėjas NMA pateikia Aktą. Darbo laiko ataskaitos tvirtinimas ir Akto pasirašymas atliekamas NMA šios Sutarties 20 punkte nustatyta tvarka. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

- Dalinai suteiktos Paslaugos neturi būti įtraukiamos į Aktą, NMA sumoka tik už visiškai suteiktas Paslaugas (išskyrus šios Sutarties pasibaigimo/nutraukimo atvejus).

- Teikėjas pateikia PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo Akto pasirašymo dienos. NMA per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos už Paslaugas sumoka PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą, pervesdama pinigus į Teikėjo šios Sutarties XIII skyriuje „Sutarties šalių rekvizitai“ nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais dėl pirkimo sutarties ypatumų nebus vykdomas.

- Tuo atveju, jei teisės aktais būtų pakeistas tiesiogiai su Sutarties 1 priede nurodytu Paslaugų įkainiu susijęs PVM, įkainis Šalių susitarimu gali būti keičiamas atitinkama dalimi, atsižvelgiant į įkainio sudėtyje esančio PVM dalį. Įkainis keičiamas prie Paslaugų teikimo įkainio be PVM pridedant naują PVM. Naujas įkainis gali būti pradėtas taikyti nuo susijusių teisės aktų įsigaliojimo dienos ir taikomas tik toms Paslaugoms, kurios užsakytos po naujų Paslaugų mokesčių įsigaliojimo dienos.

- Įkainis dėl kitų mokesčių ir bendro kainų lygio pasikeitimo ar paslaugų grupių kainų pokyčių Sutarties galiojimo metu nebus perskaičiuojamas.

- ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI BEI PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

- NMA įsipareigoja:

  - Teikėjui paprašius, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba per kitą susitartą terminą pateikti Paslaugoms teikti reikalingus NMA turimus duomenis, dokumentus, informaciją ir kitą medžiagą, reikalingus sutartiniams įsipareigojimams vykdyti;

  - šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įvertinti ir pateikti savo atsakymą dėl Teikėjo siūlomų sprendinių;

  - priimti iš Teikėjo tinkamai atliktas Paslaugas ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

  - užtikrinti Teikėjo prašomą prieigą prie NMA turimos ir Paslaugoms teikti reikalingos informacijos, duomenų, įrenginių ir pan.;

  - paskirti Paslaugoms teikti (pvz., suderinti su kitomis NMA sistemomis)  kompetentingus NMA darbuotojus;

  - užtikrinti, jog NMA atstovas dalyvautų Teikėjo organizuojamuose pasitarimuose dėl Sutarties vykdymo, pateiktų Teikėjo reikalaujamus ir NMA turimus Paslaugoms teikti reikalingus duomenis, dokumentus ir sprendinius bei dalyvautų priimant sprendimus;

  - negalint įvykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutarties 14.1 papunktyje, nedelsiant apie tai pranešti Teikėjui, bei nurodyti įsipareigojimų įvykdymo terminą.

- Teikėjas įsipareigoja:

  - šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir nustatytu laiku pradėti, tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti NMA šioje Sutartyje nurodytas Paslaugas;

  - informuoti NMA apie Sutarties vykdymo eigą;

  - NMA raštu ar elektroniniu paštu pateikus prašymą, raštu arba elektroniniu paštu pateikti informaciją apie atliktus per praėjusias 2 (dvi) savaites ir per ateinančias 2 (dvi) savaites planuojamus atlikti darbus;

  - keisti paskirtus ekspertus, nurodytus Sutarties 6 priede, tik raštišku Šalių susitarimu. Teikėjas, norėdamas pakeisti ekspertą, pateikia NMA dokumentus (eksperto aprašymą), patvirtinančius, jog ekspertas atitinka jam keliamus reikalavimus, patvirtintus Importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo informacinės sistemos (toliau – IEAIS) palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygose;

  - nedelsdamas informuoti elektroniniu paštu pagalba@nma.lt ir pranešti NMA atstovui apie spėjamus / įvykusius saugumo arba kitus incidentus, techninio pažeidžiamumo atvejus, susijusius su Paslaugomis ir/arba NM informacija arba kitokiu turtu;

  - užtikrinti, jog Teikėjo atstovas dalyvautų NMA organizuojamuose pasitarimuose dėl Sutarties vykdymo, pateiktų NMA reikalaujamus ir Teikėjo turimus su Paslaugų teikimu susijusius duomenis, dokumentus ir sprendinius bei dalyvautų priimant sprendimus;

  - esant poreikiui, Teikėjas privalo organizuoti pasitarimus dėl Sutarties vykdymo.

- Šalys susitaria, kad NMA Teikėjo paskirtiems ekspertams turi suteikti reikalingas teises ir saugią individualią nuotolinę prieigą (VPN) prie NMA tinklo. Prieiga bus suteikta vadovaujantis tokia tvarka:

  - Teikėjo atstovas užpildo prašymo suteikti prieigą formą (Sutarties 4 priedas), pasirašo standartinę duomenų tvarkymo sąlygų formą (Sutarties 7 priedas) ir kartu su Teikėjo darbuotojų pasirašytais konfidencialumo pasižadėjimais (Sutarties 5 priedas) pateikia NMA;

  - gavusi prašymą, NMA suteikia teises 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui;

  - pasibaigus teisių galiojimo terminui, numatytam Sutarties 15.2 papunktyje, kas 6 (šešis) mėnesius Teikėjas privalo pakartotinai pateikti prašymą suteikti prieigą;

  - jei Teikėjo atstovui prieiga prie NMA tinklo tampa nereikalinga (Teikėjo atstovas nebedirba pas Teikėją, nebeteikia Paslaugų pagal Sutartį, dėl kitų priežasčių), Teikėjas privalo per 1 (vieną) darbo dieną informuoti NMA atsakingą asmenį dėl teisių panaikinimo.

- Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos:

  - Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos (tiek finansiškai, tiek žmogiškųjų ir kitų reikalingų išteklių bei priemonių turėjimo prasme) realiai įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose įvardytus įsipareigojimus;

  - Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės ar kitų norminių aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;

  - yra mokios ir joms neiškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos (nėra numatoma tokių bylų iškelti) ir nenumatoma jų likviduoti;

  - Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutartyje užfiksuotas sąlygas;

16.5. turi visas teises ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir prisiimti joje numatytus įsipareigojimus.

- PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

- Paslaugas, vadovaudamasis šia Sutartimi ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis, savo rizika, laiku ir tinkamai organizuoja, teikia ir už jų kokybę atsako Teikėjas.

- Šalys susitaria, jog tais atvejais, kai, Teikėjo nuomone, NMA turi pateikti savo patvirtinimą ar sprendimą dėl tam tikro Teikėjo sprendinio, toks NMA patvirtinimas arba motyvuotas atsisakymas patvirtinti pateikiamas raštu, elektroniniu paštu arba kita suderinta forma ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo Teikėjo paklausimo gavimo dienos. Jei per šį laiką NMA neatsako (t. y. nepatvirtina arba nepateikia motyvuoto atsisakymo patvirtinti), laikoma, kad NMA vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus ir Teikėjas gali pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, kaip tai nurodyta Sutarties 5 punkte.

- NMA privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Akto (kartu su Darbo laiko ataskaita) gavimo dienos tokį Aktą (kartu su Darbo laiko ataskaita) pasirašyti ir grąžinti vieną egzempliorių Teikėjui arba pateikti savo atsisakymą pasirašyti, motyvuotai nurodydama pateikto Akto ir/ar Darbo laiko ataskaitos netikslumus, kuriuos Teikėjas privalo pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas. Nuo Akto (kartu su Darbo laiko ataskaita) pasirašymo momento atitinkamoje Darbo laiko ataskaitoje nurodyta Teikėjo ekspertų darbo laiko, sugaišto teikiant Paslaugas, trukmė laikoma Šalių suderinta bei NMA patvirtinta ir Akte nurodytos Paslaugos laikomos priimtomis NMA.

- Visiškai suteiktomis Paslaugos laikomos tada, kai jos atitinka Sutarties 2 priede keliamus reikalavimus.

- Kiekvieną kalendorinį mėnesį Šalys pasirašo Aktą 2 (dviem) egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

- Teikėjas garantuoja, kad šios Sutarties pagrindu suteiktos Paslaugos atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytus reikalavimus ir bus teikiamos laikantis atitinkamų joms įprastai taikomų kokybės standartų.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

- Šalys susitaria, jog visos Teikėjo intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant autorių turtines teises, į sukurtą programinę įrangą, teikiant Paslaugas, pereina NMA po to, kai atitinkamos Paslaugos yra priimtos ir apmokėtos NMA šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Jeigu NMA neatsiskaito už laiku ir tinkamai suteiktas  paslaugas  su Teikėju Sutarties 10 punkte nustatytomis sąlygomis, Teikėjas turi teisę reikalauti, kad NMA sumokėtų 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną. NMA negavus lėšų iš valstybės biudžeto ir/ar kitų finansavimo šaltinių, delspinigiai pradedami skaičiuoti praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo termino pabaigos.

- Bet kuriame iš Sutarties vykdymo etape kilus pagrįstam įtarimui, kad Sutartis nebus įvykdyta tinkamai, NMA turi teisę nutraukti Sutartį bei pareikalauti atlyginti visus nuostolius dėl Sutarties neįvykdymo.

- Sutarties nuostatos dėl nuostolių, patirtų Sutarties galiojimo metu, atlyginimo galioja ir po Sutarties nutraukimo, jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip.

- Nė viena Sutarties Šalis negali perduoti savo teisių ir pareigų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško kitos Sutarties Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus.

- Teikėjui netinkamai vykdant ar nevykdant sutartinių įsipareigojimų, NMA reikalavimu, Teikėjas turi sumokėti 1 000 (vieno tūkstančio) EUR dydžio baudą.

- Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Sutarties Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei privalo atlyginti nukentėjusiai Sutarties Šaliai dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo padarytus nuostolius, taip pat pagrįstas ir sveiko proto ribų neperžengiančias išlaidas, skirtas žalos prevencijai ar žalai sumažinti, pagrįstas ir sveiko proto ribų neperžengiančias išlaidas, susijusias su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu, kurie negali būti didesni nei Sutarties 36 punkte numatyta maksimali Sutarties vertė. Į nuostolių atlyginimo sumą neįskaičiuojamos baudos, kurios apskaičiuojamos Teikėjui už netinkamą Paslaugų teikimą vadovaujantis Sutarties 30 punktu.

- Už netinkamai suteiktas Paslaugas Teikėjui gali būti taikomos baudos, kurios aprašytos Sutarties 2 priede.

- Pagal Sutarties 30 punktą Teikėjui apskaičiuotos baudos yra išskaičiuojamos iš atitinkamą mėnesį mokėtinos sumos.

- NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

- Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

- Sutarties Šalis turi nedelsiant ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, atsiradimą.

- Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi teisės reikalauti, kad kita Šalis atlygintų dėl to patirtus nuostolius.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

- Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. maksimali Sutarties vertė 58 080,00 EUR su PVM (Penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų ir 00 ct). Sutartyje taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas. Įkainio peržiūros tvarka aprašyta 11 punkte.

- Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Sutarties Šalių susitarimu. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų, buvusių iki jos nutraukimo, įvykdymo.

- NMA turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama Teikėjui apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

- Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdamas NMA apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 120 (šimtą dvidešimt kalendorinių) dienų

- Teikėjas, vienašališkai nutraukęs Sutartį, nesilaikant Sutarties 39 punkte nustatytos tvarkos, įsipareigoja sumokėti baudą, kurios dydis yra 5 000 EUR (penki tūkstančiai eurų).

- KONFIDENCIALi informacija

- Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma:

  - bet kokiu fiksuotu būdu išreikšta informacija, kuri gaunama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su NMA atliekamomis funkcijomis;

  - duomenys, asmens duomenys, elektroniniai dokumentai: duomenų bazės, duomenų failai ir kt., tyrimų informacija, sistemų dokumentai, naudotojų vadovai, eksploatacijos ar pagalbinės procedūros, archyvuota informacija ar kiti dokumentai, parengti NMA ar jos darbuotojų, kuriuose yra Sutarties 44.1 papunktyje nurodytos informacijos ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija;

  - kita informacija, kuri bent vienos iš Šalių laikoma konfidencialia ir neviešinama; tokiu atveju Šalis, atskleidžianti informaciją, atskleisdama informuoja kitą Šalį apie jos konfidencialumą;

  - jei konfidenciali informacija teikiama elektroniniu paštu, ji turi būti suarchyvuota zip formatu, apsaugota slaptažodžiu, kurį Šalys suderina telefonu ar kita forma.

- Teikėjas įsipareigoja:

  - naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;

  - neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš NMA, Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio NMA sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip;

  - užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją;

  - visais atvejais pranešti NMA apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas; taip pat NMA nedelsiant informuoti apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą;

  - laikytis NMA Informacijos saugumo politikos ir darbo su konfidencialia informacija nuostatų ir principų:

    - informacijos konfidencialumo – konfidencialios informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto paskelbimo;

    - vientisumo – konfidencialios informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto ar atsitiktinio pakeitimo;

    - prieinamumo – užtikrinimo, kad konfidenciali informacija yra prieinama legaliems naudotojams, t. y. asmenims, kurie Teikėjo paskirti atsakingais už duomenų / asmens duomenų gavimą pagal Sutartį, ir tik tada, kai ji (konfidenciali informacija) reikalinga siekiant tinkamai vykdyti Sutarties sąlygas.

- Pasibaigus Sutarties galiojimui / nutraukus Sutartį, Teikėjas nedelsdamas privalo:

  - grąžinti konfidencialią informaciją ją suteikusiai NMA arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją;

  - įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, analizes, tyrinėjimus, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;

  - patvirtinti NMA šiame punkte nustatytų įsipareigojimų įvykdymą raštu;

- Šalys turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su asmens duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas vykdomas ir prieigos teisės prie NMA informacinių sistemų (pateikus užpildytą prašymą pagal (Sutarties 4 priedą) suteikiamos saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą ADOC formatu (Sutarties 5 priedas), kuris turi būti atsiųstas NMA elektroniniu paštu pasizadejimai@nma.lt  tą pačią dieną, kai sutarties šalies paskirtas darbuotojas pradeda darbą NMA ar su NMA konfidencialia informacija . Jei Teikėjo darbuotojas neturi saugaus elektroninio parašo, NMA pateikiamas popierinis darbuotojo pasirašytas konfidencialumo pasižadėjimo originalas. Teikėjo darbuotojai, dirbantys su NMA teikiamais asmens duomenimis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai teisės aktų nustatyta tvarka. Ši pareiga galioja Teikėjo darbuotojams perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

- Teikėjas, pažeidęs Sutarties sąlygas ir perdavęs bet kokią iš NMA gautą konfidencialią informaciją, susijusią su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, tretiesiems asmenims, sumoka NMA 1 500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) dydžio baudą ir atlygina visus NMA patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. NMA pasilieką teisę, esant pagrindui, atlikti Teikėjo auditą, siekiant įsitikinti, kaip vykdomi šioje Sutartyje nustatyti informacijos saugos ir konfidencialumo reikalavimai.

- ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ASMENYS IR PRANEŠIMŲ

#### TEIKIMO TVARKA

- Teikėjo atstovas, galintis priimti visus sprendimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu, įgaliotas pasirašyti Aktą (-us), išskyrus šios Sutarties pakeitimą ir nutraukimą – ______________________________. Jo nesant – galintis priimti visus sprendimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu, įgaliotas pasirašyti Aktą (-us) – ________________________________________.

- Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas Teikėjo Sutarties koordinatorius – ______________________________________________, jo nesant – __________________________________________.

- NMA atstovas, galintis priimti visus sprendimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu, įgaliotas pasirašyti Aktą (-us) – _______________________________________, jo nesant – ____________________________________________________.

- Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas NMA Sutarties koordinatorius – ____________________________________, jo nesant – __________________________________.

- Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas NMA atstovas – _______________________________, jos nesant –_ _________________________________.

- Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešti viena kitai apie atsakingų už Sutartį asmenų, nurodytų šios Sutarties 46-49 punktuose, pasikeitimą.

- Visi pranešimai ir kita informacija, kuria keičiasi Šalys pagal šią Sutartį, turi būti pateikiama rašytine forma. Pranešimai laikomi tinkamai pateiktais, jei įteikiami asmeniškai, atsiunčiami naudojantis kurjerių paslaugomis, registruotu paštu, faksu ar el. paštu.

- Šalys privalo iš anksto viena kitai pranešti apie jų rekvizitų, nurodytų Sutarties XIII skyriuje „Sutarties šalių rekvizitai“, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.

- KITOS SĄLYGOS

- Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Visi tarp Šalių iš šios Sutarties kilę ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu, o jeigu nepavyksta susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

- Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: nėra.

- Subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų ar didesnės (mažesnės) paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui galimas tik toms paslaugoms, kurioms Teikėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subteikėjams ir tik gavus NMA sutikimą.

- Sutarties galiojimo metu papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas, tik gavus NMA sutikimą ir esant vienai iš priežasčių:

57.1. Sutartyje numatytas subteikėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

57.2. subteikėjas Teikėjui atsisako tiekti jam Sutartyje numatytą paslaugų dalį;

57.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti paslaugų teikimo spartą.

- Sutarties 56 ir 57unktuose nurodytais atvejais NMA pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subteikėjas gali pradėti teikti paslaugas, tik Teikėjui gavus NMA sutikimą.

- Sutarties 56 ir 57 punktuose nurodytais atvejais naujas subteikėjas privalo NMA pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subteikėjams.

- Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Visi tarp Šalių iš šios Sutarties kilę ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu, o jeigu nepavyksta susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

- Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

- Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

- Visi pranešimai, susiję su šia Sutartimi, siunčiami Šalims adresais, nurodytais Sutarties XIII skyriuje „Sutarties šalių rekvizitai“.

- Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai.

- Visi šios Sutarties priedai, Importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo informacinės sistemos (toliau – IEAIS) palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygos, Teikėjo pasiūlymas yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Prie šios Sutarties yra pridedami šie priedai, sudarantys neatskiriamą Sutarties dalį:

  - 1 priedas „Paslaugų teikimo įkainis“;

  - 2 priedas „Techninė specifikacija“;

  - 3 priedas „Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas“;

  - 4 priedas „Prašymas suteikti prieigą“;

  - 5 priedas „Konfidencialumo pasižadėjimas“;

  - 6 priedas „Ekspertų sąrašas“.

  - 7 priedas „Standartinės duomenų tvarkymo sąlygos“.

- SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

| NMA | Teikėjas |
| --- | --- |
| Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 288739270 Blindžių g. 17, 08111 Vilnius A. s. LT357300010000189740 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Tel. (8 5) 252 6999 Faks. (8 5) 252 6945 Direktoriaus pavaduotojas A. V. Tomas Orlickas | Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 125774645 Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT257746417 A. s. Nr. LT407290099011914909 AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, filialo kodas 304940934 Tel. (8 5) 2734181 Generalinis direktorius A. V. Evaldas Rėkus |

2021 m. spalio 8 d.

Paslaugų teikimo sutarties

Nr. VPS9-77

1 priedas

# PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIS

| Eil. Nr. | Paslaugos | Orientacinis kiekis (apimtis) | 1 darbo dienos įkainis EUR be PVM | 1 darbo dienos įkainis EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| 1. | Importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo informacinės sistemos palaikymo ir vystymo paslaugos | 100 darbo dienų | 480,00 | 580,80 |

| NMA Direktoriaus pavaduotojas A. V. Tomas Orlickas |  | Teikėjas Generalinis direktorius A. V. Evaldas Rėkus |
| --- | --- | --- |

____________________

2021 m. spalio 8 d.

Paslaugų teikimo sutarties

Nr. VPS9-77

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# I. ĮVADAS

- Siekdama užtikrinti nepertraukiamą Nacionalinės mokėjimo NMA prie Žemės ūkio ministerijos žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos (toliau – ŽŪPAIS) posistemių vystymą ir palaikymą, Nacionalinė mokėjimo NMA prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) planuoja įsigyti Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos (ŽŪPAIS) posistemės Importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo informacinės sistemos (toliau – IEAIS) palaikymo ir vystymo paslaugas (toliau – Paslaugos).

- Paslaugos apima detalių reikalavimų sąsajoms su kitomis NMA ir / arba išorės informacinėmis sistemomis sukūrimui arba modifikavimui parengimą ir suderinimą su NMA.

- Paslaugos privalės būti pradėtos teikti nuo Sutarties pasirašymo datos. Detalūs Paslaugų reikalavimai yra nurodyti žemiau esančiuose šio dokumento skyriuose. Sukurtų rezultatų neatitiktį Paslaugų reikalavimams Teikėjas privalės ištaisyti nemokamai.

II. ESAMA NMA INFORMACINĖ SISTEMA

- ŽŪPAIS skirta visiems duomenims, susijusiems su paramos priemonių žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimu NMA, kaupti, saugoti ir apdoroti, informacijos pasiekiamumui užtikrinti. ŽŪPAIS pagal realizuotą funkcionalumą suskirstyta į atskiras informacinės sistemos posistemes.

- Su ŽŪPAIS posistemėmis dirba NMA centrinės būstinės, nutolusių NMA padalinių darbuotojai, kitų paramos administravimo procese dalyvaujančių įstaigų darbuotojai. Visos posistemės veikia centralizuotoje kompiuterinės technikos infrastruktūroje, jų naudojimas yra grindžiamas internetine prieiga (naudotojai prie posistemių jungiasi skirtiniu ryšiu), o naudotojo sąsaja pateikiama interneto naršyklėje.

- Paslaugas apimanti ŽŪPAIS IEAIS posistemė:

  - IEAIS architektūros loginė schema

Pastabos:

1) raudona linija pažymėta IEAIS posistemė, kurios vystymo ir palaikymo paslaugos perkamos šiame pirkime;

2) raudona linija neapibrėžtų ŽŪPAIS posistemių (PRIS ir PORTALAS) ir Muitinės Departamento Informacinės sistemos vystymas ir palaikymas neįeina į šio pirkimo apimtį;

  - IEAIS skirta žemės ūkio produktų eksportui iš Europos Sąjungos (toliau –ES) teritorijos bei importui į ES administruoti. IEAIS funkcionalumas apima paraiškų eksporto bei importo licencijoms gauti registravimą, paraiškų administravimą bei kontrolę, licencijų pagal pateiktas paraiškas išdavimą, grįžtamųjų dokumentų (įrodymų dokumentų) registravimą bei administravimą, grąžinamųjų išmokų dydžio skaičiavimą ir kt. IEAIS modulio įgyvendinimas yra reglamentuotas ES reglamentais (ES) 2016/1237, 2016/1239 bei (EB) Nr. 612/2009 ir kitais sistemos organizavimą bei duomenų saugumą reglamentuojančiais teisės aktais;

  - IEAIS modulio naudotojai yra centrinėje paslaugų gavėjo būstinėje. Ja naudojasi 6 darbuotojai. Naudotojai prie IEAIS prisijungia per interneto naršyklės langą;

  - detalesnis IEAIS funkcijų sąrašas pateiktas žemiau, jeigu reikia, prie kiekvieno iš punktų papildomai paaiškinta, kiek funkcija yra automatizuota;

  - verslo veiklos dalyvių duomenų tvarkymas. Šios funkcijos dėka galima įvesti, redaguoti bei lengvai ir greitai gauti duomenis apie kiekvieną pareiškėją, kuris yra užregistruotas NMA naudojamoje Pareiškėjų administravimo informacinėje sistemoje (toliau – PRIS). Atitinkami duomenys iš šio registro yra perkeliami į vėliau spausdinamas licencijas bei ataskaitas;

  - pagrindinių paraiškų tvarkymas. Tai paraiškų importo bei eksporto licencijoms gauti administravimui skirta funkcija. Į šią formą įvedami visi su paraiška susiję duomenys, taip pat nustatoma paraiškos būsena;

  - papildomų paraiškų tvarkymas. Tai paraiškų importo bei eksporto licencijų išrašams, dublikatams ar pakaitinėms licencijoms gauti bei teisių pagal importo ir eksporto licencijas perleidimui ir grąžinimui skirta forma;

  - licencijų tvarkymas. Forma skirta įvesti arba perkelti duomenis iš pagrindinių bei papildomų paraiškų tvarkymo tam, kad IEAIS pagalba būtų galima išspausdinti visų tipų licencijas;

  - kitų gaunamų dokumentų tvarkymas;

  - įsipareigojimų įvykdymo įrodymų tvarkymas (transporto dokumentai, paraiškos eksporto kompensacijai gauti (M formos), kontroliniai egzemplioriai T5, kilmę įrodantys dokumentai, importo bei eksporto deklaracijos ir kiti dokumentai);

  - grąžinamųjų išmokų administravimas;

  - užstato administravimas, įskaitant dalinį užstato grąžinimą, kai įvykdomi įsipareigojimai tik daliai licencijoje nurodyto kiekio;

  - prekių kiekių apskaita. Ši funkcija leidžia automatiškai atlikti kiekių rezervavimą, užskaitymą kaip panaudotais, anuliavimą, paskaičiuoti likusį nepanaudotą kiekį iš Muitinės duomenų apdorojimo sistemos gautų žinučių pagrindu. Taip pat peržiūrėti užklausų INT0024, INT0030, INT0046, INT0026, INT0028, elektroninių pranešimų IEI29LT, IE529LT, IE599LT, IEI51LT duomenis, licencijos suminius kiekius, atlikti prekių kiekių apskaitą rankiniu būdu pagal importuotus elektroninių importo, eksporto deklaracijų duomenis, perkelti IE529LT į Paraišką kompensacijai gauti (M egzempliorių), licencijoje, iš kurios buvo išduotas išrašas, kiekį užskaityti kaip panaudotą, išdavus išrašą;

  - griežtos apskaitos blankų apskaita. Ši funkcija leidžia automatiškai, remiantis kituose sistemos moduliuose atliktais veiksmais, nustatyti kiekvieno griežtos apskaitos blanko būseną: nepanaudotas, panaudotas ar sugadintas;

  - ataskaitų spausdinimas;

  - elektroninių paraiškų, išmokų sumų patvirtinimo informacijos priėmimas iš NMA naudojamo informacinio portalo. Paraiškų bei licencijų informacijos perdavimas į informacinį Portalą;

  - Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir IEAIS integracija per duomenų teikimo saityno paslaugą (angl. web service);

  - IEAIS yra sukurta naudojant:

    - „Oracle CDM“ metodiką;

    - automatizuotą kompiuterinį programinės įrangos projektavimo įrankį „Oracle Designer“;

    - kūrimo priemonių rinkinį „Oracle Developer Suite“;

    - formų generatorių „Oracle Designer Forms generator“;

    - ataskaitų įrankį „Oracle Reports builder“;

  - visa su IEAIS projektavimu ir kūrimu susijusi informacija yra saugoma „Oracle Designer“ duomenų saugykloje (duomenų bazės struktūra, modulių aprašymai ir pan.);

III. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

- NMA yra numačiusi pirkti IEAIS posistemės Paslaugas.

- Reikalavimai Paslaugoms, susijusioms su IS posistemių palaikymu ir vystymu, apima:

  - defektų šalinimą – pastebėtų IS posistemių sutrikimų ir gedimų šalinimas, veikimo, neatitinkančio aprašyto dokumentuose, taisymas. Defektu taip pat laikomas greitaveikos sulėtėjimas po pakeitimo / defekto ištaisymo įdiegimo į darbinę aplinką bei aptiktos saugumo spragos (angl. vulnerability);

  - pakeitimų (pagal NMA išdėstytus poreikius) įgyvendinimą – IS posistemių ir jų integracijų su kitomis posistemėmis, informacinėmis sistemomis ar registrais sukūrimas ar modifikavimas bei su IS posistemėmis susijusių kitų pakeitimų įgyvendinimas, IS posistemes aprašančios dokumentacijos atnaujinimas;

  - trūkumų šalinimą – diegiant į bandomąją (testinę) aplinką gautų klaidų ir / arba įdiegto į bandomąją aplinką IS posistemės pakeitimo / defekto ištaisymo testavimo metu nustatytų neatitikimų šalinimas. Trūkumais taip pat laikomi užsakymo įvertinimo etape pateiktų rezultatų neatitikimai; greitaveikos sulėtėjimas po pakeitimo / defekto ištaisymo įdiegimo į testinę aplinką; testavimo scenarijaus ir / arba testinių duomenų netikslumai arba nepateikimas (neturint testinių duomenų, nėra galimybės tinkamai ištestuoti keičiamo / kuriamo funkcionalumo bei IS greitaveikos);

  - užklausų sprendimą – NMA naudotojų užklausų sprendimas dėl IS posistemių, integruotų vidinių ir išorinių sprendimų, mobiliųjų aplikacijų ir susijusių IS sukurtų „Oracle“ technologijų pagrindu naudojimo, veikimo, eksploatavimo ir modifikavimo klausimais;

  - duomenų pateikimą – informacijos / duomenų išrinkimo (arba sukūrimo) iš IS posistemės duomenų bazės užklausos sakinių parengimas.

- Pakeitimų įgyvendinimas ir defektų šalinimas turi būti atliekami vadovaujantis tokia tvarka:

  - pakeitimo užsakymas – NMA paskirtas atsakingas asmuo pateikia Tiekėjo paskirtam asmeniui pakeitimo užsakymą, kuriame išdėsto informaciją apie reikalingą pakeitimo įgyvendinimo arba defekto šalinimo paslaugą;

  - įvertinimas – tiekėjas išsiaiškina pakeitimo užsakyme aprašytą reikalingos paslaugos esmę, apimtį, techninius, funkcinius, saugumo ir kokybės reikalavimus, įvertina galimą neigiamą pakeitimo poveikį kitoms IS posistemės dalims, IS posistemės greitaveikai ir kitoms IS posistemėms bei jų greitaveikai ir NMA atsakingam asmeniui pateikia detalų įvertinimo dokumentą, kuriame nurodo paslaugos suteikimo trukmės įvertinimą išreikštą darbo dienomis ir darbo dienų verte. Tiekėjas, rengdamas įvertinimo dokumentą, turi įvertinti pakeitimo sąveiką su kitais jau testuojamais pakeitimais ir, nurodant priežastis, pasiūlyti NMA rekomenduojamą ruošiamo pakeitimo diegimo eiliškumą. Taip pat Tiekėjas pateikia detalų specifikacijos dokumentą (PS.120.  Taikomosios sistemos pakeitimas). Jei pakeitimo apimtis viršija 5 d. d., įvertinimo dokumente taip pat detaliai išdėsto vertinimo kriterijus, sąnaudas, reikalingas suteikti paslaugai. Jei pakeitimo apimtis neviršija 5 d. d., tiekėjas neprivalo pateikti specifikacijos dokumento (PS.120. Taikomosios sistemos pakeitimas), bet įvertinimo dokumente tiekėjas papildomai privalo detaliai aprašyti, kokiu būdu numato realizuoti užsakyme suformuluotus pakeitimo reikalavimus, išvardindamas planuojamus darbus. Įvertinimo dokumente, vertinant pakeitimą, turi būtų išvardinti visi keičiami objektai, įvardinant konkrečias reikšmes (modifikuojamų stulpelių pavadinimas, funkcija, procedūra, blokas ir kt.). Atlikdamas pakeitimo įvertinimą, tiekėjas privalo detaliai susipažinti su esamais NMA  veiklos procesais ir realizuotu IS posistemės funkcionalumu, išanalizuoti su pakeitimu susijusius teisės aktus. Jei to nepakanka detaliai išsiaiškinti NMA pakeitimo užsakymo arba NMA identifikuoja, kad siūlomas sprendimas visiškai neatitinka pakeitimo užsakyme pateikto poreikio, tiekėjas privalo savo sąnaudomis rengti susitikimus su NMA darbuotojais, galinčiais patikslinti pakeitimo užsakyme išdėstytą informaciją. Jei pakeitimo metu bus kuriami / keičiami grafiniai IS posistemės moduliai (ekraninės formos, ataskaitos, meniu ar kt.), tiekėjas įvertinimo dokumente privalo pateikti būsimų pakeitimų grafinius vaizdus (IS posistemės modulių grafinius prototipus);

  - Teikėjas, rengdamas pakeitimo įvertinimą privalo atlikti detalią analizę, kuri negali būti papildomai apmokestinama. Jei po pakeitimo įvertinimo pateikimo paaiškėja, kad Teikėjas dėl savo kaltės neatliko detalios analizės ir yra poreikis atlikti papildomą analizę, tai yra laikoma trūkumu ir  tokia analizė yra neapmokama ir Teikėjas privalo ją atlikti vykdydamas 10.2. punktą;

  - įvertinimo patvirtinimas – NMA, išnagrinėjusi Teikėjo pateiktą įvertinimo dokumentą, jį patvirtina, jei dokumentas aiškus ir nurodytos sąnaudos tinkamos, jei nusprendžia, kad paslauga yra reikalinga, arba nepatvirtina įvertinimo dokumento, jei nusprendžia, kad paslauga yra nereikalinga arba kitos sąlygos yra nepriimtinos. Jei įvertinimo dokumentas yra neaiškus, NMA gali paprašyti Teikėją detalizuoti IS posistemės pakeitimo įvertinime minimus darbus bei jų finansinį įvertinimą. Teikėjas privalo atsakyti į NMA ar jos pasamdytų nepriklausomų ekspertų pateiktus klausimus per 13 punkto lentelėje nurodytą trūkumų šalinimo terminą;

  - NMA nepatvirtinus įvertinimo dokumento, abipusiu sutarimu NMA gali sumokėti už Teikėjo atliktą įvertinimą, jei įvertinimo dokumente nurodyta pakeitimo realizavimo apimtis yra didesnė negu 25 d. d. ir Teikėjas įvertinimo metu informavo NMA (Pagalbos portale prie pakeitimo užsakymo), kad pakeitimo apimtis viršys 25 d. d., o NMA sutiko toliau tęsti vertinimo darbus. Įvertinimo dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. visos įvertintos pakeitimo apimties;

  - NMA, vadovaujantis 22 punkte nurodyta metodika, nustačius, kad pakeitimui atlikti reikalingos sąnaudos yra mažesnės, negu nurodė Teikėjas, Teikėjas privalo pagrįsti nustatytas sąnaudas arba iš naujo pateikti pataisytą įvertinimo dokumentą;

  - sprendimas – Teikėjas, gavęs įvertinimo dokumento patvirtinimą, suteikia pakeitimo užsakymo dokumente nurodytas paslaugas bei sutarta forma perduoda patikrinti rezultatus. Teikėjas turi užtikrinti, kad įgyvendinto sprendimo greitaveika nedarytų neigiamos įtakos vartotojų darbo našumui. Perduodami rezultatai turi būti Teikėjo patikrinti ir neturėti trūkumų (Teikėjo testavimo apimtis turi būti suderinta su NMA). Teikėjas privalo NMA pateikti detalius savo atlikto testavimo rezultatus (TE.070R dokumentą). Jei nesusitarta kitaip, turi būti pateikiami žemiau nurodyti rezultatai;

    - PS.120. Taikomosios sistemos pakeitimas;

    - DO.100. Naudotojo žinynas (keičiama dalis derinimo metu ir visas dokumentas su rezultatais);

    - DO.110. Naudotojo instrukcija (keičiama dalis derinimo metu ir visas dokumentas su rezultatais);

    - DO.130. Sistemų operacijų vadovas (keičiama dalis derinimo metu ir visas dokumentas su rezultatais);

    - TE.070. Sistemos testo rezultatai ir testavimo scenarijai (detalūs testavimo scenarijai ir testavimui reikalingų duomenų sukūrimo skriptai (situacijai imituoti su realiais arba jiems artimais duomenimis), kurie užtikrintų išsamų sprendimo (tiek funkcionalumo, tiek greitaveikos) testavimą);

    - TE.070R. Sistemos testo rezultatai ir testavimo scenarijai (turiniu analogiškas TE070 dokumentas, kuriame rezultatų laukus, nurodant konkrečius testuotus atvejus, užpildo Teikėjas);

    - TS.030. Instaliavimo planas (dokumente privaloma nurodyti pakeitimo diegimo eiliškumą, t. y. kitus blokuojančius neįdiegtus į darbinę aplinką pakeitimus. Defektų pataisymai negali būti blokuojami neįdiegtų pakeitimų ir turi būti sukurti taip, kad būtų galima juos diegti nedelsiant);

    - MD.090. Programų išeities tekstai (taip pat pakeitimo išeities tekstų failai, pakeitimo diegimo failai). Visi sistemų objektų pakeitimai turi būti atliekami tvarkingai, teikiant komentarus (nurodant pakeitimo pavadinimą, priežastį, datą ir atlikusį Teikėjo ekspertą);

    - ES.050. Egzistuojančių sistemų sąsajos;

    - RD.090. Sistemos funkcijų modelis (keičiama dalis derinimo metu ir, NMA pareikalavus, visas dokumentas su užsakymo rezultatais);

    - RD080. Sistemos duomenų modelis (keičiama dalis derinimo metu ir, NMA pareikalavus, visas dokumentas su užsakymo rezultatais);

    - RD100. Sistemos procesu modelis (keičiama dalis derinimo metu ir, NMA pareikalavus, visas dokumentas su užsakymo rezultatais);

    - atlikta „Oracle Designer“ saugyklos plėtra, kuri turi atitikti realią IS posistemių situaciją, turi būti užtikrintas programos išeities teksto rašymas bei komentavimas, dokumentacijos rengimas ir kitos visos sudėties saugyklai palaikyti reikalingos paslaugos. IS posistemių saugyklos plėtros (palaikymo) paslaugos neturi būti papildomai apmokamos. NMA nustačius, kad saugyklos apimties vystymas mažesnis, nei buvo suderinta, Teikėjas privalo nemokamai pašalinti visus trūkumus pagal NMA pastabas;

  - Esant poreikiui, NMA gali užsakyti parengti naują arba atnaujinti turimą IS posistemes aprašančią dokumentaciją:

    - RD.050. Detali veiklos informacija;

    - RD.060. Sistemos duomenų modelis;

    - RD.090. Sistemos funkcijų modelis;

    - RD.100. Sistemos procesų modelis;

    - TA.050. Detalūs sistemos eksploatacijos reikalavimai;

    - TA.060. Techninės ir programinės įrangos specifikacija;

    - TA.070. Išdėstymo architektūra;

    - TA.090. Apsaugos ir kontrolės strategija;

    - TA.110. Pradinis pajėgumo planas;

    - DO.020. Reikalavimai dokumentacijai;

    - TE.010. Testavimo strategija;

    - TR.010. Reikalavimai mokymams;

    - TR.020. Mokymo planas;

    - DB.010. Loginis duomenų bazės projektas;

    - MD.040. Modulių funkcionalumo dokumentacija;

    - MD.050. Modulių techninė dokumentacija;

    - MD.070. Audito mechanizmas;

    - MD.060. Meniu struktūra;

    - TE.020–TE.030. Sistemos procesų, modulių ir modulių integracijos testavimo projektas;

    - TA.120. Pajėgumo planas;

    - DB.040. Fizinis DB projektas;

    - MD.090. Programų išeities tekstai;

    - DO.100. Naudotojo žinynas;

    - DO.130. Sistemos operacijų vadovas;

    - DO.110. Naudotojo instrukcija;

    - DO.120. Techninis žinynas;

    - TE.050. Sistemos testavimo planas;

    - TE.070. Sistemos testo rezultatai ir testavimo scenarijai;

    - TR.060. Mokymo medžiaga;

    - TS.030. Instaliavimo planas;

    - TE.120. Priėmimo testų rezultatai;

    - TS.05.0 Gamybinės aplinkos paruošimas;

    - ES.050. Egzistuojančių sistemų sąsajos.

  - rezultatų patikrinimas – NMA atsakingi darbuotojai patikrina Teikėjo pateiktus rezultatus. Jei buvo nustatyta rezultatų trūkumų, Teikėjas įsipareigoja pašalinti juos nemokamai ir pateikti visus rezultatus iš naujo patikrinti. Jei rezultatų trūkumų nebuvo nustatyta, apie tai informuojamas Teikėjas;

  - pakeitimų įgyvendinimo ir defektų šalinimo paslauga laikoma suteikta visa, kai NMA IT pagalbos portale informuoja, kad Teikėjo pateikti rezultatai atitinka pakeitimo užsakyme suformuluotą reikalingą ir įvertinimo dokumente patvirtintą paslaugą ir pakeitimas arba defekto ištaisymas buvo įdiegtas į darbinę aplinką. Taip pat paslauga laikoma suteikta visa, jeigu pakeitimas arba defekto ištaisymas yra įdiegtas į testinę aplinką ir per 3 mėnesius NMA neinformavo Teikėjo apie testavimo metu nustatytus trūkumus (ši sąlyga netaikoma, jei testavimas arba diegimas negalimas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo NMA, pvz., nepriimti / nepakeisti teisės aktai, kitų institucijų vėlavimas įgyvendinti sąsajas su NMA informacinėmis sistemomis arba sąsajų defektai ir pan. Po informavimo apie nustatytus trūkumus 3 mėnesių laikotarpis, skirtas nustatyti, ar paslauga suteikta visa, skaičiuojamas iš naujo;

  - pakeitimo atsisakymas – NMA atsisakius pakeitimo, kurio įvertinimas jau yra patvirtintas, NMA įsipareigoja apmokėti už Teikėjo atliktą įvertinimą (20 proc. nuo visos įvertintos pakeitimo apimties), taip pat už Teikėjo atliktus programavimo darbus (jei bus įrodyta, kad tokių darbų buvo atlikta);

  - pakeitimo reikalavimų pakeitimas / papildymas – NMA pakeitus pakeitimo, kurio įvertinimas jau yra patvirtintas, reikalavimus, pakeitimas privalo būti vertinamas iš naujo  (šiuo atveju privalomi pakartotiniai NMA patvirtinimai prieš tiekėjui pradedant darbus) arba užsakomas naujas pakeitimas. Naujas pakeitimas gali būti užsakomas dviem būdais:

    - jei ankstesni reikalavimai nėra keičiami, naujo pakeitimo užsakyme yra pateikiami tik nauji reikalavimai. Toliau pakeitimas administruojamas įprasta tvarka kaip atskiras pakeitimas;

    - jei yra keičiami ankstesni reikalavimai, seno pakeitimo yra atsisakoma, o naujajame pakeitimo užsakyme yra išsamiai pateikiami visi reikalavimai. Teikėjas turi sumažinti naujo pakeitimo įvertinimą ta paslaugų apimtimi, kurią galima panaudoti iš atsisakyto pakeitimo. Toliau pakeitimas administruojamas įprasta tvarka.

- Užklausų sprendimas turi būti atliekamas tokia tvarka:

  - užklausos užsakymas – NMA paskirtas atsakingas asmuo sutarta forma kreipiasi į Tiekėjo paskirtą asmenį prašydamas suteikti užklausų sprendimo paslaugą;

  - sprendimas – Tiekėjo paskirtas kontaktinis asmuo išsiaiškina poreikį ir suteikia reikiamą užklausos sprendimo paslaugą;

  - užklausos sprendimo paslauga laikoma visiškai suteikta, jei buvo detaliai atsakyta į NMA paskirto atsakingo asmens išreikštą poreikį, pateiktos atitinkamos detalios išvados, kokybiškas sprendimas arba jei įmanoma, pasiūlyti galimi problemų sprendimo variantai, taip pat užklausos sprendimo paslauga gali būti laikoma tinkamai suteikta, jei NMA nebeleido toliau tęsti užklausos sprendimo laiko;

  - užklausos sprendimo paslauga vertinama pagal faktiškai sugaištą laiką (jei nesutarta kitaip, užklausos sprendimo paslaugos Įvertinimą Tiekėjas pateikia iškart po paslaugos suteikimo).

  - jei užklausos sprendimo paslauga yra nesuteikiama vadovaujantis 13 punkte pateiktais terminais ar pagal atskirą suderintą laiką su NMA arba NMA užsakyta užklausos sprendimo paslauga tapo neaktuali dėl užklausos sprendimo paslaugos suteikimo termino nesilaikymo, NMA gali užklausos sprendimo paslaugos atsisakyti ir nemokėti už sugaištą laiką, taip pat NMA gali taikyti baudas už paslaugos nesuteikimą pagal 34 punktą;

  - jei užklausos sprendimo paslaugos suteikimo metu pateiktas rezultatas nėra tinkamas NMA (Tiekėjas pateikė nedetalų, neaiškų, nekonkretų, netinkamą sprendimą arba pateiktas sprendimas formaliai atkartoja užklausos sprendimo paslaugos užsakymo turinį ar visiškai neatitinka užklausos sprendimo paslaugos užsakymo turinio), tokia užklausų sprendimo paslauga laikoma netinkama, sugaištas Tiekėjo laikas yra neapmokamas ir užklausos sprendimo paslaugos užsakymas grąžinamas Tiekėjui.

- Duomenų pateikimo paslauga turi būti suteikiama tokia tvarka:

  - duomenų pateikimo užsakymas – NMA paskirtas atsakingas asmuo pateikia Teikėjo paskirtam asmeniui duomenų pateikimo užsakymą;

  - duomenų pateikimo paslauga vertinama pagal faktiškai sugaištą laiką (pateikiant įvertinimą iškart po paslaugos suteikimo) arba, NMA nurodžius, turi būti vertinama vadovaujantis tokia tvarka:

    - duomenų pateikimo įvertinimas – Teikėjas išsiaiškina duomenų pateikimo užsakymo dokumente aprašytą reikalingos paslaugos esmę ir pateikia NMA atsakingam asmeniui duomenų pateikimo įvertinimo dokumentą, kuriame nurodo paslaugos suteikimo trukmės įvertinimą darbo dienomis ir siūlomą paslaugos kainą;

    - duomenų pateikimo įvertinimo patvirtinimas – NMA, išnagrinėjusi Teikėjo pateiktą duomenų pateikimo įvertinimo dokumentą, jį patvirtina, jei įvertinimo dokumentas aiškus ir nurodytos sąnaudos tinkamos, jei nusprendžia, kad paslauga yra reikalinga, arba nepatvirtina duomenų pateikimo įvertinimo dokumento, jei nusprendžia, kad paslauga yra nereikalinga. Jei duomenų pateikimo įvertinimo dokumentas yra neaiškus, NMA gali paprašyti Teikėjo detalizuoti duomenų pateikimo įvertinime minimas paslaugas bei jų finansinį įvertinimą;

    - sprendimas – Teikėjas, gavęs duomenų pateikimo įvertinimo dokumento patvirtinimą, rengia informacijos / duomenų išrinkimo iš IS posistemės duomenų bazės užklausos sakinius;

  - Teikėjas, patikrinęs veikimo korektiškumą, duomenų teisingumą, NMA atsakingam asmeniui pateikia informacijos / duomenų išrinkimo iš IS posistemės duomenų bazės užklausos sakinius, kuriuos naudodama NMA gali išrinkti informaciją / duomenis iš IS posistemės duomenų bazės;

  - rezultatų patikrinimas – NMA atsakingi darbuotojai patikrina Teikėjo pateiktus informacijos / duomenų išrinkimo iš IS posistemės duomenų bazės užklausos sakinius ir išrinktus duomenų bazės duomenis. Jei buvo nustatyta rezultatų trūkumų, Teikėjas juos įsipareigoja pašalinti nemokamai ir pateikti visus rezultatus iš naujo patikrinti. Jei nebuvo nustatyta rezultatų trūkumų, apie tai informuojama IT pagalbos portale;

  - duomenų pateikimo terminai, jei su NMA nesutarta kitaip, negali viršyti 13 punkte pateiktų terminų;

  - duomenų pateikimo paslauga laikoma suteikta visa, jei yra pateikti informacijos / duomenų išrinkimo iš IS posistemės duomenų bazės užklausos sakiniai, NMA iš duomenų bazės išrinko duomenų pateikimo užsakymo dokumente nurodytus duomenis / informaciją ir nenustatė trūkumų.

- Paslaugų teikimo terminai, jei su NMA nesutarta kitaip, negali viršyti šių terminų:

| Nr. | Paslauga | Įvertinimo trukmė | Sprendimo trukmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pakeitimų įgyvendinimas | 5 d. d. | iki 10 d. d. – paprasti; iki 20 d. d. – sudėtingi. |
|  | Trūkumų šalinimas | – | iki 2 d. d. |
|  | Defektų šalinimas | 1 d. d. | 2 d. d. |
|  | Duomenų pateikimas | 2 d. d. | iki 2 d. d. – paprasti; iki 4 d. d. – sudėtingi. |
|  | Konsultacijos | 2 d. d.* | iki 4 d. d. |

Pastaba*: Konsultacijos įvertinimo trukme yra laikoma trukmė nuo konsultacijos užsakymo iki pirminio atsakymo pateikimo pagalbos portale.

- Paprastas pakeitimas – jei IS posistemės Pakeitimo įvertinime nurodytos paslaugos buvo įvertintos kaip teiktos ne daugiau kaip 8 d. d.

- Sudėtingas pakeitimas – jei IS posistemės Pakeitimo įvertinime nurodytos paslaugos buvo įvertintos kaip teiktos daugiau kaip 8 d. d.

- Paprastas duomenų pateikimas – kai duomenys / informacija turi būti išrinkti iš mažiau negu 6 IS posistemės duomenų bazės lentelių.

- Sudėtingas duomenų pateikimas – kai duomenys / informacija turi būti išrinkti iš 6 ar daugiau IS posistemės duomenų bazės lentelių.

- Jei Teikėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, NMA vėluojant pateikti reikalingą informaciją) negali laiku suteikti paslaugų per 13 punkte nurodytus terminus, Teikėjas turi informuoti NMA apie priežastis ir atitinkamai siūlyti pratęsti terminus. Jei su NMA nėra suderinami kiti terminai, Teikėjas privalo darbus atlikti per 13 punkto lentelėje nurodytus terminus.

- NMA dėl objektyvių priežasčių gali, tačiau neprivalo pratęsti palaikymo Paslaugų teikimo terminų.

- Sprendimas dėl paslaugų laiko pratęsimo, suderinus su NMA, privalo būti užfiksuojamas NMA Pagalbos portale (Pagalbos portale neužfiksuoti terminų pratęsimai laikomi negaliojančiais).

- NMA darbuotojams užsakymo rezultatų patikrinimui ir tvirtinimui bei atsakymams į klausimus taikomi NMA vidaus teisės aktuose nustatyti terminai. Teikėjas neturi teisės reikalauti šių terminų keitimo.

- Teikėjo teikiamų palaikymo Paslaugų ištekliai yra nustatomi palaikymo Paslaugų įkainį padauginant iš:

  - paslaugai suteikti reikalingų atlikti objektų (formų, ataskaitų, skaičiavimų, DB lentelių, DB vaizdų.) sprendimo apimties sumos:

    - sukūrimo/modifikavimo formos (jei modifikuojama esama forma, vertinami ir skaičiuojami tik formos modifikuojami objektai):

| Sudėtingumo lygiai Sudėtingumo kriterijai | Elementari | Paprasta | Nesudėtinga | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtinga | Labai sudėtinga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blokų skaičius | Ne daugiau kaip 1 | Ne daugiau kaip 2 | Ne daugiau kaip 3 | Ne daugiau kaip 4 | Ne daugiau kaip 5 | Daugiau kaip 5 |
| Rodomų laukų skaičius | Ne daugiau kaip 1 | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 10 | Ne daugiau kaip 20 | Ne daugiau kaip 30 | Daugiau kaip 30 |
| Transakcinė posistemė | Paprasta transakcinė posistemė | Paprasta transakcinė posistemė | Paprasta transakcinė posistemė | Paprasta transakcinė posistemė | Naudojantis transakcijos procedūromis | Sudėtingas transakcijos valdymas |
| Analitinė posistemė | Nėra analitinės posistemės | Nėra analitinės posistemės | Nėra analitinės posistemės | Nėra analitinės posistemės | Agregatyvinės informacijos apdorojimas | Sudėtingos analizės vykdymas |
| Objekto sprendimo apimtis, d. d. | Ne ilgiau kaip 0,5 | Ne ilgiau kaip 1 | Ne ilgiau kaip 1,6 | Ne ilgiau kaip 3 | Ne ilgiau kaip 4,5 | Ne ilgiau kaip 7,5 |

Pastabos: 1) IS posistemės „forma“ privalo būti suprantama kaip NMA pageidaujamų funkcijų visuma (kartu su pagalbinėmis funkcijomis, tokiomis kaip įrašų sąrašas, paieška, rūšiavimas, įvedimas, keitimas, trynimas ir pan.);

2) kuriant / modifikuojant formą, susijusių meniu sukūrimai / modifikavimai negali būti papildomai apmokestinami;

3) vertinant sudėtingumo lygį, turi būti tenkinamas bent vienas sudėtingumo kriterijus. Jei sudėtingumo kriterijaus reikšmė yra nustatyta tokia pati keliems sudėtingumo lygiams, vertinant turi būti parenkamas žemiausias sudėtingumo lygis, kuris tenkina sudėtingumo kriterijų;

4) formoje esančių programinių paketų modifikavimai turi būti suprantami kaip formos dalis ir negali būti papildomai apmokestinami.

    - sukūrimo / modifikavimo ataskaitos (jei modifikuojama esama ataskaita, vertinami tik ataskaitos modifikuojami objektai):

| Sudėtingumo lygiai Sudėtingumo kriterijai | Elemen-tari | Paprasta | Nesudėtinga | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtinga | Labai sudėtinga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Užklausų skaičius | Ne daugiau kaip 1 | Ne daugiau kaip 2 | Ne daugiau kaip 3 | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 10 | Daugiau kaip 10 |
| Naudojamų lentelių skaičius | Ne daugiau kaip 1 | Ne daugiau kaip 3 | Ne daugiau kaip 6 | Ne daugiau kaip 10 | Ne daugiau kaip 15 | Daugiau kaip 15 |
| Grupių skaičius | Ne daugiau kaip 1 | Ne daugiau kaip 3 | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 10 | Ne daugiau kaip 15 | Daugiau kaip 15 |
| Stulpelių skaičius | Ne daugiau kaip 1 | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 10 | Ne daugiau kaip 25 | Ne daugiau kaip 30 | Daugiau kaip 30 |
| Matricinė ataskaita | Ne matricinė ataskaita | Ne matricinė ataskaita | Ne matricinė ataskaita | Paprasta | Sudėtinga | Sudėtinga |
| Šabloninis informacijos išdėstymas | Laisvai pasiren-kamas arba paprastas | Laisvai pasiren-kamas arba paprastas | Laisvai pasirenka-mas arba paprastas | Griežta išdėstymo struktūra | Griežta ir sudėtinga išdėstymo struktūra | Griežta ir sudėtinga išdėstymo struktūra |
| Objekto sprendimo apimtis, d. d. | Ne ilgiau kaip 0,5 | Ne ilgiau kaip 1 | Ne ilgiau kaip 1,6 | Ne ilgiau kaip 2,3 | Ne ilgiau kaip 4 | Ne ilgiau kaip 5,3 |

Pastabos: 1) kuriant / modifikuojant ataskaitą, susijusių meniu sukūrimai / modifikavimai negali būti papildomai apmokestinami;

2) duomenų atranka negali būti papildomai apmokestinama (vertinant kaip skaičiavimus ar pan.);

3) vertinant sudėtingumo lygį, turi būti tenkinamas bent vienas sudėtingumo kriterijus. Jei sudėtingumo kriterijaus reikšmė yra nustatyta tokia pati keliems sudėtingumo lygiams, vertinant turi būti parenkamas žemiausias sudėtingumo lygis, kuris tenkina sudėtingumo kriterijų;

    - skaičiavimų sukūrimo / modifikavimo (jei modifikuojami esami skaičiavimai, vertinami tik skaičiavimų modifikuojami objektai):

| Sudėtingumo lygiai Sudėtin-gumo kriterijai | Labai elemen-tari | Elementari | Paprasta | Nesudė-tinga | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtin-ga | Labai sudėtin-ga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Užklausų skaičius | Ne daugiau kaip 1 | Ne daugiau kaip 2 | Ne daugiau kaip 4 | Ne daugiau kaip 6 | Ne daugiau kaip 8 | Ne daugiau kaip 10 | Daugiau kaip 10 |
| Naudojamų lentelių skaičius | Ne daugiau kaip 1 | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 10 | Ne daugiau kaip 15 | Ne daugiau kaip 20 | Ne daugiau kaip 30 | Daugiau kaip 30 |
| Veikimo logika | Labai elemen-tari | Elementari | Paprasta | Nesudė-tinga | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtin-ga | Labai sudėtin-ga |
| Objekto sprendimo apimtis, d. d. | Ne ilgiau kaip 0,25 | Ne ilgiau kaip 0,5 | Ne ilgiau kaip 1 | Ne ilgiau kaip 3 | Ne ilgiau kaip 5 | Ne ilgiau kaip 6,5 | Ne ilgiau kaip 9,5 |

Pastaba: vertinant sudėtingumo lygį, turi būti tenkinamas bent vienas sudėtingumo kriterijus. Jei sudėtingumo kriterijaus reikšmė yra nustatyta tokia pati keliems sudėtingumo lygiams, vertinant turi būti parenkamas žemiausias sudėtingumo lygis, kuris tenkina sudėtingumo kriterijų.

    - Duomenų bazės lentelių sukūrimo / modifikavimo skriptai (jei modifikuojamos esamos lentelės, vertinami tik modifikuojami objektai):

| Sudėtingumo lygiai Sudėtingumo kriterijai | Nesudėtingas | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtinga |
| --- | --- | --- | --- |
| Stulpelių skaičius | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 15 | Daugiau kaip 15 |
| Objekto sprendimo apimtis, d. d. | Ne ilgiau kaip 0,25 | Ne ilgiau kaip 0,5 | Ne ilgiau kaip 1 |

Pastabos: 1) kuriant / modifikuojant lentelės skriptą, atskirai neturi būti vertinami objektų sukūrimo / modifikavimo skriptai (auditinių trigerių, auditinių vaizdų, auditinių lentelių, apribojimų). Jei darbui su lentele sistemoje yra naudojamos sąsajos, tai atskirai neturi būti vertinamas sąsajų objektų sukūrimas / modifikavimas;

2) vertinant sudėtingumo lygį, turi būti tenkinamas bent vienas sudėtingumo kriterijus. Jei sudėtingumo kriterijaus reikšmė yra nustatyta tokia pati keliems sudėtingumo lygiams, vertinant turi būti parenkamas žemiausias sudėtingumo lygis, kuris tenkina sudėtingumo kriterijų.

    - vaizdų sukūrimo / modifikavimo skriptai (jei modifikuojami esami vaizdai, vertinami tik modifikuojami objektai):

| Sudėtingumo lygiai Sudėtingumo kriterijai | Nesudėtingas | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtinga | Labai sudėtinga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stulpelių skaičius | Ne daugiau kaip 8 | Ne daugiau kaip 15 | Ne daugiau kaip 20 | Daugiau kaip 20 |
| Naudojamų lentelių/vaizdų skaičius | Ne daugiau kaip 3 | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 8 | Daugiau kaip 8 |
| Vaizdo veikimo logika | Nesudėtinga | Vidutinė | Sudėtinga | Labai sudėtinga |
| Objekto sprendimo apimtis, d. d. | Ne ilgiau kaip 0,25 | Ne ilgiau kaip 0,5 | Ne ilgiau kaip 1 | Ne ilgiau kaip 2 |

Pastaba: Vertinant sudėtingumo lygį, turi būti tenkinamas bent vienas sudėtingumo kriterijus. Jei sudėtingumo kriterijaus reikšmė yra nustatyta tokia pati keliems sudėtingumo lygiams, vertinant turi būti parenkamas žemiausias sudėtingumo lygis, kuris tenkina sudėtingumo kriterijų.

- Suderinus su NMA, pakeitimo įgyvendinimo paslaugos ištekliai gali būti grindžiami nesivadovaujant 22 punkte nustatyta tvarka, o pagal planuojamą sugaišti faktinį laiką.

- Teikėjas, nepriklausomai nuo darbų apimčių, turi užtikrinti pagrindinių ekspertų skaičių, nurodytą Sąlygų apraše, ir kad jo paskirti pagrindiniai ekspertai atitiks reikalavimus, nurodytus Sąlygų apraše.

- Teikėjas gali pakeisti pagrindinius ekspertus tik konkretaus eksperto keitimą suderinęs su NMA ir pateikęs dokumentus, patvirtinančius naujo eksperto atitiktį pagrindiniams ekspertams keliamiems reikalavimams.

- NMA neriboja palaikymo Paslaugoms teikti reikalingų papildomų (šalia pagrindinių) ekspertų skaičiaus, tačiau papildomi ekspertai privalo turėti nemažesnę kaip vienų metų patirtį kuriant informacines sistemas.  Prieš įtraukiant į paslaugų teikimo darbus papildomą ekspertą, Teikėjas privalo suderinti su NMA konkretaus papildomo eksperto įtraukimą, pateikiant papildomo eksperto patirtinį patvirtinančius dokumentus. Palaikymo Paslaugas gali teikti bet koks Teikėjo papildomų ekspertų skaičius, tačiau Teikėjas privalo užtikrinti 13 punkte nurodytus palaikymo Paslaugų teikimo terminus.

- NMA turi teisę atlikti Teikėjo specialistų sąrašo (pagrindinių ir papildomų ekspertų) patikrinimus. Nustačiusi su NMA nesuderintus Teikėjo ekspertų pakeitimus, NMA Teikėjui taiko 30 Eur baudą iškart, taip pat papildomai 30 Eur baudą už kiekvieną dieną kol paslaugos teikiamos nepatvirtintų ekspertų.

- NMA paprašius, Teikėjo pagrindiniai ekspertai palaikymo Paslaugas turi teikti NMA patalpose. Tokiu atveju NMA užtikrina jiems darbo vietas: kiekvienam ekspertui darbo stalą, kėdę ir galimybę prisijungti prie interneto.

- Defektų, atsiradusių dėl Teikėjo kaltės, šalinimas turi būti atliktas nemokamai, vadovaujantis tokia pat tvarka, kuri aprašyta 10 punkte, ir neturi daryti įtakos kitoms teikiamoms paslaugoms (terminui, kainai ir t. t.).

- Duomenų pateikimo paslaugos, susijusios su defektais, atsiradusiais dėl Teikėjo kaltės, turi būti atliekamos nemokamai.

- NMA paprašius arba nutrūkus pirkimo sutarčiai, Teikėjas privalo pateikti NMA nuosavybei prižiūrimo IS posistemės saugyklos kopiją („Oracle Designer“) ir kitą Teikėjo turimą su paslaugų teikimu susijusią medžiagą.

- Teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo naudotis NMA turimu Pagalbos portalu. Teikėjo kontaktiniams asmenims bus pateikti prisijungimo prie šios sistemos duomenys. Teikėjas privalo pateikti NMA IT pagalbos portale visą informaciją, pagal kurią būtų galima stebėti ir kontroliuoti palaikymo Paslaugų teikimo eigą.

- Susidarius situacijai, kuomet vienu metu užsakomas didelis pakeitimų kiekis arba yra paslaugų teikėjui perduoti  identifikuoti apibrėžti NMA veiklos procesai su konkrečiais terminais, turi būti sudaromas Paslaugų teikimo dėl pakeitimų įgyvendinimo ir incidentų sprendimo planas, kurį tiekėjas suderina su NMA ir įsipareigoja atlikti iki NMA nurodyto termino. Šis suderintas ir NMA patvirtintas planas apima visas paslaugas, kurios turi būti teikiamos vadovaujantis 12 punkte nurodytais terminais išskyrus trūkumų šalinimą.

- NMA savo sprendimu tiekėjui gali taikyti baudas už netinkamą paslaugų teikimą (už nustatytus trūkumus; už nustatytus defektus, atsiradusius dėl tiekėjo kaltės; už vėlavimą atlikti įvertinimą, sprendimą, trūkumo ar defekto šalinimą), jei netinkamas paslaugų teikimas turėjo reikšmingos įtakos NMA veiklai. Visų baudų suma už neįvykdytus konkrečios paslaugos įsipareigojimus negali viršyti 30 proc. nuo tos paslaugos kainos. Tiekėjui gali būti taikomos tokio dydžio baudos už netinkamą Paslaugų teikimą:

| Paslauga | Baudos dydis | Taikymo sritis | Sąlygos |
| --- | --- | --- | --- |
| Įvertinimas pagal 15 punktą (arba kitus su NMA suderintus) terminus | 10 Eur | Už kiekvieną pavėluotą darbo dieną | - |
| Sprendimas pagal 15 punktą (arba kitus su NMA suderintus) terminus | 0,5 proc. (nuo pakeitimo įvertinime nurodytos sumos) dydžio bauda, bet ne mažesnė kaip 10 EUR | Už kiekvieną pavėluotą darbo dieną | - |
| Nustatyti trūkumai po NMA testavimo | 10 Eur | Jei nustatomi daugiau nei 5 trūkumai | Už kiekvieną naujai nustatytą trūkumą taikoma bauda. |
| Nustatyti defektai po diegimo | 10 Eur | Už kiekvieną nustatytą defektą | Jei įdiegusi pakeitimą į darbinę aplinką NMA nustato defektą, kuris kilo pažeidus pakeitimų diegimo eiliškumą (Tiekėjui pakeitimo instaliavimo plane nenurodžius pakeitimo sąveikos su kitais neįdiegtais pakeitimais) |

- Tiekėjas taip pat privalo teikti šias paslaugas, kurių mokestis turi būti įskaičiuotas į Paslaugų teikimo įkainį:

  - Paslaugas atliekančių Tiekėjo ekspertų darbų koordinavimas;

  - Paslaugų darbų vykdymo planavimas;

  - Paslaugų vykdymo kontrolė ir kokybės užtikrinimas;

  - Pasitarimų dėl Sutarties vykdymo organizavimas.

  - dalyvavimas NMA organizuojamuose susitikimuose;

  - mėnesinių darbų ataskaitų (Paslaugų kiekis per tam tikrą laikotarpį, vidutinis Paslaugų atlikimo laikas, Paslaugų kiekis, kurios atliktos nekokybiškai) ir kitų ataskaitų rengimas bei derinimas;

  - dalyvavimas sprendžiant kritinius modifikavimo ir konsultavimo Paslaugų teikimo klausimus;

  - ekspertinis užsakomų ar planuojamų užsakyti Paslaugų vertinimas;

  - atliktų darbų garantija;

| NMA Direktoriaus pavaduotojas A. V. Tomas Orlickas | Teikėjas Generalinis direktorius | Paslaugų teikėjas A. V. Evaldas Rėkus |
| --- | --- | --- |

2021 m. spalio 8 d.

Paslaugų teikimo sutarties

Nr. VPS9-77

3 priedas

(Paslaugų perdavimo-priėmimo akto forma)

(Akto pavadinimas)

202_ m.                         d. Nr.

Vilnius

Šiuo aktu patvirtinama, kad _________________ (toliau – Teikėjas) Nacionalinei mokėjimo NMA prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) tinkamai suteikė šias NMA ministerijos importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo informacinės sistemos priežiūros ir vystymo paslaugas:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kiekis ir mato vnt. | Kaina, EUR be PVM | Kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Teikėjo atsakingas asmuo:

(Pareigos)				(Parašas)	                      (Vardas, pavardė)

NMA atsakingas asmuo:

(Pareigos)				(Parašas)	                      (Vardas, pavardė)

______________________

| NMA Direktoriaus pavaduotojas A. V. Tomas Orlickas |  | Teikėjas Generalinis direktorius A. V. Evaldas Rėkus |
| --- | --- | --- |

_________________________

2021 m. spalio 8  d.

Paslaugų teikimo sutarties

Nr. VPS9-77

4 priedas

(Prašymo suteikti prieigą forma)

PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIEIGĄ

202    -   -

Pranešame, jog pagal sutartį Nr.____________, pasirašytą ____m. ________ __d. tarp Nacionalinės mokėjimo NMA prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) ir ____________ (toliau – Teikėjas), Teikėjo darbuotojams reikia suteikti prieigą prie NMA informacinių sistemų išteklių sutartiniams įsipareigojimams vykdyti.

Prašome 6 mėnesiams suteikti prieigą prie NMA informacinių sistemų šiems Teikėjo darbuotojams:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Pareigos (kvalifikacija) | El. paštas | Aptarnaujama informacinė sistema | Kontaktinis telefonas | Veiksmas (sukurti/ nekeisti/panaikinti/pratęsti) | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Patvirtiname, kad šie darbuotojai yra supažindinti su NMA informacijos saugumo nuostatomis, pateiktomis NMA interneto svetainėje adresu: www.nma.lt/Veikla/Informacijos sauga, ir nuotolinį prisijungimą naudos tik sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, vadovaujantis NMA informacijos saugumo nuostatomis.

Atsakingas asmuo:

(darbuotojo pareigos)                             (parašas)                                (vardas, pavardė)

| NMA Direktoriaus pavaduotojas A. V. Tomas Orlickas |  | Teikėjas Generalinis direktorius A. V. Evaldas Rėkus |
| --- | --- | --- |

2021 m. spalio 8 d.

Paslaugų teikimo sutarties

Nr. VPS9-77

5 priedas

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

Konfidencialumo pasižadėjimas

20__ m._____________ __ d.

Nr.

__________________

(vieta)

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi),

___________________________________________________,

(vardas, pavardė ir gimimo data)

___________________________________________________,

(kontaktinis telefono numeris arba elektroninio pašto adresas)

- Esu informuotas (-a), kad konfidencialią informaciją sudaro:

  - bet kokios formos informacija, susijusi su Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) pavestų funkcijų atlikimu, kurios praradimas gali kelti pavojų NMA veiklai ar informacijos saugumui;

  - komercinė paslaptis, t. y. žinios, susijusios su NMA ar jos klientų ūkine ir finansine veikla, kurių paskelbimas gali padaryti materialinės žalos, pakenkti prestižui ar turėti kitų neigiamų pasekmių NMA ar jos klientams, įskaitant paramos administravimo, NMA ūkinės veiklos ir kitų procedūrų metu gautą informaciją.

- Įsipareigoju:

  - saugoti ir tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, – tiek, kiek to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai;

  - laikytis NMA Informacijos saugumo politikos;

  - neatskleisti konfidencialios informacijos be NMA išankstinio raštiško sutikimo;

  - man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos, saugoti taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti. Pasibaigus teisiniams santykiams visa konfidenciali informacija lieka NMA nuosavybė.

- Esu įspėtas (-a), kad, jeigu pažeisiu teisės aktus dėl konfidencialios informacijos naudojimo, turėsiu atlyginti NMA patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, man gali būti taikoma administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

________________	_______________________

(parašas)	               (vardas, pavardė)

| NMA Direktoriaus pavaduotojas A. V. Tomas Orlickas |  | Teikėjas Generalinis direktorius A. V. Evaldas Rėkus |
| --- | --- | --- |

________________________

2021 m. spalio 8 d.

Paslaugų teikimo sutarties

Nr. VPS9-77

6 priedas

Ekspertų sąrašas

| Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | Eksperto vardas, pavardė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paslaugų teikimo vadovas |  |
| 2. | Vystymo ekspertas |  |

| NMA Direktoriaus pavaduotojas A. V. Tomas Orlickas |  | Teikėjas Generalinis direktorius A. V. Evaldas Rėkus |
| --- | --- | --- |

2021 m. spalio 8 d.

Paslaugų teikimo sutarties

Nr. VPS9-77

7 priedas

DĖL STANDARTINIŲ DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGŲ

Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) siekia pasitelkti UAB „Novian Systems“ (toliau – Duomenų tvarkytojas/Teikėjas) atlikti tam tikrus duomenų tvarkymo veiksmus NMA vardu bei NMA nurodytais tikslais, siekdamos (-i) užtikrinti reikiamas asmens duomenų apsaugos priemones, tinkamą duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, susitaria dėl standartinių duomenų tvarkymo sąlygų (toliau – Standartinės sąlygos)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Šiose Standartinėse sąlygose naudojamos sąvokos:

  - ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

  - asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų prieigą gauna asmuo neturintis leidimo. Asmens duomenų saugumo pažeidimai gali būti: (1) konfidencialumo pažeidimai – netyčinis arba neteisėtas asmens duomenų laikinas ar nuolatinis atskleidimas, ar prieigos suteikimas asmenims, kurie neturi teisės susipažinti su asmens duomenimis, (2) prieinamumo pažeidimai – netyčinis arba neteisėtas, laikinas ar nuolatinis prieigos prie asmens duomenų praradimas arba asmens duomenų sunaikinimas, (3) vientisumo pažeidimai – netyčinis arba neteisėtas asmens duomenų laikinas ar nuolatinis pakeitimas;

  - duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi;

  - duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija (veiksmas) ar operacijų (veiksmų) seka, kaip antai: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

  - Inspekcija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

  - Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 Dėl fizinių asmens duomenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

- Kitos šiose Standartinėse sąlygose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Reglamentas ir ADTAĮ.

II SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMAS

- Duomenų tvarkytojui yra perduodami šie asmens duomenys tvarkyti šiais duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis:

  - perduodamų asmens duomenų kategorijos (asmens duomenys):

Su paraiška susijusių asmenų (pareiškėjų, paramos gavėjų, paveldėtojų, perėmėjų) asmens identifikavimo duomenys (asmens kodai, vardas ir pavardė), paraiškoje nurodomi asmens duomenys, , kontaktiniai duomenys, taip pat NMA darbuotojų  identifikavimo duomenys (vardas ir pavardė, el. pašto adresas).

  - duomenų subjektų kategorijos, kurių asmens duomenys perduodami:

NMA pareiškėjai, paramos gavėjai, paveldėtojai, perėmėjai, taip pat NMA darbuotojai.

  - perduodamų duomenų tvarkymo tikslas (-ai) ir duomenų tvarkymo trukmė:

Perduodami duomenys yra skirti IEAIS priežiūrai ir vystymui (sistemos funkcionalumo keitimui, sistemos defektų taisymui, konsultavimui sistemos veikimo klausimais, su vartotojų darbu susijusių klaidų sprendimui). Duomenų tvarkymo trukmė – sutarties galiojimo trukmė.

  - duomenys yra perduodami tam, kad, siekiant pasiekti 3.3 papunktyje nurodytą (-us) tikslą (-us), su jais būtų atliekami šie pagrindiniai tvarkymo veiksmai:

Kuriant NMA IEAIS pakeitimus, kuriant IEAIS defektų sprendimus, teikiant konsultacijas IEAIS naudojimo klausimu, nagrinėjant IEAIS vartotojų gaunamas klaidas peržiūrimi ir naudojami 3.1 papunktyje nurodyti asmens duomenys.

- Duomenų tvarkytojas perduodamus duomenis privalo tvarkyti tik NMA nurodytais tikslais ir su jais atlikti tik NMA nurodytus tvarkymo veiksmus, t. y. vadovaujantis NMA nurodymais duomenų valdytojui:

Duomenų tvarkytojas Sutartyje nustatyta tvarka jungiasi prie NMA kompiuterinio tinklo naudodamas nuotolinį prisijungimą (VPN) bei NMA suteiktą slaptažodį. Duomenų tvarkytojas turi teisę jungtis prie IEAIS naudodamas NMA suteiktą slaptažodį. Duomenų tvarkytojui yra suteikiama prieiga prie IEAIS peržiūros rėžimu, duomenys gali būti tik peržiūrimi ir naudojami juos pateikiant informacinėse laikmenose prie incidentų ir pakeitimų NMA IT Pagalbos Portale, neturi būti daromos jų kopijos. Duomenų peržiūra ir naudojimas turi būti vykdomi tik tais atvejais, kai tai yra būtina sutartinių įsipareigojimų vykdymui atliekant 3.4 papunktyje nurodytus veiksmus. Jeigu Duomenų tvarkytojas asmens duomenis gauna informacijos laikmena, neatsižvelgiant į tai, koks yra informacijos laikmenos tipas, Duomenų tvarkytojas turi laikytis IV skyriuje aprašytų pareigų bei imtis visų reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, nurodytų šio priedo priede. Duomenys tvarkomi 3.3 papunktyje nurodytą duomenų tvarkymo trukmę.

- Jeigu Duomenų tvarkytojas pažeidžia šiuos NMA nurodytus duomenų tvarkymo reikalavimus, tų duomenų, kurie tvarkomi pažeidžiant šiuos reikalavimus, atžvilgiu Duomenų tvarkytojas yra laikomas duomenų valdytoju ir jam kyla visos Reglamente duomenų valdytojui nustatytos pareigos.

III SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO (NMA) PAREIGOS

- NMA užtikrina asmens duomenų tvarkymo atitiktį asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, t. y.:

  - NMA, teikdama Standartinių sąlygų 3.1 papunktyje nurodytus asmens duomenis, užtikrina, jog teikiami tik tie asmens duomenys, kurie yra reikalingi Standartinių sąlygų 3.3 papunktyje nurodytiems tikslams pasiekti;

  - NMA užtikrina, kad Duomenų tvarkytojui perduodami asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi teisėtai ir kad toks asmens duomenų perdavimas pagal šias Standartines sąlygas atitiks asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus;

  - NMA užtikrina, kad duomenų subjektai, kurių asmens duomenys yra perduodami, yra tinkamai ir laiku informuojami apie asmens duomenų tvarkymą.

IV SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYTOJO PAREIGOS

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja tvarkyti duomenis laikantis NMA nurodymų bei Standartinėse sąlygose nustatytų įsipareigojimų, laikytis Reglamento, ADTAĮ ir kituose duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. NMA, pasikeitus aplinkybėms, atskiru raštu patikslina nurodymus dėl pagal šias Standartines sąlygas tvarkomų asmens duomenų. Duomenų tvarkytojas privalo tvarkyti NMA perduotus asmens duomenis griežtai laikantis NMA nurodyto asmens duomenų tvarkymo  dalyko ir trukmės, duomenų tvarkymo pobūdžio ir tikslo, asmens duomenų rūšies ir duomenų subjektų kategorijų, taip pat kitų Duomenų tvarkytojo prievolių pagal Standartines sąlygas bei kitų NMA rašte pateiktų nurodymų. Jeigu Duomenų tvarkytojas dėl bet kokių priežasčių negali užtikrinti aukščiau nurodytos atitikties, jis privalo kuo skubiau apie tai pranešti NMA, ir tokiu atveju NMA turi teisę sustabdyti duomenų perdavimą bei duomenų tvarkymo veiksmus ir (arba) nutraukti Standartines sąlygas. Jeigu Duomenų tvarkytojas pažeidžia šiuos NMA nurodytus duomenų tvarkymo reikalavimus, tų duomenų, kurie tvarkomi pažeidžiant šiuos reikalavimus, atžvilgiu Duomenų tvarkytojas yra laikomas duomenų valdytoju ir jam kyla visos Reglamente duomenų valdytojui nustatytos pareigos.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą, išskyrus, kiek to reikalauja duomenų tvarkymas pagal šias Standartines sąlygas arba kiti teisės aktai. Duomenų tvarkytojas užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą. Duomenų tvarkytojas tvarko darbuotojų, kuriems suteikiama prieiga prie asmens duomenų pagal šias Standartines sąlygas, sąrašą ir užtikrina, kad šis sąrašas būtų nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. Duomenų tvarkytojas NMA paprašius privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

- Duomenų tvarkytojui draudžiama pasitelkti kitą duomenų tvarkytoją be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio NMA leidimo. Duomenų tvarkytojas tvarko kitų duomenų tvarkytojų (subtvarkytojų) sąrašą, kurį pateikia NMA pasirašant sutartį / šias Standartines sąlygas, ir užtikrina, kad šis sąrašas būtų nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. Duomenų tvarkytojas ne vėliau nei 10 darbo dienų iki numatomo kito duomenų tvarkytojo (subtvarkytojo) pasitelkimo ar ne vėliau nei 10 darbo dienų iki planuojamų pakeitimų, susijusių su kitų duomenų tvarkytojų pasitelkimu ar pakeitimu bendro rašytinio leidimo atveju, apie tai informuoja NMA, tokiu būdu suteikdamas galimybę NMA priimti sprendimą, prieštarauti ar ne kitų duomenų tvarkytojų (subtvarkytojų) sąrašo pakeitimams. Kai Duomenų tvarkytojas konkrečiai duomenų tvarkymo veiklai NMA vardu atlikti pasitelkia kitą duomenų tvarkytoją, sutartimi tam kitam duomenų tvarkytojui nustatomos tos pačios duomenų apsaugos prievolės, kaip ir prievolės, nustatytos NMA ir Duomenų tvarkytojo Standartinėse sąlygose, visų pirma prievolė pakankamai užtikrinti, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento ir šių Standartinių sąlygų reikalavimus. Duomenų valdytojas NMA prašymu privalo pateikti tarp duomenų tvarkytojų ir kitų tvarkytojų (subtvarkytojų) sudarytų asmens duomenų tvarkymo sutarčių kopijas. Kai kitas duomenų tvarkytojas (subtvarkytojas) nevykdo duomenų apsaugos prievolių, Duomenų tvarkytojas išlieka visiškai atsakingas NMA už to kito duomenų tvarkytojo prievolių vykdymą.

- Duomenų tvarkytojas privalo padėti NMA taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta NMA prievolė atsakyti į duomenų subjektų prašymus pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis, taip pat skundu ir pretenzijas. Už duomenų subjektų ir trečiųjų asmenų paklausimų ir skundų dėl asmens duomenų, tvarkomų išimtinai pagal šias Standartines sąlygas, nagrinėjimą ir sprendimą yra atsakinga NMA, o Duomenų tvarkytojas privalo bendradarbiauti su NMA ir teikti visą reikalingą informaciją, būtiną laiku ir tinkamai išnagrinėti paklausimus ir skundus dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo. Jei minėtas skundas ar paklausimas gautas Duomenų tvarkytojo dėl konkrečiai Duomenų tvarkytojo veiksmų ir jo veiklos, skundą ar prašymą nagrinėja Duomenų tvarkytojas.

- Duomenų tvarkytojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas, informuoti NMA, jeigu Duomenų tvarkytojas gavo duomenų subjektų prašymus, pretenzijas ar skundus, susijusius su duomenimis, kuriuos tvarko NMA nurodymu. Duomenų tvarkytojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, pateikti NMA visą jos prašomą informaciją, susijusią su duomenų tvarkymo veikla, reikalingą duomenų subjektų teisėms įgyvendinti, atsakymui į pretenzijas, skundus pateikti, taip pat informuoti apie pareigos įvykdymą.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja imtis visų protingų priemonių padėti NMA vykdant konkrečias pareigas pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, apimančias tvarkymo saugumą (Reglamento 32 str.), pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (Reglamento 33– 34 str.), poveikio duomenų apsaugai vertinimą bei išankstines konsultacijas (Reglamento 35–36 str.).

- Duomenų tvarkytojas, įvykus bet kokiam duomenų saugumo pažeidimui, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią dieną, informuoti NMA bei pateikti visą jos prašomą informaciją.

- Duomenų tvarkytojas privalo padėti NMA atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir, jeigu vykdoma, padėti vesti išankstines konsultacijas su Inspekcija tiek, kiek tai apima Duomenų tvarkytojo duomenų tvarkymo pobūdį, naudojamas technologijas, įgyvendinimo išlaidas, duomenų tvarkymo apimtį, kontekstą ir tvarkymo tikslus atsižvelgiant į Duomenų tvarkytojo turimą informaciją.

- Pagal NMA nurodymą, užbaigus teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, Duomenų tvarkytojas privalo grąžinti NMA visus asmens duomenis ir ištrinti esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai teisės aktai reikalauja asmens duomenis saugoti. Jeigu visi arba dalis asmens duomenų nėra grąžinami NMA arba nėra ištrinami, Duomenų tvarkytojas šių duomenų atžvilgiu tampa duomenų valdytoju ir jam kyla visos Reglamente įtvirtintos duomenų valdytojo pareigos.

- Duomenų tvarkytojas privalo pateikti NMA visą informaciją, įskaitant ir duomenų tvarkymo veiklos įrašus, būtiną siekiant įsitikinti, kad vykdomos visos Duomenų tvarkytojo prievolės, ir sudaro sąlygas bei padeda NMA arba kitam NMA įgaliotam asmeniui atlikti auditą, kiek tai susiję su duomenų tvarkymu pagal šias Standartines sąlygas, įskaitant patikrinimus.

- Duomenų tvarkytojas privalo nutraukti ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus NMA to pareikalavus. NMA bet kada gali pareikalauti Duomenų tvarkytojo nutraukti ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus. Jeigu duomenų tvarkymo veiksmai yra sustabdomi, jie vėl gali būti vykdomi tik NMA davus atskirą nurodymą atnaujinti sustabdytus duomenų tvarkymo veiksmus. Jeigu NMA pareikalauja nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, Duomenų tvarkytojas privalo grąžinti NMA visus asmens duomenis ir ištrinti esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai teisės aktai reikalauja asmens duomenis saugoti. Jeigu visi arba dalis asmens duomenų nėra grąžinami NMA arba nėra ištrinami, Duomenų tvarkytojas šių duomenų atžvilgiu tampa duomenų valdytoju ir jam kyla visos Reglamente įtvirtintos duomenų valdytojo pareigos.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja informuoti NMA, jeigu kyla rizika dėl Duomenų tvarkytojui perduotos duomenų tvarkymo veiklos neatitikties Reglamentui ir kitiems teisės aktų reikalavimams. NMA, gavusi atitinkamą informaciją, gali sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, iki kol bus išspręsti duomenų tvarkymo veiklos atitikties Reglamentui ir kitiems teisės aktų reikalavimams klausimai. Sprendžiant šiuos klausimus, abi šalys susitaria bendradarbiauti ir dalintis visa reikalinga informacija. Jei duomenų tvarkymo veiklos atitikties Reglamentui ir kitiems teisės aktų reikalavimams klausimų išspręsti bendradarbiaujant nepavyksta, Duomenų tvarkytojas privalo vykdyti NMA nurodymus pagal šių Standartinių tvarkymo sąlygų 4, 7 ir 17 punktus.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja visokeriopai bendradarbiauti su NMA ir teikti visą jos paprašytą informaciją Inspekcijai ar bet kokiai kitai institucijai atliekant tyrimą dėl NMA vykdomos duomenų tvarkymo veiklos, taip pat vykstant susijusiems teisminiams procesams, ginčo ikiteisminiame nagrinėjime.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas perduoti tik esant NMA rašytiniam sutikimui. Duomenų tvarkytojas, kreipdamasis dėl NMA sutikimo gavimo, pateikia informaciją, į kokias trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas ketina perduoti duomenis, kokius duomenis ketina perduoti, kokie šio perdavimo priežastys bei tikslai ir kokių Reglamento 45–46 straipsniuose įtvirtintų apsaugos priemonių Duomenų tvarkytojas ėmėsi.

- Tais atvejais, kai Duomenų tvarkytojo vykdomą asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktai, Duomenų tvarkytojas įsipareigoja pranešti apie tokius jo veiklą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus NMA prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių. Duomenų tvarkytojas taip pat įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią dieną, informuoti NMA apie bet kokį Duomenų tvarkytojo teisiškai įpareigojantį teisėsaugos ar kitų institucijų prašymą atskleisti asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai tai draudžia teisės aktai, taip pat informuoti apie Inspekcijos ar kitos institucijos atliekamus tyrimus, kiek tai susiję su asmens duomenų pagal šias Standartines sąlygas tvarkymu.

- Duomenų tvarkytojas informuoja NMA apie duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą, jo kontaktinius duomenis bei jo kompetencijai priskirtas funkcijas ir uždavinius.

V SKYRIUS

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti technines ir organizacines priemones, kurios apsaugotų perduodamus asmens duomenis nuo bet kokio netyčinio arba neteisėto asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo, prieigos leidimo neturinčiam asmeniui suteikimo, ir užtikrinti perduotų tvarkymui asmens duomenų saugumą, nurodytas priede „Techninės ir organizacinės duomenų saugumo priemonės“.

- NMA iš naujo atlikus rizikos vertinimą, peržiūrėjus reikalingas technines ir organizacines priemones, peržiūrimas priedas „Techninės ir organizacinės duomenų saugumo priemonės“. NMA, nustačiusi poreikį numatyti būtinas papildomas technines ir organizacines saugumo priemones, apie tai informuoja Duomenų tvarkytoją, ir šios priemonės įtraukiamos į priedą „Techninės ir organizacinės duomenų saugumo priemonės“.

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

- Duomenų tvarkytojas negali išvengti atsakomybės remdamasis tuo, kad jo pasitelktas duomenų tvarkytojas nevykdė savo įsipareigojimų.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Šioms Standartinėms sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, susiję su šiomis Sutartinėmis sąlygomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumas nustatomas pagal NMA buveinės vietą.

- Visi pranešimai vykdant šias Standartines sąlygas gali būti siunčiami: el. paštu (gavus iš kitos šalies atitinkamą patvirtinimą apie pranešimo gavimą) arba registruotu paštu.

| NMA Direktoriaus pavaduotojas A. V. Tomas Orlickas | Teikėjas Generalinis direktorius A. V. Evaldas Rėkus |
| --- | --- |

2021 m. spalio 8 d.

Paslaugų teikimo sutarties

VPS9- 77

7 priedo 1 priedas

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja imtis visų reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, nurodytų šiame priede (jomis neapsiribojant), reikalingų užtikrinti nuolatinį duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir atsparumą.

- Duomenų tvarkytojas, siekdamas apsaugoti informaciją, išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų, įgyvendina kriptografijos valdymo priemonių arba kitų duomenų saugumo priemonių naudojimo politiką.

- Duomenų tvarkytojas periodiškai atlieka informacijos saugumo peržiūras, kurių metu tikrinamas techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas duomenų tvarkymo saugumas, veiksmingumo vertinimas.

II SKYRIUS

RIZIKŲ VALDYMAS

- Duomenų tvarkytojas, vadovaudamasis informacijos saugumo rizikos vertinimo rezultatais, užtikrina, kad būtų tinkamai įgyvendinamos šios informacijos saugumo užtikrinimo priemonės:

  - asmens duomenų nuasmeninimas (pseudonimų suteikimas), t. y teikiami nenuasmeninti duomenys, prie pranešimo pridedant unikalų identifikatorių, užtikrinant Standartinių sąlygų 4 punkte pateiktų nurodymų vykdymą jame nustatyta tvarka;

  - viešaisiais elektroninių ryšių tinklais perduodamų asmens duomenų ir kitos konfidencialios informacijos šifravimas (išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų);

  - teisių ir prieigų valdymas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis „būtina žinoti“ ir „mažiausių privilegijų“ principais;

  - gebėjimas atkurti asmens duomenis iš atsarginių kopijų nenumatytų situacijų metu (iki perdavimo NMA/ištrynimo);

  - veiklos tęstinumo valdymas.

- Duomenų tvarkytojas imasi visų kitų priemonių, reikalingų, kad būtų tinkamai valdomos bet kokiu būdu tvarkomų asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų rizikos.

III SKYRIUS

PRIEIGOS VALDYMAS

- Duomenų tvarkytojas užtikrina, kad asmens duomenys prieinami tik sankcionuotiems (legaliems) naudotojams, t. y. darbuotojams, kurie Duomenų tvarkytojo paskirti atsakingais už asmens duomenų gavimą pagal sutartį, ir tik tada, kai jie reikalingi siekiant tinkamai vykdyti sutarties sąlygas.

- Prieigos teises prie asmens duomenų Duomenų tvarkytojo paskirtiems atsakingiems darbuotojams suteikiamos vadovaujantis „būtina žinoti“ ir „mažiausių privilegijų“ principais.

- Duomenų tvarkytojas naudoja atsakingų darbuotojų autentifikavimo mechanizmą jų tapatumui nustatyti.

IV SKYRIUS

DARBO SAUGUMAS

- Duomenų tvarkytojas, išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų, užtikrina, kad visi veiklos procesų, asmens duomenų apdorojimo priemonių ir sistemų pakeitimai, turintys įtakos jų saugumui, yra tinkamai valdomi. Pakeitimų kūrimo, testavimo aplinkos turi būti atskirtos (išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų).

- Darbo ir tarnybinėse stotyse (tarnybinėms stotims netaikoma tais atvejais, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų), kuriose bet kokiu būdu tvarkomi asmens duomenys, įdiegtos apsaugos nuo kenkimo programų valdymo priemonės.

- Nustatytu dažnumu daromos ir tikrinamos asmens duomenų atsarginės kopijos, išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų.

- Duomenų tvarkytojo, išskyrus atvejus, kai Duomenų tvarkytojui suteikiama tik prieiga prie NMA tvarkomų sistemų, paskirtų atsakingų darbuotojų veiksmai su asmens duomenimis registruojami ir reguliariai peržiūrimi (žurnaliniai įrašai).

- Periodiškai atliekami technologiniai patikrinimai, o jų metu nustatyti pažeidžiamumai šalinami ir valdomi.

V SKYRIUS

SAUGUMO INCIDENTŲ VALDYMAS

- Duomenų tvarkytojas privalo turėti patvirtintą informacijos saugumo incidentų valdymo tvarką.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja visais atvejais pranešti NMA apie nesankcionuotą asmens duomenų atskleidimą, identifikuotus informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas, taip pat NMA nedelsiant informuoti apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą.

- Duomenų tvarkytojas įsipareigoja bendradarbiauti su NMA tiriant informacijos saugumo incidentus ir teikti visą tyrimui reikalingą informaciją.

VI SKYRIUS

VEIKLOS TĘSTINUMAS

- Duomenų tvarkytojas valdo veiklos ir informacijos saugos rizikas ir imasi reikiamų priemonių šioms rizikoms valdyti (rizikų valdymo sistema).

- Duomenų tvarkytojas turi patvirtintą veiklos tęstinumo valdymo planą ir periodiškai testuoja jo efektyvumą.

| NMA Direktoriaus pavaduotojas A. V. Tomas Orlickas |  | Teikėjas Generalinis direktorius A. V. Evaldas Rėkus |
| --- | --- | --- |

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacijos saugumo politikos santrauka skelbiama www.nma.lt skiltyje Veikla/Informacijos sauga.

3 Nurodyta paslaugų apimtis yra orientacinė ir yra skirta pasiūlymo kainai apskaičiuoti. NMA neįsipareigoja nusipirkti visos orientacinės apimties. Sutarties vykdymo metu nurodyta orientacinė apimtis gali didėti ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų nuo nurodytos orientacinės paslaugų apimties.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacijos saugumo politikos santrauka skelbiama www.nma.lt skiltyje Veikla/Informacijos sauga.