Rangos Sutartis

Veterinarų gatvės dalies statybos ir Veterinarų gatvės dalies kapitalinis remontas

2021 m. rugsėjo mėn.        d.

Kaunas

UAB „Kauno keliai“ (toliau - Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro konkurso būdu atlikto supaprastinto viešojo pirkimo „Veterinarų gatvės dalies statybos ir Veterinarų gatvės dalies kapitalinis remontas“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas 2021-06-11 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 551526) (toliau - Pirkimo) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

Sutartis vykdoma įgyvendinant projektą „Kauno laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros, skirtos investicinių sklypų pasiūlos ir patrauklumo didinimui, vystymas“, kurį planuojama finansuoti pagal Investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos ir (ar) kurio ribose įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, kriterijų ir infrastruktūros iki investicinio žemės sklypo ribos ir (ar) jo ribose įrengimo ir (ar) sutvarkymo ir (ar) investicinio žemės sklypo vystymo valstybės (savivaldybės) lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-364.

Atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo pasiūlymą pateiktą Pirkime ir Rangovas sutinka pilnai atlikti darbo projekto parengimo ir statybos darbus bei ištaisyti atsiradusius defektus,

šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

(a) Ši Rangos Sutartis;

(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai;

(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu;

(d) Konkrečios sutarties sąlygos;

(e) Bendrosios sutarties sąlygos;

(g) Techninio projekto techninės specifikacijos ir aiškinamieji raštai, darbo projekto rengimo užduotis;

(h) Techninio projekto brėžiniai;

(i) Įkainoti sąnaudų žiniaraščiai;

(k) Subrangovų sąrašas.

3. Rangovas šia sutartimi įsipareigoja Užsakovui už Sutarties kainą, kurią Užsakovas sumokės Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ir per nustatytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų.

4. Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutarties kainą, už tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus, sutartyje numatytus Darbus bei defektų ištaisymą.

5. Pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM) bus mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6. Priimta sutarties suma (be PVM):

624 913,03 Eur, (šeši šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai trylika eurų, 03 ct),

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):

131 231,74 Eur, (vienas šimtas trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt vienas euras, 74 ct),

Priimta sutarties suma (įskaitant PVM):

756 144,76 EUR, (septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai 76 ct).

7. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8. Tai paliudydamos šalys sudarė šią Sutartį. Sudaryti du sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai.

9. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo užtikrinimą) bei galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, jei nėra nutraukiama Sutartyje numatytais pagrindais.

10. Šalių rekvizitai:

RANGOVAS						UŽSAKOVAS

UAB „Kauno keliai“					Kauno rajono savivaldybės 										administracija

R. Kalantos g. 85, 52310, Kaunas

Juridinio asmens kodas 135640993			Adresas Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

PVM mokėtojo kodas LT356409917			Juridinio asmens kodas 188756386

Banko sąskaitos Nr. LT51 7044 0600 0389 7125		PVM mokėtojo kodas: nėra

Bankas	AB SEB bankas					Banko sąsk. Nr. LT914010042503135057

Tel.+37061492158					Bankas Luminor bank AS, Lietuvos skyr.

El. p. info@kaunokeliai.lt				Tel. +37037305502

El. p. administracija@krs.lt

Ramūnas Šilinis						Šarūnas Šukevičius

Generalinis direktorius					Administracijos direktorius

Pasirašoma el. parašais