SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. SAUSIO 4 D. PROJEKTAVIMO

SUTARTIES NR. SUT(LGI)-5 KEITIMO

Vilnius

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934,  atstovaujama Techninės priežiūros vadovo (toliau - Užsakovas),

ir  UAB „Sweco Lietuva“, juridinio asmens kodas  301135783, atstovaujama geležinkelių skyriaus vadovo (toliau - Projektuotojas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:

  - Šalys 2021 m. sausio 4 d. sudarė Projektavimo paslaugų sutartį Nr. SUT(LGI)-5 (toliau – Sutartis);

  - Sutarties vykdymo metu III etapo paslaugų - statybą leidžiančio dokumento gavimo poreikis išnyko, todėl šios paslaugos nebus teikiamos;

  - Atsižvelgiant į tai, jog Projektuotojas nesuteiks III etape numatytų paslaugų visa apimtimi (negaus ir nepateiks statybą leidžiančio dokumento) pastarajam negalės būti ir sumokama Sutarčių specialiųjų sąlygų 5.1 punkte nurodyta III etapo kaina;

bei vadovaudamosi Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1. p., Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 5 p. ir 4 d.,  Šalys susitarė:

1. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 5.1 punktą panaikinant III etapą ir išdėstyti jį taip:

| 5.1 Kaina | II p.o.d. Bendra Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 12 300,00 Eur (dvylika tūkstančių trys šimtai eurų), įskaitant PVM, yra 14 883,00 Eur (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 0 ct), 21 proc. PVM yra 2 583,00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 0 ct), iš jos: - I etapo kaina neįskaitant PVM yra 3100,00 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas eurų, 0 ct), įskaitant PVM, yra 3751,00 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras, 0 ct) 21 proc. PVM yra 651,00 Eur (šeši šimtai penkiasdešimt vienas euras, 0 ct); - II etapo kaina neįskaitant PVM yra 8 700,00 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai eurų, 0 ct), įskaitant PVM, yra 10 527,00 Eur (dešimt tūkstančių penki šimtai dvidešimt septyni eurai, 0 ct), 21 proc. PVM yra 1827,00 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt septyni eurai, 0 ct). - III etapo kaina neįskaitant PVM yra 500,00 Eur (penki šimtai eurų), įskaitant PVM, yra 605,00 Eur (šeši šimtai penki eurai), 21 proc. PVM yra 105,00 Eur (vienas šimtas penki eurai). |
| --- | --- |

2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1 punktą panaikinant III etapą ir išdėstyti jį taip:

| 6.1. Paslaugų suteikimo etapai ir terminai | I, II etapai turi būti užbaigti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. III etapas - iki visiško Šalių įsipareigojimo įvykdymo. |
| --- | --- |

3.Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.2 p. ir išdėstyti jį taip:

| 6.2. Paslaugų teikimo etapai | I etapas – Tyrinėjimai, projektiniai pasiūlymai. II etapas – Techninio darbo projekto parengimas, derinimas. III etapas – Statinio projekto vykdymo priežiūra. Atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos. |
| --- | --- |

4. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.4 p. ir išdėstyti jį taip:

| 6.4. Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis) | Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties Specialiąsias sąlygas ir galioja iki visiško abiejų Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo. Užbaigus II etapą, Sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol bus sudaryta sutartis su statinio rangovu. Šiuo atveju Sutarties Bendrųjų sąlygų 26 punkto nuostatos netaikomos. Jeigu Sutarties vykdymas dėl šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų aplinkybių sustabdytas ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) mėnesių, Projektuotojas gali pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei per nurodytą 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą Sutarties vykdymas neatnaujinamas, Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytais pagrindais, į Sutarties vykdymo terminą neįskaičiuojamas. |
| --- | --- |

5. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

6. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

8. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžtis.

9. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

| UŽSAKOVAS | PROJEKTUOTOJAS |
| --- | --- |
| AB „LTG Infra“ Įmonės kodas 305202934 PVM kodas LT100012666211 Buveinės adresas: Geležinkelio g. 2, Vilnius Swedbank, AB a/s LT21 7300 0101 5917 5126 Tel. +370 5 269 3353 El. p. LGinfrastruktura@litrail.lt | UAB „Sweco Lietuva“ Įmonės kodas 301135783 PVM kodas LT10000346991 Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, Adresas korespondencijai: A. Strazdo g. 22, 48488 Kaunas Swedbank, AB a/s LT54 7044 0600 0091 6067. Tel. +307 37 221 056. El. p. info@sweco.lt; kaunas@sweco.lt. |
| Techninės priežiūros vadovas | Geležinkelių skyriaus vadovas |

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

Už Sutarties vykdymą atsakingas: Užsakovo Remontų projektų valdymo projekto vadovas

Susitarimo rengėjas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimų veikos organizavimo vyr. ekspertas

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Sutarties nuostatų.

„1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 5) <...> pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.“

„4. Pirkimo sutarties <...> pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties <...> bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties <...> pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų <...>: 1) pakeitimu nustatoma <...> nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties <...> pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) pakeitimu labai padidėja pirkimo sutarties <...> apimtis; 4) tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.“