UAB „Dinaras“ į.k. 303567884 PVM kodas LT100009279817

R.Juknevičiaus g. 48-61 Marijampolė LT-68201

uab.dinaras@gmail.com +37061653001

Šakių rajono savivaldybės administracijai

Dėl viešojo pirkimo “Komercinės paskirties patalpų, esančių adresu Šakių r. sav., Kudirko

Naumiesčio m., Dariaus ir Girėno g. 26, paprastojo remonto ir panduso neįgaliems įrengimo

darbų bei negyvenamosios paslaugų paskirties (7.4) pastato viešojo tualeta, esančio adresu

Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio, Dariaus ir Gireno g. 28, statybos darbų”

Marijampolė

2021 10 19

Remiantis vykdoma sutartimi VPS-72 prašome sutarties terminą pratęsti 2 mėnesiams dėl

užsitęsusių elektros iškėlimo darbų ir archeologinių tyrimų.

UAB “Dinaras”

Direktorius

Giedrius Juškauskas