Sutarties pavadinimas: Šv. Gertrūdos g.-Šauklių g.-Jonavos g. žiedinės sankryžos kapitalinio remonto darbai pagal pateiktą projektavimo techninę užduotį (toliau – Sutartis)

Sutarties Nr.SR-149 (2021-03-22)

Data:  2021 m. spalio 19 d.

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr.1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų:

| Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo | Aloyzo Pakalniškio |
| --- | --- |
| Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojos | Ingos Bendokienės |
| MB "2 passibus anteire" Statinio statybos techninės priežiūros vadovo | Andrejaus Ūdros |
| Rangovo atstovo: |  |
| AB „Kauno tiltai“ Statinio statybos vadovo | Ramūno Kiriliavičiaus |

Komisija, išnagrinėjusi konkursinę ir techninę dokumentaciją, nustatė, kad Užsakovo 2021-06-28 įsakymu Nr.A-2280 patvirtinto techninio darbo projekto „DALIES JONAVOS G., ŠAUKLIŲ G. IR DALIES ŠV. GERTRŪDOS G. KAUNO MIESTE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ Nr.2021-54-KR-TDP (toliau - TDP) Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje (2021-54-KR-TDP-BD/S-SŽ – Priedas Nr.2) numatyti darbų kiekiai neatitinka Užsakovo 2021-03-09 kvietime dalyvauti rengiamame konkurse darbų kiekių žiniaraštyje (Rangovo pasiūlymas – priedas Nr.3) pateiktų kiekių, kadangi TDP rengtas, vadovaujantis Užsakovo nurodymais (2021-03-09 projektavimo užduotis – priedas Nr.4), kitais teisėtais nurodymais (2021-06-14 ekspertizės aktas Nr.PE21-204 – priedas Nr.5), po Sutarties pasirašymo. Pažymėtina, kad nei Užsakovas nei Rangovas objektyviai negalėjo konkurso metu įvertinti darbų kiekių.

Komisija siūlo:

Įvertinus aukščiau pateiktas išvadas ir konkursinę bei techninę dokumentaciją, pritarti prieduose Nr. 2 ir Nr.6 pateiktiems darbų kiekiams bei Papildomų ir Neatliekamų darbų kiekių sąmatoje (priedas Nr. 1) pateiktiems sąmatiniams skaičiavimams, pagrįstiems Sutartyje numatytais įkainiais bei priede Nr.7 pateiktomis lokalinėmis sąmatomis.

Priedas:

- Pakeitimo aktas Nr.1;

- Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis 2021-54-KR-TDP-BD/S-SŽ

- Rangovo pasiūlymas;

- 2021-03-09 Užsakovo projektavimo užduotis;

- 2021-06-14 ekspertizės aktas Nr.PE21-204;

- Kiekių skirtumų lentelė;

- Lokalinės sąmatos;

- Atnaujintas darbų kiekių žiniaraštis.

Papildomų darbų vertė:     383.365,02 EUR su PVM

Nevykdomų darbų vertė: -759.147,91 EUR su PVM

|  | Darbų Pakeitimo | Neatliekamų darbų vertė, | Papildomų darbų vertė, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vertė, | Eur (su PVM) | Eur (su PVM) |
|  | Eur (su PVM) |  |  |
| Ankstesnių darbų pakeitimų vertė | 0 | 0 | 0 |
| Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė | -375.782,89 | -759.147,91 | 383.365,02 |
| Iš viso: | -375.782,89 | -759.147,91 | 383.365,02 |
| 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės | 154.299,99 |  |  |
| Bendra vertė: | -375.782,89 | -12,18% |  |

Iš viso Pakeitimo Nr.1 suma: -375.782,89 EUR su PVM

Komisija:

| Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas | Aloyzas Pakalniškis |
| --- | --- |
| Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja | Inga Bendokienė |
| MB "2 passibus anteire" Statinio statybos techninės priežiūros vadovo | Andrejus Ūdra |
| AB „Kauno tiltai“ Statinio statybos vadovas | Ramūnas Kiriliavičius |